Утвержден

постановлением

Администрации города Иванова

от 25.07.2011 № 1423

Порядок  рассмотрения и утверждения

технических заданий  на разработку инвестиционных программ организаций

коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры

1. Общие положения

1.1. Порядок и условия разработки технических заданий по подготовке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры городского округа Иваново (далее - Порядок) определяет структуру содержания документа, процедуру организации разработки, согласования и утверждения технического задания.

1.2. Техническое задание по подготовке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (далее – техническое задание) – это распорядительный документ, на основе которого разрабатываются инвестиционные программы, определяющий цели, задачи и требования к инвестиционной программе.

1.3. Техническое задание разрабатывается индивидуально для каждой организации коммунального комплекса (далее – ОКК).

1.4. Техническое задание разрабатывается на основании:

– Градостроительного кодекса Российской Федерации;

– Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

– Генерального плана города Иванова;

– программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Иванова;

– программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффек- тивности ОКК;

– иных правовых актов, определяющих порядок и условия разработки технического задания.

1.5. Техническое задание является обязательным исходным документом при разработке инвестиционной программы организации коммунального комплекса                           по развитию систем коммунальной инфраструктуры и оформляется в соответствии                             с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации                                            от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

1.6. В качестве заказчика разработки технического задания выступает Администрация города Иванова.

2. Порядок разработки и содержание технического задания

2.1 Администрация города Иванова во взаимодействии с организацией коммунального комплекса разрабатывает проект технического задания на разработку инвестиционной программы ОКК по развитию систем коммунальной инфраструктуры городского округа Иваново. При подготовке технического задания должны учитываться направления развития социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Иваново.

2.2. Структура технического задания определена требованиями настоящего Порядка и формой технического задания по разработке инвестиционных программ ОКК (приложение  к настоящему Порядку).

2.3. В техническое задание входят:

объект инвестиционной программы;

цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы ОКК;

требования к инвестиционной программе;

сроки разработки инвестиционной программы;

порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы;

иные требования.

2.4. Целью разработки инвестиционной программы является развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Цели определяются в виде целевых индикаторов, представляющих собой доступную наблюдению и измерению характеристику состояния и развития систем коммунальной инфраструктуры, условий эксплуатации указанных систем организацией коммунального комплекса, которые необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы (далее – целевые индикаторы).

2.5. Целевые индикаторы представляют собой характеристику состояния и развития систем коммунальной инфраструктуры ОКК, условия их эксплуатации, которые необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы.

2.6. Целевые индикаторы определяются с учетом показателей и индикаторов мониторинга, устанавливаемых Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Минрегионразвития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48.

2.7. В техническом задании должны быть отражены следующие условия, которые необходимо реализовать при разработке инвестиционной программы и по которым Администрация города Иванова будет проводить проверку ее исполнения:

разработка плана технических мероприятий, связанных с техническим состоянием и условиями эксплуатации объектов;

определение финансовых потребностей на реализацию инвестиционных программ;

определение источников финансирования инвестиционных программ;

представление предварительного расчета надбавок и тарифов на подключение;

срок на разработку инвестиционного проекта.

2.8. Могут быть установлены иные условия содержания технического задания, например:

срок реализации инвестиционной программы, за который обеспечивается достижение установленных целевых индикаторов;

требования к форме инвестиционной программы (к описательной, табличной и графической ее частей).

2.9. Реализация инвестиционной программы, включая отдельные ее мероприятия, обеспечивается соответствующими источниками финансирования, которые гарантируют своевременность инвестиций в необходимом объеме.

3. Порядок согласования, утверждения и изменения технического задания

3.1. Техническое задание утверждается Администрацией города Иванова и согласовывается с ОКК.

3.2. Техническое задание разрабатывается и утверждается в сроки, учитывающие период подготовки организацией коммунального комплекса инвестиционной программы и сроки утверждения данной программы в соответствии с законодательством.

3.3. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации города Иванова или по инициативе ОКК.

3.4. Основанием для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание является:

принятие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Иваново;

вынесение органом регулирования решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом надбавки к ценам (тарифам), предлагаемой организацией коммунального комплекса для обеспечения реализации инвестиционной программы;

объективные изменения условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющие на стоимость производимых ею товаров (оказываемых услуг), и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса;

внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся (реконструируемых) объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

3.5. Пересмотр (внесение изменений) технических заданий производится не чаще одного раза в год.

3.6. Пересмотр (внесение изменений) инвестиционной программы необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном для разработки инвестиционной программы.

3.7. Решение об утверждении или пересмотре (внесении изменений) технического задания доводится до организации коммунального комплекса, осуществляющей реализацию инвестиционной программы, органом регулирования в недельный срок со дня его принятия.

Приложение

к Порядку  рассмотрения и утверждения

технических заданий  на разработку                                                                                                                                                              инвестиционной программы организаций

коммунального комплекса по развитию

систем коммунальной инфраструктуры

Форма

технического задания на разработку инвестиционной программы

организации коммунального комплекса

1. Основания для выполнения работ и руководящие документы.

2. Заказчик: Администрация города Иванова.

3. Разработчик проекта инвестиционной программы: организация коммунального комплекса.

4. Цель технического задания:

Разработка проекта инвестиционной программы организации коммунального комплекса, определяющей мероприятия по строительству и модернизации системы коммунальной инфраструктуры, с расчетом финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы.

5. Сроки разработки инвестиционной программы.

6. Основные требования к инвестиционной программе.

6.1. Временные.

6.2. Финансовые.

6.3. Технические (например, адрес строительства (реконструкции), максимальные нагрузки планируемых и подключаемых объектов, сроки окончания строительства, статус земельного участка, на котором планируется или осуществляется строительство (реконструкция) и т.д.).

6.4. Иные.

7. Предварительный расчет надбавок и тарифов на подключение.

8. Основные направления развития системы коммунальной инфраструктуры.

8.1. Строительство и модернизация объектов инженерной инфраструктуры в районах перспективной застройки.

8.2. Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для целей увеличения объема и улучшения качества оказываемых услуг.

8.3. Иные.

9. Источники финансирования.

10. Условия и сроки реализации инвестиционной программы.

11. Ожидаемые результаты (в натуральных показателях) и целевые индикаторы.

12. Форма представления инвестиционной программы на утверждение                                  (на бумажных носителях и (или) в электронном виде).