Управление жилищно-коммунального

хозяйства Администрации города Иванова

Управление капитального строительства Администрации города Иванова

Сроки реализации программы:

2012-2014 годы

Ведомственная целевая программа

Развитие водопроводных и канализационных сетей в городе Иванове в 2012-2014 годах

Паспорт

ведомственной целевой  программы «Развитие водопроводных и канализационных сетей в городе Иванове в 2012-2014 годах» (далее – Программа)

| Наименование Программы | Развитие водопроводных и канализационных сетей в городе Иванове в 2012-2014 году |
| --- | --- |
| Разработчик | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова |
|  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |
| Срок реализации | 2012-2014 годы |
| Цель Программы | Обеспечение жителей города Иванова услугой по водоснабжению и водоотведению |
| Основные ожидаемые результаты | Создание комфортных условий проживания и жизнеобеспечения населения города |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы | Всего - 22 407,5 тыс. руб., в том числе 2012 год - 12381,33; 2013 год - 6048,56; 2014 год - 3977,61. |
| Объем возникающих эксплуатационных расходов | В результате осуществления программных мероприятий возникновения эксплуатационных расходов не ожидается. |

Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель Программы - обеспечение жителей города Иванова услугой по водоснабжению и водоотведению.

На протяжении многих лет строительство объектов сетей водопровода и канализации, обеспечивающих комфортные условия проживания, проводилось по принципу «от имеющихся возможностей». Такая практика привела к тому, что по состоянию на начало IY квартала 2011 года около 30% населения города Иванова, которые проживают в частном секторе, не имеют возможности пользоваться услугами централизованного водоснабжения и водоотведения. В части домов города, где устройство централизованной наружной канализации экономически неоправданно и технически невозможно, требуется устройство выгребных ям для оказания услуги по водоотведению. В рамках Программы планируется устройство выгребной ямы к жилому дому по ул. Фрунзе, 85 «А» в г. Иваново.

На основании письменных обращений жителей города, проживающих в частном секторе, за предшествующий период была разработана проектно-сметная документация и составлен перечень объектов строительства водопровода и канализации, в который включены 17 объектов строительства. Из данного перечня принято решение о строительстве в период с 2012 по 2014 годы следующих объектов:

строительство водопровода по 7-й Линии с установкой двух водоразборных колонок;

строительство водопровода по пер.8-му Линейному и ул. 2-й Лучевой с установкой водоразборной колонки на пересечении пер. 8-го Линейного и ул. 2-й Лучевой;

строительство водопровода с установкой водоразборной колонки в районе дома 23 по пер. 4-му Кирпичному;

перекладка канализационной линии Д=300м на Д=500мм по Варгинскому оврагу                в г. Иваново;

строительство сети уличной канализации по ул. Детской на участке от                        пер.   5-го  Северного  до  пер. 4-го  Северного;

строительство водопровода по ул. 4-й Нарвской с установкой водоразборной колонки;

строительство водопровода по ул. 2-й Отрадной с установкой водоразборных колонок.

Реализация данной Программы позволит к 2015 году обеспечить жителей города Иванова, проживающих по указанным адресам, пользоваться услугами водоснабжения и водоотведения, которые до настоящего времени не имеют такой возможности.

- Кроме того, для проведения водопровода в частном секторе по ул. Типографской и Мопровской будет подготовлена проектно-сметная документация, определена сметная стоимость работ.

Таблица 1. Целевые показатели и их промежуточные значения

| № п/п | Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность построенных сетей водопровода и канализации в частном секторе, м | 794,4 | 634 | 279,5 |
| 2. | Количество устанавли-ваемых водоразборных колонок, шт. | 6 | 4 |  |
| 3. | Количество устроенных выгребных ям, шт. | 1 |  |  |
| 4. | Подготовка проектно-сметная документации, шт. | 1 |  |  |

Плановый объем бюджетных ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований, требуемых для реализации Программы, составляет  22 407,5 тыс. руб. Расходы на программные мероприятия предполагается осуществить за счет средств городского бюджета.

Таблица 2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
(по источникам финансирования), тыс. руб.

| № | Источники финансирования | Всего | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 22 407,5 | 12381,33 | 6048,56 | 3977,61 |
|  | - в т. ч. бюджет города | 22 407,5 | 12381,33 | 6048,56 | 3977,61 |

Таблица 3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
(по видам ассигнований), тыс. руб.

| №п/п | Источники финансирования | Всего | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 22 407,5 | 12381,33 | 6048,56 | 3977,61 |
| 1 | Оказание муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 1.1. | Иные бюджетные ассигнования, прямо не отнесенные ни к одной муниципальной услуге | 22 407,5 | 12381,33 | 6048,56 | 3977,61 |

Мероприятия Программы

Программа предусматривает решение следующих программных мероприятий:

строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе;

корректировку проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе;

разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе»;

устройство выгребной ямы к жилому дому.

Таблица 4. Перечень программных мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок | Испол-нитель | Объем бюджетных ассигнований, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе: | 2012-2014 | УКС | 18936,37 | 8910,2 | 6048,56 | 3977,61 |
| 1.1. | Строительство водопровода по 7-й Линии с установкой двух водоразборных колонок | 2013 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство водопровода по ул. 4-й Нарвской с установкой водоразборной колонки | 2012 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Строительство водопровода по ул. 2-й Отрадной с установкой водоразборных колонок | 2012 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Строительство водопровода по пер.8-му Линейному и ул. 2-й Лучевой с установкой водоразборной колонки на пересечении пер. 8-го Линейного и ул. 2-й Лучевой | 2013 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Строительство водопровода с установкой водоразборной колонки в районе дома 23 по пер. 4-му Кирпичному | 2012 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Перекладка канализационной линии Д=300м на Д=500мм по Варгинскому оврагу в г. Иваново | 2014 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Строительство сети уличной канализации по ул. Детской на участке от пер. 5-го Северного до пер. 4-го Северного | 2013 |  |  |  |  |  |
| 2. | Корректировка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе | 2012 | УКС | 471,13 | 471,13 |  |  |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе | 2012 | УКС | 1000,00 | 1000,00 |  |  |
| 3.1. | Разработка проектно-сметной документации на проведение водопровода в частном секторе по ул. Типографской и Мопровской |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Устройство выгребной ямы к жилому дому | 2012 | УКС | 2000,00 | 2000,00 |  |  |
| 4.1 | Устройство выгребной ямы к жилому дому по ул. Фрунзе, 85 «А» в г. Иваново |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 22407,5 | 12381,33 | 6048,56 | 3977,61 |

В результате осуществления программных мероприятий возникновения эксплуатационных расходов для бюджета города не ожидается.