|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл.инженер МПЖХ ________С.С. Ликсонова |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОТ №3 Ремонт кровли из асбоцементных листов по адресу: ул. Октябрьская дом 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  |  | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. машин | Материалы |  |  | Всего |  | Основной зарплаты | Экспл. машин |  | Материалы |
|  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17-4 | Разборка покрытий кровель: Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов |  |  | 5,18 | 154,6800 |  | 1,5100 | 0,0000 |  |  | 801,24 |  | 793,42 | 7,82 |  | 0,00 |
|  | (42) |  |  |  | 100 м2 | 153,1700 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2 | ТЕР12-01-007-3 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам МАт.=4522,73-(27,75-16,77)*130=3095,33 |  |  | 5,18 | 3648,4955 |  | 175,1375 | 3095,3300 |  |  | 18899,21 |  | 1958,19 | 907,21 |  | 16033,81 |
|  | (11) | ЗП=328,72*1,15; ЭММ=140,11*1,25; ЗПм=8,17*1,25 |  |  | 100 м2 кровли | 378,0280 |  | 10,2125 |  |  |  |  |  |  | 52,90 |  |  |
| 3 | ТЕРр58-18-2 | Смена обрешетки с прозорами из: Досок толщиной до 50 мм |  |  | 2,5 | 1584,5600 |  | 27,8200 | 1139,9700 |  |  | 3961,41 |  | 1041,93 | 69,55 |  | 2849,93 |
|  | (42) |  |  |  | 100 м2 | 416,7700 |  | 2,5000 |  |  |  |  |  |  | 6,25 |  |  |
| 4 | ТЕРр58-18-5 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 50 мм |  |  | 0,98 | 5435,9500 |  | 111,2700 | 4438,3400 |  |  | 5327,22 |  | 868,61 | 109,04 |  | 4349,57 |
|  | (42) |  |  |  | 100 м2 | 886,3400 |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |  | 9,80 |  |  |
| 5 | ТЕРр58-19-02 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов настенных желобов |  |  | 0,98 | 5504,5400 |  | 12,9000 | 4718,82 |  |  | 5394,44 |  | 757,36 | 12,64 |  | 4624,44 |
|  | (42) |  |  |  | 100 м покрытий | 772,8200 |  | 2,2300 |  |  |  |  |  |  | 2,19 |  |  |
| 5.1 | 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 0,35084 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр58-19-3 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: Карнизных свесов |  |  | 0,98 | 5344,0200 |  | 18,1900 | 4659,6700 |  |  | 5237,15 |  | 652,84 | 17,83 |  | 4566,48 |
|  | (42) |  |  |  | 100 м | 666,1600 |  | 3,1300 |  |  |  |  |  |  | 3,07 |  |  |
| 7 | ТЕРр58-2-1 | Разборка слуховых окон: Прямоугольных двускатных |  |  | 0,06 | 2198,9000 |  | 14,5800 | 0,0000 |  |  | 131,93 |  | 131,06 | 0,87 |  | 0,00 |
|  | (42) |  |  |  | 100 окон | 2184,3200 |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 8 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон |  |  | 6 | 338,3000 |  | 30,5875 | 255,3300 |  |  | 2029,79 |  | 314,29 | 183,52 |  | 1531,98 |
|  | (9) | ЗП=45,55*1,15; ЭММ=24,47*1,25; ЗПм=1,14*1,25 |  |  | 1 слуховое окно | 52,3825 |  | 1,4250 |  |  |  |  |  |  | 8,55 |  |  |
| 8.1 | 203-9156 | Приборы оконные |  |  | 6 |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 660 |
|  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР10-01-044-12прим. | Обивка кровельной сталью оцинкованной: по дереву с одной стороны слуховых окон |  |  | 0,15 | 10202,6780 |  | 24,1250 | 9574,7800 |  |  | 1530,41 |  | 90,57 | 3,62 |  | 1436,22 |
|  | (9) | ЗП=525,02*1,15; ЭММ=19,3*1,25; ЗПм=0,72*1,25 |  |  | 100 м2 проемов | 603,7730 |  | 0,9000 |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |
| 10 | ТЕРр58-20-7 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к: Дымовым трубам |  |  | 0,96 | 1880,2000 |  | 4,6000 | 1276,6700 |  |  | 1804,99 |  | 574,97 | 4,42 |  | 1225,60 |
|  | (42) |  |  |  | 100 м | 598,9300 |  | 0,7100 |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |
| 11 | ТЕРр58-10-2 | Смена частей водосточных труб: Прямые звенья с люлек |  |  | 0,6 | 618,9100 |  | 7,6800 | 2,5500 |  |  | 371,35 |  | 365,21 | 4,61 |  | 1,53 |
|  | (42) |  |  |  | 100 м | 608,6800 |  | 0,7100 |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |
| 11.1 | 103-9001 | Трубы |  |  | 68,7 |  |  |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  | 11335,5 |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр58-10-4 | Смена частей водосточных труб: Колена с люлек |  |  | 0,16 | 930,9900 |  | 7,6800 | 2,0400 |  |  | 148,96 |  | 147,40 | 1,23 |  | 0,33 |
|  | (42) |  |  |  | 100 шт. | 921,2700 |  | 0,7100 |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |
| 12.1 | 202-9130 | Изделия |  |  | 16 |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 2368 |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр58-10-5 | Смена частей водосточных труб: Отливы (отметы) |  |  | 0,06 | 374,5200 |  | 7,6800 | 2,0400 |  |  | 22,47 |  | 21,89 | 0,46 |  | 0,12 |
|  | (42) |  |  |  | 100 шт. | 364,8000 |  | 0,7100 |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 13.1 | 202-9130 | Изделия |  |  | 6 |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 888 |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр58-10-7 | Смена частей водосточных труб: Воронки с люлек |  |  | 0,06 | 832,0600 |  | 7,6800 | 2,0400 |  |  | 49,92 |  | 49,34 | 0,46 |  | 0,12 |
|  | (42) |  |  |  | 100 шт. | 822,3400 |  | 0,7100 |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 14.1 | 202-9130 | Изделия |  |  | 6 |  |  |  | 271 |  |  |  |  |  |  |  | 1626 |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ССЦ03.2007 Табл.0-0 | Отвозка строительного мусора |  |  | 16,87 | 131,38 |  | 0 | 0 |  |  | 2216,38 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45710,49 |  | 7767,08 | 1323,28 |  | 36620,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,19 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| ФОТ машинистов |  |  |  |  |  |  | 84,19*6,79 |  |  |  |  |  | 6,79 |  |  | 572 |  |
| ФОТ рабочих |  |  |  |  |  |  | 7767,08*6,79 |  |  |  |  |  | 6,79 |  |  | 52738 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 1323,28*3,19 |  |  |  |  |  | 3,19 |  |  | 4221 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 36620,13*3,93 |  |  |  |  |  | 3,93 |  |  | 143917 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16878 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  | 16878*0,05 |  |  |  |  |  | 5% |  |  | 844 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2216 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220814 |  |
| Накладные расходы (9-Деревянные конструкции) |  |  |  |  |  |  | (404,86+8,68)*6,79*0,99828 |  |  |  |  |  | 0,99828 |  |  | 2803 |  |
| Сметная прибыль (9-Деревянные конструкции) |  |  |  |  |  |  | (404,86+8,68)*6,79*0,5355 |  |  |  |  |  | 0,5355 |  |  | 1504 |  |
| Накладные расходы (11-Кровли) |  |  |  |  |  |  | (1958,19+52,9)*6,79*1,0152 |  |  |  |  |  | 1,0152 |  |  | 13863 |  |
| Сметная прибыль (11-Кровли) |  |  |  |  |  |  | (1958,19+52,9)*6,79*0,5525 |  |  |  |  |  | 0,5525 |  |  | 7545 |  |
| Накладные расходы (42-Крыши, кровли) |  |  |  |  |  |  | (5404,03+22,61)*6,79*0,7802 |  |  |  |  |  | 0,7802 |  |  | 28748 |  |
| Сметная прибыль (42-Крыши, кровли) |  |  |  |  |  |  | (5404,03+22,61)*6,79*0,65 |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  | 23950 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299227 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  | 299227*0 |  |  |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299227 |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  | 299227*0,01122 |  |  |  |  |  | 1,122% |  |  | 3357 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302584 |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  | 302584*0,02 |  |  |  |  |  | 2% |  |  | 6052 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308636 |  |
| Коэффициент инфляции |  |  |  |  |  |  | 308636*0,02 |  |  |  |  |  | 2% |  |  | 6173 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314809 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 314809*0,18 |  |  |  |  |  | 18% |  |  | 56666 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371475 |  |
| Начальник ОРЖД |  |  |  | Л.В. Смирнова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженер ОРЖД |  |  |  | В.А.Комлева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженер ОРЖД |  |  |  | И.В.Жукова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |