Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          1                                             20080601

УТВЕРЖДАЮ:

ОАО МУК                                        Главный инженер ОАО МУК

---------------------------------------------------------------------------------------------   Трутнева Т.Н.

(наименование

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №

(локальная смета)

на                      КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ УЛ.НОВАЯ   Д.4, объект -

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________        86,865 ТЫС.РУБ.

Средства на оплату труда_________________________________________________________________________________          7,29 ТЫС.РУБ.

Составлена В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г.                                                                             РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=ПРИМЕЧАНИЕ: Кзат.труда=1,15;

Кэкп.маш.=1,25;Кнак.р-дам=0,9; Кcм.приб.=0,85 к

расценкам для нового стр-ва =

1 58-17-1    -Разборка покрытий кровель из          9,3    111,34      2,01      1035      1017        19     17,41       162

ТЕР 37      рулонных материалов                       --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                  109,33      -                              -        -          -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   78,02%    83х0,94     85,30                 793

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%                71,06                 661

Сметная стоимость                                                  2489

2 12-01-001- -Устройство кровель скатных из         8,9    250,29     64,15      2228      1219       571     18,09       161

05 ТЕР 37   наплавляемых материалов в два             --------- ---------                     --------- --------- ---------

слоя                                         136,94      2,59                            23      0,36         3

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  101,52%  120х0,846    141,65                1261

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85     77,09                 686

Сметная стоимость                                                  4175

3 101-9122   -СТОИМОСТЬ НИЖНЕГО СЛОЯ             1023,5     10,54      -        10792       -         -        -          -

ЛИНОКРОМА                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

М2                       -         -                              -        -          -

=ЦЕНА:42,88:4,27.1,05=

4 101-9121   -СТОИМОСТЬ ВЕРХНЕГО СЛОЯ            1005,7      11,6      -        11663       -         -        -          -

ЛИНОКРОМА                                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

М2                       -         -                              -        -          -

=ЦЕНА:47,16:4,27.1,05=

5 12-01-017- -Устройство выравнивающих              4,6   1831,76     325,7      8426       904      1498      31,3       144

01 ТЕР 37   стяжек цементно-песчаных                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

толщиной 15 мм                               196,58     20,92                            96      2,42        11

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          2                                             20080601

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  101,52%  120х0,846    220,81                1016

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85    120,17                 553

Сметная стоимость                                                  9995

6 12-01-017- -Устройство выравнивающих              4,6   1049,28     59,81      4827        50       275      1,73         8

02 ТЕР 37   стяжек цементно-песчаных на               --------- ---------                     --------- --------- ---------

К=15       каждый 1 мм изменения толщины                 10,87      4,69                            22      0,56         3

добавлять или исключать к [12

01 017 01] ДОБАВЛЯЕТСЯ 15ММ К

ПРЕД.П.

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  101,52%  120х0,846     15,79                  73

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85      8,59                  40

Сметная стоимость                                                  4939

7 12-01-016- -Огрунтовка оснований из               9,3    224,92       4,8      2092       336        45      5,13        48

01 ТЕР 37   бетона или раствора под                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

водоизоляционный кровельный                   36,16      -                              -        0,05       -

ковер битумной грунтовкой с

ее приготовлением

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  101,52%  120х0,846     36,71                 341

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85     19,98                 186

Сметная стоимость                                                  2619

8 58-17-2    -Разборка покрытий кровель из         0,24     76,51      0,75        18        18       -       12,06         3

ТЕР 37      листовой стали                            --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                   75,76      -                              -        -          -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  70,218%   83х0,846     53,20                  13

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85     41,86                  10

Сметная стоимость                                                    41

9 46-01-008- -БЕТОНИРОВАНИЕ Ж/БЕТОННЫХ                2   1416,98     47,44      2834       420        95     30,84        62

3 ТЕР 37    КОНСТРУКЦИЙ КОЗЫРЬКА                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

м3                     210,04      1,81                             4      0,44         1

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   93,06%  110х0,846    197,15                 394

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    59,5%    70х0,85    126,05                 252

Сметная стоимость                                                  3480

10 58-19-3    -Смена мелких покрытий из             1,86   5448,49     22,74     10134      1425        42    116,43       217

ТЕР 37      листовой стали в кровлях из               --------- ---------                     --------- --------- ---------

рулонных и штучных материалов                766,08      3,91                             7      0,44         1

карнизных свесов

100м

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  70,218%   83х0,846    540,68                1006

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85    425,42                 791

Сметная стоимость                                                 11931

11 12-01-010- -Устройство мелких покрытий           0,24   8635,34     41,14      2072       214        10    129,66        31

01 ТЕР 37   [брандмауэры, парапеты, свесы             --------- ---------                     --------- --------- ---------

и т.п.] из листовой                          890,78      2,59                             1      0,34       -

оцинкованной стали

100м2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          3                                             20080601

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  101,52%  120х0,846    906,95                 218

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85    493,58                 118

Сметная стоимость                                                  2408

12 12-01-009- -Устройство желобов подвесных          1,7   6115,45     36,61     10396       422        62     36,12        61

02 ТЕР 37                         100м                --------- ---------                     --------- --------- ---------

248,16      2,08                             4      0,31         1

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  101,52%  120х0,846    254,04                 432

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85    138,25                 235

Сметная стоимость                                                 11063

13 58-10-2    -Прямые звенья с люлек                 1,4    618,91      7,68       866       852        11      88,6       124

ТЕР 37                            100м                --------- ---------                     --------- --------- ---------

608,68      0,71                             1      0,08       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  70,218%   83х0,846    427,90                 599

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85    336,69                 471

Сметная стоимость                                                  1936

14 103-9001   -ТРУБЫ                               179,2     40,57      -         7271       -         -        -          -

М                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

=ЦЕНА:165:4,27.1,05=

15 58-10-4    -Kолена с люлек                        0,2    930,99      7,68       186       184         2     134,1        27

ТЕР 37                            100шт               --------- ---------                     --------- --------- ---------

921,27      0,71                           -        0,08       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  70,218%   83х0,846    647,40                 129

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85    509,39                 102

Сметная стоимость                                                   417

16            -СТОИМОСТЬ КОЛЕН                        20     36,39      -          728       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

=ЦЕНА:148:4,27.1,05=

17 58-10-5    -Отливы                                0,1    374,52      7,68        37        36         1      53,1         5

ТЕР 37                            100шт               --------- ---------                     --------- --------- ---------

364,8      0,71                           -        0,08       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  70,218%   83х0,846    256,65                  26

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85    201,94                  20

Сметная стоимость                                                    83

18 202-9130   -CТОИМОСТЬ ОТЛИВОВ                      10     36,39      -          364       -         -        -          -

ШТ                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

=ЦЕНА:148:4,27.1,05=

19 311-01-146 -Погрузочно-разгрузочные              8,48     32,93     28,78       279        35       244      0,58         5

-1 ФССЦ     работы при автомобильных                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

ПГ          перевозках. Мусор                              4,15      -                              -        -          -

строительный с погрузкой

вручную: погрузка

т

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -    84,6%  100х0,846      3,51                  30

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      51%    60х0,85      2,12                  18

Сметная стоимость                                                   327

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.16)                          4                                             20080601

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 310-3025-1 -Перевозка грузов                     8,48     16,78     16,78       142       -         142      -          -

ФССЦ ПГ    автомобилями-самосвалами                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

грузоподъемностью 10 т                         -         -                              -        -          -

работающими вне карьера,

расстояние перевозки 25 км,

класс груза 1

т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            РУБ.                             76392      7133      3016                1057

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                   157                  20

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                             76392       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                             35425       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -        7290       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                             30817       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                              6330       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                              4143       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                             86865       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1077

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -        7290       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           РУБ.                             86865       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                  1077

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -        7290       -                   -

Пересчет итогов в цены на 2008Г г.

Оплата труда осн. рабочих             7133         х 7,25                51714

Затраты на экспл. машин               3016         х 3,30                 9953

(в т.ч. опл. труда механизаторов)     157          х 7,25                 1138

Стоимость материальных ресурсов       66243        х 4,27               282858

Итого прямых затрат                                                     344525

Накладные расходы в текущих ценах  6330            х 7,25    х 1,0       45893

Сметная прибыль в текущих ценах    4143            х 7,25    х 1,0       30037

ИТОГО в ценах на 2008Г г.                                               420455

Итого с зимними удорожаниями       2,662 %        420455    11193       431648

Итого с непредвиденными затратами  2 %            431648    8633        440281

Итого с индексом на инфляцию 4,3%            440281 х 1,043             459213

Налог на добавленную стоимость     18 %                               82658,35

(НДС)

Итого с налогом на добавленную                                       541871

стоимость (НДС)

Составил                       ГЕРАСИМОВА