| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" Начальник УЖКХ администрации г. Иваново _____________________________Маннов О.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стройки - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на снос дома по адресу ул. Минская д.110. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  | 631,201 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  | 2666,71 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  | 197,196 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Октября 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ФЕР46-06-001-01 | Разборка надземной части с сохранением годных материалов деревянных зданий любой этажности | 175,78 |  | 129,58 | 17,54 |  | 0 | 22777,57 |  | 19694,39 |  |  | 3083,18 |  |  | 0 | 13,97 |  | 2455,6466 |
|  | (0) |  | 10 м3 строительного объема |  | 112,04 | 2,03 |  |  |  |  |  |  |  | 356,83 |  |  |  | 0,15 |  | 26,367 |
| 2 | ФЕР46-06-004-01 | Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня | 6,98 |  | 445,38 | 216,77 |  | 0 | 3108,75 |  | 1595,7 |  |  | 1513,05 |  |  | 0 | 24,32 |  | 169,7536 |
|  | (0) |  | 10 м2 площади застройки |  | 228,61 | 23,17 |  |  |  |  |  |  |  | 161,73 |  |  |  | 2,08 |  | 14,5184 |
| 3 | ФЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 0,39 |  | 106,5 | 106,5 |  | 0 | 41,54 |  | 0 |  |  | 41,54 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | (0) |  | 1000 м2 спланированной площади |  | 0 | 15,46 |  |  |  |  |  |  |  | 6,03 |  |  |  | 1,1 |  | 0,429 |
| 4 | ССЦ10.2009 п.31 | Погрузочные работы: Мусор строительный | 80,885 |  | 15,97 | 0 |  | 0 | 1291,73 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | тонн |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ССЦ10.2009 Табл.2.6 | Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 | 80,885 |  | 229,04 | 0 |  | 0 | 18525,9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 25927,86 |  | 21290,09 |  |  | 4637,77 |  |  | 0 | 2625,4002 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524,59 |  |  |  | 41,3144 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 21290,09*11,16*0,81 |  |  |  |  |  |  |  | 11,16 |  |  |  | 192454 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 4637,77*4,44*1,06 |  |  |  |  |  |  |  | 4,44 |  |  |  | 21827 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 0*4,92*0,99 |  |  |  |  |  |  |  | 4,92 |  |  |  | 0 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  | 0*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18526 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1292 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234099 |  |
| Земляные работы, выполняемые:по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным). Ремонт (3, 4, 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (0+6,03)*11,16*0,81*0,72*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  | 37 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (0+6,03)*11,16*0,81*0,3825 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3825 |  |  |  | 21 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (1, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (21290,09+518,56)*11,16*0,81*0,99*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  | 183460 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (21290,09+518,56)*11,16*0,81*0,595 |  |  |  |  |  |  |  | 0,595 |  |  |  | 117299 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 183497 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 183497 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 117320 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 117320 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534916 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  | 534916*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534916 |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  | 534916*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534916 |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  | 534916*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534916 |  |
| Коэффициент инфляции |  |  |  |  |  |  | 534916*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534916 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 534916*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 96285 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631201 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |