Извещение о проведении открытого конкурса

| Категория | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Предмет контракта | 1. Муниципальное предприятие жилищного хозяйства города Иванова (Лоты 1-163): Выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда МПЖХ г. Иваново (кровля, центральное отопление, горячее водоснабжение, фасады, общестроительные работы, газификация, асфальтирование, благоустройство). Количество объектов –163. 2. Муниципальное унитарное предприятие жилищного хозяйства № 1 г. Иваново (Лоты 164- 168): Выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда МУП ЖХ №1 г. Иваново (кровля, общестроительные работы, проектные работы, асфальтирование). Количество объектов – 5. 3. Муниципальное унитарное предприятие жилищного хозяйства № 2 г. Иваново (Лоты 169- 184). Выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда МУП ЖХ № 2 г. Иваново (кровля, центральное отопление, горячее водоснабжение, фасады, водопровод-канализация, асфальтирование). Количество объектов – 16. 4. Управление образование администрации города Иванова (Лоты 185- 200). Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в учреждениях управления образования администрации города Иванова. Количество объектов – 15. Выполнение работ по капитальному ремонту металлической кровли. Количество объектов – 1. 5. МУЗ «Городская клиническая больница №4» (Лот 201). Выполнение работ по капитальному ремонту санузлов МУЗ «Городская клиническая больница №4» (общестроительные, сантехнические работы). Количество объектов – 1. 6.Администрация города Иванова (Лоты 202,203). Выполнение работ по текущему ремонту системы водоснабжения административного здания: г.Иваново, пл.Революции, д.6 (водоснабжение). Количество объектов – 1. Выполнение работ по капитальному ремонту фасада административного здания: г.Иваново, пл.Революции, д.4 (кровля, общестроительные работы, фасад). Количество объектов – 1. |
| Заказчик | 1. Муниципальное предприятие жилищного хозяйства города Иванова (МПЖХ г. Иваново). Адрес: 153000, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 5. Номер контактного тел. /факса: (4932) 32-80-68. Адрес электронной почты: mpgh@list.ru. 2. Муниципальное унитарное предприятие жилищного хозяйства №1 (МУП ЖХ №1 г.Иваново) Адрес: 153040, г.Иваново, пр. Строителей, д.54а Номер контактного тел. /факса: (4932) 56-24-58 Адрес электронной почты: нет 3. Муниципальное унитарное предприятие жилищного хозяйства № 2 г. Иваново (МУП ЖХ № 2 г. Иваново) Адрес: 153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 7. Номер контактного тел.: (4932) 23-47-08. Адрес электронной почты: ewe57@mail.ru 4. Управление образование администрации города Иванова Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6. Номер контактного тел. /факса: (4932) 30-86-52. Адрес электронной почты: office@ivedu.ru 5. МУЗ «Городская клиническая больница №4» Адрес: 153005, г.Иваново, ул.Шошина, д.8 Номер контактного тел.: (4932) 37-59-41 Адрес электронной почты: 4gkbivanovo@mail.ru 6. Администрация города Иванова Адрес: 153000, г.Иваново, пл.Революции, д.6 Номер контактного тел.: (4932) 32-55-93 Адрес электронной почты: aho@ivgoradm.ru |
| Уполномоченный орган на размещение заказа | Отдел муниципального заказа администрации города Иванова. Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 505. Номер контактного тел. (факса): (4932) 32-51-85. Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |
| Начальная цена контракта | Начальная цена контракта по каждому лоту указана в Приложении № 1. Общая сметная стоимость всех объектов: 1. МПЖХ г. Иваново – 33 033,035 тыс. рублей; 2. МУП ЖХ №1 г.Иваново – 913,567 тыс.рублей; 3. МУП ЖХ № 2 г. Иваново – 3 714,405 тыс. рублей; 4. Управление образования администрации города Иванова – 5279,171 тыс. рублей; 5. МУЗ «Городская клиническая больница №4» - 371,923 тыс.рублей; 6. Администрация города Иванова – 3550,998 тыс.руб. |
| Место выполнения работ | Согласно перечню объектов, указанных в Приложении №1 (раздел «Наименование объекта»): 1. МПЖХ г. Иваново: лоты 1-163; 2.МУП ЖХ №1 г.Иваново: лоты 164-168; 3. МУП ЖХ № 2 г. Иваново: лоты 169 – 184; 4. Управление образования администрации города Иванова: лоты 185-200; 5. МУЗ «Городская клиническая больница №4»: г.Иваново, ул.Шошина, д.8 (лот 201); 6. Администрация города Иванова: г.Иваново, пл.Революции, д.6 (лот 202); г.Иваново, пл.Революции, д.4 (лот 203). |
| Сроки (периоды) выполнения работ | 1. МПЖХ г. Иваново – согласно срокам, указанным в Приложении № 1 (раздел «Срок выполнения работ»); 2. МУП ЖХ № 1 г. Иваново – Согласно срокам, указанным в Приложении № 1 (раздел «Срок выполнения работ»); 3. МУП ЖХ № 2 г. Иваново – Согласно срокам, указанным в Приложении № 1 (раздел «Срок выполнения работ»); 4. Управление образования администрации города Иванова – с даты заключения контракта до 15.08.2006; 5. МУЗ «Городская клиническая больница №4» - с даты заключения контракта до 30.09.2006; 6. Администрация города Иванова – с даты заключения контракта до 24.07.2006 (лот 202); с даты заключения контракта до 15.08.2006 (лот 203). |
| Условия выполнения работ | Работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и проектом муниципального контракта, прилагаемого к конкурсной документации |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ | Оплата за выполненные работы производится поэтапно на основании промежуточного акта выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) после проверки представителями Заказчика и финансово-казначейского управления администрации города с учетом выявленных замечаний, недочетов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика: МПЖХ г. Иваново, МУП ЖХ №1 г.Иваново, МУП ЖХ № 2 г. Иваново – не позднее 3 месяцев с момента исполнения всех обязательств; Управление образования администрации города Иванова – не позднее 3 месяцев с момента исполнения всех обязательств и подписания акта приемки выполненных работ УГПН Главного Управления МЧС России по Ивановской области (лоты 185-199); не позднее 3 месяцев с момента исполнения всех обязательств (лот 200); МУЗ «Городская клиническая больница №4» - в течение 3 месяцев с момента исполнения всех обязательств Администрация города Иванова – в течение 5 дней с момента исполнения всех обязательств. Аванс: МУП ЖХ №1: лоты 164-166,168 – 20%; лот 167 – 15%. МУП ЖХ №2: лоты 169-183 – 30%. Администрация города Иванова: лот 202 – 30%. |
| Критерии оценки заявок на участие в конкурсе | Цена контракта |
| Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация | www.ivgoradm.ru, раздел «Муниципальный заказ» |
| Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации | Конкурсная документация может быть получена всеми заинтересованными лицами на основании письменного заявления (в том числе направленного по электронной почте) по адресу: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505 с 10.00 до 12.00 ежедневно кроме субботы и воскресенья. Конкурсная документация предоставляется в форме электронного документа на магнитных носителях (в данном случае при себе необходимо иметь чистую дискету) и по электронной почте в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. При получении конкурсной документации по электронной почте уполномоченный орган не несет ответственности за ее получение и прочтение |
| Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации | Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы |
| Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе | 22.05.2006 10 ч 00 мин |
| Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе | 08.06.2006 10 ч 00 мин |
| Место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе | Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 505 с 10.00 до 12.00 ежедневно кроме субботы и воскресенья. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в соответствии с требованиями к содержанию и форме заявки, указанными в конкурсной документации. Заявка на участие в конкурсе подается в запечатанном конверте, на котором указывается наименование открытого конкурса. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе | согласно Приложению №1 |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств | Реквизиты счета для перечисления денежных средств: Администрация г. Иваново РКЦ №2 г. Иваново Р/с № 40703810600000000030 ИНН 3728012487 КПП 370201001 БИК 042435000 Денежные средства считаются внесенными при поступлении их на счет до 17.00 05.06.2006. В платежном поручении необходимо указать номер конкурсной документации, номер лота. В случае отсутствия данной информации, платежное поручение рассматриваться не будет |
| Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 08.06.2006 10 ч 00 мин |
| Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 416. |
| Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе | 15.06.2006 |
| Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 416 |
| Дата подведения итогов конкурса | 22.06.2006 |
| Место подведения итогов конкурса | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 416 |
| Размер обеспечения исполнения контракта | 1. МПЖХ г. Иваново: 15 % от начальной цены контракта по каждому объекту, если стоимость объекта более 200,0 тыс. рублей; 2. МУП ЖХ № 1 г. Иваново: 10 % от начальной цены контракта по каждому объекту; 3. МУП ЖХ № 2 г. Иваново: 10 % от начальной цены контракта по каждому объекту; 4. Управление образования администрации города Иванова: 5 % от начальной цены контракта по каждому объекту; 5. МУЗ «Городская клиническая больница №4»: 20 % от начальной цены контракта; 6. Администрация города Иванова: 10 % от начальной цены контракта по каждому объекту |
| Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в настоящем извещении. При этом способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником конкурса самостоятельно |
| Срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект муниципального контракта | 1. МПЖХ г. Иваново: от 10 до 20 дней; 2. МУП ЖХ №1 г.Иваново: от 10 до 15 дней; 3. МУП ЖХ № 2 г. Иваново: 10 дней до 15 дней; 4. Управление образования администрации города Иванова: от 10 до 15 дней; 5. МУЗ «Городская клиническая больница №4»: от 10 до 15 дней; 6. Администрация города Иванова: от 10 до 15 дней. |
| Предоставляемые преимущества | Не установлены |
| Приложение № 1 является неотъемлемой частью настоящего извещения |  |
| Конкурсная документация № 25 является приложением к настоящему извещению |  |

Приложение №1

| № лота | Наименование объекта | Вид работ, материалы | Начальная цена контракта, тыс.руб. | Срок выполнения работ | Размер обеспечения заявки, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19 Линия, д.10 | линокром, тпп. ткп | 410,00 | 02.07-30.08 | 16 |
| 2 | Дальний тупик, д.6 | шиферная | 115,02 | 02.07-15.08 | 5 |
| 3 | ул. Войкова, д.13 | линокром , тпп, ткп | 695,61 | 02.07-01.09 | 28 |
| 4 | ул. Октябрьская, д.10/68 | шиферная | 170,03 | 02.07-02.08 | 7 |
| 5 | П/О 14, д.3 | шиферная | 685,79 | 02.07-30.08 | 27 |
| 6 | пер. Силикатный, д.55 | ТПП,ТКП линокром | 390,00 | 02.07-02.09 | 16 |
| 7 | ул. Маяковского, д.25 | ТПП,ТКП линокром | 365,00 | 02.07-02.09 | 15 |
| 8 | ул. Палехская, д.13, п.5 | металлическая | 126,30 | 02.07-15.08 | 5 |
| 9 | ул. Ноздрина, д.11, под.5-8 | мягкая линокром,ТПП,ТКП | 420,00 | 02.07-15.09 | 17 |
| 10 | ул. 2 Дачная, д.20 п.1,2,13,14,15,16 | мягкая линокром ,ТПП,ТКП | 752,70 | 02.07-30.09 | 30 |
| 11 | ул. 5 Слободская, д.12 | металлическая | 233,50 | 02.07-01.09 | 9 |
| 12 | ул. Болохнина, д.29 | шиферная | 163,80 | 02.07-01.09 | 7 |
| 13 | ТЭЦ-3, д.7Б | линокром ,ТПП,ТКП | 344,53 | 02.07-30.08 | 14 |
| 14 | ул. Авдотьинская, д.26 | линокром ,ТПП,ТКП | 650,00 | 02.07-25.09 | 26 |
| 15 | ул. Профессиональная, д.35 | замена системы центрального отопления | 369,34 | 02.07-30.09 | 15 |
| 16 | ул. 3 Петрозаводская, д.3 | ремонт системы центрального отопления в подвале | 130,05 | 02.07-01.09 | 5 |
| 17 | ул. Октябрьская, д.16, кв.17 | ремонт балкона | 15,07 | 02.07-02.08 | 1 |
| 18 | ул. Благова, д.21 | ремонт фасада | 225,83 | 02.07-15.09 | 9 |
| 19 | Микрорайон 30, д.54 | межпанельные швы | 150,01 | 02.07-02.08 | 6 |
| 20 | ул. Революционная, д.99 | межпанельные швы балконы | 190,01 | 02.07-02.08 | 8 |
| 21 | ул. Кольчугинская, д.5 | вход в подвал | 20,02 | 02.07-01.08 | 1 |
| 22 | ул. Минская, д.130 | газоснабжение жилого дома | 725,15 | 02.07-15.09 | 29 |
| 23 | ул. Герцена, д.31 | асфальтирование придомовой территории | 125,00 | 02.07-15.08 | 5 |
| 24 | ул. Сарментовой, д.6 | асфальтирование придомовой территории | 125,00 | 02.07-15.08 | 5 |
| 25 | пр. Ф. Энгельса, д.74а | асфальтирование придомовой территории | 120,05 | 02.07-15.08 | 5 |
| 26 | ул. Дунаева, д.46 | асфальтирование придомовой территории | 100,06 | 02.07-15.08 | 4 |
| 27 | ул. Благова, д.32 | асфальтирование придомовой территории | 75,74 | 02.07-25.07 | 3 |
| 28 | ул. Благова, д.34 | асфальтирование придомовой территории | 76,02 | 02.07-01.09 | 3 |
| 29 | ул. Б. Хмельницкого, д.75 | асфальтирование придомовой территории | 90,03 | 02.07-01.08 | 4 |
| 30 | ул. Володарского, д.5,7,11 | асфальтирование придомовой территории | 300,03 | 02.07-02.08 | 12 |
| 31 | ул. Кавалерийская, д.60 | асфальтирование придомовой территории | 90,00 | 02.07-02.08 | 4 |
| 32 | ул. Панина, д.17 | асфальтирование придомовой территории | 90,00 | 02.07-02.08 | 4 |
| 33 | пр. Текстильщиков, д.5а | асфальтирование придомовой территории | 30,00 | 02.07-20.07 | 1 |
| 34 | ул. Хлебникова, д.60 | асфальтирование придомовой территории | 120,00 | 02.07-02.08 | 5 |
| 35 | ул. Котовского, д.23 | асфальтирование придомовой территории | 180,00 | 02.07-02.08 | 7 |
| 36 | ул. Пролетарская, д.6 | асфальтирование придомовой территории | 105,06 | 02.07-15.07 | 4 |
| 37 | ул. Постышева, д.58 | асфальтирование придомовой территории | 105,06 | 02.07-02.08 | 4 |
| 38 | ул. Огородная, д.3 | асфальтирование придомовой территории | 88,02 | 02.07-20.07 | 4 |
| 39 | ул. Постышева, д.44 | асфальтирование придомовой территории | 175,01 | 15.07-01.08 | 7 |
| 40 | ул. 10 Августа, д.56 | асфальтирование придомовой территории | 105,04 | 15.07-30.07 | 4 |
| 41 | ул. Ремизная, д.3 | асфальтирование придомовой территории | 240,01 | 15.07-30.07 | 10 |
| 42 | ул. Хлебникова, д.48 | асфальтирование придомовой территории | 60,00 | 15.07-30.07 | 2 |
| 43 | Микрорайон 30, д.2 | асфальтирование придомовой территории | 180,02 | 15.07-30.07 | 7 |
| 44 | ул. Бубнова, д.47 | асфальтирование придомовой территории | 130,01 | 02.07-30.07 | 5 |
| 45 | ул. Советская, д.55 | асфальтирование придомовой территории | 135,00 | 15.07-30.07 | 5 |
| 46 | ул. Пролетарская, д.44а | асфальтирование придомовой территории | 180,00 | 02.07-30.07 | 7 |
| 47 | ул. Сакко, д.3 | асфальтирование придомовой территории | 120,00 | 02.07-30.07 | 5 |
| 48 | ул. Тихая, д.15 | асфальтирование придомовой территории | 150,00 | 12.07-15.08 | 6 |
| 49 | ул. Наговицыной-Икрянистовой, д.2,4 | асфальтирование придомовой территории | 120,01 | 12.07-15.08 | 5 |
| 50 | ул. 2 Фабричная, д.2 | асфальтирование придомовой территории | 75,02 | 02.07-02.08 | 3 |
| 51 | пр. Текстильщиков, д.58А | асфальтирование придомовой территории | 180,00 | 02.07-01.08 | 7 |
| 52 | 10 Проезд, д.18 ул. Каравайковой, д.124 | асфальтирование придомовой территории | 170,00 | 02.07-01.08 | 7 |
| 53 | ул.П.Коммуны д. 20А | шифер | 61,545 | 02.07-15.08 | 2 |
| 54 | ул. 1 Мебельщиков д.1 | шифер | 71,34 | 02.07-15.08 | 3 |
| 55 | ул. 1 Мебельщиков д10 | шифер | 71,34 | 02.07-15.08 | 3 |
| 56 | ул.Тимирязева д.16 | линокром,ТПП,ТКП | 600,00 | 02.07-15.08 | 24 |
| 57 | ул. Октябрьская д.18 | шифер | 320,00 | 02.07-15.08 | 13 |
| 58 | ул.4 Деревенская д.46 | шифер | 544,06 | 02.07-15.08 | 22 |
| 59 | 4 Деревенская 391 | линокром,ТППТКП | 350,00 | 10.07-15.08 | 14 |
| 60 | ул.Громобоя д. 58 | шифер | 710,07 | 02.07-15.09 | 28 |
| 61 | пр.Ленина д.11 | шифер | 683,00 | 02.07-15.09 | 27 |
| 62 | Радищева д. 7 | шифер | 231,69 | 02.07-1.09 | 9 |
| 63 | ул.Жугина д.12 | шифер | 341,81 | 10.07-15.09 | 14 |
| 64 | ул. Ташкентская д.59 | линокром,ТПП,ТКП | 345,00 | 02.07-30.08 | 14 |
| 65 | ул.Ташкентская д.16 А | линокром,ТПП,ТКП | 150,00 | 10.07-01.09 | 6 |
| 66 | ул. Любимова д. 8 | линокром,ТПП,ТКП | 480,00 | 02.07-30.08 | 19 |
| 67 | ул.Стрелковая д. 3 | линокром,ТППТКП | 785,00 | 10.07-15.09 | 31 |
| 68 | пр.Строителей д.29 | линокром,ТПП,ТКП | 520,00 | 02.07-30.08 | 21 |
| 69 | ул.Пушкина д.47 | линокром,ТПП,ТКП | 490,00 | 02.07-15.09 | 20 |
| 70 | 2 Фабричная д.2 | линокром,ТПП,ТКП | 900,00 | 02.07-15.09 | 36 |
| 71 | 2 Лагерная 57 | линокром,ТПП,ТКП | 317,00 | 02.07-01.08 | 13 |
| 72 | ул.Лежневская д.165 | шифер | 512,79 | 02.07-15.09 | 21 |
| 73 | ул. Хлебникова д.12 | линокром,ТПП,ТКП | 442,00 | 02.07-15.09 | 18 |
| 74 | ул.Кудряшова 110 | линокром,ТПП,ТКП | 300,00 | 10.07-15.09 | 12 |
| 75 | 6 Проезд д. 55 | шифер | 400,04 | 02.07-10.08 | 16 |
| 76 | 3 Петрозаводская д.3 | линокром,ТПП,ТКП | 500,00 | 02.07-15.09 | 20 |
| 77 | Фролова,д.28 | линокром,ТПП,ТКП | 600 | 02.07-30.09 | 24 |
| 78 | 9 Января,д.28 | металлическая | 465,8 | 02.07-15.08 | 19 |
| 79 | Земляная,д.10 кв.16,23 | шиферная | 100 | 15.07-01.08 | 4 |
| 80 | П/о № 14,д.312 | линокром,ТПП,ТКП | 530 | 02.07-30.09 | 21 |
| 81 | Панина,д.14 | шиферная | 402,7 | 02.07-30.08 | 16 |
| 82 | Сакко, д.33 п.1-6 | линокром,ТПП,ТКП | 534,2 | 02.07-15.09 | 21 |
| 83 | 12 Санаторная,д.1б | линокром,ТПП,ТКП | 409,2 | 02.07-10.08 | 16 |
| 84 | Октябрьская,д.24 | ремонт отопления | 243,9 | 02.07-30.08 | 10 |
| 85 | П/о № 14,д.312 | замена верхней разводки ц/от и канализации | 224,4 | 02.07-15.09 | 9 |
| 86 | Ташкентская,д.85б под.1-4 | восстановление ц/от в подъездах | 6,5 | 10.07-10.08 | 0 |
| 87 | Панина,д.14 | ремонт чердачной,нижне разводки | 111,8 | 02.07-15.08 | 4 |
| 88 | Черниковых,д.33 | восстановление освещения над подъездами | 9,3 | 02.07-01.08 | 0 |
| 89 | Фролова,д.28 п.1-4 | ремонт подъездов | 240 | 02.07-30.09 | 10 |
| 90 | Дунаева,д.2 п.1-6 | ремонт подъездов | 195 | 02.07-15.08 | 8 |
| 91 | 3 Межевая д.7 | ремонт подъездов | 100 | 02.07-01.08 | 4 |
| 92 | Б.Хмельницкого,д.30 под.4 | ремонт подъезда | 45 | 02.07-01.08 | 2 |
| 93 | Некрасова,д.45 | ремонт 2-х подъездов | 60 | 02.07-30.08 | 2 |
| 94 | Ташкентская,д.88б под.2(кв.46-92) | ремонт подъезда | 85,4 | 10.07-30.08 | 3 |
| 95 | Палехская,д.14 под.5 | ремонт подъездов | 26 | 10.07-30.08 | 1 |
| 96 | Ташкентская,д.16 под.4,3 | ремонт подъезда | 60 | 10.07-01.09 | 2 |
| 97 | Ташкентская,д.16 | изоляция труб в подвале | 70 | 02.07-01.09 | 3 |
| 98 | Багаева,д.11 под.1,4 | ремонт подъездов | 56 | 10.07-01.09 | 2 |
| 99 | Майорова,д.16 | гидроизоляция водосточных сливов от цоколя здания у подъездов | 10 | 10.07-10.08 | 0 |
| 100 | Б.Хмельницкого,д.9 под.3 | ремонт подъезда | 45 | 10.07-20.08 | 2 |
| 101 | Багаева,д.25/1 под.1,5,6 | ремонт подъездов | 90 | 10.07-10.09 | 4 |
| 102 | Карьерная,д.58 | ремонт подъезда,восстановление отопления в подъездах | 116,7 | 02.07-15.09 | 5 |
| 103 | ул.Коммунальная,д.5,п.1-8 | ремонт подъездов | 179,8 | 02.07-15.09 | 7 |
| 104 | Сакко,д.33 п.1,3,5 | ремонт подъезда,восстановление отопления в подъездах | 75,3 | 02.07-15.09 | 3 |
| 105 | Ярославская,д.14 под.1,4,6 | ремонт подъездов | 90 | 02.07-15.09 | 4 |
| 106 | М.Жаворонкова,д.25 под.1,2,3 | ремонт подъездов | 96,3 | 02.07-01.08 | 4 |
| 107 | 1-я Полевая,д.38 под.1,2,3 | ремонт подъездов,восстановление отопление | 189 | 02.07-15.09 | 8 |
| 108 | Вокзальная,д.1 | ремонт балконов | 40 | 02.07-30.07 | 2 |
| 109 | Калинина,д.31/20 | ремонт балклнов фасада дома | 100 | 15.07-30.08. | 4 |
| 110 | Пролетарская,д.2 | ремонт балконов фасада дома | 452,3 | 02.07-30.09 | 18 |
| 111 | Панина.д.14 | ремонт фасада | 100 | 15.07-15.08 | 4 |
| 112 | Поселковая,д.6 | ремонт асфальтового покрытия пешеходных дорожек на придомовой территории | 143 | 02.07-15.08 | 6 |
| 113 | Фролова,д.28 | внутридомовая территория | 431,4 | 02.07-15.08 | 17 |
| 114 | Ленина,д.102 | внутридомовая территория | 56 | 02.07-30.07 | 2 |
| 115 | Октябрьская,д.24 | внутридомовая территория | 37,3 | 02.07-30.07 | 1 |
| 116 | 9 Января,д.20 | внутридомовая территория | 45,9 | 02.07-30.07 | 2 |
| 117 | Ленина,д.138 | внутридомовая территория | 91,8 | 02.07-30.07 | 4 |
| 118 | Дунаева,д42 | внутридомовая территория | 115,1 | 02.07-15.08 | 5 |
| 119 | Дунаева,д.15 | асфальтирование | 200,9 | 02.07-15.08 | 8 |
| 120 | Б.Хмельницкого,д.6 | внутридомовая территория | 150 | 02.07-01.08 | 6 |
| 121 | Белороссова,д.1 | пешеходная дорожка между домами | 88,9 | 15.07-20.08 | 4 |
| 122 | Майорова,д.16 | пешеходная дорожка между домами | 32,9 | 10.07-10.08 | 1 |
| 123 | Белороссова,д.1 | асфальтирование дворовой территории | 88,9 | 15.07-20.08 | 4 |
| 124 | Черниковых,д.31 | внутридомовая территория | 266,1 | 10.07-01.08 | 11 |
| 125 | Черниковых,д.33 | внутридомовая территория | 168,3 | 10.07-01.08 | 7 |
| 126 | Пролетарская,д.2 | внутридомовая территория | 118,6 | 15.07-01.08 | 5 |
| 127 | Пролетарская,д.2а | внутридомовая территория | 63,1 | 15.07-01.08 | 3 |
| 128 | Панина,д.14 | замена асфальтового покрытия | 56 | 02.07-30.07 | 2 |
| 129 | Сакко,д.52 | внутридомовая территория | 114,8 | 02.07-15.08 | 5 |
| 130 | 3 Нагорная,д.15 | внутридомовая территория | 100,8 | 02.07-02.08 | 4 |
| 131 | 2 Нагорная,д.20 | внутридомовая территория | 92,3 | 02.07-20.07 | 4 |
| 132 | 3 Нагорная,д.24 | внутридомовая территория | 110,7 | 02.07-02.08 | 4 |
| 133 | Кузнецова,д.48а | внутридомовая территория | 79,2 | 02.07-01.08 | 3 |
| 134 | Кузнецова,д.52 | внутридомовая территория | 79,5 | 02.07-01.08 | 3 |
| 135 | 1-я Полевая,д.38 | восстановление асфальтового покрытия тротуаров,отмостки и прилегающей дороги | 300 | 10.07-20.08 | 12 |
| 136 | Текстильщиков,д.109а | ямочный ремонт придомовой территории | 100 | 10.07-20.08 | 4 |
| 137 | Кохомское шоссе,д.20,22а,22б | асфальтирование с горизонтальной планировкой | 400 | 02.07-01.08 | 16 |
| 138 | Ермака,д.43 | 1.благоустройство дворовой территории с 2.организацией детской игровой площадки | 228,6 | 02.07-30.09 | 9 |
| 139 | 1 Сибирская,д.15 | устройство детской площадки | 60 | 02.07-15.09 | 2 |
| 140 | пер.Пограничный,д.80 | устройство спортивной площадки и ремонт детской площадки | 199,3 | 02.07-15.09 | 8 |
| 141 | Полка Нормандия-Неман,д.89 | оборудование детской площадки | 62,4 | 02.07-15.09 | 2 |
| 142 | Футбольная,д.2 | изготовление и установка 2-х качелей(одинарная и двойная) | 27 | 02.07-15.09 | 1 |
| 143 | Б.Хмельницкого,д.6 | детский городок | 50 | 02.07-15.09 | 2 |
| 144 | Черниковых,д.33 | установка детской площадки | 35,5 | 02.07-15.09 | 1 |
| 145 | Хлебникова,д.50 | восстановление и ремонт детской площадки,установка малых архитектурных сооружений(песочницы и т.д.),установка теннисного стола,восстановление освещения во дворе дома | 159,5 | 02.07-15.09 | 6 |
| 146 | П.большевикова,д.9 | оборудование детской площадки | 49,8 | 02.07-15.09 | 2 |
| 147 | 2-я Лагерная,д.55 | оборудование детской площадки | 42,7 | 02.07-15.09 | 2 |
| 148 | 5-я Санаторная,д.29 | оборудование детской площадки | 22,8 | 02.07-15.09 | 1 |
| 149 | Мира,д.5 (п.Дружба) | оборудование детской площадки | 42,7 | 02.07-15.09 | 2 |
| 150 | ТЭЦ-3,д.8-13 | оборудование детской площадки | 55 | 02.07-15.09 | 2 |
| 151 | 5 Коляновская,д.80 | устройство спортивной площадки | 100 | 02.07-15.09 | 4 |
| 152 | Строителей,д.22 | устройство спортивной площадки | 100 | 10.07-30.08 | 4 |
| 153 | Каравайковой,д.140 | оборудование детской площадки | 42,7 | 02.07-15.09 | 2 |
| 154 | Каравайковой,д.141 | оборудование детской площадки | 101,2 | 02.07-15.09 | 4 |
| 155 | 3-я Сосневская,д.120 | оборудование детской площадки | 22,8 | 02.07-15.08 | 1 |
| 156 | 2-я Меланжевая,д.7 | оборудование детской площадки | 43,1 | 02.07-15.08 | 2 |
| 157 | Новая,д.10 | оборудование детской площадки | 35,6 | 02.07-15.09 | 1 |
| 158 | 15 Проезд,д.7 | 1.оборудование детской площадки 2.асфальтирование | 74,6 | 02.07-15.09 | 3 |
| 159 | Авдотьинская,д.24,26 | благоустройство дворовой территории с организацией детской игровой площадки | 68 | 02.07-30.09 | 3 |
| 160 | 2-я Минская,д.6 | благоустройство дворовой территории с организацией детской игровой площадки | 68 | 02.07-30.09 | 3 |
| 161 | 2я Петрозаводская,д.1,1а | благоустройство дворовой территории с организацией детской игровой площадки | 68 | 02.07-30.09 | 3 |
| 162 | 2-я Минская,д.5,5а | благоустройство дворовой территории с организацией детской игровой площадки | 68 | 02.07-30.09 | 3 |
| 163 | ул. Палехская, д.13, под.4 | газификация кв. 39,40,43,44,47,48,51,52, ПСД | 200 | 02.07-30.09 | 8 |
| 164 | пр. Строителей дом 102 | кровля (линокром на основе стеклоткани (ЭПП,ТКП )) | 480,081 | до 01.08.06 | 19 |
| 165 | пр. Строителей дом 82 | общестроительные работы ( косметический ремонт подъездов | 99,953 | 1.08.06 - 1.10.06 | 4 |
| 166 | пр. Строителей дом 88 | общестроительные работы ( косметический ремонт подъездов | 99,795 | до 1.09.06 | 4 |
| 167 | пр. Строителей дом 92 | проектные работы ( изготовление проектно-сметной документации на эл. монтажные работы по замене внутренних сетей с уст-во эл. плит) | 134 | до 01.10.06 | 5 |
| 168 | ул. Маршала Василевского дом 15 | благоустройство - ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовой территории | 99,738 | до 01.08.06 | 4 |
| 169 | ул.Диановых, 12 | капремонт ЦО | 229,857 | до 31.07.2006 | 9 |
| 170 | ул.Кирякиных, 16 | капремонт ЦО | 318,952 | до 31.07.2006 | 13 |
| 171 | ул.Ташкентская, 95 | капремонт ЦО | 517,445 | до 15.08.2006 | 21 |
| 172 | ул.Лежневская, 122а | капремонт кровли | 393,610 | до 15.07.2006 | 16 |
| 173 | ул.10 Земледельческая, 2 | капремонт кровли | 108,128 | до 15.07.2006 | 4 |
| 174 | ул.1 Полевая, 84 | капремонт кровли | 195,178 | до 15.07.2006 | 8 |
| 175 | ул.Куликова, 18 | капремонт кровли | 299,365 | до 31.07.2006 | 12 |
| 176 | ул.Диановых, 17а | капремонт кровли | 215,952 | до 15.08.2006 | 9 |
| 177 | ул.Диановых, 18 | капремонт кровли | 133,427 | до 30.06.2006 | 5 |
| 178 | ул.Ташкентская, 98 | капремонт фасада | 107,929 | до 15.08.2006 | 4 |
| 179 | ул.Лежневская, 154 | капремонт межпанельных швов | 173,865 | до 31.08.2006 | 7 |
| 180 | ул.Ташкентская, 89 | капремонт фасада | 346,462 | до 15.08.2006 | 14 |
| 181 | ул.Лежневская,130 | капремонт фасада | 176,685 | до 15.08.2006 | 7 |
| 182 | ул.Лежневская,173 | капремонт фасада | 177,024 | до 15.08.2006 | 7 |
| 183 | ул.Радищева, 18 и 20 | капремонт асфальтового покрытия | 125,526 | до 15.08.2006 | 5 |
| 184 | ул.Лежневская, 154 и 158 | проектные работы по автоматике системы ПС, В и ДУ | 195,000 | до 30.06.2006 | 8 |
| 185 | Школа №50, пр.Строителей, д.63 | монтаж АПС | 300 | до 15.08.2006 | 12 |
| 186 | Школа №35, ул.П. Коммуны, д.60 | монтаж АПС | 599 | до 15.08.2006 | 24 |
| 187 | ДОУ №181, ул.3-я Чапаева, д.88 | монтаж АПС | 300 | до 15.08.2006 | 12 |
| 188 | Школа №5, ул.Любимова, д.16а | монтаж АПС | 280 | до 15.08.2006 | 11 |
| 189 | Школа №9, ТЭЦ-3, д.14 | монтаж АПС | 280 | до 15.08.2006 | 11 |
| 190 | Школа, №33, ул.Багаева, д.38/17 | монтаж АПС | 350 | до 15.08.2006 | 14 |
| 191 | Школа, №19, ул,василевского, д.7 | монтаж АПС | 280 | до 15.08.2006 | 11 |
| 192 | Школа №43, ул.Носова, д.49 | монтаж АПС | 280 | до 15.08.2006 | 11 |
| 193 | Школа №18, ул.Василевского, д.6а | монтаж АПС | 280 | до 15.08.2006 | 11 |
| 194 | Школа №6, ул.Воронина, д.8 | монтаж АПС | 330 | до 15.08.2006 | 13 |
| 195 | Школа, №17, ул.Василевского, д.6 | монтаж АПС | 330 | до 15.08.2006 | 13 |
| 196 | Школа №22, ул.Мальцева, д.42/7 | монтаж АПС | 330 | до 15.08.2006 | 13 |
| 197 | Школа №39, ул.П.Коммуны, д.44 | монтаж АПС | 330 | до 15.08.2006 | 13 |
| 198 | Школа №61, м-н 30, д.17 | монтаж АПС | 330 | до 15.08.2006 | 13 |
| 199 | Школа №66, ул.Куликова, д.19 | монтаж АПС | 330 | до 15.08.2006 | 13 |
| 200 | Школа №35, ул.П.Коммуны, д.60 | ремонт метал. кровли | 350,171 | до 15.08.2006 | 14 |
| 201 | МУЗ "Городская клиническая больница №4", ул.Шошина, д.8 | капремонт санузлов | 371,923 | до 30.09.2006 | 15 |
| 202 | Административное здание, пл.Революции, д.6 | текущий ремонт системы водоснабжения | 454,978 | до 24.07.2006 | 18 |
| 203 | Административное здание, пл.Революции, д.4 | капитальный ремонт фасада | 3096,02 | до 15.08.2006 | 124 |