Администрация города Иванова Ивановской области ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000 , г.Иваново, пл. Революции, д.6, тел. (0932) 32-51-85

_______________№_________

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 25

Категория: Капитальный ремонт

Предмет контракта:

- Выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда МПЖХ г. Иваново (лоты 1-163, 207)

- Выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда МУП ЖХ № 1 г. Иваново (лоты 164-168)

- Выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда МУП ЖХ № 2 г. Иваново (лоты 169-184)

- Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в учреждениях управления образования администрации города Иванова (лоты 185-199)

- Выполнение работ по капитальному ремонту металлической кровли (лот 200)

- Выполнение работ по капитальному ремонту помещений МУЗ «Городская клиническая больница №4» (лоты 201,205, 206)

- Выполнение работ по текущему ремонту системы водоснабжения административного здания по адресу: г.Иваново, пл.Революции, д.6 (лот 202)

- Выполнение работ по капитальному ремонту фасада административного здания по адресу: г.Иваново, пл. Революции, д.4 (лот 203)

- Выполнение работ по ремонту помещений актового зала школы №44 (лот 204)

| Отдел муниципального заказа | ______________ _______ |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. подпись |
| Утверждено: |  |
| Администрация города Иванова | ______________ _______ |
|  | Ф.И.О. подпись |
| Муниципальное предприятие жилищного хозяйства города Иванова | ____________ _________ |
|  | Ф.И.О. подпись |
| Муниципальное унитарное предприятие жилищного хозяйства №1 г.Иваново | ____________ __________ |
|  | Ф.И.О. подпись |
| Муниципальное унитарное предприятие жилищного хозяйства № 2 г. Иваново | ____________ __________ |
|  | Ф.И.О. подпись |
| Управление образования администрации города Иванова | ____________ __________ |
|  | Ф.И.О. подпись |
| МУЗ «Городская клиническая больница №4» | ____________ ___________ |
|  | Ф.И.О. подпись |

Утверждено:

Заказчик:

1. Муниципальное предприятие жилищного хозяйства города Иванова (МПЖХ г. Иваново).

Адрес: 153000, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 5.

2. Муниципальное унитарное предприятие жилищного хозяйства №1 (МУП ЖХ №1)

Адрес: 153040, г.Иваново, пр. Строителей, д.54а.

3. Муниципальное унитарное предприятие жилищного хозяйства № 2 г. Иваново (МУП ЖХ № 2 г. Иваново).

Адрес: 153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 7.

4. Управление образования администрации города Иванова.

Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6.

5. МУЗ «Городская клиническая больница №4»

Адрес: 153005, г.Иваново, ул.Шошина, д.8

6. Администрация города Иванова.

Адрес: 153000, г.Иваново, пл.Революции, д.6

- Уполномоченный орган:

- Отдел муниципального заказа администрации города Иванова.

- Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505, тел: (4932) 32-51-85.

- Контактное лицо: Алалыкина Елена Геннадьевна, тел. (4932) 32-51-85

- Николаева Марина Михайловна, тел. (4932) 32-51-85.

Адрес официального сайта:  www.ivgoradm.ru раздел «Муниципальный заказ».

Примечание. Участникам размещения заказа, получившим Конкурсную документацию самостоятельно на официальном сайте без подачи соответствующего заявления, рекомендуется уведомить об этом Уполномоченный орган (в письменной форме или по электронной почте с указанием почтового адреса, адреса электронной почты, номера контактного телефона) для информирования такого участника в случае внесения изменений в Конкурсную документацию. В противном случае, Уполномоченный орган не несет ответственности за своевременное информирование участника размещения заказа об изменениях, вносимых в Конкурсную документацию.

Источник средств:  бюджет города Иванова

Начальная цена контракта

Начальная цена контракта по каждому лоту указана в графе «Начальная цена контракта» Формы 3.

Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе:

Неполное предоставление информации в соответствии с Конкурсной документацией или подача заявки на участие в конкурсе (далее заявка), несоответствующей требованиям Конкурсной документации, дает право конкурсной комиссии не допустить участника размещения заказа   к участию в конкурсе.

- Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника размещения заказа без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им представителем, на основании доверенности (далее — уполномоченный представитель). В последнем случае оригинал доверенности прилагается к заявке.

- Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью участника размещения заказа. Данные требования не распространяются на нотариально заверенные копии документов.

- Документы, входящие в заявку, должны быть скреплены таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц.

- Участник размещения заказа также должен подготовить 1 копию заявки.

- Копия заявки подготавливается путем ксерокопирования оригинала каждого документа, входящего в заявку, после его подписания и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации страниц, но перед сшиванием.

- Оригинал и копия заявки участникам размещения заказа не возвращаются.

Состав заявки

1. Содержание заявки (опись документов с нумерацией их порядка).

2. Сопроводительное письмо (Форма 1).

3. Анкета участника (Форма 2).

4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). Примечание. Срок действия выписки из единого государственного реестра в течение 90 дней с даты выдачи.

5. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов:

– нотариально заверенные копии лицензий на заявленные виды работ, в т.ч:

для лотов 185-199: нотариально заверенные копии лицензии на выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем оповещения и эвакуации при пожаре;

для лота 203: нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); нотариально заверенная копия паспорта отделки фасада, согласованного с комитетом Ивановской области по культуре.

6. Предложение о цене контракта (Форма 3), в том числе расчет по снижению стоимости предложения о цене муниципального контракта более чем на 10 % от начальной цены контракта и обоснование снижения стоимости с приложением соответствующих документов, подтверждающих данное снижение (Форма 4).

Внимание!

1) Вносить изменения, дополнения в форму 3 запрещается!

2) Цены вносить через запятую (например 20,5).

3) Ячейки оставлять пустыми, если нет предложения по позиции, “-“ не ставить.

4) Значения вносить с клавиатуры (без копирования).

Примечание.

Участник размещения заказа в дополнение к расчету по снижению стоимости работ вправе представить смету.

7. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (копия платежного поручения)

Примечание:

1) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе – согласно приложению № 1 конкурсной документации;

2) реквизиты счета для перечисления денежных средств:

Администрация г. Иванова

РКЦ №2 г. Иванова

Р/с № 40703810600000000030

ИНН 3728012487

КПП 370201001

БИК 042435000;

3) срок поступления денежных средств на счет – до 17.00 05.06.2006. В случае не поступления в установленный срок денежных средств, участник размещения заказа к открытому конкурсу не допускается;

4) в платежном поручении обязательно должен быть указан номер конкурсной документации, номер лота. В случае отсутствия данной информации, платежное поручение рассматриваться не будет;

5) денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются:

- участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе – в течение 5 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

- участникам конкурса, не признанным победителями – в течение 5 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

- участникам конкурса, занявшим второе место – в течение 5 дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса;

- победителям конкурса – в течение 5 дней со дня заключения муниципального контракта.

6) денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, занявшего второе место от заключения муниципального контракта.

8. Доверенность на право подписи документов, в случае необходимости.

9. Документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа в подтверждении своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе копию бухгалтерского баланса (формы 1,2) за последний отчетный год, справка из налоговой инспекции за прошедший календарный год об отсутствие задолженности в бюджеты всех уровней.

Конкурсная заявка действительна до момента подписания муниципального контракта с победителем конкурса.

К Конкурсной заявке на бумажном носителе необходимо приложить Форму 3 в электронном виде (дискета).

Требования к участникам размещения заказа

При размещении заказа путем проведения конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Место выполнения работ

Согласно Формы 3 (графа «Наименование объекта»).

Технические характеристики работ

1. МПЖХ г. Иваново: кровельные работы, центральное отопление, горячее водоснабжение, фасады, общестроительные работы, газификация, асфальтирование, благоустройство, электроработы.

2. МУП ЖХ № 1 г. Иваново: кровельные работы, общестроительные работы, проектные работы, асфальтирование.

3. МУП ЖХ № 2 г. Иваново: кровельные работы, центральное отопление, горячее водоснабжение, фасады, водопровод-канализация, асфальтирование.

4. Управление образование администрации города Иванова: монтаж автоматической пожарной сигнализации, кровельные работы, ремонтно-строительные работы, отделочные работы.

5. МУЗ «Городская клиническая больница №4»: общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы.

6. Администрация города Иванова: водоснабжение, кровельные работы, фасад, общестроительные работы.

Условия выполнения работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями, указанными в проектах муниципальных контрактов, приложенных к настоящей Конкурсной документации.

Работы по каждому объекту должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией.

Сроки (периоды) выполнения работ

Согласно Формы 3 (графа «Срок выполнения работ»).

Требования к качеству работ, строительных материалов

Выполняемые работы должны соответствовать СНиП.

Качество строительных материалов должно соответствовать стандартам, техническим условиям. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Требования к безопасности работ

В месте выполнения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Требования к результатам работ

Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ, должны быть своевременно устранены.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ

гарантия качества распространяется на весь перечень выполненных подрядчиком работ, согласно принятых актов выполненных работ.

1. МПЖХ г. Иваново:

кровля – 5 лет;

центральное отопление и горячее водоснабжение – 3 года;

фасады – 3 года;

общестроительные работы – 3 года;

газификация – 3 года;

асфальтирование – 2 года;

благоустройство  - 2 года;

электроработы – 3 года.

2. МУП ЖХ №1 г.Иваново:

кровля – 5 лет;

общестроительные работы – 3 года;

проектные работы – 2 года;

асфальтирование – 2 года.

3. МУП ЖХ № 2 г. Иваново:

кровля – 5 лет;

центральное отопление и горячее водоснабжение – 3 года;

водопровод-канализация – 3 года;

фасады – 5 лет;

асфальтирование – 3 года.

4. Управление образование администрации города Иванова:

монтаж АПС – 2 года;

кровля – 5 лет;

ремонтно-строительные, отделочные работы – 3 года.

5. МУЗ «Городская клиническая больница №4»:

общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы – 3 года

6. Администрация города Иванова:

водоснабжение – 3 года;

общестроительные работы, фасад – 3 года.

Согласно Формы 3 (графа «Срок гарантии качества работ»).

Порядок формирования цены муниципального контракта

Цена контракта по каждому объекту установлена с учетом НДС, стоимости работ, материалов, транспортных затрат, накладных расходов.

В случае, если организация работает по упрощенной системе налогообложения, расчет цены контракта производится в соответствии с письмом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.10.2003 № НЗ-6292/10.

Сведения о праве заказчика в одностороннем порядке изменить объем выполняемых по контракту работ

Заказчик имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены.

Валюта, в которой выражены цены: рубль.

Порядок применения курса иностранной валюты

- При возникновении необходимости, оплата заключенного муниципального контракта осуществляется по официальному курсу иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации на день заключения соответствующего контракта.

- Место подачи заявок: 153000, г. Иваново, Администрация г. Иванова, отдел муниципального заказа, к.505 тел:/факс (4932) 32-51-85.

- Дата начала подачи заявок: 22.05.2006г.  10.00.

- Дата окончания срока подачи заявок: 08.06.2006г.  10.00.

Порядок подачи заявок

Участник размещения заказа подает заявку в письменной форме (согласно составу заявки) в запечатанном конверте (с приложением Формы 3 в электронном виде) в соответствии с требованиями к содержанию и форме заявки. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа. Копия заявки подается в отдельном запечатанном конверте.

Конкурсные заявки регистрируются Уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок с присвоением порядкового номера каждой заявке.

Срок отзыва заявок

Участник размещения заказа вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

Порядок отзыва заявок

Участник размещения заказа направляет Уполномоченному органу обращение об отзыве заявки. Заявка считается отозванной на день поступления соответствующего обращения.

Изменения в конкурсных заявках и их отзыв

Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

Порядок отзыва заявок

Участник размещения заказа направляет Уполномоченному органу обращение об отзыве заявки. Заявка считается отозванной на день поступления соответствующего обращения.

Порядок внесения изменений в заявки

Участник размещения заказа вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. Участник размещения заказа направляет Уполномоченному органу обращение о внесении изменений в заявку с указанием порядкового номера заявки. Изменения к заявке принимаются в день поступления соответствующего обращения. Изменения к заявке подаются в отдельном запечатанном конверте с указанием наименования открытого конкурса. Изменения регистрируются Уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок с присвоением номера, соответствующего регистрации заявки.

Формы, порядок, дата начала и окончания срока предоставления разъяснений положений Конкурсной документации

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Уполномоченному органу запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, Уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил в Уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

В течение одного дня со дня направления разъяснений положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такие разъяснения размещаются Уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Внесение изменений в Конкурсную документацию

Заказчик, Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в Конкурсную документацию, не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную документацию, такие изменения опубликовываются Уполномоченным органом, в течение двух дней размещаются на официальном сайте  и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация.

Заказчик, Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения открытого конкурса  не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте  Уполномоченным органом соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

- Время и дата вскрытия конвертов с заявками:

- 10:00 часов 08.06.2006 г.

- Место вскрытия конвертов с заявками:

- г. Иваново,  пл. Революции, д. 6, к. 416

Порядок вскрытия конвертов с заявками

Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками.

Представитель участника размещения заказа, присутствующий на процедуре вскрытия конвертов с заявками, должен иметь при себе доверенность на право осуществления действий от имени участника размещения заказа.

- Критерии оценки заявок

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии с критерием – цена контракта.

Порядок оценки и сопоставления заявок

Победителем конкурса по лоту признается участник конкурса, предложивший наименьшую цену контракта по данному лоту.

Срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект муниципального контракта

1.  МПЖХ г. Иваново: от 10 до 20 дней;

2. МУП ЖХ №1 г.Иваново: от 10 до 15 дней;

3. МУП ЖХ № 2 г. Иваново: от10 дней до 15 дней;

4. Управление образования администрации города Иванова: от 10 до 15 дней;

5. МУЗ «Городская клиническая больница №4»: от 10 до 15 дней;

6. Администрация города Иванова:  от 10 до 15 дней.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта

Согласно Формы 3 (графа «Размер обеспечения исполнения контракта»).

Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств. При этом способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником конкурса самостоятельно.

Подписание муниципального контракта

- Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке в проект контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.

В срок, предусмотренный настоящей Конкурсной документацией, победитель конкурса представляет заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта.

Если победитель конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Форма 1

Сопроводительное письмо

от «__»_________200_г

Кому: Уполномоченному органу

Изучив Конкурсную документацию № 25, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, обязуемся в случае принятия нашей заявки  выполнять условия, указанные в проектах контрактов, прилагаемых к Конкурсной документации № 25.

Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки до момента, пока не подписан контракт.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая заявка будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

| Справки по общим вопросам и вопросам управления |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. | Телефон: |
| Ф.И.О. | Телефон: |
| Справки по финансовым вопросам |  |
| Ф.И.О. | Телефон: |
| Ф.И.О. | Телефон: |

Руководитель организации _____________________________________________

М.П.

Форма 2

от «__»_________200_г

АНКЕТА УЧАСТНИКА

Участники размещения заказа заполняют соответствующую форму сведений, приведенную ниже.

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование (наименование) участника (для юридического лица) ФИО (для физического лица) |  |
| 2. | ФИО полностью, должность руководителя организации |  |
| 3. | Паспортные данные (для физического лица) |  |
| 4. | Организационно-правовая форма (для юридического лица) |  |
| 5. | Юридический адрес |  |
| 6. | Фактическое местонахождение |  |
| 7. | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |
| 8. | Факс (с указанием кода страны и города) |  |
| 9. | Адрес электронной почты |  |

Руководитель организации _____________________________________________

М.П.

Форма 4

### от «__»_________200_г

Расчет по снижению стоимости предложения о цене муниципального контракта и обоснование снижения

Наименование участника_____________________________________________________

| № п/п | Разделы сметы, по которым происходит снижение | Сумма снижения, руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Итого сумма уступки: |  |
|  | Предложение о цене муниципального контракта (начальная цена контракта – сумма уступки) |  |

Руководитель организации ____________________________________________________

М.П.

Примечание

К расчету необходимо приложить документы, подтверждающие снижение стоимости предложения о цене контракта.

Приложение №1

Размер обеспечения заявки

| № лота | Наименование объекта | Вид работ, материалы | Начальная цена контракта, тыс.руб. | Размер обеспечения заявки, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19 Линия, д.10 | линокром, тпп. ткп | 410,00 | 16 |
| 2 | Дальний тупик, д.6 | шиферная | 115,02 | 5 |
| 3 | ул. Войкова, д.13 | линокром , тпп, ткп | 695,61 | 28 |
| 4 | ул. Октябрьская, д.10/68 | шиферная | 170,03 | 7 |
| 5 | П/О 14, д.3 | шиферная | 685,79 | 27 |
| 6 | пер. Силикатный, д.55 | ТПП,ТКП линокром | 390,00 | 16 |
| 7 | ул. Маяковского, д.25 | ТПП,ТКП линокром | 365,00 | 15 |
| 8 | ул. Палехская, д.13, п.5 | металлическая | 126,30 | 5 |
| 9 | ул. Ноздрина, д.11, под.5-8 | мягкая линокром,ТПП,ТКП | 420,00 | 17 |
| 10 | ул. 2 Дачная, д.20 п.1,2,13,14,15,16 | мягкая линокром ,ТПП,ТКП | 752,70 | 30 |
| 11 | ул. 5 Слободская, д.12 | металлическая | 233,50 | 9 |
| 12 | ул. Болохнина, д.29 | шиферная | 163,80 | 7 |
| 13 | ТЭЦ-3, д.7Б | линокром ,ТПП,ТКП | 344,53 | 14 |
| 14 | ул. Авдотьинская, д.26 | линокром ,ТПП,ТКП | 650,00 | 26 |
| 15 | ул. Профессиональная, д.35 | замена системы центрального отопления | 369,34 | 15 |
| 16 | ул. 3 Петрозаводская, д.3 | ремонт системы центрального отопления в подвале | 130,05 | 5 |
| 17 | ул. Октябрьская, д.16, кв.17 | ремонт балкона | 15,07 | 1 |
| 18 | ул. Благова, д.21 | ремонт фасада | 225,83 | 9 |
| 19 | Микрорайон 30, д.54 | межпанельные швы | 150,01 | 6 |
| 20 | ул. Революционная, д.99 | межпанельные швы балконы | 190,01 | 8 |
| 21 | ул. Кольчугинская, д.5 | вход в подвал | 20,02 | 1 |
| 22 | ул. Минская, д.130 | газоснабжение жилого дома | 725,15 | 29 |
| 23 | ул. Герцена, д.31 | асфальтирование придомовой территории | 125,00 | 5 |
| 24 | ул. Сарментовой, д.6 | асфальтирование придомовой территории | 125,00 | 5 |
| 25 | пр. Ф. Энгельса, д.74а | асфальтирование придомовой территории | 120,05 | 5 |
| 26 | ул. Дунаева, д.46 | асфальтирование придомовой территории | 100,06 | 4 |
| 27 | ул. Благова, д.32 | асфальтирование придомовой территории | 75,74 | 3 |
| 28 | ул. Благова, д.34 | асфальтирование придомовой территории | 76,02 | 3 |
| 29 | ул. Б. Хмельницкого, д.75 | асфальтирование придомовой территории | 90,03 | 4 |
| 30 | ул. Володарского, д.5,7,11 | асфальтирование придомовой территории | 300,03 | 12 |
| 31 | ул. Кавалерийская, д.60 | асфальтирование придомовой территории | 90,00 | 4 |
| 32 | ул. Панина, д.17 | асфальтирование придомовой территории | 90,00 | 4 |
| 33 | пр. Текстильщиков, д.5а | асфальтирование придомовой территории | 30,00 | 1 |
| 34 | ул. Хлебникова, д.60 | асфальтирование придомовой территории | 120,00 | 5 |
| 35 | ул. Котовского, д.23 | асфальтирование придомовой территории | 180,00 | 7 |
| 36 | ул. Пролетарская, д.6 | асфальтирование придомовой территории | 105,06 | 4 |
| 37 | ул. Постышева, д.58 | асфальтирование придомовой территории | 105,06 | 4 |
| 38 | ул. Огородная, д.3 | асфальтирование придомовой территории | 88,02 | 4 |
| 39 | ул. Постышева, д.44 | асфальтирование придомовой территории | 175,01 | 7 |
| 40 | ул. 10 Августа, д.56 | асфальтирование придомовой территории | 105,04 | 4 |
| 41 | ул. Ремизная, д.3 | асфальтирование придомовой территории | 240,01 | 10 |
| 42 | ул. Хлебникова, д.48 | асфальтирование придомовой территории | 60,00 | 2 |
| 43 | Микрорайон 30, д.2 | асфальтирование придомовой территории | 180,02 | 7 |
| 44 | ул. Бубнова, д.47 | асфальтирование придомовой территории | 130,01 | 5 |
| 45 | ул. Советская, д.55 | асфальтирование придомовой территории | 135,00 | 5 |
| 46 | ул. Пролетарская, д.44а | асфальтирование придомовой территории | 180,00 | 7 |
| 47 | ул. Сакко, д.3 | асфальтирование придомовой территории | 120,00 | 5 |
| 48 | ул. Тихая, д.15 | асфальтирование придомовой территории | 150,00 | 6 |
| 49 | ул. Наговицыной-Икрянистовой, д.2,4 | асфальтирование придомовой территории | 120,01 | 5 |
| 50 | ул. 2 Фабричная, д.2 | асфальтирование придомовой территории | 75,02 | 3 |
| 51 | пр. Текстильщиков, д.58А | асфальтирование придомовой территории | 180,00 | 7 |
| 52 | 10 Проезд, д.18 ул. Каравайковой, д.124 | асфальтирование придомовой территории | 170,00 | 7 |
| 53 | ул.П.Коммуны д. 20А | шифер | 61,545 | 2 |
| 54 | ул. 1 Мебельщиков д.1 | шифер | 71,34 | 3 |
| 55 | ул. 1 Мебельщиков д10 | шифер | 71,34 | 3 |
| 56 | ул.Тимирязева д.16 | линокром,ТПП,ТКП | 600,00 | 24 |
| 57 | ул. Октябрьская д.18 | шифер | 320,00 | 13 |
| 58 | ул.4 Деревенская д.46 | шифер | 544,06 | 22 |
| 59 | 4 Деревенская 391 | линокром,ТППТКП | 350,00 | 14 |
| 60 | ул.Громобоя д. 58 | шифер | 710,07 | 28 |
| 61 | пр.Ленина д.11 | шифер | 683,00 | 27 |
| 62 | Радищева д. 7 | шифер | 231,69 | 9 |
| 63 | ул.Жугина д.12 | шифер | 341,81 | 14 |
| 64 | ул. Ташкентская д.59 | линокром,ТПП,ТКП | 345,00 | 14 |
| 65 | ул.Ташкентская д.16 А | линокром,ТПП,ТКП | 150,00 | 6 |
| 66 | ул. Любимова д. 8 | линокром,ТПП,ТКП | 480,00 | 19 |
| 67 | ул.Стрелковая д. 3 | линокром,ТППТКП | 785,00 | 31 |
| 68 | пр.Строителей д.29 | линокром,ТПП,ТКП | 520,00 | 21 |
| 69 | ул.Пушкина д.47 | линокром,ТПП,ТКП | 490,00 | 20 |
| 70 | 2 Фабричная д.2 | линокром,ТПП,ТКП | 900,00 | 36 |
| 71 | 2 Лагерная 57 | линокром,ТПП,ТКП | 317,00 | 13 |
| 72 | ул.Лежневская д.165 | шифер | 512,79 | 21 |
| 73 | ул. Хлебникова д.12 | линокром,ТПП,ТКП | 442,00 | 18 |
| 74 | ул.Кудряшова 110 | линокром,ТПП,ТКП | 300,00 | 12 |
| 75 | 6 Проезд д. 55 | шифер | 400,04 | 16 |
| 76 | 3 Петрозаводская д.3 | линокром,ТПП,ТКП | 500,00 | 20 |
| 77 | Фролова,д.28 | линокром,ТПП,ТКП | 600 | 24 |
| 78 | 9 Января,д.28 | металлическая | 465,8 | 19 |
| 79 | Земляная,д.10 кв.16,23 | шиферная | 100 | 4 |
| 80 | П/о № 14,д.312 | линокром,ТПП,ТКП | 530 | 21 |
| 81 | Панина,д.14 | шиферная | 402,7 | 16 |
| 82 | Сакко, д.33 п.1-6 | линокром,ТПП,ТКП | 534,2 | 21 |
| 83 | 12 Санаторная,д.1б | линокром,ТПП,ТКП | 409,2 | 16 |
| 84 | Октябрьская,д.24 | ремонт отопления | 243,9 | 10 |
| 85 | П/о № 14,д.312 | замена верхней разводки ц/от и канализации | 224,4 | 9 |
| 86 | Ташкентская,д.85б под.1-4 | восстановление ц/от в подъездах | 6,5 | 0 |
| 87 | Панина,д.14 | ремонт чердачной,нижне разводки | 111,8 | 4 |
| 88 | Черниковых,д.33 | восстановление освещения над подъездами | 9,3 | 0 |
| 89 | Фролова,д.28 п.1-4 | ремонт подъездов | 240 | 10 |
| 90 | Дунаева,д.2 п.1-6 | ремонт подъездов | 195 | 8 |
| 91 | 3 Межевая д.7 | ремонт подъездов | 100 | 4 |
| 92 | Б.Хмельницкого,д.30 под.4 | ремонт подъезда | 45 | 2 |
| 93 | Некрасова,д.45 | ремонт 2-х подъездов | 60 | 2 |
| 94 | Ташкентская,д.88б под.2(кв.46-92) | ремонт подъезда | 85,4 | 3 |
| 95 | Палехская,д.14 под.5 | ремонт подъездов | 26 | 1 |
| 96 | Ташкентская,д.16 под.4,3 | ремонт подъезда | 60 | 2 |
| 97 | Ташкентская,д.16 | изоляция труб в подвале | 70 | 3 |
| 98 | Багаева,д.11 под.1,4 | ремонт подъездов | 56 | 2 |
| 99 | Майорова,д.16 | гидроизоляция водосточных сливов от цоколя здания у подъездов | 10 | 0 |
| 100 | Б.Хмельницкого,д.9 под.3 | ремонт подъезда | 45 | 2 |
| 101 | Багаева,д.25/1 под.1,5,6 | ремонт подъездов | 90 | 4 |
| 102 | Карьерная,д.58 | ремонт подъезда,восстановление отопления в подъездах | 116,7 | 5 |
| 103 | ул.Коммунальная,д.5,п.1-8 | ремонт подъездов | 179,8 | 7 |
| 104 | Сакко,д.33 п.1,3,5 | ремонт подъезда,восстановление отопления в подъездах | 75,3 | 3 |
| 105 | Ярославская,д.14 под.1,4,6 | ремонт подъездов | 90 | 4 |
| 106 | М.Жаворонкова,д.25 под.1,2,3 | ремонт подъездов | 96,3 | 4 |
| 107 | 1-я Полевая,д.38 под.1,2,3 | ремонт подъездов,восстановление отопление | 189 | 8 |
| 108 | Вокзальная,д.1 | ремонт балконов | 40 | 2 |
| 109 | Калинина,д.31/20 | ремонт балклнов фасада дома | 100 | 4 |
| 110 | Пролетарская,д.2 | ремонт балконов фасада дома | 452,3 | 18 |
| 111 | Панина.д.14 | ремонт фасада | 100 | 4 |
| 112 | Поселковая,д.6 | ремонт асфальтового покрытия пешеходных дорожек на придомовой территории | 143 | 6 |
| 113 | Фролова,д.28 | внутридомовая территория | 431,4 | 17 |
| 114 | Ленина,д.102 | внутридомовая территория | 56 | 2 |
| 115 | Октябрьская,д.24 | внутридомовая территория | 37,3 | 1 |
| 116 | 9 Января,д.20 | внутридомовая территория | 45,9 | 2 |
| 117 | Ленина,д.138 | внутридомовая территория | 91,8 | 4 |
| 118 | Дунаева,д42 | внутридомовая территория | 115,1 | 5 |
| 119 | Дунаева,д.15 | асфальтирование | 200,9 | 8 |
| 120 | Б.Хмельницкого,д.6 | внутридомовая территория | 150 | 6 |
| 121 | Белороссова,д.1 | пешеходная дорожка между домами | 88,9 | 4 |
| 122 | Майорова,д.16 | пешеходная дорожка между домами | 32,9 | 1 |
| 123 | Белороссова,д.1 | асфальтирование дворовой территории | 88,9 | 4 |
| 124 | Черниковых,д.31 | внутридомовая территория | 266,1 | 11 |
| 125 | Черниковых,д.33 | внутридомовая территория | 168,3 | 7 |
| 126 | Пролетарская,д.2 | внутридомовая территория | 118,6 | 5 |
| 127 | Пролетарская,д.2а | внутридомовая территория | 63,1 | 3 |
| 128 | Панина,д.14 | замена асфальтового покрытия | 56 | 2 |
| 129 | Сакко,д.52 | внутридомовая территория | 114,8 | 5 |
| 130 | 3 Нагорная,д.15 | внутридомовая территория | 100,8 | 4 |
| 131 | 2 Нагорная,д.20 | внутридомовая территория | 92,3 | 4 |
| 132 | 3 Нагорная,д.24 | внутридомовая территория | 110,7 | 4 |
| 133 | Кузнецова,д.48а | внутридомовая территория | 79,2 | 3 |
| 134 | Кузнецова,д.52 | внутридомовая территория | 79,5 | 3 |
| 135 | 1-я Полевая,д.38 | восстановление асфальтового покрытия тротуаров,отмостки и прилегающей дороги | 300 | 12 |
| 136 | Текстильщиков,д.109а | ямочный ремонт придомовой территории | 100 | 4 |
| 137 | Кохомское шоссе,д.20,22а,22б | асфальтирование с горизонтальной планировкой | 400 | 16 |
| 138 | Ермака,д.43 | 1.благоустройство дворовой территории с 2.организацией детской игровой площадки | 228,6 | 9 |
| 139 | 1 Сибирская,д.15 | устройство детской площадки | 60 | 2 |
| 140 | пер.Пограничный,д.80 | устройство спортивной площадки и ремонт детской площадки | 199,3 | 8 |
| 141 | Полка Нормандия-Неман,д.89 | оборудование детской площадки | 62,4 | 2 |
| 142 | Футбольная,д.2 | изготовление и установка 2-х качелей(одинарная и двойная) | 27 | 1 |
| 143 | Б.Хмельницкого,д.6 | детский городок | 50 | 2 |
| 144 | Черниковых,д.33 | установка детской площадки | 35,5 | 1 |
| 145 | Хлебникова,д.50 | восстановление и ремонт детской площадки,установка малых архитектурных сооружений(песочницы и т.д.),установка теннисного стола,восстановление освещения во дворе дома | 159,5 | 6 |
| 146 | П.большевикова,д.9 | оборудование детской площадки | 49,8 | 2 |
| 147 | 2-я Лагерная,д.55 | оборудование детской площадки | 42,7 | 2 |
| 148 | 5-я Санаторная,д.29 | оборудование детской площадки | 22,8 | 1 |
| 149 | Мира,д.5 (п.Дружба) | оборудование детской площадки | 42,7 | 2 |
| 150 | ТЭЦ-3,д.8-13 | оборудование детской площадки | 55 | 2 |
| 151 | 5 Коляновская,д.80 | устройство спортивной площадки | 100 | 4 |
| 152 | Строителей,д.22 | устройство спортивной площадки | 100 | 4 |
| 153 | Каравайковой,д.140 | оборудование детской площадки | 42,7 | 2 |
| 154 | Каравайковой,д.141 | оборудование детской площадки | 101,2 | 4 |
| 155 | 3-я Сосневская,д.120 | оборудование детской площадки | 22,8 | 1 |
| 156 | 2-я Меланжевая,д.7 | оборудование детской площадки | 43,1 | 2 |
| 157 | Новая,д.10 | оборудование детской площадки | 35,6 | 1 |
| 158 | 15 Проезд,д.7 | 1.оборудование детской площадки 2.асфальтирование | 74,6 | 3 |
| 159 | Авдотьинская,д.24,26 | благоустройство дворовой территории с организацией детской игровой площадки | 68 | 3 |
| 160 | 2-я Минская,д.6 | благоустройство дворовой территории с организацией детской игровой площадки | 68 | 3 |
| 161 | 2я Петрозаводская,д.1,1а | благоустройство дворовой территории с организацией детской игровой площадки | 68 | 3 |
| 162 | 2-я Минская,д.5,5а | благоустройство дворовой территории с организацией детской игровой площадки | 68 | 3 |
| 163 | ул. Палехская, д.13, под.4 | газификация кв. 39,40,43,44,47,48,51,52, ПСД | 200 | 8 |
| 164 | пр. Строителей дом 102 | кровля (линокром на основе стеклоткани (ЭПП,ТКП )) | 480,081 | 19 |
| 165 | пр. Строителей дом 82 | общестроительные работы ( косметический ремонт подъездов | 99,953 | 4 |
| 166 | пр. Строителей дом 88 | общестроительные работы ( косметический ремонт подъездов | 99,795 | 4 |
| 167 | пр. Строителей дом 92 | проектные работы ( изготовление проектно-сметной документации на эл. монтажные работы по замене внутренних сетей с уст-во эл. плит) | 134 | 5 |
| 168 | ул. Маршала Василевского дом 15 | благоустройство - ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовой территории | 99,738 | 4 |
| 169 | ул.Диановых, 12 | капремонт ЦО | 229,857 | 9 |
| 170 | ул.Кирякиных, 16 | капремонт ЦО | 318,952 | 13 |
| 171 | ул.Ташкентская, 95 | капремонт ЦО | 517,445 | 21 |
| 172 | ул.Лежневская, 122а | капремонт кровли | 393,610 | 16 |
| 173 | ул.10 Земледельческая, 2 | капремонт кровли | 108,128 | 4 |
| 174 | ул.1 Полевая, 84 | капремонт кровли | 195,178 | 8 |
| 175 | ул.Куликова, 18 | капремонт кровли | 299,365 | 12 |
| 176 | ул.Диановых, 17а | капремонт кровли | 215,952 | 9 |
| 177 | ул.Диановых, 18 | капремонт кровли | 133,427 | 5 |
| 178 | ул.Ташкентская, 98 | капремонт фасада | 107,929 | 4 |
| 179 | ул.Лежневская, 154 | капремонт межпанельных швов | 173,865 | 7 |
| 180 | ул.Ташкентская, 89 | капремонт фасада | 346,462 | 14 |
| 181 | ул.Лежневская,130 | капремонт фасада | 176,685 | 7 |
| 182 | ул.Лежневская,173 | капремонт фасада | 177,024 | 7 |
| 183 | ул.Радищева, 18 и 20 | капремонт асфальтового покрытия | 125,526 | 5 |
| 184 | ул.Лежневская, 154 и 158 | проектные работы по автоматике системы ПС, В и ДУ | 195,000 | 8 |
| 185 | Школа №50, пр.Строителей, д.63 | монтаж АПС | 300 | 12 |
| 186 | Школа №35, ул.П. Коммуны, д.60 | монтаж АПС | 599 | 24 |
| 187 | ДОУ №181, ул.3-я Чапаева, д.88 | монтаж АПС | 300 | 12 |
| 188 | Школа №5, ул.Любимова, д.16а | монтаж АПС | 280 | 11 |
| 189 | Школа №9, ТЭЦ-3, д.14 | монтаж АПС | 280 | 11 |
| 190 | Школа, №33, ул.Багаева, д.38/17 | монтаж АПС | 350 | 14 |
| 191 | Школа, №19, ул,василевского, д.7 | монтаж АПС | 280 | 11 |
| 192 | Школа №43, ул.Носова, д.49 | монтаж АПС | 280 | 11 |
| 193 | Школа №18, ул.Василевского, д.6а | монтаж АПС | 280 | 11 |
| 194 | Школа №6, ул.Воронина, д.8 | монтаж АПС | 330 | 13 |
| 195 | Школа, №17, ул.Василевского, д.6 | монтаж АПС | 330 | 13 |
| 196 | Школа №22, ул.Мальцева, д.42/7 | монтаж АПС | 330 | 13 |
| 197 | Школа №39, ул.П.Коммуны, д.44 | монтаж АПС | 330 | 13 |
| 198 | Школа №61, м-н 30, д.17 | монтаж АПС | 330 | 13 |
| 199 | Школа №66, ул.Куликова, д.19 | монтаж АПС | 330 | 13 |
| 200 | Школа №35, ул.П.Коммуны, д.60 | ремонт метал. кровли | 350,171 | 14 |
| 201 | МУЗ "Городская клиническая больница №4", ул.Шошина, д.8 | капремонт санузлов | 371,923 | 15 |
| 202 | Административное здание, пл.Революции, д.6 | текущий ремонт системы водоснабжения | 454,978 | 18 |
| 203 | Административное здание, пл.Революции, д.4 | капитальный ремонт фасада | 3096,02 | 124 |
| 204 | Школа №44, Кохомское шоссе, д.29 | ремонт помещений актового зала | 500,0 | 20,0 |
| 205 | МУЗ "Городская клиническая больница №4", ул.Шошина, д.8 | кап. ремонт коридора 1этажа, переходов и дверных проемов хирург. отделения | 769,89 | 31,0 |
| 206 | МУЗ "Городская клиническая больница №4", ул.Шошина, д.8 | кап. ремонт лестничных клеток и помещений хирургического отделения | 895,716 | 36,0 |
| 207 | ул. Зверева, д.14 | электроработы | 470,43 | 19,0 |