Извещение о проведении открытого конкурса

| Категория | Капитальный ремонт |
| --- | --- |
| Предмет контракта | 1. Муниципальное предприятие жилищного хозяйства города Иванова (Лоты 1-66). Выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда МПЖХ г. Иваново (кровельные работы, разработка ПСД, центральное отопление, фасады, общестроительные работы). Количество объектов – 66. 2. Муниципальное унитарное предприятие жилищного хозяйства № 1 г. Иваново (Лоты 67-69). Выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда МУП ЖХ № 1 г. Иваново (кровельные работы); выполнение работ по монтажу охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. Количество объектов – 3. 3. Муниципальное унитарное предприятие жилищного хозяйства № 2 г. Иваново (Лоты 70-82). Выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда МУП ЖХ № 2 г. Иваново (кровельные работы, центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод-канализация, фасадные работы, благоустройство (асфальтирование), отделка подъездов). Количество объектов – 13. 4. Муниципальное унитарное предприятие жилищного хозяйства №4 (Лоты 83-87). Выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищного фонда МУП ЖХ №4 г.Иванова (кровельные работы, общестроительные работы, водопровод). Количество объектов – 5. 5. Отдел культуры администрации города Иванова (Лоты 88-98). Выполнение работ по монтажу охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в библиотеках – филиалах Централизованной библиотечной системы детских библиотек города Иванова. Количество объектов – 11. 6. Муниципальное учреждение здравоохранения «1-я Городская клиническая больница» (Лоты 99-102). Выполнение работ по монтажу охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре МУЗ «1-я Городская клиническая больница». Количество объектов – 4. 7. Управление образования администрации города Иванова (Лоты 103-106). Выполнение ремонтно-строительных работ в учреждениях управления образования администрации города Иванова (отделочные работы, малярные работы, штукатурные работы). Количество объектов – 4. 8. Управление здравоохранения администрации города Иванова (Лот 107). Выполнение работ по капитальному ремонту кровли корпуса А-3 (5-го гинекологического отделения) МУЗ «Городская клиническая больница № 8» (кровельные работы). Количество объектов – 1 |
| Заказчик | 1. Муниципальное предприятие жилищного хозяйства города Иванова (МПЖХ г. Иваново). Адрес: 153000, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 5. Номер контактного тел. /факса: (4932) 32-80-68. Адрес электронной почты: mpgh@list.ru. 2. Муниципальное унитарное предприятие жилищного хозяйства № 1 г. Иваново (МУП ЖХ № 1 г. Иваново) Адрес: 153040, г. Иваново, пр. Строителей, д.54а. Номер контактного телефона/факса: (4932) 56-24-58. Адрес электронной почты: нет 3. Муниципальное унитарное предприятие жилищного хозяйства № 2 г. Иваново (МУП ЖХ № 2 г. Иваново) Адрес: 153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 7. Номер контактного телефона: (4932) 23-47-08. Адрес электронной почты: ewe57@mail.ru 4. Муниципальное унитарное предприятие жилищного хозяйства №4 (МУП ЖХ №4). Адрес:153045, г.Иваново, ул.2 Чайковского, д.40 Номер контактного телефона /факса: (4932) 35-15-15, 35-19-89/35-15-15 Адрес электронной почты: нет 5. Отдел культуры администрации города Иванова Адрес:153000, г.Иваново, пл. Революции, д.6, к.815 Номер контактного телефона: (4932) 30-16-37, 32-66-07 Адрес электронной почты: culture@ivgoradm.ru 6. Муниципальное учреждение здравоохранения «1-я Городская клиническая больница» Адрес:153003, г.Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.5 Номер контактного телефона/факса: (4932) 38-39-72 Адрес электронной почты: нет 7. Управление образования администрации города Иванова Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к.95 Номер контактного тел. /факса: (4932) 30-86-52. Адрес электронной почты: office@ivedu.ru 8. Управление здравоохранения администрации города Иванова Адрес: 153000, г.Иваново, пл.Революции, д.6, к.918. Номер контактного телефона /факса: (4932) 32-76-06 Адрес электронной почты: zdrav@goradm.ivanovo.ru |
| Уполномоченный орган на размещение заказа | Отдел муниципального заказа администрации города Иванова. Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 505. Номер контактного телефона /факса (4932) 32-51-85. Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |
| Начальная цена контракта | Начальная цена контракта по каждому лоту указана в Приложении № 1. Общая сметная стоимость всех объектов: 1. МПЖХ г. Иваново – 13 602,455 тыс. рублей; 2. МУП ЖХ №1 г.Иваново – 1083,314 тыс.рублей; 3. МУП ЖХ № 2 г. Иваново – 1574,040 тыс. рублей; 4. МУП ЖХ №4 г.Иваново – 478,02 тыс.рублей; 5. Отдел культуры администрации города Иванова – 527,893 тыс.рублей; 6. МУЗ «1-я Городская клиническая больница» - 317,102 тыс. рублей; 7. Управление образования администрации города Иванова – 1239,094 тыс. рублей; 8. Управление здравоохранения администрации города Иванова – 330,046 тыс. рублей |
| Место выполнения работ | Согласно перечню объектов, указанных в Приложении №1 (раздел «Наименование объекта»): 1. МПЖХ г. Иваново: лоты 1-66; 2. МУП ЖХ №1 г.Иваново: лоты 67-69; 3. МУП ЖХ № 2 г. Иваново: лоты 70-82; 4. МУП ЖХ №4 г.Иваново: лоты 83-87; 5. Отдел культуры администрации города Иванова: лоты 88-98; 6. МУЗ «1-я Городская клиническая больница»: лоты 99-102; 7. Управление образования администрации города Иванова: лоты 103-106; 8. Управление здравоохранения администрации города Иванова – МУЗ «Городская клиническая больница №8», г. Иваново, ул.Станкостроителей, д.4 |
| Сроки (периоды) выполнения работ | 1. МПЖХ г. Иваново – согласно срокам, указанным в Приложении № 1 (раздел «Срок выполнения работ»); 2. МУП ЖХ №1 г.Иваново – согласно срокам, указанным в Приложении № 1 (раздел «Срок выполнения работ»); 3. МУП ЖХ №2 г.Иваново – согласно срокам, указанным в Приложении № 1 (раздел «Срок выполнения работ»); 4. МУП ЖХ №4 г.Иваново – с даты заключения контракта до 01.09.2006; 5. Отдел культуры администрации города Иванова – с даты заключения контракта до 30.09.2006; 6. МУЗ «1-я Городская клиническая больница» - с даты заключения контракта до 30.09.2006; 7. Управление образования администрации города Иванова – с даты заключения контракта до 15.08.2006; 8. Управление здравоохранения администрации города Иванова – с даты заключения контракта до 31.08.2006 |
| Условия выполнения работ | Работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и проектом муниципального контракта, прилагаемого к конкурсной документации |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ | Оплата за выполненные работы производится на основании акта выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) после проверки представителями Заказчика и финансово-казначейского управления администрации города с учетом выявленных замечаний, недочетов, по мере поступления финансовых средств на счет Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика: МПЖХ г. Иваново – не позднее 3 месяцев с момента исполнения всех обязательств. Аванс - 10%, если начальная цена контракта более 200,0 тыс.рублей. МУП ЖХ №1 г.Иваново -не позднее 3 месяцев с момента исполнения всех обязательств. Аванс – 20%. МУП ЖХ №2 г.Иваново – не позднее 3 месяцев с момента исполнения всех обязательств. Аванс – 30%. МУП ЖХ № 4 г. Иваново – в течение 5 дней с момента исполнения всех обязательств. Отдел культуры администрации города Иванова - не позднее 2 месяцев с момента исполнения всех обязательств и подписания акта приемки выполненных работ УГПН Главного Управления МЧС России по Ивановской области. Аванс – 30%. МУЗ «1-я Городская клиническая больница» - в течение 10 дней с момента исполнения всех обязательств. Аванс – 30%. Управление образования администрации города Иванова – до 31.12.2006. Управление здравоохранения администрации города Иванова - в течение 30 дней с момента исполнения всех обязательств |
| Критерии оценки заявок на участие в конкурсе | Цена контракта |
| Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация | www.ivgoradm.ru, раздел «Муниципальный заказ» |
| Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации | Конкурсная документация может быть получена всеми заинтересованными лицами на основании письменного заявления (в том числе направленного по электронной почте) по адресу: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505 с 10.00 до 12.00 ежедневно кроме субботы и воскресенья. Конкурсная документация предоставляется в форме электронного документа на магнитных носителях (в данном случае при себе необходимо иметь флэшку) и по электронной почте в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. При получении конкурсной документации по электронной почте уполномоченный орган не несет ответственности за ее получение и прочтение |
| Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации | Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы |
| Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе | 14.06.2006 10 ч 00 мин |
| Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе | 04.07.2006 10 ч 00 мин |
| Место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе | Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 505 с 10.00 до 12.00 ежедневно кроме субботы и воскресенья. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в соответствии с требованиями к содержанию и форме заявки, указанными в конкурсной документации. Заявка на участие в конкурсе подается в запечатанном конверте, на котором указывается наименование открытого конкурса. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе | согласно Приложению №1 |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств | Реквизиты счета для перечисления денежных средств: Администрация г. Иваново РКЦ №2 г. Иваново Р/с № 40703810600000000030 ИНН 3728012487 КПП 370201001 БИК 042435000 Денежные средства считаются внесенными при поступлении их на счет до 17.00 30.06.2006. В платежном поручении необходимо указать номер конкурсной документации, номер лота. В случае отсутствия данной информации, платежное поручение рассматриваться не будет |
| Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 04.07.2006 10 ч 00 мин |
| Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 416. |
| Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе | 11.07.2006 |
| Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 416 |
| Дата подведения итогов конкурса | 18.07.2006 |
| Место подведения итогов конкурса | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 416 |
| Размер обеспечения исполнения контракта | Согласно Приложению №1 (раздел «Размер обеспечения исполнения контракта, %»): 1. МПЖХ г. Иваново: лоты 1-66. 2. МУП ЖХ №1 г.Иваново: лоты 67-69. 3. МУП ЖХ № 2 г. Иваново: лоты 70-82. 4. МУП ЖХ №4 г.Иваново: лоты 83-87. 5. Отдел культуры администрации города Иванова: лоты 88-98. 6. МУЗ «1-я Городская клиническая больница»: лоты 99-102. 7. Управление образования администрации города Иванова: лоты 103-106. 8. Управление здравоохранения администрации города Иванова – лот 107 |
| Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в настоящем извещении. При этом способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником конкурса самостоятельно |
| Срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект муниципального контракта | 1. МПЖХ г. Иваново: не менее чем 10 дней, но не более 20 дней; 2. МУП ЖХ №1 г.Иваново: не менее чем 10 дней, но не более 15 дней; 3. МУП ЖХ № 2 г. Иваново: не менее чем 10 дней; 4. МУП ЖХ №4 г.Иваново: не менее чем 10 дней, но не более 15 дней; 5. Отдел культуры администрации города Иванова: не менее чем 10 дней; 6. МУЗ «1-я Городская клиническая больница»: не менее чем 10 дней; 7. Управление образования администрации города Иванова: не менее чем 10 дней; 8. Управление здравоохранения администрации города Иванова – не менее чем 10 дней, но не более чем 20 дней |
| Предоставляемые преимущества | Не установлены |
| Приложение № 1 является неотъемлемой частью настоящего извещения |  |
| Конкурсная документация № 29 является приложением к настоящему извещению |  |

Приложение №1

| № лота | Наименование объекта | Вид работ, материалы | Начальная цена контракта, тыс.руб. | Срок выполнения работ | Размер обеспечения исполнения контракта (%) | Размер обеспечения заявки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Андрианова, д.12 | кровля линокром тпп,ткп. | 200,032 | 01.08-01.10 | 5 | 8 |
| 2 | ул. Союзная, д.6 | кровля линокром тпп,ткп. | 306 | 01.08-15.10 | 5 | 12 |
| 3 | ул. Велижская, д.10, под.5,6 | кровля линокром тпп,ткп. | 252 | 01.08-15.10 | 5 | 10 |
| 4 | пр. Текстильщиков, д.4в | кровля линокром тпп,ткп. | 563,001 | 01.08-15.10 | 5 | 23 |
| 5 | пр. Текстильщиков, д.5а | кровля линокром тпп,ткп. | 395 | 01.08-15.10 | 5 | 16 |
| 6 | пр. Текстильщиков, д.8а | кровля линокром тпп,ткп. | 367,002 | 01.08-15.10 | 5 | 15 |
| 7 | ул. Кавалерийская, д.8а | кровля линокром тпп,ткп. | 455,033 | 01.08-15.10 | 5 | 18 |
| 8 | ул. Колесанова, д.4 | кровля линокром тпп,ткп. | 600 | 01.08-15.10 | 5 | 24 |
| 9 | Микрорайон 30, д.19а | кровля линокром тпп,ткп. | 315 | 01.08-15.10 | 5 | 13 |
| 10 | Микрорайон 30, д.27 | кровля линокром тпп,ткп. | 315,060 | 01.08-15.10 | 5 | 13 |
| 11 | ул. Д. Бедного, д.115 | кровля линокром тпп,ткп. | 263,010 | 01.08-15.10 | 5 | 11 |
| 12 | ул. Фрунзе, д.10 | кровля линокром тпп,ткп. | 93,12 | 01.08-15.09 | 0 | 4 |
| 13 | ул. 1 Полетная, д.4 | кровля линокром тпп,ткп. | 391,1 | 01.08-15.10 | 5 | 16 |
| 14 | пр. Текстильщиков, д.113В | кровля линокром тпп,ткп. | 255 | 01.08-15.10 | 5 | 10 |
| 15 | пр. Текстильщиков, д.117В | кровля линокром тпп,ткп. | 328,5 | 01.08-15.10 | 5 | 13 |
| 16 | Кохомское шоссе, д.8 | кровля линокром тпп,ткп. | 243 | 01.08-15.10 | 5 | 10 |
| 17 | Кохомское шоссе, д.17а | кровля линокром тпп,ткп. | 330,2 | 01.08-15.10 | 5 | 13 |
| 18 | ул. Суздальская, д.11 | кровля шиферная | 212,681 | 01.08-15.10 | 5 | 9 |
| 19 | ул.Суворова, д. 76 | кровля металлическая | 382,094 | 01.08-15.10 | 5 | 15 |
| 20 | ул. Шестернина, д.3 | ПСД, дренажная система, в том числе экспертиза | 70 | 01.08-15.10 | 0 | 3 |
| 21 | ул. Калинина, д.2 | ПСД, дренажная система, в том числе экспертиза | 70 | 01.08-15.10 | 0 | 3 |
| 22 | Ул.Набережная д.5 | ПСД, дренажная система, в том числе экспертиза | 60 | 01.08-15.10 | 0 | 2 |
| 23 | ул. Авдотьинская, д.20,8,8а,18,16 | водопровод, канализация ПСД, в том числе экспертиза | 180 | 01.08-15.10 | 0 | 7 |
| 24 | ул. Фролова, д.15,17 | ремонт системы центрального отопления, ПСД(металл) | 100 | 01.08-01.10 | 0 | 4 |
| 25 | ул. Шестернина, д.10 | ремонт системы центрального отопления (металл) | 170,091 | 01.08-01.10 | 0 | 7 |
| 26 | пр. Ленина д.47 | ремонт фасада, балконов | 150 | 01.08-01.10 | 0 | 6 |
| 27 | ул. Шестернина, д.2 | ремонт балконов, ПСД | 200 | 01.08-01.10 | 5 | 8 |
| 28 | П/О 14, д.7 | ремонт балконов, ПСД | 150 | 01.08-01.10 | 0 | 6 |
| 29 | П/О 14 д. 123 | ремонт балконов, ПСД | 70 | 01.08-01.10 | 0 | 3 |
| 30 | пр. Ф. Энгельса, д.92 | балконы, цоколь | 300 | 01.08-01.10 | 5 | 12 |
| 31 | ул. Калинина, д.12 | фасад-цоколь, ПСД | 450 | 01.08-01.10 | 5 | 18 |
| 32 | ул. Демидова, д.12, кв.47 | ремонт балкона | 20 | 01.08-01.09 | 0 | 1 |
| 33 | ул. Б. Хмельницкого, д.76 | ремонт балконов | 40 | 01.08-01.10 | 0 | 2 |
| 34 | ул. Б. Хмельницкого, д.78 | ремонт балконов | 30 | 01.08-01.09 | 0 | 1 |
| 35 | ул. Захарова, д.13 | ремонт балконов | 80 | 01.08-01.10 | 0 | 3 |
| 36 | ул. Юношеская, д.9, кв.34 | ремонт балконов | 14 | 01.08-01.09 | 0 | 1 |
| 37 | ул. П. Лебедева, д.6 | ремонт балконов | 40 | 01.08-01.10 | 0 | 2 |
| 38 | ул. Павленко, д.18 | ремонт балконов | 35 | 01.08-01.10 | 0 | 1 |
| 39 | ул.Смирнова д. 89 | ремонт балконов | 550 | 01.08-01.10 | 5 | 22 |
| 40 | ул.Ноздрина д. 11 | ремонт ступеней | 80 | 01.08-01.10 | 0 | 3 |
| 41 | ул. Л Кумача д. 8 | фасад,отмостка, | 165 | 01.08-01.10 | 0 | 7 |
| 42 | ул. Шевченко д. 6 | ремонт балконов | 70 | 01.08-01.10 | 0 | 3 |
| 43 | ул. Б. Хмельницкого, д.64 | ремонт балконов | 48,167 | 01.08-01.10 | 0 | 2 |
| 44 | ул. Сахарова, д.58 | ремонт балконов, ПСД | 505,358 | 01.08-15.10 | 5 | 20 |
| 45 | 14 Проезд, д.10, корп.1 | ремонт фасад | 144,86 | 01.08-01.10 | 0 | 6 |
| 46 | ул. Ермака, д.31 | ремонт дымовых труб | 80 | 01.08-15.09 | 0 | 3 |
| 47 | П/О 14, д.10 | ремонт дымовых труб | 70 | 01.08-15.09 | 0 | 3 |
| 48 | пр. Ф. Энгельса, д.92 | ремонт оголовков | 120 | 01.08-25.09 | 0 | 5 |
| 49 | пр. Ленина, д.11 | вентканалы, короба | 403,499 | 01.08-01.10 | 5 | 16 |
| 50 | ул. Кузнецова, д.46 | ремонт тамбура | 30 | 01.08-01.09 | 0 | 1 |
| 51 | ул. Футбольная, д.2, под. 1 | восстановление крыльца и восстановление металлических ограждений | 20 | 01.08-01.09 | 0 | 1 |
| 52 | ул. Владимирская, д.5 | ОСР, ремонт выгребной ямы, ремонт пола в кв.1 | 100 | 01.08-15.09 | 0 | 4 |
| 53 | ул. Палехская, д.13, под.4 | устройство охранно-пожарной сигнализации | 60 | 01.08-01.09 | 0 | 2 |
| 54 | ул. Котовского, д.23 | ремонт козырька | 30,027 | 01.08-01.09 | 0 | 1 |
| 55 | ул. Окуловой, д.68а | переоборудование нежилых помещений в жилые | 213,92 | 01.08-01.11 | 0 | 9 |
| 56 | ул. Н Неман д. 53 кв.6 | ремонт перекрытия | 40 | 01.08-01.10 | 0 | 2 |
| 57 | ул. Кр. Зорь д. 45 кв.90 | вынос вентканалов | 126 | 01.08-01.10 | 0 | 5 |
| 58 | ул. Красногвардейская, д.32 | укрепление фундамента, ремонт пристройки | 250 | 01.08-01.10 | 5 | 10 |
| 59 | 14 Проезд, д.10, корп. 1 | кровля линокром,ТПП,ТКП | 233,129 | 01.08-01.10 | 0 | 9 |
| 60 | ул. Окуловой , д.74 | кровля линокром,ТПП,ТКП | 350 | 01.08-01.10 | 5 | 14 |
| 61 | ул. 11 Сосневская, д.68 | кровля шиферная | 195,571 | 01.08-01.10 | 0 | 8 |
| 62 | пр. Ленина, д.73 | ремонт фасада, балконов | 200 | 01.08-01.10 | 5 | 8 |
| 63 | ул. Дзержинского д.45/6 | ремонт фасадов,балконов | 250 | 01.08-01.10 | 5 | 10 |
| 64 | ул. Домостроителей д.35 | ремонт водопровода канализации (полимер). | 636 | 01.08-01.10 | 5 | 25 |
| 65 | ул. П. Коммуны, д.80 | туалет надворный | 67,5 | 01.08-15.09 | 0 | 3 |
| 66 | ул. П. Коммуны, д.78 | туалет надворный | 67,5 | 01.08-15.09 | 0 | 3 |
| 67 | пр. Строителей дом 92 ( 2-ой этап) | кровля -шифер | 469,94 | 01.09.2006 | 5 | 19 |
| 68 | ул. Ломовская дом 16 | кровля (линокром на основе стеклоткани (ЭПП,ТКП )) | 480,081 | 25.08.2006 | 5 | 19 |
| 69 | пр. Строителей дом 54 - А | устроиство системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре | 133,293 | 10.10.2006 | 5 | 5 |
| 70 | ул.Лежневская, 134 | капремонт ЦО | 172,845 | 15.08.2006 | 10 | 7 |
| 71 | ул.Лежневская, 134 | капремонт ХВС | 78,949 | 15.08.2006 | 10 | 3 |
| 72 | ул.Лежневская, 134 | капремонт ГВС | 85,158 | 15.08.2006 | 10 | 3 |
| 73 | ул.Кудряшова, 86 | капремонт кровли | 299,978 | 15.08.2006 | 10 | 12 |
| 74 | ул.Лежневская, 173 | капремонт кровли | 348,121 | 15.08.2006 | 10 | 14 |
| 75 | ул.Воронина, 4 | капремонт асфальтового покрытия | 51,303 | 15.08.2006 | 10 | 2 |
| 76 | ул.Ташкентская, 93 и 97 | капремонт асфальтового покрытия | 149,946 | 15.08.2006 | 10 | 6 |
| 77 | ул.1 Полевая, 61 и 63 | капремонт асфальтового покрытия | 96,928 | 15.08.2006 | 10 | 4 |
| 78 | ул.Диановых, 16 | капремонт кровли | 116,658 | 15.08.2006 | 10 | 5 |
| 79 | ул.Диановых, 13 | капремонт подъездов | 59,936 | 15.09.2006 | 5 | 2 |
| 80 | ул.Диановых, 14 | капремонт подъездов | 63,924 | 15.09.2006 | 5 | 3 |
| 81 | ул.Лежневская, 128 | капремонт подъезда | 18,644 | 15.09.2006 | 5 | 1 |
| 82 | ул.Лежневская, 156 | капремонт подъезда | 31,650 | 15.09.2006 | 5 | 1 |
| 83 | ул. Академическая, д.35 | кап.ремонт - устройство желобов на металл.кровле | 123,24 | 01.09.2006 | 10 | 5 |
| 84 | ул. Собинова, д.58 | кап.ремонт шиферной кровли | 176,36 | 01.09.2006 | 10 | 7 |
| 85 | ул. Афанасьева, д.9 | кап.ремонт полов в подъездах | 14,33 | 01.09.2006 | 10 | 1 |
| 86 | м.Лесное, ул.2 Плесская, пер. Плесский, ул. 1 Снежная | капи.ремонт надворных туалетов | 24,29 | 01.09.2006 | 10 | 1 |
| 87 | ул. Собинова, д.58 | кап.ремонт водопровода | 139,8 | 01.09.2006 | 10 | 6 |
| 88 | Библиотека-филиал №1, Кохомское шоссе, 17 | монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | 109,185 | 30.09.2006 | 0 | 4 |
| 89 | Библиотека-филиал №3, ул. Лежневская, 109 | монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | 51,531 | 30.09.2006 | 0 | 2 |
| 90 | Библиотека-филиал №4, ул. Ташкентская, 95 | монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | 22,675 | 30.09.2006 | 0 | 1 |
| 91 | Библиотека-филиал №5, ул. ген. Горбатова, 2 | монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | 53,914 | 30.09.2006 | 0 | 2 |
| 92 | Библиотека-филиал №6, ул. Соликамская, 26 | монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | 42,432 | 30.09.2006 | 0 | 2 |
| 93 | Библиотека-филиал №7,ул. Д. Бедного, 117а | монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | 34,464 | 30.09.2006 | 0 | 1 |
| 94 | Библиотека-филиал №8, ул. Кольцова, 27 | монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | 25,895 | 30.09.2006 | 0 | 1 |
| 95 | Библиотека-филиал №9, ул. Поселковая, 60 | монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | 54,093 | 30.09.2006 | 0 | 2 |
| 96 | Библиотека-филиал №10, ул. С.Халтурина, 19 | монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | 56,653 | 30.09.2006 | 0 | 2 |
| 97 | Библиотека-филиал №11, ул. Ташкентская, 16 | монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | 52,314 | 30.09.2006 | 0 | 2 |
| 98 | Библиотека-филиал №27, ул.3-я Сосневская, 139 | монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | 24,737 | 30.09.2006 | 0 | 1 |
| 99 | МУЗ "1-я Городская клиническая больница", ул. Красных Зорь, д.17/15, кабинет №7 | монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | 66,483 | 30.09.2006 | 0 | 3 |
| 100 | МУЗ "1-я Городская клиническая больница",ул. П. Коммуны, д.5, лаборатория 1 корпуса | монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | 133,408 | 30.09.2006 | 0 | 5 |
| 101 | МУЗ "1-я Городская клиническая больница",ул. Красных Зорь, д.17/15, кабинет №19 | монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | 58,605 | 30.09.2006 | 0 | 2 |
| 102 | МУЗ "1-я Городская клиническая больница", ул. Красных Зорь, д.17/15, кабинет №1 | монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | 58,605 | 30.09.2006 | 0 | 2 |
| 103 | Школа №40, ул. 1-я Минеевская, д.25/1 | ремонт помещений | 374,947 | 15.08.2006 | 5 | 15 |
| 104 | Школа №40, ул. 1-я Минеевская, д.25/1 | ремонт помещений | 141,147 | 15.08.2006 | 5 | 6 |
| 105 | Школа №42, ул.Окуловой, д.1 | ремонт помещений | 400 | 15.08.2006 | 5 | 16 |
| 106 | Школа №54, ул.Володиной, д.9 | ремонт помещений | 323 | 15.08.2006 | 5 | 13 |
| 107 | МУЗ "Городская клиническая больница №8", корпус А-3 (5-е гинекологическое отделение) | капитальный ремонт кровли | 330,046 | 31.08.2006 | 10 | 13 |