Администрация города Иванова информирует о внесении изменений в конкурсную документацию «Лот №1. Расширение городского муниципального кладбища в районе с.Богородское Ивановского района. Лот№2. Завершение работ по реконструкции бывшей детской больницы №2 по ул.1-я Меланжевая, д.1/5 под МУЗ «Городская поликлиника «Соснево». Лот №3. Капитальный ремонт системы отопления МУ «Центр культуры и отдыха г.Иваново»:

1. В пункт 6 «Начальная цена контракта» раздела I.3. «Информационная карта конкурса» Части I  конкурсной документации (Лот №1) внести изменения:

«Лимит финансирования на 2006 год – 2450,0 тыс.рублей».

2. Пункт 7 «Источник финансирования. Порядок оплаты» раздела I.3. «Информационная карта конкурса» Части I  конкурсной документации (Лот №3) изложить в следующей редакции:

«Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Авансирование производится в размере 30% от цены контракта в течение 30 календарных дней со дня подписания контракта. Последующие расчеты за выполненные работы производятся поквартально по результатам подписания промежуточных актов выполненных работ и справки стоимости выполненных работ и затрат. До 25 числа месяца, являющегося последним месяцем квартала, Подрядчик представляет Заказчику все документы, подтверждающие фактическое выполнение работ и необходимые для оплаты счета-фактуры. Окончательный расчет производится после приемки результата выполненных работ».

3. В пункт 14 «Обоснование снижения начальной цены контракта» раздела I.3. «Информационная карта конкурса» Части I  конкурсной документации (Лоты №1,2,3) внести дополнения:

«Снижение затрат по статьям должно быть обоснованным (наличие закупленных ранее материалов, свое производство, отказ от части накладных расходов, сметной прибыли и т.д.)».

4. Раздел 2.3.3 «Место, срок и условия выполнения работ» Технической части (Часть III, Лот №3) конкурсной документации изложить в следующей редакции:

«Сдать результат работ Энергоснабжающей организации на предмет установления возможности эксплуатации системы отопления до сдачи объекта Заказчику».

5. Проект муниципального контракта (Часть II, Лот №3) конкурсной документации изложить в новой редакции.