Администрация города Иванова информирует о внесении изменений и дополнений в конкурсную документацию по открытому конкурсу №48 на право заключения муниципального контракта на выполнения работ по капитальному ремонту инженерных коммуникаций и сетей наружного освещения МУП «Ивгорэлектросеть» (9лотов).

1. В раздел «Предмет контракта» внести изменения:

  - Добавить лоты №№10-19 - Выполнение работ по благоустройству дорожных покрытий и тротуаров.

  - Добавить лот №20 – Выполнение работ по капитальному ремонту кровли поликлиники №3 МУЗ «Городская клиническая больница №3».

  - Добавить лот №21 – Благоустройство пешеходной части пр.Ленина на участке от пл. Революции до ул. Почтовая г. Иваново.

  - Добавить лот №22 – Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1».

  - Раздел  «Утверждено» дополнить словами:

«Управление благоустройства администрации города Иванова» и «Управление здравоохранение администрации города Иванова».

2. В раздел «Содержание» внести изменения:

Части II и III изложить в следующей редакции: ПРОЕКТы МУНИЦИПАЛЬНых КОНТРАКТов (лоты 1-22), ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (ЛОТЫ 1-22)

3. В раздел 1.3 «Информационная карта конкурса» Части I внести изменения:

3.1.Пункт 1 раздела «Наименование Заказчика, контактная информация» изложить в следующей редакции:

1. МУП «Ивгорэлектросеть» (лоты 1-9)

Адрес: 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 78.

Номер контактного тел. /факса: (4932) 41-44-92 / 41-44-94

Адрес электронной почты:ivges@ivges.ru

2. Управление благоустройства администрации города Иванова (лоты 10-19,21)

Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к.127.

Номер контактного тел. /факса: (4932) 30-07-42

Адрес электронной почты: blag@ivgoradm.ru

3. Управление здравоохранения администрации города Иванова (лот 20,22)

Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к.127.

Номер контактного тел. /факса: (4932) 32-92-24

Адрес электронной почты: zdrav@goradm.ivanovo.ru

  - Пункт 4 раздела «Вид и предмет конкурса» дополнить словами:

1. Лоты 1-9;

2. Выполнение работ по благоустройству дорожных покрытий и тротуаров (10-19 лоты).

3. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли поликлиники №3 МУЗ «Городской клинической больницы №3»(лот 20).

4. Благоустройство пешеходной части пр.Ленина на участке от пл. Революции до ул. Почтовая (нечетная сторона) (лот 21).

5. Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» (лот 22).

  - Пункт 5 раздела «Место и срок выполнения работ» дополнить словами:

Лот №10: г.Иваново, у дома №35 по ул. 8 Марта

Начало работ: с даты подписания контракта.

Окончание работ: до 01.10.2006.

Лот №11: г. Иваново, по ул. Апрельская.

Начало работ: с даты подписания контракта.

Окончание работ: до 01.10.2006.

Лот №12: г. Иваново, ул. Интернациональная,

Начало работ: с даты подписания контракта.

Окончание работ: до 01.10.2006.

Лот №13: г. Иваново, ул. 1-я Сосневская

Начало работ: с даты подписания контракта.

Окончание работ: до 01.10.2006.

Лот №14: г. Иваново, аллея на подходе к Меланжевому комбинату.

Начало работ: с даты подписания контракта.

Окончание работ: до 01.10.2006.

Лот №15: г. Иваново, ул. Шошина №8

Начало работ: с даты подписания контракта.

Окончание работ: до 01.10.2006.

Лот №16: г. Иваново, межквартальная территория в избирательном округе №18.

Начало работ: с даты подписания контракта.

Окончание работ: до 01.10.2006.

Лот №17: г. Иваново, территория «Городская клиническая больница  №7»

Начало работ: с даты подписания контракта.

Окончание работ: до 01.10.2006.

Лот №18: г. Иваново, территория «1-я Городская клиническая больница».

Начало работ: с даты подписания контракта.

Окончание работ: до 01.10.2006.

Лот №19: г. Иваново, территория школы №24

Начало работ: с даты подписания контракта.

Окончание работ: до 01.10.2006.

Лот №20: г. Иваново, ул. Постышева, д.57/3

Начало работ: с даты подписания контракта.

Окончание работ: до 15.10.2006.

Лот №21: г. Иваново, пр. Ленина на участке от пл. Революции до ул. Почтовая (нечетная сторона).

Начало работ: с даты подписания контракта.

Окончание работ: до 25.09.2006.

Лот №22: г. Иваново, ул. Ф.Энгельса, д.3

Начало работ: с даты подписания контракта.

Окончание работ: до 02.10.2006.

  - Пункт 6 раздела «Начальная цена контракта» дополнить словами:

Лот №10 – 264 424,0 руб. с учетом НДС

Лот №11 – 640 614,0 руб. с учетом НДС

Лот №12 – 367 806,0 руб. с учетом НДС

Лот №13 – 470 227,0 руб. с учетом НДС

Лот №14 – 488 101,0 руб. с учетом НДС

Лот №15 – 293 120,0 руб. с учетом НДС

Лот №16 – 338 766,0 руб. с учетом НДС

Лот №17 – 291 884,0 руб. с учетом НДС

Лот №18 – 609 286,0 руб. с учетом НДС

Лот №19 – 417 129,0 руб. с учетом НДС

Лот №20 – 965 460,0 руб. с учетом НДС

Лот №21 – 7 118 093, 0 руб. с учетом НДС

Лот №22 – 1 200 000,0 руб. с учетом НДС

  - Пункт 7 раздела «Порядок оплаты» дополнить словами:

Лоты №№10-19,21: По безналичному расчету. Аванс в размере 30% от цены контракта. Оплата выполненных работ по факту выполнения на основании подписанных обеими сторонами актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3 и счет-фактуры).

Лот №20: По безналичному расчету. Оплата за выполненные работы производится на основании акта выполненных работ (Форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) после проверки представителями Заказчика и Финансово-казначейского управления Администрации г. Иванова, с учетом выявленных замечаний и недочетов, в течение 3-х месяцев с момента поступления всех перечисленных обстоятельств путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Авансирование работ по капитальному ремонту производится в размере 30% от цены контракта.

Лот №22: По безналичному расчету. Оплата за выполненные работы производится на основании акта выполненных работ (Форма КС-2)  и справки стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) после проверки представителями управления здравоохранения администрации города  и финансово-казначейским управлением администрации города, с учетом выявленных замечаний и недочетов, в течение 45 дней  с момента  наступления всех перечисленных обстоятельств путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.   Предоплата 30 %  от цены Контракта в срок не позднее 5 рабочих дней с момента подписания договора на выполнение работ. Окончательный расчет за выполненные работы производится  после окончания всех работ, включая устранение всех дефектов, выявленных при приемке результата работ.

В лотах №№1-9: исключить слова «с момента поступления бюджетных средств на расчетный счет заказчика».

3.6. Пункт 8 раздела «Краткая характеристика и объем выполняемых работ» изменить и дополнить словами:

Лот №3. Перечень и объем выполняемых работ определен в локальных сметах (№3-№11).

Лот №4. Капитальный ремонт кабельных и кабельно-воздушных линий  МУП «Ивгорэлектросеть» (6 объектов). Перечень и объем выполняемых работ определен в локальных сметах (№№12,13,14.15,16,17).

Лот №8. слово ул. К. Маокса заменить на ул. К. Маркса.

Лот №10. Ремонтные работы у дома №35 по ул. 8 Марта.

Лот №11. Ремонтные работы по ул. Апрельская.

Лот№12. Ремонтные работы на ул. Интернациональная.

Лот №13. Ремонтные работы пешеходной дорожки по ул. 1-я Сосневская.

Лот №14. Ремонтные работы по благоустройству аллеи на подходе к Меланжевому комбинату.

Лот №15. Устройство гостевой стоянки по ул. Шошина,8

Лот №16. Ремонтные работы по благоустройству межквартальной территории в избирательном округе №18.

Лот 17. Ремонтные работы на территории «Городской клинической больницы №7».

Лот №18. Ремонтные работы на территории «1 Городской клинической больницы».

Лот №19. Ремонтные работы на территории школы №24.

Лот №20.  Капитальный ремонт кровли поликлиники №3 МУЗ «Городская клиническая больница №3».

Лот №21. Благоустройство пешеходной части пр. Ленина на участке от пл. Революции до ул. Почтовая в г. Иваново.

Лот №22. Капитальный ремонт фасада МУЗ «Стоматологической поликлиники №1».

3.7.Пункт 10 раздела «Привлечение субподрядных организаций» дополнить словами:

3.7.1.Для лотов №№ 10-22;

3.7.2.Для лотов №№1-9: Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету конкурса привлечь субподрядные организации. Привлечение субподрядных организаций для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных в сметной документации, должно быть согласовано Подрядчиком с Заказчиком. Субподрядная организация должна иметь лицензию на осуществление соответствующих видов деятельности. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

3.8. Пункт 12 раздела «Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе» п.8 дополнить словами:

-для лота №22: нотариально заверенная копия лицензии на осуществлении деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

3.9. Пункт 17 раздела «Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе» дополнить словами:

Лот №10 – 2,6 тыс. руб.

Лот №11 – 6,4 тыс. руб.

Лот №12 – 3,6 тыс.руб.

Лот №13 – 4,7 тыс.руб.

Лот №14 – 4,8 тыс. руб.

Лот №15 – 2,9 тыс. руб.

Лот №16 – 3,3 тыс.руб.

Лот №17 – 2,9 тыс. руб.

Лот №18 – 6,0 тыс.руб.

Лот №19 – 4,1 тыс.руб.

Лот №20 – 45,0 тыс.руб.

Лот №21 – 355,0 тыс.руб.

Лот №22 – 60,0 тыс.руб.

3.10. Пункт 20 раздела «Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе» изложить в новой редакции (информация размещена на сайте www.ivgoradm.ru в разделе «Муниципальный заказ», конкурсная документация №48).

3.11. Пункт 21 раздела «Срок заключения муниципального контракта» изложить в следующей редакции:

Муниципальный контракт между победителем конкурса и заказчиком должен быть подписан 11.09.2006г.

4. В раздел 1.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа» внести изменения:

4.1. Форму №4 «Предложение о цене муниципального контракта» и форму №5 «Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ» изложить в новой редакции (информация размещена на сайте www.ivgoradm.ru в разделе «Муниципальный заказ», конкурсная документация №48).

- В часть II «Проекты муниципальных контрактов» внести изменения:

5.1. Добавить проекты муниципальных контрактов по лотам №№10-22 (информация размещена на сайте www.ivgoradm.ru в разделе «Муниципальный заказ», конкурсная документация №48.).

- В часть III «Техническая часть» внести изменения:

  - Раздел «Структура технической части» изложить в новой редакции (информация размещена на сайте www.ivgoradm.ru в разделе «Муниципальный заказ», конкурсная документация №48).

Администрация города Иванова информирует о внесении изменений и дополнений в конкурсную документацию по открытому конкурсу №48 на право заключения муниципального контракта на выполнения работ по капитальному ремонту инженерных коммуникаций и сетей наружного освещения МУП «Ивгорэлектросеть» (9лотов).

- Считать Заказчиком по лотам 1-9 Администрацию города Иванова, заменив по тексту конкурсной документации и соответствующего проекта муниципального контракта слова МУП «Ивгорэлектросеть» на Администрацию города Иванова.