Администрация города Иванова информирует о внесении изменений в конкурсную документацию №51 «Лот № 1. Выполнение работ по содержанию и ремонту остановок города Иванова. Лот № 2. Выполнение работ по содержанию территорий общего пользования города Иванова».

1. В раздел I.3. «Информационная карта конкурса» Части I  конкурсной документации добавить следующую информацию:

1.1. В пункт 1 «Наименование заказчика, контактная информация»:

«Лот №3. Муниципальное предприятие жилищного хозяйства города Иванова. Адрес: 153000, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 5. Номер контактного тел. /факса: (4932) 32-80-68. Адрес электронной почты: mpgh@list.ru.»

1.2. В пункт 4 «Вид и предмет конкурса»:

«Лот №3. Выполнение работ по установке оборудования для 13 детских спортивно-игровых площадок».

1.3. В пункт 5 «Место и срок выполнения работ»:

- «Место выполнения работ - Лот №3: ул.1-я Сибирская, д.15; ул.Ермака, д.43; ул.Полка Нормандии-Неман, д.89; ул.2-я Меланжевая, д.7; ул.Новая, д.10; ул.П.Большевикова, д.9; ул.2-я Лагерная, д.55; ул. 5-я Санаторная, д.29; ул.Мира, д.5; ул.Богдана Хмельницкого, д.6; ул.Футбольная, д.2; ул.Багаева, д.11; ул. Кавалерийская, д.46, 46а,60а,62.

Срок выполнения работ – Лот №3: до 15.10.2006».

1.4. В пункт 6 «Начальная цена контракта»:

«Лот №3 - 874,26 тыс.рублей с учетом НДС».

1.5. В пункт 7 «Источник финансирования. Порядок оплаты»:

«Лот №3. Расчет за выполненные работы производится поэтапно на основании промежуточного акта выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) после проверки представителями Заказчика и ФКУ Администрации города Иванова, с учетом выявленных замечаний, недочетов по мере поступления финансовых средств на счет Заказчика, но не позднее 3-х месяцев с момента исполнения всех перечисленных обстоятельств путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Оплата последнего этапа работ производится после оформления акта приемки положительного результата работ в целом».

1.6. В пункт 8 «Краткая характеристика и объем выполняемых работ»:

«Лот №3. Работы по установке  оборудования для 13 детских спортивно-игровых площадок: городок состоит из отдельных элементов, собираемых в единое целое (как в конструкторе).

1. Домик в сборе – 2 шт.;

2. Горка маленькая – 2 шт.;

3. Лесенка – 2 шт.;

4. Труба прямая, гофрированная (с раструбами на концах) – 1 шт.»

1.7. В пункт 12 «Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе» добавить пункты 9 и 10:

«9. Копия санитарно-эпидемиологического заключения на оборудование, изготовленного на основе полимерных материалов (по лоту №3).

10. Документ, обосновывающий снижение начальной цены контракта (при необходимости)».

1.8. В пункт 13 «Требования к предложениям о цене контракта»:

«Лот №3. Цена муниципального контракта, представленная участником размещения заказа, указывается с учетом НДС, стоимости материалов, работ, транспортных затрат, накладных расходов. Цена контракта может быть изменена на сумму пропорциональную объёму работ, но не более чем на 5% в следующих случаях:

- возникновения необходимости проведения дополнительных  работ, не вошедших в смете, без проведения которых невозможно выполнение полностью или частично работ по настоящему контракту;

- при прекращении потребности в каких-либо работах, указанных в смете».

1.9.  Пункт 20 «Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе» изложить в следующей редакции:

«Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: цена контракта; функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики работ.

Оценка заявок осуществляется балльным методом. Методика расчетов баллов:

1) Цена контракта (Бцк) -  max 70 баллов. Баллы по данному критерию рассчитываются по следующей формуле: Бцк=Х/Ц*70;

где Х- наименьшая предлагаемая цена из всех сопоставляемых заявок,

Ц – цена заявки каждого рассматриваемого участника.

2) Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики работ (Бфх)  -  max 30 баллов.

Максимально возможное количество  баллов – 100.

Суммарный балл (СБ) заявки рассчитывается на основании суммы баллов по каждому критерию: СБ= Бцк+Бфх».

2. В раздел I.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа» Части I  конкурсной документации добавить следующую информацию:

2.1. Форму №4 «Предложение о цене контракта» по лоту №3.

2.2. Форму №5 «Предложения о функциональных и качественных характеристиках работ» по лоту №3.

3. В часть II конкурсной документации «Проекты муниципальных контрактов» добавить проект муниципального контракта по лоту №3.

4. В части III «Техническая часть» конкурсной документации добавить информацию по лоту №3.