Администрация города Иванова Ивановской области ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. (0932) 32-51-85

_______________№_________

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 54

Категория: Капитальный ремонт. Капитальное строительство. Прочие работы.

Предмет контракта: Лот № 1. Выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления тренировочного зала МУ ДОД СДЮСШОР № 3 (сантехнические работы, теплоизоляционные работы, наружные инженерные сети).

Лот № 2. Выполнение работ по капитальному ремонту полов из паркета штучного МУ «Центр культуры и отдыха г. Иваново» (полы, отделочные работы).

Лот № 3. Выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и системы охранной сигнализации в административном здании.

Лот № 4. Выполнение работ по реконструкции сети электроснабжения 0,4 кВ м. Глинищево (монтажные работы, электромонтажные работы; земляные работы, выполняемые ручным способом; сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж систем связи).

Лот №5. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия асфальтобетонной крошкой.

Лот №6. Выполнение работ по ликвидации стихийных свалок на улицах г.Иваново.

Лот №7. Выполнение работ по вывозу мусора на свалку «Залесье» при проведении субботников на территориях г.Иваново

Утверждено:

| Отдел муниципального заказа администрации города Иванова | _____________ __________ |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. подпись М.П. |
| Комитет по физической культуре и спорту администрации города Иванова | _____________ __________ |
|  | Ф.И.О. подпись М.П. |
| Отдел культуры администрации города Иванова | _____________ ____________ |
|  | Ф.И.О. подпись М.П. |
| Администрация города Иванова | _____________ ____________ |
|  | Ф.И.О. подпись М.П. |
| Управление капитального строительства администрации города Иванова | _____________ _____________ |
|  | Ф.И.О. подпись М.П. |
| Управление благоустройства администрации города Иванова | _____________ _____________ |
|  | Ф.И.О. подпись М.П. |

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | КОНКУРС |  |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1. | Приглашение к участию в конкурсе | 4 |
| РАЗДЕЛ I.2. | Общие условия проведения конкурсов | 5 |
| РАЗДЕЛ I.3. | Информационная карта конкурса | 20 |
| РАЗДЕЛ I.4. | Образцы форм и документов для заполнения участниками | 32 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТы МУНИЦИПАЛЬНых КОНТРАКТов | 45 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 77 |

Часть I

- КОНКУРС

  - ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В  КОНКУРСЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать полный комплект настоящей конкурсной документации в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр конкурсной документации предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего конкурса.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения конкурсной документации, в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации. Отдел муниципального заказа, как уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд (далее – уполномоченный орган), не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

  - Общие условия проведения конкурса

Содержание

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Законодательное регулирование

  - Заказчик, уполномоченный орган

  - Предмет конкурса. Место и сроки поставки

  - Начальная цена муниципального контракта

  - Источник финансирования и порядок оплаты

  - Требования к участникам размещения заказа

  - Привлечение субподрядчиков

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

  - Преимущества

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

  - Разъяснение положений конкурсной документации

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

  - Отказ от проведения конкурса

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

  - Цена и валюта конкурсной заявки

  - Требования к описанию подлежащих выполнению работ

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов

  - Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

  - Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

  - Порядок принятия решения о присуждения контракта

  - Публикация результатов конкурса

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

  - Права и обязанности победителя конкурса

  - Права и обязанности заказчика

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Законодательное регулирование

    - Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Законом РСФСР от 22.03.1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ.

  - Заказчик, уполномоченный орган

    - Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс для заказчика, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

  - Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ

    - Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в конкурсе на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II).

    - Победивший участник конкурса должен будет выполнить работы, входящие в предмет муниципального контракта, в течение периода, указанного в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.

    - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

    - Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей конкурсной документации.

  - Начальная цена муниципального контракта

    - Начальная цена муниципального контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса.

  - Источник финансирования и порядок оплаты

    - Финансирование муниципального контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источников, указанных в Информационной карте конкурса.

    - Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

  - Требования к участникам размещения заказа

    - В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

    - Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.6.2.1. требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, а именно:

а) наличие действующих лицензий на выполнение работ по предмету конкурса;

б) отсутствие аффилированности с заказчиком, уполномоченным органом, а также с их сотрудниками;

в) соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника (для юридического лица – определенных на основании его учредительных документов);

1.6.2.2. требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

1.6.2.3. требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

1.6.2.4. требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.6.3. При размещении заказа путем проведения конкурса заказчик, уполномоченный орган вправе установить дополнительные требования к участникам размещения заказа, которые указаны в Информационной карте конкурса.

1.6.4. Никакое аффилированное лицо заказчика, уполномоченного органа, имеющее непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость от участника, уполномоченного органа, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга, не может подать заявку на участие в конкурсе, если только не будет доказано, что отсутствует достаточная степень общности собственности и (или) организационно-правового устройства, позволяющая заказчику влиять на управление и принятие решений такого аффилированного лица и осуществлять контроль за его деятельностью, что вызывает конфликт интересов.

  - Привлечение субподрядчиков

    - Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету конкурса привлечь субподрядные организации в случае, если это допускается в Информационной карте конкурса.

    - Информация о привлекаемых субподрядчиках, объем передаваемых работ которым составляет более 10 % от суммы муниципального контракта, должна быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе по форме № 3, установленной в разделе I.4.

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

    - Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Уполномоченный орган не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

  - Преимущества

## В случае если уполномоченный орган установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

    - Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также  дополнения, выпускаемые в соответствии с разделом 2.3 настоящей Инструкции

| Часть I | Конкурс |
| --- | --- |
| Раздел I.1 | Приглашение к участию в конкурсе |
| Раздел I.2 | Общие условия проведения конкурсов |
| Раздел I.3 | Информационная карта конкурса |
| Раздел I.4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа |
| Форма №1 | Опись документов, представляемых для участия в конкурсе |
| Форма №2 | Сопроводительное письмо |
| Форма №3 | Анкета участника размещения заказа |
| Форма №4 | Предложение о цене контракта |
| Форма №5 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ |
| Форма №6 | Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации-участника размещения заказа |
| Форма №7 | Форма гарантийного письма на обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту |
| Часть II | Проекты муниципальных контрактов |
| Часть III | Техническая часть конкурсной документации |

    - Конкурсная документация может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.

    - Участник размещения заказа обязан изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки, в основном не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

    - Заявка участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям уполномоченного органа, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

  - Разъяснение положений конкурсной документации

    - При проведении конкурса какие-либо переговоры уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Уполномоченный орган может давать разъяснения положений конкурсной документации.

    - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

    - Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за двадцать дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение двух дней размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

  - Отказ от проведения конкурса

    - Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер публикации с извещением о проведении конкурса публикуется и размещается на официальной сайте уполномоченным органом соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

    - В течение двух дней со дня принятия указанного решения уполномоченным органом вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

    - В случае, если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

    - Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между уполномоченным органом и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык.

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

  - Цена и валюта конкурсной заявки

## Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не может превышать начальной цены контракта, указанной в Информационной карте конкурса. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, данная заявка отклоняется конкурсной комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

## Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями Технической части конкурсной документации (Часть III) и предоставляет предложение по форме № 4, приведенной в Разделе 1.4.

3.4.3. Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям  пунктам работ, по объектам, описанным в Техническом задании, или снижение в процентах от начальной цены контракта, в зависимости от того, что установлено в Информационной карте конкурса. Категории, по которым цены и расценки не указаны участником размещения заказа, включаются в муниципальный контракт, но не подлежат оплате заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Техническом задании.

3.4.4. В случае если снижение начальной цены, предлагаемое участником размещения заказа, превышает размер снижения, указанного в Информационной карте конкурса, участник должен представить обоснование снижения начальной цены контракта.

3.4.5. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.4.6. Цена контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях.

  - Требования к описанию подлежащих выполнению работ

    - Описание подлежащих выполнению работ производится по форме № 5, приведенной в Разделе 1.4.

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

3.6.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов должны быть парафированы/завизированы уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

3.6.4. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.6.5. Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа, в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса.

3.6.6.После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

    - Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса.

    - Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

    - Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе в течение всего срока поступления заявок, признаются пришедшими с опозданием. Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей с опозданием (пункт 4.4.1 настоящего раздела).

4.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего раздела, регистрируются уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу уполномоченного органа.

4.1.5. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, уполномоченным органом выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе по требованию данного лица.

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 3.6.настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

    - В том случае, если на конверте с заявкой указано наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном в Информационной карте конкурса, такие конверты с заявками не принимаются уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта  уполномоченным органом по почте соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить, или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе путем письменного уведомления уполномоченного органа об этом до истечения срока подачи заявок, установленного в соответствии с пунктом 4.1.1 настоящего раздела.

    - Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться и запечатываться в соответствии с пунктами 3.6 и 4.1 настоящего раздела, конверт с комплектом документов – маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и отправляться по адресату до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, уведомляет уполномоченный орган в письменной форме до наступления срока подачи заявок на участие в конкурсе. В уведомлении в обязательном порядке должно указываться наименование участника размещения заказа, отзывающего заявку на участие и способ возврата заявки. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку в течение одного дня после получения соответствующего уведомления. В случае если участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку, не может сообщить точные регистрационные данные отзываемой заявки, заявка такому участнику размещения заказа будет возвращена после вскрытия конвертов.

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.4.1. Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченным органом конверты с заявками вскрываются и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются уполномоченным органом в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока, проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием муниципального контракта или принятием решения об отмене конкурса.

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

4.6.1. Если требуется в Информационной карте конкурса, участники размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе предоставляют обеспечение заявки на сумму, выраженную в рублях и указанную в Информационной карте конкурса.

4.6.2. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

## а) в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства;

б) в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, должно быть оригинальное платежное поручение. В том случае, если перевод денежных средств осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «Банк-клиент», то должна быть приложена оригинальная выписка из банка, подтверждающая факт перевода денежных средств.

4.6.3. Любая заявка на участие в конкурсе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в конкурсе в соответствии с пунктом 5.3.7. настоящего раздела.

4.6.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

а) в течение пяти дней со дня принятия уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого конкурса;

б) в течение пяти дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений п. 4.3 настоящего раздела;

в) в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или акта, подписываемого в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего раздела, участникам размещения заказа, заявки которых были получены после окончания приема конвертов с заявками;

г) в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в конкурсе;

д) в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

е) участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса;

ж) победителю конкурса в течение пяти дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

4.6.5. Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

а) отзыв заявки участником конкурса после вскрытия конвертов;

б) уклонения победителя конкурса от заключения муниципального контракта;

в) уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения муниципального контракта;

г) непредставления победителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, обеспечения исполнения  обязательств по муниципальному контракту в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела.

4.6.6. При возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, Администрация города Иванова производит удержание денежных средств за услуги банка с участника размещения заказа. По окончании процедуры возврата денежных средств участнику размещения заказа выставляется счет на возмещение затрат по услугам банка.

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ

В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов

    - Публично в день, во время и в месте, указанных в Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

    - В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1 настоящего раздела, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявкой на участие в конкурсе.

    - Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили уполномоченному органу до времени вскрытия конвертов.

    - Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае присутствия представителей участников размещения заказа, не являющихся первыми лицами организации, должна быть предоставлена доверенность на представление интересов соответствующего участника размещения заказа по форме №6, прилагаемой в Разделе 1.4.

    - Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа.

    - Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается уполномоченным органом в день его подписания на официальном сайте.

    - Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. При этом такой участник размещения заказа должен до начала процедуры вскрытия конвертов известить конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

  - Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

    - При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа предоставления разъяснений положений предоставленных ими документов и заявок на участие в конкурсе.

    - Не допускается изменение участником размещения заказа положений представленной им заявки на участие в конкурсе.

    - Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа.

    - Полученные от участников размещения заказа разъяснения заявок вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

    - Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела.

    - Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Отвечающей формальным требованиям признается заявка на участие в конкурсе, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются те:

## а)	которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или качество выполняемых работ;

## б)	которые любым существенным образом ограничивают права заказчика, или обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту, предусмотренные в конкурсной документации;

в)	исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников, представивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки.

    - Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника конкурса, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно разделу 5.4. настоящего раздела.

    - Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);

-  об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

    - Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:

а) не предоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

б) несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела;

в) наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если конкурсной документацией установлено такое требование;

г) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если конкурсной документацией установлено требование обеспечения заявки;

д) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:

- заявка не соответствует форме конкурсной документации и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;

- документы не подписаны должным образом.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3. настоящего раздела, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа -  юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также если у участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника, уполномоченный орган, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

    - В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

    - В процессе рассмотрений заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается уполномоченным органом на официальном сайте.

    - Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

  - Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

5.4.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

5.4.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.3.10 настоящего раздела.

5.4.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

5.4.4. В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

5.4.5. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, об условиях исполнения контракта, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении муниципального контракта, не подлежат раскрытию участникам конкурса или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса.

6.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

6.1.	Порядок принятия решения о присуждения контракта

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявке которого присвоен первый номер.

В случае если после объявления победителя конкурса уполномоченному органу станут известны факты несоответствия победителя конкурса требованиям к участникам размещения заказа, заявка победителя на участие в конкурсе отклоняется и новым победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер согласно протоколу оценки и сопоставления заявок.

6.2.	Публикация результатов конкурса

  - 6.2.1. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

6.2.2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте и публикуется в официальном печатном издании уполномоченным органом соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня подписания указанного протокола.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

7.1.1. Муниципальный контракт между победителем конкурса и заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса, с даты передачи проекта контракта заказчиком победителю конкурса в соответствии с п. 6.2.1 настоящего раздела.

7.1.2. В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.1.3. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

7.2.1. Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса.

7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перчисления в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.2.3. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.4. В том случае если обеспечение муниципального исполнения контракта представляется в виде банковской гарантии, то условия банковской гарантии должны соответствовать образцу, включенному в Раздел I.4 настоящей конкурсной документации.

7.2.5. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в пункте 7.2.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.2.6. Сведения о победителе конкурса или участнике конкурса, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о подрядчике, с которыми муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

  - Права и обязанности победителя конкурса

7.3.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, с учетом положений пункта 7.4.3 настоящего раздела.

7.3.2. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается контракт, в срок, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего раздела, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела, а также не предоставил обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.3.3. Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктом 7.4.3 настоящего раздела направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

  - Права и обязанности заказчика

7.4.1. Заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником конкурса, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участника конкурса – юридического лица или проведения в отношении участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.4.2. В том случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.3.1 настоящего раздела, заказчик вправе обратиться в суд с иском  требования о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.4.3. В случае если  по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном пунктами 5.3 и 5.4 настоящего раздела. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному участнику конкурса, подавшему заявку, проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

7.4.4. В случае если конкурс признан несостоявшимся в соответствии с положениями пунктов 5.1.9 и 5.3.9 настоящего раздела и только один участник размещения заказа, подавший заявку, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.3.10 настоящего раздела, обязан передать такому участнику конкурса проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела. При этом муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

8.1.1. Решение конкурсной комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсе либо решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким участником.

8.1.2. Допуск конкурсной комиссией к участию в конкурсе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.3.7 настоящего раздела не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

8.1.3. Включение сведений об участнике конкурса, уклонившемся от заключения муниципального контракта, об исполнителе, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков, равно как и неисключение данных сведений из реестра, может быть обжаловано заинтересованным лицом в судебном порядке.

8.1.4. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в судебном порядке.

8.1.5. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, Конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.1.6. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

8.1.7. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии при размещении заказа на выполнение работ для федеральных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти.

8.1.8. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в соответствии с пунктами 8.1.7. настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, уполномоченному органу, конкурсной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

- РАЗДЕЛ 1.3.

- Информационная карта конкурса

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения конкурсов» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2.1. | Наименование Заказчика, контактная информация | Лот №1. Комитет по физической культуре и спорту администрации города Иванова. Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 627. Номер контактного тел./факса: (4932) 30-02-64. Адрес электронной почты: нет. Лот №2. Отдел культуры администрации города Иванова. Адрес:153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 815. Номер контактного телефона: 30-16-37. Адрес электронной почты: culture@goradm.ivanovo.ru. Лот №3. Администрация города Иванова. Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 413. Номер контактного телефона: 41-30-66. Адрес электронной почты: office@goradm.ivanovo.ru. Лот №4. Управление капитального строительства администрации города Иванова. Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к.к. 89-92. Номер контактного тел./факса: (4932) 30-89-96. Адрес электронной почты: нет Лоты №5-№7. Управление благоустройства администрации города Иванова Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к.124. Номер контактного тел./факса: (4932) 32-72-94. Адрес электронной почты: blag@ivgoradm.ru |
| 2 | Пункт 1.2.1. | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | - Отдел муниципального заказа администрации города Иванова. Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505. Номер контактного телефона/факса: (4932) 32-51-85. - Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru. Контактное лицо: Иванкина Ирина Викторовна, Алалыкина Елена Геннадьевна |
| 4 | Пункт 1.3.1. | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс: Лот № 1. Выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления тренировочного зала МУ ДОД СДЮСШОР № 3. Лот № 2. Выполнение работ по капитальному ремонту полов из паркета штучного МУ «Центр культуры и отдыха г. Иваново». Лот № 3. Выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и системы охранной сигнализации в административном здании. - Лот № 4. Выполнение работ по реконструкции сети электроснабжения 0,4 кВ м. Глинищево Лот №5. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия асфальтобетонной крошкой. Лот №6. Выполнение работ по ликвидации стихийных свалок на улицах г.Иваново. Лот №7. Выполнение работ по вывозу мусора на свалку «Залесье» при проведении субботников на территориях г.Иваново |
| 5 | Пункт 1.3.2. | Место и срок выполнения работ | - Работы должны быть выполнены по адресу: - Лот № 1: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 158-А. Начало работ: с даты заключения контракта. Окончание работ: 31.12.2006. Лот № 2: г. Иваново, пр. Ленина, д. 114. Начало работ: 07.11.2006. Окончание работ: 15.12.2006. Лот № 3: г. Иваново, пл. Революции, д. 4. Начало работ: с даты заключения контракта. Окончание работ: 01.12.2006. Лот № 4: г. Иваново, м. Глинищево. Начало работ: с даты заключения контракта. Окончание работ: 30.12.2006 Лот №5: улично-дорожная сеть города Иванова Начало работ: с даты заключения контракта. Окончание работ: 31.10.2006 Лот №6: улицы города Иванова Начало работ: с даты заключения контракта. Окончание работ: 31.10.2006 Лот №7: улицы города Иванова Начало работ: с даты заключения контракта. Окончание работ: 31.10.2006 Примечание: по лотам №6,7 Заказчик определяет перечень объектов, объемы и сроки выполненных работ. |

| 6 | Пункт 1.4.1. | Начальная цена контракта | Начальная цена контракта составляет: Лот № 1  294,059 тыс. рублей с учетом НДС (в ценах 1 кв. 2006 г.). Лот № 2  1 119,35 тыс. рублей с учетом НДС. Лот № 3  894,00 тыс. рублей с учетом НДС (в ценах 1 кв. 2006 г.): сметная стоимость за исключением затрат на разработку проектно-сметной документации и затрат на проведение государственной экспертизы ПСД. Лот № 4  1 914,17 тыс. рублей с учетом НДС (в ценах 2 кв. 2006 г.). Объем финансирования объекта: 1 746,00 тыс. рублей с учетом НДС. Лот №5 – 1318,45822 тыс.рублей с учетом НДС. Лот №6 – 612,555 тыс.рублей с учетом НДС. Лот №7 – 767,08643 тыс.рублей с учетом НДС. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Пункт 1.5.1. | Источник финансирования | Работы финансируются за счет бюджета города Иванова |
|  | Пункт 1.5.2. | Порядок оплаты | Оплата производится в порядке, предусмотренном в проектах муниципальных контрактов, а именно: Лот №1 – аванс в размере 30 % от цены муниципального контракта перечисляется на расчетный счет Подрядчика не позднее 5 банковских дней со дня заключения контракта; окончательный расчет производится в течение 5 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ. Лот №2 - аванс в размере 30 % от цены муниципального контракта перечисляется на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней со дня заключения контракта; окончательный расчет производится в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ. Лот №3 - аванс в размере 30 % от цены муниципального контракта перечисляется на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней со дня заключения контракта; окончательный расчет производится в течение 14 дней с момента подписания акта выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ. Лот №4 - аванс в размере 30 % от объемов работ, подлежащих выполнению в 2006 году, перечисляется на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней со дня заключения контракта. Заказчик ежемесячно осуществляет оплату выполненных по Контракту работ в течение 10 банковских дней после подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ в пределах цены Контракта и годового лимита финансирования, утвержденного в титульном списке на строительство Объекта. Работы Контракту оплачиваются только в пределах годового лимита финансирования. Окончательный расчет производится в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ, счетов-фактур, при наличии исполнительной документации и при условии, что работы выполнены надлежащим образом. Заказчик производит оплату за выполненную работу только при наличии средств на лицевом счёте. Лот №5 - аванс в размере 30 % от суммы финансирования текущего месяца перечисляется на расчетный счет Подрядчика; окончательный расчет производится в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ. Лот №6, №7 - аванс в размере 30 % от цены муниципального контракта перечисляется на расчетный счет Подрядчика; окончательный расчет производится в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ. |
| 8 | Пункт 1.3.1. | Краткая характеристика и объем выполняемых работ | Лот № 1. Выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления тренировочного зала МУ ДОД СДЮСШОР № 3: - разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм - 180 м; - очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м – 1,6 м³; - прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм – 93 м трубопровода; - прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 40 мм – 180 м трубопровода; -смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм - 56 шт.; - прочистка и промывка отопительных приборов (радиаторов) весом до 240 кг вне здания - 28 приборов; - установка воздушных кранов - 28 комплект; - гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм - 273 м; - изоляция трубопроводов минераловатными матами марок 75, 100 и плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 - 4,574 м³. Лот № 2. Выполнение работ по капитальному ремонту полов из паркета штучного МУ «Центр культуры и отдыха г. Иваново» (полы, отделочные работы). Лот № 3. Выполнение работ по капитальному ремонту пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и системы охранной сигнализации в административном здании. Лот № 4. Выполнение работ по реконструкции сети электроснабжения 0,4 кВ м. Глинищево (монтажные работы; электромонтажные работы; земляные работы, выполняемые ручным способом; сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж систем связи). Лот №5. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия асфальтобетонной крошкой (планировка дорожного полотна, россыпь и разравнивание 4310 тонн асфальтобетонной крошки с уплотнением). Лот №6. Выполнение работ по ликвидации стихийных свалок на улицах г.Иваново (1241,3 м3): - погрузка мусора в транспортные средства (ручная) – 341,3 м3; - погрузка мусора в транспортные средства (механизированная) - 900 м3; - вывоз мусора – 2234,3 тонн; - утилизация мусора – 2234,3 тонн Лот №7. Выполнение работ по вывозу мусора на свалку «Залесье» при проведении субботников на территориях г.Иваново: - механизированная погрузка мусора в транспортные средства – 1880 м3; - вывоз мусора – 3384 тонн; - утилизация мусора – 3384 тонн; - приобретение инвентаря (грабли- 200шт., метлы без черенков – 300шт., черенки – 300шт., рукавицы – 1000шт., мешки для мусора – 2000шт.). |
| 9 | Пункт 1.6 | Требования к участникам конкурса |  |
|  | Пункт 1.6.3 | Дополнительные требования, установленные уполномоченным органом | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
| 10 | Пункт 1.7.2. | Привлечение субподрядных организаций | Участник размещения заказа вправе привлекать субподрядные организации Информация о привлекаемых субподрядчиках, объем передаваемых работ которых составляет более 10 % от суммы муниципального контракта, должна быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе по форме № 3, установленной в разделе I.4. Участник размещения заказа должен дополнительно предоставить следующую информацию о субподрядчиках: - процентное соотношение передаваемых субподрядчикам работ от полного объема работ; - сведения о наличии лицензии субподрядчиков на выполнение работ по предмету конкурса (с приложением ее копии), а также приложить оригинал предварительного договора с каждым субподрядчиком, заключенного в соответствии со статьей 429 ГК РФ |
| 11 | Пункт 1.9.1 | Преимущества | не предусмотрены |

| 12 | Пункт 3.3.1. | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы: 1. Опись документов (Форма № 1). 2.Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о цене контракта (Форма № 4). 5. Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ (Форма № 5). 6. Выписка или нотариально заверенная копия из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). Примечание: срок действия выписки из единого государственного реестра в течение 90 дней с даты выдачи. 7. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса: - нотариально заверенные копии действующих лицензий на заявленные виды работ и/или нотариально заверенная копия лицензии генерального подрядчика. 8. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (копия платежного поручения, заверенная банком). 9. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа (Форма № 6). 10. Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту (Форма № 7) – для лотов №№ 2, 4. 11. Документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа в подтверждении своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: - копию бухгалтерского баланса (формы 1,2) за последний завершенный период; - копию справки из налоговой инспекции за прошедший календарный год о состоянии расчетов по налогам и сборам, взносам; а также: - документы о том, что против участника размещения заказа не проводится процесс ликвидации или процедура банкротства; о том, что деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - копии учредительных и регистрационных документов, прочие документы. 12. Документ, обосновывающий снижение начальной цены контракта (при необходимости). |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Пункт 3.4.2. | Требования к предложениям о цене контракта | Цена муниципального контракта, представленная участником размещения заказа, указывается с учетом НДС. Цена муниципального контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ. Цена муниципального контракта может быть также изменена в связи с выявлением потребности в дополнительных работах, но не более чем на 5 % |
| 14 | Пункт 3.4.4. | Обоснование снижения начальной цены контракта | В случае если участником размещения заказа предлагается значительное снижение начальной цены контракта более чем на 10 %, участник размещения заказа должен предоставить соответствующее обоснование. Обоснование снижения стоимости выполнения работ проводится с определением источников снижения начальной цены, оно должно быть указано по конкретным статьям и структуре затрат. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к сметной стоимости выполнения работ |
| 15 | Пункт 3.6.5. | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется следующим образом: - 1. Участник размещения заказа должен подготовить оригинал заявки на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 12 настоящей Информационной карты. Документы, входящие в заявку, должны быть пронумерованы и скреплены таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. Кроме того, участник размещения заказа представляет один экземпляр копии заявки на участие в конкурсе. В случае расхождений конкурсная комиссия будет руководствоваться оригиналом. |

|  |  |  | 2. Участник размещения заказа должен поместить оригинал и копию заявки в отдельные конверты, должным образом маркированные надписями «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». На конвертах указываются наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на конвертах наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа. |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Пункт 4.1.1. | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | - Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 04.09.2006 - Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 21.09.2006 10.00 |
|  | Пункт 4.1.2. | Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) | Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505 |
| 17 | Пункт 4.6.1. | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе | Сумма обеспечения конкурсной заявки составляет: Лот №1 – 14,0 тыс. рублей. Лот №2 – 55,0 тыс. рублей. Лот № 3  50,0 тыс. рублей. Лот № 4  95,0 тыс. рублей. По лотам №5-7 обеспечение не предусмотрено |
| 18 |  | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе | Администрация г. Иванова РКЦ №2 г. Иванова Р/с № 40703810600000000030 ИНН 3728012487 КПП 370201001 БИК 042435000 Срок поступления денежных средств на счет – до 17.00 18.09.2006. В случае не поступления в установленный срок денежных средств, участник размещения заказа к открытому конкурсу не допускается. В платежном поручении необходимо указать номер конкурсной документации, номер лота. |
| 19 | Пункт 5.1.1. | Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 10:00 часов 21 сентября 2006 г. Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 416 |
| 20 | Пункт 5.4.3. | Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: Лоты №1-№4: 1) цена контракта; 2) функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики работ (обеспеченность силовыми, рабочими машинами и оборудованием; обеспеченность измерительными и регулирующими приборами и устройствами; обеспеченность транспортными средствами; обеспеченность материалами для производства работ; обеспеченность инженерно-техническим персоналом для производства работ; обеспеченность рабочими требуемых специальностей для производства работ; интенсивность выполнения работ; расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание выполненных работ; безопасность выполняемых работ; применяемая система контроля за выполненными работами; мероприятия по охране труда; экологические мероприятия; мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций; работы, на которые могут быть привлечены субподрядные организации; сведения о производственной деятельности организации); 3) срок предоставления гарантии качества выполненных работ. Оценка заявок осуществляется балльным методом. Методика расчетов баллов: - цена контракта: заявка может получить max 60 баллов. Баллы по данному критерию рассчитываются по следующей формуле: Бцк=Х/Ц*60, где Х – наименьшая предлагаемая цена из всех сопоставляемых заявок, Ц – цена заявки каждого рассматриваемого участника. 2) функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики работ (Бфх) – max 30 баллов; 3) срок предоставления гарантии качества выполненных работ (Бсг) – max 10 баллов. Баллы по данному критерию рассчитываются по следующей формуле: Бсг=С/М*10, где С – срок предоставления гарантии качества выполненных работ заявки каждого рассматриваемого участника, М – наибольший срок предоставления гарантии качества выполненных работ из всех сопоставляемых заявок. Максимально возможное количество баллов – 100. Суммарный балл (СБ) заявки рассчитывается на основании суммы баллов по каждому критерию: СБ = Бцк+Бфх+Бсг Лот №5: 1) цена контракта; 2) функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики работ (обеспеченность силовыми, рабочими машинами и оборудованием; обеспеченность транспортными средствами; обеспеченность инженерно-техническим персоналом для производства работ; обеспеченность рабочими требуемых специальностей для производства работ; работы, на которые могут быть привлечены субподрядные организации; сведения о производственной деятельности организации, положительные отзывы от заказчиков); 3) сроки выполнения работ. Оценка заявок осуществляется балльным методом. Методика расчетов баллов: 1) цена контракта: заявка может получить max 60 баллов. Баллы по данному критерию рассчитываются по следующей формуле: Бцк=Х/Ц*60, где Х – наименьшая предлагаемая цена из всех сопоставляемых заявок, Ц – цена заявки каждого рассматриваемого участника. 2) функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики работ (Бфх) – max 30 баллов; 3) сроки выполнения работ (Бср) – max 10 баллов. Максимально возможное количество баллов – 100. Суммарный балл (СБ) заявки рассчитывается на основании суммы баллов по каждому критерию: СБ = Бцк+Бфх+Бср Лоты №6,7: 1) цена контракта; 2) функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики работ (обеспеченность силовыми, рабочими машинами и оборудованием; обеспеченность транспортными средствами; обеспеченность инженерно-техническим персоналом для производства работ; обеспеченность рабочими требуемых специальностей для производства работ; работы, на которые могут быть привлечены субподрядные организации; сведения о производственной деятельности организации, положительные отзывы от заказчиков). Оценка заявок осуществляется балльным методом. Методика расчетов баллов: 1) цена контракта: заявка может получить max 70 баллов. Баллы по данному критерию рассчитываются по следующей формуле: Бцк=Х/Ц*70, где Х – наименьшая предлагаемая цена из всех сопоставляемых заявок, Ц – цена заявки каждого рассматриваемого участника. 2) функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики работ (Бфх) – max 30 баллов. Максимально возможное количество баллов – 100. Суммарный балл (СБ) заявки рассчитывается на основании суммы баллов по каждому критерию: СБ = Бцк+Бфх |
| 21 | Пункт 7.1.1 | Срок заключения муниципального контракта | Муниципальный контакт между победителем конкурса и заказчиком должен быть подписан в срок с 16.10.2006 по 17.10.2006 |
| 22 | Пункт 7.2.1 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет: Лоты №№ 2, 4 – 10 % начальной цены контракта По лотам №1,3,5-7 обеспечение не предусмотрено. |
| 23 | Пункт 7.2.2 | Формы обеспечения исполнения обязательств по контракту | В составе заявки на участие в конкурсе участники конкурса предоставляют гарантийное письмо о том, что в случае победы в конкурсе до заключения муниципального контракта ими будет представлено обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту может быть представлено в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечислением в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств в установленном размере. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется |

Раздел I.4.

Образцы форм и документов для заполнения

участниками размещения заказа

Форма №1

На бланке организации

Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом конкурсе № 54.

Настоящим ____________________________________________________ подтверждает, что для

(наименование организации - участника размещения заказа)

участия в вышеназванном конкурсе по лоту № ____ нами направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Сопроводительное письмо (Форма № 2) |  |
|  | Анкета участника размещения заказа (Форма № 3) |  |
|  | Предложение о цене контракта (Форма № 4) |  |
|  | Предложение о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ (Форма № 5) |  |
|  | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| - Н | Нотариально заверенные копии действующих лицензий на виды работ, предусмотренных предметом конкурса |  |
|  | Документ, подтверждающий перечисление обеспечения заявки на участие в конкурсе (копия платежного поручения, заверенного банком) |  |
|  | Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – участника размещения заказа (Форма № 6) |  |
|  | Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту (Форма № 7) |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса |  |

Форма № 2

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

отдела муниципального заказа

Администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ __________________________________________________________________________________.

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты __________________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

в лице, ___________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в предложении о цене контракта.

3. Мы ознакомлены с материалами, влияющими на стоимость выполнения работ.

4. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что против __________________________________________________________________________________

(наименование организации-участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с заказчиком, уполномоченным органом, а также с их сотрудниками.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с ___________________________________________________

________________________ на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в установленный срок со дня получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

10. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с _____________________________________________________________________, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем конкурса и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в бюджет.

12. Мы извещены о включении сведений о __________________________________________________________________________ в Реестр

(наименование организации – участника размещения заказа)

недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

13. В случае признания нашей заявки как содержащей лучшие условия исполнения муниципального контракта и присвоения ей первого номера нами будет предоставлено обеспечение исполнения муниципального контракта в виде _______________________________ по Лоту № ____ на сумму _________________ тыс. рублей.

14. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен _________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

15. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений.

# Подпись руководителя _________________________________ (Ф.И.О.)

Подпись главного бухгалтера ___________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

- Форма № 3

На бланке организации

Дата, исх. номер

- АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| - Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10 %) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.3. Размер уставного капитала |  |
| 3.6. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика (необходимо указать ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника) |  |
| Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: - Устав, положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе |  |
| - Юридический адрес участника размещения заказа | Адрес |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |
| - Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| - Сведения о дочерних и зависимых предприятиях |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ муниципального КОНТРАКТА

участника ________ [указать полное название участника размещения заказа] ___________

Лот № ____

| Наименование объекта | Наименование работ | Цена Участника размещения заказа, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

М.П. 	    				              (подпись)

Расчет предложенной цены контракта и обоснование величины снижения

по сравнению с начальной ценой по видам работ на объекте

Лот № ____

| № вида работ | Наименование вида работ | Ед. изм. объема работ | Объем работ в натуральном выражении | Предложения по цене работ |  | Снижение по сравнению с начальной ценой, тыс. руб. | Обоснование снижения начальной цены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На ед. изм. | На объем |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Итого: | - | - | - | - |  | - |
|  | Предложение о цене муниципального контракта, тыс. руб. (начальная цена контракта – «итого по комплексу работ») |  |  | - |  |  |  |

Примечание:

1. Стоимость всех материалов включена в цены по укрупненным видам соответствующих строительных и специальных строительных работ.

2.  Все приведенные в таблице цены указаны по состоянию на ____[число, месяц, год]_____.

3. В графе 8 указать, за счет каких факторов подрядчик предлагает снизить стоимость по сравнению с начальной ценой. Если экономия достигается по статье материалы – указать вид материала и процент снижения цены на единицу физического объема соответствующего материала.

4. Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа. В расчете не должно быть арифметических ошибок.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Форма №5

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

Отдела муниципального заказа

Администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАБОТ

(для лотов №1-№4)

Лот № __

Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с __________________________[указать наименование Заказчика]__________________________ муниципального контракта на выполнение работ по _____________________________________

__________________________________________________________ в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_________________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице ____________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Данные участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Обеспеченность силовыми, рабочими машинами и оборудованием (указать наименование) |  |
| 2. | Обеспеченность измерительными и регулирующими приборами и устройствами (указать наименование) |  |
| 3. | Обеспеченность транспортными средствами |  |
| 4. | Обеспеченность материалами для производства работ |  |
| 5. | Обеспеченность инженерно-техническим персоналом для производства работ с соответствующим образованием и опытом работы |  |
| 6. | Обеспеченность рабочими требуемых специальностей для производства работ с соответствующим образованием и опытом работы |  |
| 7. | Интенсивность выполнения работ |  |
| 8. | Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание выполненных работ |  |
| 9. | Безопасность выполняемых работ |  |
| 10. | Применяемая система контроля качества за выполненными работами |  |
| 11. | Мероприятия по охране труда |  |
| 12. | Экологические мероприятия |  |
| 13. | Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций |  |
| 14. | Работы, на которые могут быть привлечены субподрядные организации |  |
| 15. | Сведения о производственной деятельности организации |  |
| 16. | Срок предоставления гарантии качества выполненных работ, мес. |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Примечание.

Участник конкурса по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

Форма №5

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Начальнику

Отдела муниципального заказа

Администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАБОТ

(для лотов №5-№7)

Лот № __

Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с __________________________[указать наименование Заказчика]__________________________ муниципального контракта на выполнение работ по _____________________________________

__________________________________________________________ в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_________________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице ____________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Данные участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Обеспеченность силовыми, рабочими машинами и оборудованием (указать наименование) |  |
| 2. | Обеспеченность транспортными средствами |  |
| 3. | Обеспеченность инженерно-техническим персоналом для производства работ с соответствующим образованием и опытом работы |  |
| 4. | Обеспеченность рабочими требуемых специальностей для производства работ с соответствующим образованием и опытом работы |  |
| 5. | Работы, на которые могут быть привлечены субподрядные организации |  |
| 6. | Сведения о производственной деятельности организации |  |
| 7. | Сроки выполнения работ*, (дата окончания работ) |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Примечание.

1. Участник конкурса по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

2. По лотам №6, 7 пункт не заполняется.

Форма № 6

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация-участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

доверяет _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии______№_________выдан________________________«____» ____________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование организации  участника размещения заказа)

на конкурсах, проводимых отделом муниципального заказа администрации города Иванова.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                         (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 200_ г.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Форма № 7*

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

В случае нашей победы на конкурсе [указать название конкурса] по лоту №_____, подтвержденной протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, мы

(полное наименование организации - Участника размещения)

в лице _______________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью)

обязуемся на момент подписания муниципального контракта с ______[указать наименование заказчика] ________________ представить заказчику (вид обеспечения победитель конкурса выбирает самостоятельно):

- либо банковскую гарантию обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту с _________ (указать название Банка-гаранта, которым будет выдана гарантия) в размере _______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].

- либо договор страхования ответственности по муниципальному контракту с _________ (указать название страховой организации, с которой будет заключен договор) в размере _______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].

- либо денежные средства, перечисленные на расчетный счет муниципального заказчика в обеспечение исполнений обязательств по контракту в размере _______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].

Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Примечание.

* заполняется только для лотов №№ 2, 4

Часть II

Проекты муниципальных контрактов

Лот № 1

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ  № ____

на  выполнение  подрядных  работ

по  капитальному  ремонту

системы  отопления тренировочного  зала  СДЮСШОР  №  3

г. Иваново                                                                                           «___» ____________ 2006г.

Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  города  Иванова,  действующего  на  основании  Положения,  в  лице  председателя  комитета  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  города  Иванова  Пшеничных  Ирины  Витальевны,  именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик», с одной  стороны,  и  _________________________________,  в  лице  _____________________,  действующего  на  основании  ___________________,  именуем___ «Подрядчик»,  с  другой  стороны,  заключили  настоящий  муниципальный  контракт  о  нижеследующем:

1. Предмет  муниципального  контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить  собственными силами и средствами в установленный срок работы по капитальному  ремонту системы отопления тренировочного зала СДЮСШОР №3, расположенной по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д.158-А.

1.2. Работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего контракта, выполняются в  соответствии с утвержденной сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью  настоящего контракта, с соблюдением действующих СНиП и технических условий.

2. Стоимость  (цена)  работ  и  порядок  расчетов.

2.1. Стоимость строительных работ по настоящему контракту, согласно сметы, которая  является неотъемлемой частью настоящего контракта, составляет _____________________________________________________________________________.

2.2. Заказчик не позднее 5 банковских дней со дня заключения настоящего договора перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 30% от стоимости работ указанных  в  п.1.1. настоящего договора

2.3. Оплата работ по настоящему контракту производится по результатам подписания акта выполненных работ, в течение 5 банковских дней с момента подписания указанных актов.

2.4. Датой исполнения Заказчиком обязанности по настоящему контракту считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.5. Цена настоящего контракта является окончательной и изменению не подлежит в течение всего срока действия настоящего контракта.

3. Срок  действия  муниципального  контракта

3.1. Настоящий  контракт  вступает в силу с момента его подписания.

3.2. Срок выполнения работ по настоящему контракту  –  до  24  ноября  2006 года.

3.3. Настоящий муниципальный контракт действует до полного исполнения сторонами  обязательств по нему.

4. Права  и  обязанности  сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Своими силами, средствами выполнить работы, предусмотренные в п. 1.1. Контракта;

4.1.2. Выполнить работы в срок, установленный  в п. 3.2. настоящего контракта;

4.1.3. На основании утвержденной документации и перечня работ поставить  необходимые и согласованные с Заказчиком материалы и оборудование;

4.1.4. Принять объекты для ремонта по акту передачи для выполнения работ;

4.1.5. Выполнять при производстве работ противопожарные и взрывобезопасные  мероприятия, о также соблюдать правила техники безопасности. Полную ответственность за  соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ несет Подрядчик. Заказчик  указанной  ответственности  не  несет

4.1.6. Сдать  выполненные  работы  Заказчику  в  состоянии,  соответствующем  условиям  настоящего контракта;

4.1.7. В случае несоответствия результатов работы требованиям настоящего контракта и сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без   дополнительной оплаты в пределах установленной  в  п. 2.1. настоящего   контракта цены. Срок устранения недостатков определяется сторонами в акте приемки-сдачи выполненных работ;

4.1.8. После завершения строительных работ освободить объект от временных  сооружений, конструкций, строительной техники, транспортных средств, мусора;

4.1.9. Подрядчик обязан произвести в течение 3-х дней с момента поступления от  Заказчика уведомления (письменного или устного) выверку взаиморасчетов по настоящему  контракту;

4.2. Подрядчик гарантирует Заказчику освобождение от любой ответственности, от  уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, несчастным случаям со смертельным исходом  в процессе выполнения работ Подрядчиком по вине Подрядчика.

4.3. Подрядчик гарантирует качество работ в течение одного года со дня приемки  выполненных работ.

4.4. Подрядчик имеет право сдать выполненные работы досрочно.

4.5. Заказчик обязан:

4.5.1. Организовать передачу Подрядчику объекта, указанного в п. 1.1. настоящего контракта, для  выполнения работ  в  течение 5 дней с момента подписания  настоящего контракта, а также необходимой  для проведения ремонтных работ документации;

4.5.2. Осуществлять контроль за ходом выполненных работ;

4.5.3. Принять выполненные Подрядчиком работы путем подписания актов  выполненных работ;

4.5.4. Оплатить работы в размерах, в порядке и в сроки установленные настоящим  контрактом.

5. Порядок  сдачи-приемки  работ

5.1. Подрядчик в соответствии с требованиями настоящего договора передает Заказчику  результат работы.

5.2. Заказчик обязан  после  окончания  работ составить двусторонний акт выполненных  работ   и    в  течение  5-ти  рабочих  дней  после  утверждения  указанного  акта  финансово-казначейским  управлением  администрации  города  Иванова  принять выполненные  работы. При обнаружении отступлений от  условий настоящего контракта и сметной документации, ухудшающих результат работы или иных  недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить в акте  выполненных работ выявленные недостатки и сроки их устранения.

5.3. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на  них только в случаях, если указанные недостатки были отражены в акте.

5.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий  настоящего контракта или иные недостатки, которые не могли быть устранены при обычном  способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты  Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 5-ти дней со дня их  обнаружения.

5.5. Если Подрядчик не исправит некачественно выполненные или невыполненные  работы в сроки, указанные в акте выполненных работ. Заказчик вправе привлечь для  исправления указанных работ других лиц. Все расходы, связанные с устранением недостатков  работы, выполненной Подрядчиком, оплачиваются Подрядчиком.

5.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков  выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон должна быть назначена  экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего  контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными  недостатками. В указанных случаях расходы несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы,  а  если  она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

5.7. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работы Заказчик обязуется принять  результат работы в порядке, установленном настоящим разделом и произвести ее оплату.

5.8. При уклонении Заказчика от принятия выполненной по настоящему договору  работы  в  течение  указанного  в  настоящем  договоре  срока  и  если такое уклонение повлекло за собой просрочку Подрядчиком  сдачи произведенной работы, риск случайной гибели или случайного повреждения результатов  выполненной работы признается перешедшем к Заказчику с момента, когда сдача-приемка  работы по условиям настоящего контракта должна была состояться.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение  обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств  непреодолимой силы. При этом срок исполнения обязательств по  настоящему контракту отодвигается  соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

7. Ответственность  сторон

7.1. За   нарушение срока исполнения обязательств по настоящему контракту  Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05% от стоимости контракта за  каждый день просрочки.

8. Прочие  условия

8.1. В течение 2 рабочих дней с момента получения настоящего контракта  Подрядчик должен подписать настоящий контракт, поставить на нем печать и вернуть  Заказчику.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны  при условии, что они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.3. Гарантия на выполненные Подрядчиком работы - 2 года.

8.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую  юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. Адреса  и  банковские  реквизиты  сторон

9.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка  стороны настоящего контракта обязаны в 3-х дневный срок уведомить об этом друг друга.

9.2.   Реквизиты:

Заказчик __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Подрядчик_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик______________________                                    Подрядчик____________________

(подпись)                                                                                                                      (подпись)

М.П.                                                                                                            М.П.

Лот № 2

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______

на ремонт полов из паркета

г. Иваново                                                                                             «_____» _________ 2006г.

Отдел культуры администрации города Иванова, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего отделом Фролова С.И., действующего на основании Положения об отделе, с одной стороны и _____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, на основании протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе от «___» ________ 2006 г. № __ заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами с использованием самостоятельно приобретенных материалов (штучного паркета) ремонт полов фойе второго этажа здания, расположенного по адресу пр. Ленина, 114, далее именуемые «Работы», в соответствии с требованиями, предусмотренными в перечне работ и локальной смете, являющимися неотъемлемыми приложением к настоящему контракту.

  - Заказчик обязуется принять и оплатить Работы по настоящему  Контракту.

- ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПО КОНТРАКТУ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет в ценах ________ квартала 2006 года  ___________________________ руб. Цена указана с учетом НДС и включает в себя стоимость непосредственно Работ по текущему ремонту и стоимость материалов, необходимых для их выполнения.

2.2. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.3. Авансовый платеж по контракту на приобретение материалов и оборудования  не может превышать 30% от общей цены контракта и выплачивается в течение 10 календарных дней с даты подписания настоящего контракта. В случае использования аванса  не по назначению и непринятия мер к началу производства работ на объекте, в течение одного месяца, переданная сумма аванса засчитывается  под действующий  кредит с процентной ставкой, установленной  на данный период времени ЦБ РФ.

2.4. Погашение перечисленного аванса Заказчиком Подрядчику производится пропорционально выполненным объемам работ.

2.5. Последующие расчеты за выполненные работы производится по результатам подписания промежуточных актов выполненных работ и справки стоимости выполненных работ и затрат.

2.6. Окончательный расчет по контракту производится после приемки результата выполненных работ.

2.7. Оплата  выполненных работ производится по ценам действующим на момент заключения контракта.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

3.1. Выполнить своими силами и средствами Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте, и сдать работы  Заказчику. Выполнить Работы в соответствии с требованиями к качеству работ, установленными соответствующими нормативными документами.

3.2. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов приобретаемых им и применяемых для ремонтных работ, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

3.3. Обеспечить соблюдение в месте выполнения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности во время проведения Работ

3.4. Компенсировать убытки, возникшие у Заказчика по вине Подрядчика в течение трех дней с момента получения требования о компенсации.

3.5. При выполнении Работ по настоящему Контракту не изменять в одностороннем порядке график производства работ в сторону продления сроков их выполнения.

3.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

3.7. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его в установленном порядке Заказчику, а также риск повреждения, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу  выполнения работ по настоящему Контракту.

3.8. Обеспечить содержание места осуществления ремонтных работ в надлежащем состоянии и порядке.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

4.1. Предоставить Подрядчику список-перечень работ, подлежащих исполнению в соответствии с настоящим контрактом.

4.2. Осуществление технического надзора Работ и приемки их результата, а также контроля за их качеством и сроками выполнения. В случае необходимости может производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям  Контракта.

4.3. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора отступления от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику, который в течение 5 дней обязан устранить указанные недостатки собственными силами и за свой счет.

4.4. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего Договора.

4.5. Заказчик  совместно с Подрядчиком, осуществляет приемку по акту выполненных работ.

4.6. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и любое время производства.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.Начало Работ по настоящему контракту _________. Окончание Работ _________________. Работы выполняются согласно графику выполнения Работ, являющемуся неотъемлемой часть настоящего контракта.

- ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1 Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. Приемка объекта осуществляется совместно представителями Заказчика и Подрядчика путем подписания акта выполненных работ.

- ГАРАНТИИ

7.1. Срок  гарантии качества выполненных Работ составляет 5 лет с момента приемки в установленном порядке результата Работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет  в 10-дневный срок с момента их выявления. В случае отказа от устранения выявленных дефектов, Заказчик привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика. Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счета, выданного Заказчиком. При неоплате счета Подрядчик выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.

- ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры, возникающие в процессе реализации настоящего договора, стороны разрешают путем переговоров. При недостижении соглашения спор разрешается  в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1 Заказчик в процессе исполнения контракта вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более, чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, или объему указанной части работ, не более чем на пять процентов такой цены.

9.2 Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или одной из них в судебном порядке в случае нарушения другой стороной существенных условий контракта.

9.3. При расторжении Контракта по соглашению сторон, незавершенный результат работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимость выполненных работ.

9.4. Подрядчик обязан соответствовать требованиям, которые указаны в конкурсной документации и предъявляются к победителю конкурса. Нарушение таких требований в процессе исполнения контракта является основанием для его расторжения в одностороннем порядке. При наступлении таких обстоятельств Заказчик в праве не оплачивать произведенные Подрядчиком работы.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. При исполнении работ ненадлежащим образом Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения допущенных дефектов с составлением двухстороннего акта. При не устранении дефектов в назначенный срок Подрядчик оплачивает штраф в размере 2% от цены контракта за каждый день просрочки, после установленного срока.

10.3. В случае нарушения сроков Работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.

10.4. Подрядчик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств возмещает Заказчику причиненные в результате этого убытки.

10.5. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

10.6. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при настоящих условиях обстоятельств.

10.7.  При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.6 настоящего контракта, каждая сторона должна известить о них в письменном виде другую сторону в течение 3 дней. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему контракту.

10.8. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 10.7 настоящего контракта, то она обязана возместить второй стороне понесенные убытки.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, что они согласованы сторонами, совершены в письменной форме и подписаны  уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

11.2. Во всем ином, не урегулированном настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, которые идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует в течение указанного в нем срока.

- Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик:                                                      	Подрядчик:

Отдел культуры

администрации города Иванова,

153000, г. Иваново, пл. Революции, 6

ИНН 3728012529

КПП 370201001

## Заведующий_______С.И. Фролов			Директор________________

Лот № 3

ПРОЕКТ

Контракт

на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и системы охранной сигнализации.

г. Иваново                                                                                                      «__» ___________2006 г.

Администрация города Иванова, в лице _____________________, действующего на основании __________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

___________________________________, в лице ____________________, действующего на основании ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Протокола оценки и сопоставления заявок № от «___» ____________ 20 __ г., заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. «Подрядчик» обязуется своими силами выполнить в порядке и на условиях настоящего контракта монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и системы охранной сигнализации в здании, находящемся по адресу: ______________________.

1.2. «Заказчик» обязуется принять и оплатить результат выполненных работ на условиях настоящего контракта.

1.3. Финансирование подрядных работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств бюджета г. Иваново.

2. Цена Контракта

2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________________, включает в себя стоимость оборудования подлежащего монтажу, стоимость выполняемых работ и соответствует цене, утвержденной в Протоколе оценки и сопоставления заявок № _____ от «_____» ______________20___г.

2.2. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на 5 % такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом, цена Контракта изменяется пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ.

3. Порядок расчетов

3.1. Порядок и сроки оплаты:

«Заказчик» перечисляет на расчетный счет «Подрядчика» авансовый платеж в размере 30 % от цены, указанной в п. 2.1. Контракта в течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта. Оставшуюся часть от цены Контракта «Заказчик» перечисляет на расчетный счет «Подрядчика» после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ на основании счета-фактуры, выставленного «Подрядчиком», с учетом перечисленного аванса, в течение 14 рабочих дней с момента поступления  бюджетных средств на расчетный счет «Заказчика».

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ, указанных в п.1.1. Контракта в течение 3-х дней с момента перечисления «Заказчиком» аванса в соответствии с п.3.1 Контракта.

4.2. Срок окончания работ по Контракту ___________________.

5. Обязанности «Подрядчика»

5.1.«Подрядчик» обязан:

5.1.1. Выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.1.2.Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

5.1.3.При выполнении работ по настоящему Контракту строго соблюдать сроки выполнения работ, определенные п.п..4.1,4.2 Контракта.

5.1.4.Обеспечить вызов представителя «Заказчика» на момент производства работ для составления двухстороннего Акта первоначального осмотра указанного в п. 1.1. объекта.

5.1.5.Демонтированное в ходе проведения работ оборудование передать «Заказчику».

5.1.6.Обеспечить сохранность материалов, пригодных согласно двухстороннего Акта первоначального осмотра указанных в п. 1.1. объектов к повторному применению. Если произошла порча или кража вышеперечисленных материалов, «Подрядчик» обязан за свой счет произвести замену утраченных материалов, причем данные затраты «Заказчиком» не компенсируются.

5.1.7.Сдать демонтируемые материалы, подлежащие возврату согласно Акта первоначального осмотра «Заказчику».

5.1.8.В случае выявления обстоятельств, препятствующих выполнению работ или снижающих их качество немедленно сообщить об этом  «Заказчику» в письменном виде.

5.1.9. Передать «Заказчику» по окончании работ техническую и эксплуатационную документацию.

5.1.10. По окончании работ обучить обслуживающий персонал «Заказчика» работе с монтируемыми устройствами.

5.1.11. Производить сдачу пожарной сигнализации УГПС МЧС по Ивановской области.

6. Обязанности «Заказчика»

6.1.«Заказчик» обязан передать «Подрядчику» по акту, подписанному обеими сторонами, документы необходимые для выполнения работ, а также создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ.

6.2.«Заказчик» обязан участвовать в составлении Акта первоначального осмотра указанных в п. 1.1. объектов.

7. Выполнение работ

7.1.«Заказчик» назначает работ своего представителя для организации контроля за выполнением работ о чем извещает «Подрядчика». Представитель «Заказчика» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

7.3. «Подрядчик» самостоятельно организует производство работ в соответствии со сроками, предусмотренными настоящим контрактом.

7.4.Обеспечение производственного порядка в месте выполнения работ является обязанностью «Подрядчика».

7.5.«Подрядчик» гарантирует, что качество приобретенного и установленного им оборудования, качество материалов, комплектующих и конструкций, применяемых им для монтажа, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

7.6. «Подрядчик» до проведения монтажных работ предоставляет Заказчику полный пакет технической документации на устанавливаемое оборудование. Технические характеристики и качество  оборудования должны соответствовать требованиям, согласованным Сторонами в Приложении № 2 Контракта.

7.7.«Подрядчик» письменно информирует «Заказчика» не позднее, чем за 24 часа о сроке приемки скрытых работ и полном окончании работ с составлением соответствующей исполнительной документации.

Готовность работ подтверждается подписанием «Заказчиком» и «Подрядчиком» актов промежуточной приемки, актов освидетельствования скрытых работ и актов приемки. Если скрытые работы выполнены без подтверждения «Заказчиком» или он не был информирован об этом, либо был информирован с опозданием, то по его требованию «Подрядчик» обязан за свой счет произвести соответствующие работы, согласно указанию «Заказчика», для определения качества скрытых работ, а затем за свой счет устранить недостатки в работе.

7.8.В случае, если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполнение работы, «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости монтажных работ устранить недостатки качества.

7.9. На «Подрядчике» лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его «Заказчику», кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.Приемка работ

8.1.Приемка результата выполненных работ осуществляется с обязательным составлением двухсторонних Актов выполненных работ, которые составляются после выполнения «Подрядчиком» работ, предусмотренных Сметой №_ (Приложение № 1).

8.2.«Подрядчик» в течение 3-х дней с момента окончания работ направляет в адрес «Заказчика» Акты выполненных работ. «Заказчик» в течение 5-ти рабочих дней подписывает указанный акт или направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ.

Окончательный акт приемки-передачи выполненных работ подписывается сторонами после предоставления «Подрядчиком» полного перечня исполнительной и технической документации на выполненные работы.

9.Гарантии качества

9.1.Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет не менее 2-х лет с момента подписания окончательного акта приема-передачи выполненных работ.

9.2. Гарантийный срок на оборудование устанавливается в соответствие со сроком, указанным заводом-изготовителем.

9.3. «Подрядчик» несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

9.4.При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) «Заказчик» должен заявить о них «Подрядчику» в разумный срок по их обнаружении. В течение 3  (трех) дней после получения «Подрядчиком» уведомления об обнаруженных недостатков (дефектов) стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. В случае уклонения «Подрядчика» в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет «Подрядчик», за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений «Подрядчиком» настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями «Подрядчика» и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.

9.5.Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает «Подрядчик».

9.6.В случае обнаружения дефектов и недостатков, «Подрядчик» обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом «Заказчик» вправе потребовать от «Подрядчика» по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

10.Ответственность Сторон

10.1.Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

10.2.В случае нарушения «Подрядчиком» сроков выполнения работ, указанных в п.п..4.1,4.2  Контракта, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» пени в размере 0,1 % от цены Контракта за каждый день просрочки.

10.3.Уплата пени не освобождает «Подрядчика» от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

10.4.В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.Срок действия Контракта

11.1.Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

11.2. Настоящий Контракт действует до исполнения сторонами принятых обязательств.

12.Обстоятельства непреодолимой силы.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К таким обстоятельствам относятся: природные катастрофы, восстания, военные действия, забастовки, экономическая блокада, когда обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

12.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы должна незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме о  наступлении форс-мажорных обстоятельств с предоставлением соответствующих доказательств.

12.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

13.Расторжение договора.

13.1. «Заказчик» вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт, известив «Подрядчика» заказным письмом с уведомлением или под расписку, в следующих случаях:

- нарушение «Подрядчиком» сроков выполнения работ, указанных в п.п..4.1,4.2 более чем на _____ рабочих дней;

- нарушения «Подрядчиком» условий Контракта, ведущего к снижению качества работ, предусмотренных проектно-сметной документацией и действующими нормами;

- грубого нарушения «Подрядчиком» Правил техники безопасности;

- отказа «Подрядчика» исправлять работы выполненные с нарушением условий Контракта о качестве. Контракт считается расторгнутым по истечении ___ дней с даты уведомления «Подрядчика» о расторжении контракта.

13.2. При расторжении настоящего контракта незавершенный результат работ передается «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ согласно сметной документации.

13.3 «Подрядчик» вправе, в случае задержки в оплате выполненных работ более 30 дней, приостановить выполнение работ по Контракту.

14. Прочие условия.

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

14.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений к настоящему контракту.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

15. Рассмотрение споров.

Споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия в Арбитражном суде Ивановской области.

16. Адреса и реквизиты сторон.

«Заказчик»:

Администрация города Иванова

Россия, г. Иваново, пл. Революции, д. 6

ИНН ___________________________________

р/с _____________________________________

________________________________________

«Исполнитель»:

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

«Заказчик»                                                                                «Исполнитель»

_______________ / ____________                                          ____________ / _______

Лот № 4

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на подрядные работы по объекту:

«___________________________________»

г. Иваново                                                                                « _____ »____________ 2006 г.

Управление капитального строительства администрации города Иванова, именуемое «Заказчик», в лице начальника управления Медведникова В.Н., действующего на основании Положения, с одной стороны и __________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице ___________________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, на основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от "___"____________ 200___г. №_____, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик сдает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ по строительству в объеме проекта и вводу в эксплуатацию объекта "Реконструкция сети электроснабжения 0,4 кВ м. Глинищево" (далее «Объект»).

1.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего Контракта, собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в  соответствии с утвержденной в установленном порядке проектно - сметной документацией с учетом возможных изменений объема работ. Условия и порядок внесения изменений оговорены в разделе 13 настоящего Контракта.

1.3. Генеральный подрядчик обязуется завершить строительство и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

1.4. Строительство Объекта осуществляется в рамках реализации муниципальной адресной инвестиционной программы в соответствии с титулом стройки.

1.5. Финансирование строительства Объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Контракта осуществляется за счет местного бюджета.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта составляет ______________ (________________________) рублей с учетом НДС, который составляет 18 % или ____________ рублей.

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ по настоящему Контракту.

  - Цена настоящего Контракта является закрытой на весь период действия настоящего Контракта.

  - Изменение цены Контракта оформляется дополнительным соглашением сторон.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется в текущем уровне цен согласно проектно-сметной документации.

3.2. Авансирование производится в размере 30 % от объемов работ, поручаемых Генеральному подрядчику на текущий год и удерживается в размере 30 % от фактического выполнения работ, 70 % стоимости работ оплачивается генеральному подрядчику.

3.3. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Генеральный подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ, оформленные по проценту технической готовности по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденным указанным выше Постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы).

Генеральному подрядчику акты приемки выполненных работ (форма КС-2) представлять Заказчику на бумажном и электронном носителях.

3.4. Заказчик ежемесячно осуществляет оплату Генеральному подрядчику выполненных по настоящему Контракту работ после подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ в пределах цены Контракта и годового лимита финансирования, утвержденного в титульном списке на строительство Объекта. Работы по настоящему Контракту оплачиваются только в пределах годового лимита финансирования.

3.5. Окончательный расчет производиться в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ, счетов-фактур, при наличии исполнительной документации и при условии, что работы выполнены надлежащим образом, по мере поступления финансовых средств из местного бюджета. Заказчик производит оплату за выполненную работу только при наличии средств на лицевом счёте.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

4.1. Календарные сроки выполнения работы определяются сторонами:

Начало работ: с момента заключения настоящего Контракта.

Окончание работ: _____________ 2006 года - объем работ предусмотренный на 2006 год. На оставшийся объем работ срок окончания определяется заказчиком, исходя из выделения финансирования согласно муниципальной адресной инвестиционной программы.

4.2. Сроки завершения отдельных этапов работы определяются графиком работ (приложение № 1).

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ

И ОБОРУДОВАНИЕМ

5.1. Генеральный подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению строительства указанного в п. 1.1 Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектно-сметной документацией.

5.2. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

5.3. Все поставляемые для строительства материалы и оборудования должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику, не позднее, чем за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

5.4. Сторона, передающая оборудование для монтажа, обязана сопроводить его документацией предприятия - изготовителя, необходимой для монтажа.

5.5. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до подписания акта приемки работ и за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

6. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему Контракту Генеральный подрядчик обязан:

6.1. Выполнить все работы по строительству в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

6.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- за свой счет устранение недостатков и дефектов по выполненным работам, в согласованный с Заказчиком срок. Наличие дефектов и срок их устранения фиксируются двухсторонним актом. В случае несогласия Генерального подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов, акт заключения дает независимая организация, признанная обеими сторонами, при этом расходы по привлечению независимой организации несет Генеральный подрядчик;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

6.3. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.4. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

6.5. Вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие Генеральному подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком.

6.6. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного земельным комитетом города Иванова, нести административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным стройгенпланом.

6.7. Известить Заказчика за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Генеральный подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Генеральный подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Генеральным подрядчиком срок, последний составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

6.8. При готовности Объекта Генеральный подрядчик в 5-дневный срок должен известить об этом Заказчика.

6.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности предоставленной Заказчиком технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.10. Генеральный подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика в ходе осуществления работ, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

6.11. Согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций, имеющих лицензию на осуществление соответствующих видов деятельности, для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных ПСД. Генеральный подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

6.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

6.13. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в его комплексном опробовании в присутствии представителей Заказчика и эксплуатирующей организации.

6.14. Нести расходы по содержанию Объекта до передачи его эксплуатирующей организации.

6.15.Нести затраты по временному инженерному обеспечению Объекта до передачи проложенных инженерных сетей в эксплуатацию городским специализированным организациям с подписанием последними акта технической приемки.

6.16. Нести ответственность за случайное уничтожение и /или повреждение Объекта, до даты утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

6.17. Обеспечивать выполнение работ в пределах цены Контракта, указанной в п.2.1. настоящего Контракта.

6.18. Осуществить строительство Объекта на основе утвержденного проекта и ее согласование в установленном порядке.

6.19. Обеспечить соответствие рабочей документации утвержденному проекту по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям эксплуатационных и надзорных служб города.

7. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Контракта Заказчик обязан:

7.1. Передать строительную площадку, пригодную для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Контракта. Приемка - передача строительной площадки оформляется Актом приемки - передачи строительной площадки. Строительная площадка должна быть подготовлена для начала строительства надлежащим образом, в том числе освобождена от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам, которые не связаны с выполнением работ по настоящему Контракту, и мусора. Одновременно с этим Заказчик передает Генеральному подрядчику документы об отводе мест для складирования лишнего грунта и строительного мусора.

7.2. Передать Генеральному подрядчику не позднее чем за 20 дней до начала выполнения работ по настоящему Контракту проектно-сметную документацию в полном объеме. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, пройти государственную экспертизу и утверждена в установленном порядке.

7.3. Передать Генеральному подрядчику по окончании всех объемов работ перечень исполнительной документации в соответствии со СНиП, необходимой для приема Объекта.

7.4. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Генеральным подрядчиком, в порядке, предусмотренном в настоящем Контракте.

7.5. Привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при выполнении этих работ Генеральный подрядчиком с его согласия - получить разрешение эксплуатационной организации и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ.

7.6. Передать Генеральному подрядчику технические условия на временное присоединение в соответствии с проектом организации строительства.

7.7. Совместно с Генеральным подрядчиком выполнить в присутствии представителей эксплуатирующей организации испытательные, пусконаладочные и другие необходимые для передачи Объекта работы с оформлением соответствующих документов. Передать эксплуатирующей организации соответствующие разделы проекта по эксплуатации и необходимую приемочную документацию для заключения договоров с городскими коммунальными службами.

7.8. Переоформить с соответствующими организациями договоры на энерго- и водообеспечение сданного в установленном порядке Объекта в эксплуатацию.

7.9. Обеспечить ведение авторского надзора за строительством.

7.10. Осуществлять технический надзор за строительством и контроль за качеством строительно-монтажных работ.

7.11. Обеспечивать финансирование в период осуществления работ по строительству Объекта.

7.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

8. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

8.1. Генеральный подрядчик начинает выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.1. настоящего Контракта в соответствии с Графиком производства работ, после выполнения Заказчиком условия, предусмотренного пунктом 7.1 настоящего Контракта.

8.2. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность, правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров. Допущенные ошибки в производстве этих работ Генеральный подрядчик исправляет за свой счет.

По окончании строительства Генеральный подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.

8.3. Генеральный подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генподрядчика.

Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

8.4. Генеральный подрядчик осуществляет индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.

8.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Генеральный подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в статье 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

В случае отказа Генерального подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии Генерального подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ исправления некачественно выполненных Генеральным подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Генерального подрядчика.

Также Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Генерального подрядчика в случае неисполнения /ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязанности по устранению недостатков/исправлению некачественно выполненных работ.

8.6. В случае, внесения Заказчиком изменений в переданную Генеральному подрядчику документацию, он обязан не позднее, чем за 45 дней до начала выполнения работ по измененной документации передать ее Генеральному подрядчику.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, или Генеральным подрядчиком уже заключены договоры на поставку материально - технических ресурсов, машин, механизмов, оборудования для выполнения работ по ранее полученной документации, Генеральный подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

8.7. Заказчик назначает своего представителя на строительство, который от его имени совместно с Генеральным подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Генеральным подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации.

Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода строительства. Генеральный подрядчик обеспечивает представителя Заказчика помещением для работы.

8.8. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству Объекта, Генеральный подрядчик имеет право на продление сроков строительства на соответствующий период. Продление срока строительства оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры для предотвращения дополнительных расходов.

8.9. В случае принятия решения о прекращении строительства Объекта Заказчик в 30-тидневный срок:

- принимает решение о консервации Объекта;

- оплачивает фактически выполненные работы;

- принимает не завершенный строительством Объект под свою охрану.

Порядок, сроки и стоимость консервации оформляется Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

9. СДАЧА, ПРИЕМКА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

9.1. Заказчик в течение 7-и рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

9.2. Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком.

9.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой в соответствии с действующим законодательством.

9.4. Генеральный подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки законченного строительством Объекта два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Заказчиком Генеральному подрядчику в соответствии с обязательством Заказчика в п. 7.3 настоящего Контракта, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

9.5. Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Заказчиком.

9.6. Генеральный подрядчик вправе осуществлять проведение рационализаторских предложений, удешевляющих строительство, если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта.

9.7. Все результаты по снижению стоимости строительства, вызванные заменой или применением более эффективных проектных решений, конструкций, материалов, а также изменением технологий производства работ, не влияющих на снижение эксплуатационной и технических характеристик Объекта, сэкономленные финансовые средства распределяются по дополнительному соглашению Сторон.

9.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

10.1. Качество работ по Контракту должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать обязательным требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации.

10.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Генеральным подрядчиком по Контракту.

10.3. Генеральный подрядчик гарантирует достижение данным Объектом строительства указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 10.4, и несет ответственность за отступление от них.

10.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта и составляет два года.

10.5. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Генеральный подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генеральный подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10.7. При отказе Генерального подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы.

11. Контроль и надзор Заказчика за реализацией контракта

11.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Генерального подрядчика от контроля качества работ и материалов.

11.2. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством вправе заключать контракт об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией.

11.3. Инженерная организация от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Генеральным подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям настоящего Контракта и проектной документации. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

11.4. Генеральный подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генерального подрядчика. Заказчик регулярно раз в 10 дней проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

11.5. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик (инженерная организация) не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального подрядчика.

11.6. При предоставлении авансов Генеральный подрядчик ежемесячно представляет отчет об использовании полученных в виде авансов средств - копии платежных документов, контракта на размещение заказа.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

12.2. В случае нарушения сроков сдачи Объекта приемочной комиссии по вине Генерального подрядчика, Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пени от цены настоящего Контракта. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.

12.3. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Генеральному подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере  1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены настоящего Контракта за каждый день до устранения нарушения.

12.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

12.5. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Генеральный подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

12.6. Заказчик за несвоевременную передачу Генеральному подрядчику утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации выплачивает пени в размере 100 рублей за каждый день просрочки.

12.7. Учитывая, что Заказчик строительства является государственным учреждением (структурой), финансируемым из бюджета города Иванова, включая поступления денежных средств на финансирование объектов капитального строительства, стороны отказываются от претензий, связанных с возможной задержкой оплаты. В то же время Заказчик обязан принимать меры в пределах имеющихся полномочий по своевременному перечислению Генеральному подрядчику средств из бюджета за выполненные работы.

13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, но не более чем на 5%. В случае внесения изменений, Заказчик обязан направить письменное распоряжение, обязательное для Генерального подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем работы, включенной в настоящий Контракт;

- исключить какую-либо работу;

- изменить характер, качество или вид работы;

- выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения строительства.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Генеральный подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

13.2. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 5% от стоимости строительства и не меняют характера работ, предусмотренных в настоящем Контракте до момента внесения таких изменений. При этом контрактная цена, определенная контрактом, корректируется.

13.3. Контрактная цена может быть изменена по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

13.4. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

14. ОХРАНА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

14.1. Генеральный подрядчик обеспечивает охрану Объекта до даты утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и итогового заключения ГАСН на Объект, и охрану строительной площадки до даты её освобождения.

15. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

15.1. Генеральный подрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков, связанных:

-         со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте на страховую сумму равную цене контракта;

-         с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и /или имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте на страховую сумму не менее _______ рублей.

15.2. Генеральный подрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответствии с нормативами, установленными на момент страхования.

15.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим Контрактом договору страхования является Генеральный подрядчик.

15.4. При получении суммы страхового возмещения, Генеральный подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта строительства до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами настоящего Контракта сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления Объекта, Генеральный подрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5-ти банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

15.5. Страхование не освобождает Заказчика и Генерального подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и в обязательном порядке фиксируются  протоколом, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

16.2. При возникновении между Заказчиком и Генеральным подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Генеральный подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком контракта или причинной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными недостатками.

16.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, установленном п. 16.1 и 16.2 настоящего Контракта, то он разрешается арбитражным судом г. Иваново в установленном законодательством порядке.

17. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

17.1. Заказчик вправе расторгнуть контракт в случаях:

- задержки Генеральным подрядчиком начала строительства более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Генеральным подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 45 дней;

- несоблюдения Генеральным подрядчиком требований по качеству работ;

- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Генерального подрядчика права на производство работ.

17.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением, настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

17.3. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его регистрации в Отделе муниципального заказа администрации города Иванова. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в течение 3 дней после подписания настоящего Контракта Сторонами.

17.4. По завершении гарантийного срока для данного Объекта строительства, заявленного Генеральным подрядчиком в настоящем Контракте, стороны обязуются подписать двустороннее соглашение об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу, в котором отражается также, что с момента подписания данного соглашения стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Контракту.

18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

18.1. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу; уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на ___ день после отправления письма по почте.

18.2. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

18.3. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

19. Перечень документов, прилагаемых к настоящему контракту

Приложения к настоящему Контракту:

1) График производства работ.

2) Акт приема – передачи строительной площадки.

3) Акт приема – передачи проектно-сметной документации.

4)______________________________________________________________________

20. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Управление капитального строительства Администрации города Иванова

Юридический адрес: г. Иваново, пл. Революции, д. 4

ИНН 3702093636 КПП 370201001

Банковские реквизиты:

Р/сч. № 40204810900000000019

ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново БИК 042406001

Генеральный подрядчик

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Настоящий контракт составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик                            __________________       /В.Н. Медведников/

(подпись)

Генеральный подрядчик  _________________   /                                       /

(подпись)

Лот №5

проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ № ______

г. Иваново 					      	     	               «____»___________ 2006 г.

Управление благоустройства администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице  начальника  управления Соловьева А.В., действующего на основании Положения, с одной стороны и _______________________________________,  в лице ________________________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту дорожного покрытия асфальтобетонной крошкой дорог г.Иваново.

  - Перечень объектов и объемы работы по каждому объекту, составляющие предмет настоящего контракта, определяются на основании заявок Заказчика.

  - Срок выполнения  работ: до _________.

2.ЦЕНА КОНТРАКТА.

2.1  Цена контракта  составляет ________________________________________________

2.2  Цена по контракту является открытой.

2.3  Цена по сметным элементным затратам (стоимость материалов, механизмов,

транспортных расходов, заработная плата, начисления и др.) определяется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами по ценообразованию в текущем уровне цен, счетам-фактурам на материалы.

3.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1 Окончательная стоимость работ определяется сторонами на основании актов приемки

выполненных работ (форма КС-2) по фактически выполненным объемам работ.

  - Заказчик вправе выделить  Подрядчику аванс в размере 30% от  плана финансирования текущего месяца при наличии финансовых средств.

  - Расчет производится по подписанным актам приемки выполненных работ формы КС-2,  справкам о стоимости выполненных  работ  в течение 30 календарных дней со дня подписания актов выполненных работ, счетов-фактур, при условии, что работы выполнены надлежащим образом, по мере поступления финансовых средств из городского бюджета на эти цели.

- ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

4.1 Заказчик в течение 7 дней со дня получения акта сдачи-приемки и исполнительной

документации обязан подписать акт сдачи-приемки или направить Подрядчику

мотивированный отказ от приемки работ.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

  - При обнаружении отступлений от условий контракта или иных недостатков, ухудшающих результаты работы, Заказчик обязуется немедленно заявить об этом Подрядчику.

  - Качество работ по контракту должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать обязательным требованиям СНиП 2.07.01-89, 3.01.01-85, 3.06.03-85,  ГОСТ Р50597-93, 9128-97, социальных норм и правил эксплуатации.

  - Оценка качества и приемка выполняемых Подрядчиком работ производится Заказчиком путем плановых и внеплановых проверок, результаты которых фиксируются в журнал производства работ и оформляются двусторонними актами. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от контроля качества работ и материалов.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

5.1. Заказчик обязан:

- доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполнения работ;

- предоставлять Подрядчику перечень объектов и объемы работы по каждому объекту, с указанием сроков начала и окончания работ. Сроки начала и окончания работ согласовываются с Подрядчиком;

- выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего контракта;

- оказывать помощь по привлечению инспекторов ГИБДД для регулирования движения транспорта при ремонте автодорог;

5.2. Подрядчик обязан:

-    ежемесячно до 25 числа текущего месяца предоставлять на утверждение Заказчику акт

приемки выполненных работ (форма КС-2);

- до начала ремонтных работ вызвать балансодержателей смотровых колодцев для составления акта передачи колодцев под охрану, после окончания производства дорожных работ Подрядчик сдает балансодержателю смотровые колодцы по акту;

- согласовывать с ГИБДД организацию движения транспортных средств;

- выполнять работы в соответствии со схемой, дефектной ведомостью;

- способ выполнения работ согласовывать с Заказчиком;

- обеспечивать качественное и своевременное выполнение работ своими средствами и силами;

- по требованию Заказчика выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ, плановых и внеплановых проверок и контроля качества работ;

- вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Предъявлять журнал производства работ по первому требованию Заказчика;

- в случае приостановки работ по любой причине уведомить Заказчика в течение 24 часов;

- сдавать Заказчику завершенный объект по акту приемочной комиссии;

- выдать гарантийный паспорт на ремонт продолжительностью  до 1 года, в зависимости от вида работ, с момента подписания акта приемочной комиссии.

5.3. Заказчик имеет право:

- требовать безвозмездного устранения Подрядчиком  выявленных недостатков в работе

и возмещения расходов по устранению недостатков, если устранение производилось

силами третьих лиц и оплачивалось  Заказчиком. В случае невозможности устранить

недостатки обоснованно снижать объемы выполненных работ;

- требовать возмещения вреда, причиненного имуществу Заказчика, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту или вреда, причиненного работниками Подрядчика в процессе выполнения работ по контракту;

- ежедневно проверять и своей подписью подтверждать записи в журнале. Заказчик излагает свое мнение в журнале, если он неудовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика;

- отстранить Подрядчика от выполнения муниципального контракта, в случае неоднократного нарушения условий контракта;

- при исполнении муниципального контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, но не более чем на 5 %. При этом по соглашению с Подрядчиком, вправе изменить цену контракта пропорционально объему дополнительных работ, но не более чем на 5 % такой цены.

5.4. Подрядчик имеет право:

- начать выполнение работ ранее установленного   срока и завершить их в более короткий срок, чем предусмотрено, при согласовании с Заказчиком;

- самостоятельно выбирать численность необходимого персонала;

- привлекать по согласованию с Заказчиком других подрядчиков, имеющих лицензию на осуществление соответствующих видов деятельности, для выполнения отдельных видов работ, оказания услуг и иных действий.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ по вине Подрядчика, им  уплачивается неустойка в размере 0,1 % от невыполненных в срок работ.

6.3.Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему контракту.

6.4.Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение взятых на себя обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и иных событий  чрезвычайного характера.

6.5. Окончание срока действия муниципального контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период действия настоящего контракта.

6.6. Гарантийный срок на работы устанавливается  до 1 года, в зависимости от вида работ. Гарантийный срок начинается с момента подписания акта приемочной комиссии.

На период гарантийного срока Подрядчик является соответчиком по делу возмещения вреда причиненного ДТП,  в случае если ДТП произошло по вине Подрядчика.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Перед началом производства работ, Подрядчик совместно с Заказчиком определяется с перечнем намечаемых работ с выходом на объект, который подписывается обеими сторонами.

8.  СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

8.1. Контракт  вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

9.1. Стороны имеют право по взаимному соглашению досрочно расторгнуть или изменить контракт, с предупреждением другой стороны не менее чем за 15 дней.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются в письменном виде, путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

10.1. Все споры по настоящему контракту разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности принятия решения  - в Арбитражном суде, с обязательным соблюдением претензионного порядка.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

11.1. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик – Управление благоустройства администрации города Иванова

г. Иваново, пл. Революции, д.6, к.124, тел.327294

Лицевой счет в финансово-казначейском управлении администрации города Иванова

Подрядчик – ____________________________________________________________

Лот №6

проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ № ______

г. Иваново 					      	     	              «____»___________ 2006 г.

Управление благоустройства администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Соловьева А.В., действующего на основании Положения, с одной стороны и __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________

_______________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ликвидации стихийных свалок на улицах г.Иваново до ________________ .

2. ЦЕНА КОНТРАКТА.

2.1. Цена контракта  составляет __________________________________________________.

2.2.  Цена муниципального контракта является открытой.

2.3. Изменение цены контракта оформляется дополнительным соглашением сторон.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

  - Стоимость работ определяется в ценах 3 квартала 2006 года базисно-индексным методом на основе утвержденных ТЕРов и действующих нормативных документов по ценообразованию.

  - Окончательная стоимость работ определяется сторонами на основании актов приемки выполненных работ (форма КС-2) по фактически выполненным объемам работ.

  - Заказчик вправе выделить Подрядчику аванс в размере до 30% от цены контракта, при наличии финансовых средств на эти цели.

  - Окончательный расчет производится в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ, счетов-фактур, при условии, что работы выполнены надлежащим образом, по мере поступления финансовых средств из городского бюджета на эти цели.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

  - Заказчик вправе:

- осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, сроков их выполнения, путем плановых и внеплановых проверок;

- при исполнении муниципального контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, но не более чем на 5%. При этом по соглашению с Подрядчиком, вправе изменить цену контракта пропорционально объему дополнительных работ, но не более чем на 5% такой цены.

4.2. Заказчик обязан:

- предоставлять Подрядчику план работ с указанием сроков начала и окончания работ. Сроки начала и окончания работ согласовываются с Подрядчиком;

- рассматривать и утверждать акты приемки выполненных работ в течение 5 рабочих дней с момента  предоставления Подрядчиком;

- оплатить Подрядчику фактически выполненные объемы работ согласно актам приемки выполненных работ в размере и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

4.3. Подрядчик обязан:

- выполнять работы, предусмотренные п.1.1. настоящего муниципального контракта, качественно и в сроки, согласно плану работ, предоставляемым Заказчиком;

- соблюдать правила техники безопасности и технологию производства работ в соответствии с действующими нормативными документами.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

5.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств по контракту

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего муниципального контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. За нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта о качестве и сроках выполнения работ, им уплачивается неустойка в размере 0,1% от невыполненных в срок работ.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему контракту.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение взятых на себя обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и иных событий чрезвычайного характера.

6.5. Окончание срока действия муниципального контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период действия настоящего контракта.

6.6. Споры по настоящему муниципальному контракту решаются путем переговоров, а в случае невозможности принятия решения – в Арбитражном суде Ивановской области, с обязательным соблюдением претензионного порядка.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Настоящий муниципальный контракт может быть изменен, дополнен или досрочно расторгнут по взаимному соглашению сторон.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительным соглашением, подписанным сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

7.3. Настоящий муниципальный контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах.

7.4. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

7.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик – Управление благоустройства администрации города Иванова

г. Иваново, пл. Революции, д.6, к.124, тел.327294

Лицевой счет в финансово-казначейском управлении администрации города Иванова.

Начальник управления							          А. Соловьев

Подрядчик - __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лот №7

проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ № ______

г. Иваново 					      	     	              «____»___________ 2006 г.

Управление благоустройства администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Соловьева А.В., действующего на основании Положения, с одной стороны и __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________

_______________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по вывозу мусора на свалку «Залесье» при проведении субботников на территориях г.Иваново  до ____________.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА.

2.1 Цена контракта  составляет _________________________________________________.

2.2.  Цена муниципального контракта является открытой.

2.3. Изменение цены контракта оформляется дополнительным соглашением сторон.

3.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1.  Стоимость работ определяется в ценах 3 квартала 2006 года базисно-индексным методом на основе утвержденных ТЕРов и действующих нормативных документов по ценообразованию.

3.2. Окончательная стоимость работ определяется сторонами на основании актов приемки выполненных работ (форма КС-2) по фактически выполненным объемам работ.

3.3. Заказчик вправе выделить Подрядчику аванс в размере до 30% от цены контракта, при наличии финансовых средств на эти цели.

3.4. Окончательный расчет производиться в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ, счетов-фактур, при условии, что работы выполнены надлежащим образом, по мере поступления финансовых средств из городского бюджета на эти цели.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Заказчик вправе:

- осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, сроков их выполнения, путем плановых и внеплановых проверок;

- при исполнении муниципального контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, но не более чем на 5%. При этом по соглашению с Подрядчиком, вправе изменить цену контракта пропорционально объему дополнительных работ, но не более чем на 5% такой цены.

4.2. Заказчик обязан:

- предоставлять Подрядчику план работ, с указанием сроков начала и окончания работ. Сроки начала и окончания работ согласовываются с Подрядчиком;

- рассматривать и утверждать акты приемки выполненных работ в течение 5 рабочих дней с момента их предоставления Подрядчиком;

- оплатить Подрядчику фактически выполненные объемы работ согласно актам приемки выполненных работ в размере и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

4.3. Подрядчик обязан:

- выполнять работы, предусмотренные п.1.1. настоящего муниципального контракта, качественно и в сроки, согласно плану работ, предоставляемым Заказчиком;

- соблюдать правила техники безопасности и технологию производства работ в соответствии с действующими нормативными документами;

- допускать к работе на спецтехнике людей, имеющих соответствующие права и сдавших экзамен по технике безопасности в установленном порядке;

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

5.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств по контракту

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего муниципального контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. За нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта о качестве и сроках выполнения работ, им уплачивается неустойка в размере 0,1% от невыполненных в срок работ.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему контракту.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение взятых на себя обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и иных событий чрезвычайного характера.

6.5. Окончание срока действия муниципального контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период действия настоящего контракта.

6.6. Споры по настоящему муниципальному контракту решаются путем переговоров, а в случае невозможности принятия решения – в Арбитражном суде Ивановской области, с обязательным соблюдением претензионного порядка.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Настоящий муниципальный контракт может быть изменен, дополнен или досрочно расторгнут по взаимному соглашению сторон.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительным соглашением, подписанным сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

7.3. Настоящий муниципальный контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах.

7.4. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

7.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик – Управление благоустройства администрации города Иванова

г. Иваново, пл. Революции, д.6, к.124, тел.327294

Лицевой счет в финансово-казначейском управлении администрации города Иванова.

Начальник управления							          А. Соловьев

Подрядчик - __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Часть III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Структура технической части:

- Общие положения.

- Место, срок и условия выполнения работ.

- Начальная цена контракта.

- Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ.

- Привлечение субподрядчиков.

- Требования к безопасности выполняемых работ.

- Требования к качеству выполняемых работ.

- Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ.

1. Общие положения

По сметным документациям на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления тренировочного зала МУ ДОД СДЮСШОР № 3; на выполнение работ по монтажу системы охранной, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в административном здании; на выполнение работ по реконструкции сети электроснабжения 0,4 кВ м. Глинищево получены положительные заключения Управления государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской области (ОГУ «Ивгосэкспертиза»).

На экспертизу была представлена сметная документация:

Лот № 1 – на капитальный ремонт системы отопления тренировочного зала МУ ДОД СДЮСШОР № 3.

Лот № 3 – на капитальный ремонт системы охранной, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в административном здании:

Том 1. Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Том 2. Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Сметная документация

Том 3. Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Система охранной сигнализации. Сметная документация.

Лот № 4 – на реконструкцию сети электроснабжения 0,4 кВ м. Глинищево.

Примечание.

С вышеперечисленными документами можно ознакомиться в отделе муниципального  заказа администрации города Иванова.

2. Место, срок и условия выполнения работ

2.1. Место выполнения работ:

Лот № 1: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 158-А.

Лот № 2: г. Иваново, пр. Ленина, д. 114.

Лот № 3: г. Иваново, пл. Революции, д. 4.

Лот № 4: г. Иваново, м. Глинищево.

Лот №5: улично-дорожная сеть города Иванова.

Лот №6: улицы города Иванова.

Лот №7: улицы города Иванова.

Начало работ: с даты заключения контракта.

Окончание работ: 31.10.2006

Примечание: по лотам №6,7 Заказчик определяет перечень объектов, объемы и сроки выполненных работ.

2.2. Срок выполнения работ.

Для лота № 2  с 07.11.2006 до 15.12.2006.

Для лотов №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7:

Начало работ: с момента заключения муниципального контракта.

Окончание работ:  Лот № 1 – до 24.11.2006.

Лот № 3  до 01.12.2006.

Лот № 4  до 30.12.2006.

Лот №5,6,7 – до 30.10.2006.

2.3. Условия выполнения работ.

Работы должны быть выполнены с соблюдением технологии производства работ, сроков выполнения и качества работ в соответствии с проектно-сметными документациями и проектами муниципальных контрактов, прилагаемых к конкурсной документации, силами и средствами подрядчика.

Примечание (лот №7): Подрядчик обязан приобрести инвентарь для выполнения работ – грабли – 200шт., метлы без черенков – 300шт., черенки – 300шт., рукавицы – 1000 шт., мешки для мусора – 2000шт.

3. Начальная цена контракта

Лот № 1  294,059 тыс. рублей с учетом НДС (в ценах 1 кв. 2006 г.).

Лот № 2  1 119,35 тыс. рублей с учетом НДС.

Лот № 3  894,00 тыс. рублей с учетом НДС (в ценах 1 кв. 2006 г.): сметная стоимость за исключением затрат на разработку проектно-сметной документации и затрат на проведение государственной экспертизы ПСД.

Лот № 4  1 914,17 тыс. рублей с учетом НДС (в ценах 2 кв. 2006 г.).

Объем финансирования объекта: 1 746,00 тыс. рублей с учетом НДС.

Лот №5 – 1318,45822 тыс.рублей с учетом НДС.

Лот №6 – 612,555 тыс.рублей с учетом НДС.

Лот №7 – 767,08643 тыс.рублей с учетом НДС.

4. Обеспечение материалами и оборудованием для выполнения работ

Лоты №1-№4

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению выполнения работ по капитальному ремонту объектов строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектно-сметной документацией.

4.2. Все поставляемые для выполнения работ строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до подписания акта приемки работ и за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

Лот №5.

Работы необходимо выполнять при наличии специализированной техники.

5. Привлечение субподрядчиков

Необходимо согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций, имеющих лицензию на осуществление соответствующих видов деятельности, для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных ПСД. Генеральный подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

6. Требования к безопасности выполняемых работ

В месте выполнения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Подрядчик несет ответственность за нарушение требований по технике безопасности и охране окружающей среды в течение действия муниципального контракта.

7. Требования к качеству выполняемых работ

7.1. Качество выполняемых работ должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать обязательным требованиям действующих норм и техническим условиям.

7.2. Гарантии качества распространяются на весь перечень выполненных подрядчиком работ, согласно принятым актам выполненных работ.

Лот № 1. Выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления тренировочного зала МУ ДОД СДЮСШОР № 3  – 1 год.

Лот № 2. Выполнение работ по капитальному ремонту полов из паркета штучного МУ «Центр культуры и отдыха г. Иваново» – 5 лет.

Лот № 3. Выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и системы охранной сигнализации в административном здании – 3 года.

Лот № 4. Выполнение работ по реконструкции сети электроснабжения 0,4 кВ м. Глинищево – 2 года.

Лот №5. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия асфальтобетонной крошкой – 1 год.

В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет и в срок, согласованный с Заказчиком.

8. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает подрядчика от контроля качества работ и материалов.

Лот №5 – технический надзор Заказчика

Лоты №6,7 -  плановые и внеплановые проверки службы «Заказчика»