УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. (4932) 59-46-07

_______________№_________

Утверждено:

| Управление здравоохранения #### администрации города Иванова | _____________ ____________ Ф.И.О. подпись |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ №  115

Категория:  работы

Предмет контракта:

Лот № 1. Открытый конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту инфекционного отделения №4 корпуса № 9 МУЗ «1-я городская клиническая больницы»;

Лот № 2. Открытый конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту кабинетов колоноскопии и фиброгастроскопии в здании стационара МУЗ «Городская клиническая больница № 3»;

Лот № 3. Открытый конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту здания детской поликлиники в МУЗ «Городская клиническая больница № 7»;

Лот № 4. Открытый конкурс на выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в 5-ти корпусах  МУЗ «Городская клиническая больница № 7»;

Лот № 5.  Открытый конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту поликлиники № 13 МУЗ «Городская клиническая больница № 3».

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | КОНКУРС | 3 |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1 | Приглашение к участию в конкурсе | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2 | Общие условия проведения конкурсов | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3 | Информационная карта конкурса | 19 |
| РАЗДЕЛ I.4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками | 28 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ | 39 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 73 |

Часть I

- КОНКУРС

  - ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В  КОНКУРСЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать с официального сайта Администрации города Иванова полный комплект настоящей конкурсной документации в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр конкурсной документации предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего конкурса.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения конкурсной документации, в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации. Управление муниципального заказа, как уполномоченное администрацией города структурное подразделение на размещение заказов для муниципальных нужд города Иванова (далее уполномоченный орган), не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

  - Общие условия проведения конкурса

Содержание

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Законодательное регулирование

  - Заказчик, уполномоченный орган

  - Предмет конкурса. Место и сроки поставки

  - Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)

  - Источник финансирования и порядок оплаты

  - Требования к участникам размещения заказа

  - Привлечение субподрядчиков

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

  - Преимущества

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

  - Разъяснение положений конкурсной документации

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

  - Отказ от проведения конкурса

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

  - Цена и валюта конкурсной заявки

  - Требования к описанию подлежащих выполнению работ

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов

  - Разъяснения предложений и изменения заявок на участие в конкурсе

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

  - Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

  - Порядок принятия решения о присуждения контракта

  - Публикация результатов конкурса

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

  - Права и обязанности победителя конкурса

  - Права и обязанности заказчика

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-ФЗ, от 20.04.2007 N 53-ФЗ), Законом РСФСР от 22.03.1991. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.2. Заказчик, уполномоченный орган

Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс для заказчика, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.3. Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ

1.3.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в конкурсе на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II).

1.3.2. Победивший участник конкурса должен будет выполнить работы, входящие в предмет муниципального контракта, в течение периода, указанного в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.

1.3.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

1.3.4. Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей конкурсной документации.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты

Финансирование муниципального контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источников, указанных в Информационной карте конкурса.

Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

1.6. Требования к участникам размещения заказа

    - В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

    - Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

а) требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, а именно:

- наличие действующих лицензий на выполнение работ по предмету конкурса;

- отсутствие аффилированности с заказчиком, уполномоченным органом, а также с их сотрудниками;

- соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника (для юридического лица – определенных на основании его учредительных документов);

б) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

в) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

г) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.6.3. При размещении заказа путем проведения конкурса, уполномоченный орган вправе установить дополнительные требования к участникам размещения заказа, которые указаны в Информационной карте конкурса.

1.6.4. Никакое аффилированное лицо заказчика, уполномоченного органа, имеющее непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость от участника, уполномоченного органа, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга, не может подать заявку на участие в конкурсе, если только не будет доказано, что отсутствует достаточная степень общности собственности и (или) организационно-правового устройства, позволяющая заказчику влиять на управление и принятие решений такого аффилированного лица и осуществлять контроль за его деятельностью, что вызывает конфликт интересов.

  - Привлечение субподрядчиков

Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету конкурса привлечь субподрядные организации в случае, если это допускается в Информационной карте конкурса.

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Уполномоченный орган не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

  - Преимущества

## В случае если уполномоченный орган установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

    - Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также  дополнения, выпускаемые в соответствии с разделом 2.3 настоящей Инструкции

| Часть I | Конкурс |
| --- | --- |
| Раздел I.1 | Приглашение к участию в конкурсе |
| Раздел I.2 | Общие условия проведения конкурсов |
| Раздел I.3 | Информационная карта конкурса |
| Раздел I.4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа |
| Форма № 1 | Опись документов, представляемых для участия в конкурсе |
| Форма № 2 | Сопроводительное письмо |
| Форма № 3 | Анкета участника размещения заказа |
| Форма № 4 | Предложение о цене муниципального контракта, сроке выполнения работ и сроке предоставления гарантии качества работ |
| Форма № 5 | Предложение о качестве работ |
| Форма № 6 Форма № 7 | Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации-участника размещения заказа Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту |
| Часть II | Проекты муниципальных контрактов |
| Часть III | Техническая часть конкурсной документации |

    - Конкурсная документация может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.

    - Участник размещения заказа обязан изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки, в основном не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

    - Заявка участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям уполномоченного органа, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

  - Разъяснение положений конкурсной документации

    - При проведении конкурса какие-либо переговоры уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Уполномоченный орган может давать разъяснения положений конкурсной документации.

    - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

    - Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

    - В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

2.3.3. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня опубликования и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе составлял не менее 20 дней.

  - Отказ от проведения конкурса

    - Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер публикации с извещением о проведении конкурса публикуется и размещается на официальной сайте уполномоченным органом соответственно в течение пяти и двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

    - В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченным органом конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

    - В случае, если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

    - Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между уполномоченным органом и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык.

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

  - Цена и валюта конкурсной заявки

## Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не может превышать начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в Информационной карте конкурса. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, данная заявка отклоняется конкурсной комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

## Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта (цены лота) в соответствии с требованиями Технической части конкурсной документации (Часть III) и предоставляет предложение по форме № 4, приведенной в Разделе 1.4.

3.4.3. Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям  пунктам работ, по объектам, описанным в Техническом задании, или снижение в процентах от начальной цены контракта, в зависимости от того, что установлено в Информационной карте конкурса. Категории, по которым цены и расценки не указаны участником размещения заказа, включаются в муниципальный контракт, но не подлежат оплате заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Техническом задании.

3.4.4. В случае если снижение начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), предлагаемое участником размещения заказа, превышает размер снижения, указанного в Информационной карте конкурса, участник должен представить обоснование снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

3.4.5. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.4.6. Цена контракта (лота), содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях.

  - Требования к описанию подлежащих выполнению работ

Описание подлежащих выполнению работ производится по форме № 5, приведенной в Разделе 1.4.

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

3.6.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов должны быть парафированы/завизированы уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

3.6.4. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.6.5. Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа, в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса.

3.6.6.После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

3.6.7. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

    - Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса.

    - Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

    - Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей с опозданием (пункт 4.4.1 настоящего раздела).

4.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего раздела, регистрируются уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу уполномоченного органа.

4.1.5. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, уполномоченным органом выдается уведомление в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе.

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 3.6.настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

    - В том случае, если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном в Информационной карте конкурса, такие конверты с заявками не принимаются уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта  уполномоченным органом по почте соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть подготовлены и запечатаны в соответствии с пунктами 3.6 и 4.1 настоящего раздела, конверт с комплектом документов – маркирован «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ № (необходимо указать порядковый номер заявки при регистрации)» и отправляться (доставляться) адресату до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, направляет в уполномоченный орган письмо об отзыве заявки. К письму необходимо приложить копию уведомления, выданного уполномоченным органом участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе, при регистрации заявки на участие в конкурсе. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку в течение одного дня после получения соответствующего уведомления.

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченным органом конверты с заявками вскрываются в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются уполномоченным органом в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока, проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием муниципального контракта или принятием решения об отмене конкурса.

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

4.6.1. Если требуется в Информационной карте конкурса, участники размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе предоставляют обеспечение заявки на сумму, выраженную в рублях и указанную в Информационной карте конкурса.

4.6.2. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

## а) в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства;

б) в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, должно быть оригинальное платежное поручение. В том случае, если перевод денежных средств осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «Банк-клиент», то должна быть приложена оригинальная выписка из банка, подтверждающая факт перевода денежных средств.

4.6.3. Любая заявка на участие в конкурсе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в конкурсе в соответствии с пунктом 5.3.7. настоящего раздела.

4.6.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого конкурса;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений п. 4.3 настоящего раздела;

в) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или акта, подписываемого в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего раздела, участникам размещения заказа, заявки которых были получены после окончания приема конвертов с заявками;

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в конкурсе;

д) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

е) участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса;

ж) победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

4.6.5. Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

а) отзыв заявки участником конкурса после вскрытия конвертов;

б) уклонения победителя конкурса от заключения муниципального контракта;

в) уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения муниципального контракта;

г) непредставления победителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела.

4.6.6. При возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, Администрация города Иванова производит удержание денежных средств за услуги банка с участника размещения заказа. По окончании процедуры возврата денежных средств участнику размещения заказа выставляется счет на возмещение затрат по услугам банка.

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов

    - Публично в день, во время и в месте, указанных в Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

    - В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе в отношении такого лота непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1 настоящего раздела, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявкой на участие в конкурсе.

    - Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили уполномоченному органу до времени вскрытия конвертов. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

    - Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае присутствия представителей участников размещения заказа, не являющихся первыми лицами организации, должна быть предоставлена доверенность на представление интересов соответствующего участника размещения заказа по форме № 6, прилагаемой в Разделе 1.4.

    - Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа.

    - Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола.

    - Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. При этом такой участник размещения заказа должен до начала процедуры вскрытия конвертов известить конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

5.1.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

  - Разъяснения предложений и изменений заявок на участие в конкурсе

5.2.1.	 При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе разъяснения предложений и изменения заявок на участие в конкурсе не допускаются

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

    - Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела.

    - Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Отвечающей формальным требованиям признается заявка на участие в конкурсе, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются те:

## а)	которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или качество выполняемых работ;

## б)	которые любым существенным образом ограничивают права заказчика, или обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту, предусмотренные в конкурсной документации;

в)	исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников, представивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки.

    - Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника конкурса, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно разделу 5.4. настоящего раздела.

    - Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);

-  об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

    - Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:

а) не предоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

б) несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела;

в) наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если конкурсной документацией установлено такое требование;

г) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если конкурсной документацией установлено требование обеспечения заявки;

д) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:

- наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота);

- заявка не соответствует форме конкурсной документации и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;

- документы не подписаны должным образом.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3. настоящего раздела, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа -  юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также если у участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника, уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

    - В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе в отношении каждого лота и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота

    - В процессе рассмотрений заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол размещается на официальном сайте в течение дня, следующего за днем подписания протокола.

    - Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

  - Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

5.4.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

5.4.2. Срок оценки и сопоставления так их заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.3.10 настоящего раздела.

5.4.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

5.4.4. В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

5.4.5. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, об условиях исполнения контракта, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении муниципального контракта, не подлежат раскрытию участникам конкурса или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса.

6.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

6.1.	Порядок принятия решения о присуждении контракта

6.1.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

6.1.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявке которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержаться одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.1.3. В случае если после объявления победителя конкурса уполномоченному органу станут известны факты несоответствия победителя конкурса требованиям к участникам размещения заказа, заявка победителя на участие в конкурсе отклоняется и новым победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер согласно протоколу оценки и сопоставления заявок.

6.2.	Публикация результатов конкурса

  - 6.2.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

6.2.2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте на следующий день после его подписания и публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

7.1.1. Муниципальный контракт между победителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе, которого присвоен второй номер и заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса, с даты передачи проекта контракта заказчиком победителю конкурса в соответствии с п. 6.2.1 настоящего раздела.

7.1.2. В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а так же о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

7.1.3. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

7.2.1. Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса.

7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечисления в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.2.3. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.4. В том случае если обеспечение муниципального исполнения контракта представляется в виде банковской гарантии, то условия банковской гарантии должны соответствовать образцу, включенному в Раздел I.4 настоящей конкурсной документации.

7.2.5. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в пункте 7.2.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.2.6. Сведения о победителе конкурса или участнике конкурса, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о подрядчике, с которыми муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

  - Права и обязанности победителя конкурса

7.3.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, с учетом положений пункта 7.4.3 настоящего раздела.

7.3.2. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается контракт, в срок, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего раздела, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела, а также не предоставил обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.3.3. Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктом 7.4.3 настоящего раздела направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

  - Права и обязанности заказчика

7.4.1. Заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником конкурса, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участника конкурса – юридического лица или проведения в отношении участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.4.2. В том случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.3.1 настоящего раздела, заказчик вправе обратиться в суд с иском  требования о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.4.3. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается  в порядке, установленном пунктом 5.3 настоящего раздела. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному участнику конкурса, подавшему заявку, проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

8.1.1. Решение конкурсной комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсе либо решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким участником.

8.1.2. Допуск конкурсной комиссией к участию в конкурсе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.3.7 настоящего раздела не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

8.1.3. Включение сведений об участнике конкурса, уклонившемся от заключения муниципального контракта, об исполнителе, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков, равно как и неисключение данных сведений из реестра, может быть обжаловано заинтересованным лицом в судебном порядке.

8.1.4. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в судебном порядке.

8.1.5. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, Конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.1.6. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

8.1.7. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу в письменной форме, в том числе в форме электронного документа или посредством использования факсимильной связи на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии при размещении заказа на выполнение работ для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти или в уполномоченный на осуществления контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

8.1.8. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в соответствии с пунктами 8.1.7 настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, уполномоченному органу, конкурсной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

- РАЗДЕЛ I.3.

- Информационная карта конкурса

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения конкурсов» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2.1. | Наименование Заказчика, контактная информация | Управление здравоохранения администрации города Иванова Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6. Номер контактного тел. (факса): (4932) 32-92-24 Адрес электронной почты: office3@uzgivanovo.ru |
| 2 | Пункт 1.2.1. | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Управление муниципального заказа администрации г. Иванова. Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505. Номер контактного телефона/факса: (4932) 59-46-07 Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru. Ответственный исполнитель: Сельцова Наталья Михайловна |
| 3 | Пункт 1.3.1. | Вид и предмет конкурса | Лот № 1. Открытый конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту инфекционного отделения №4 корпуса № 9 МУЗ «1-я городская клиническая больница»; Лот № 2. Открытый конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту кабинетов колоноскопии и фиброгастроскопии в здании стационара МУЗ «Городская клиническая больница № 3»; Лот № 3. Открытый конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту здания детской поликлиники в МУЗ «Городская клиническая больница №7»; Лот № 4. Открытый конкурс на выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в 5-ти корпусах МУЗ «Городская клиническая больница № 7»; Лот № 5. Открытый конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту поликлиники № 13 МУЗ «Городская клиническая больница № 3». |
| 4 | Пункт 1.3.2. | Место и срок выполнения работ | Место выполнения работ: Лот № 1 - г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 5, МУЗ «1-я городская клиническая больница»; Лот № 2 – г. Иваново, ул. Постышева, д. 57/3, МУЗ «Городская клиническая больница № 3»; Лот № 3 - г. Иваново, ул. Воронина, д. 10, МУЗ «Городская клиническая больница № 7». Лот № 4 – г. Иваново, ул. Воронина, д. 10, 11, 13, МУЗ «Городская клиническая больница № 7». Лот № 5 - г. Иваново, Кохомское шоссе, д.15, поликлиника № 13. Срок выполнения работ: Лот № 1 – до 30.11.2007 Лот № 2 - в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта; Лот № 3 - в течение 40 дней с момента заключения муниципального контракта; Лот № 4 - в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта. Лот № 5 - до 10 декабря 2007 г. |
| 5 | Пункт 1.4.1. | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | Лот № 1 - 1628,257 тыс. руб.; Лот № 2 - 497,152 тыс. руб.; Лот № 3 - 2027,180 тыс. руб.; Лот № 4 - 3794,36 тыс. руб.; Лот № 5 - 999,296 тыс. руб. |
| 6 | Пункт 1.5.1. | Источник финансирования | Бюджет города Иванова |
|  | Пункт 1.5.2. | Порядок оплаты | Лот № 1, 2 Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится в следующем порядке: Получатель перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 30% от стоимости Контракта в течение 10 банковских дней со дня подписания Контракта. Окончательный расчет между сторонами производится после приемки работ Получателем, составления акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова на основании счета-фактуры, направленного Подрядчиком Получателю, но не позднее 20 банковских дней со дня наступления указанных обстоятельств. Лот № 3. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится в следующем порядке: Получатель перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 30% от стоимости Контракта в течение 20 банковских дней со дня подписания Контракта. Окончательный расчет между сторонами производится после приемки работ Получателем, составления акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова на основании счета-фактуры, направленного Подрядчиком Получателю, в течение 20 банковских дней со дня наступления указанных обстоятельств. Лот № 4. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится в следующем порядке: Получатель перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 30% от стоимости Контракта в течение 15 банковских дней со дня подписания Контракта. Окончательный расчет между сторонами производится после приемки работ Получателем, составления акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова на основании счета-фактуры, направленного Подрядчиком Получателю, в течение 20 дней со дня наступления указанных обстоятельств. Лот № 5. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится в следующем порядке: Получатель перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 30% от стоимости Контракта в течение 5 банковских дней со дня подписания Контракта. Окончательный расчет между сторонами производится после приемки работ Получателем, составления акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова на основании счета-фактуры, направленного Подрядчиком Получателю, в течение 10 дней со дня наступления указанных обстоятельств. |
| 7 | Пункт 1.6.1. | Краткая характеристика и объем выполняемых работ | Работы выполняются с учетом условий проекта муниципального контракта (часть II «Проект муниципального контракта»), проектно-сметной документацией и технической частью (часть Ш «Техническая часть») конкурсной документации. С проектно-сметной документацией можно ознакомиться на сайте www.ivgoradm.ru раздел «Муниципальный заказ» «Конкурсы» или в управлении муниципального заказа администрации города Иванова. |
| 8 | Пункт 1.6.2. | Дополнительные требования к участникам конкурса, установленные уполномоченным органом | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
| 9 | Пункт 1.7.1 | Привлечение субподрядных организаций | Лот № 1. Привлечение субподрядных организаций не предусмотрено. Лот № 2, 3, 4, 5. Участник размещения заказа вправе привлекать субподрядные организации на основании договора Субподряда, заключение которого возможно только при наличии письменного согласия Заказчика. |
| 10 | Пункт 1.7.2 | Преимущества | не предусмотрены |
| 11 | Пункт 3.3.1 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы: 1. Опись документов (Форма № 1). 2.Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о цене муниципального контракта, сроке выполнения работ и сроке предоставления гарантии качества работ (Форма № 4). 5. Предложение о качестве работ (Форма № 5). 6. Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). 7. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса: - копии действующих лицензий на заявленные виды работ. 8. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (оригинал платежного поручения). 9. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная (форма № 6)) свидетельствующие о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа. 10. Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту (Форма № 7) – для лотов № 1, 3, 4, 5. 11. Документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа в подтверждение своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: - копию бухгалтерского баланса (формы 1, 2) за последний завершенный отчетный период; - копию справки из ИФНС России за прошедший календарный год о состоянии расчетов по налогам и сборам; а также: - документы о том, что против участника размещения заказа не проводится процесс ликвидации или процедура банкротства; о том, что деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - копии учредительных и регистрационных документов, прочие документы. К заявке необходимо приложить Формы №№ 4, 5 в электронном виде (дискета, диск) в формате Word или Excel. |
| 12 | Пункт 3.4.2. | Требования к предложениям о цене контракта | Цена муниципального контракта, представленная участником размещения заказа, является твердой и указывается с учетом НДС, стоимости работ, материалов, транспортных затрат, накладных расходов и других обязательных платежей. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения муниципального контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ не предусмотренных контрактом, но связанных с работами предусмотренными контрактом, а также изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. В случае снижения начальной цены контракта участнику размещения заказа необходимо предоставить соответствующее обоснование (Форма №4). Обоснование снижения стоимости выполнения работ проводится с определением источников снижения начальной цены, оно должно быть указано по конкретным статьям и структуре затрат. Снижение затрат по статьям должно быть обоснованным (наличие закупленных ранее материалов, свое производство и т.п.). Не допускается снижение стоимости работ путем применения общего понижающего коэффициента к сметной стоимости выполнения работ. В расчете обоснования снижения стоимости не должно быть арифметических ошибок. |
| 13 | Пункт 3.6.5. | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется следующим образом: 1. Участник размещения заказа должен подготовить оригинал заявки на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 11 настоящей Информационной карты. Документы, входящие в заявку, должны быть пронумерованы и скреплены таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. Кроме того, участник размещения заказа представляет один экземпляр копии заявки на участие в конкурсе. В случае расхождений конкурсная комиссия будет руководствоваться оригиналом. 2. Участник размещения заказа должен поместить оригинал и копию заявки в отдельные конверты, должным образом маркированные надписями «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». На конвертах указываются наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник вправе не указывать на конвертах наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа. |
| 14 | Пункт 4.1.1. | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 28.09.2007. Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 29.10.2007 14 ч 00 мин |
|  | Пункт 4.1.2. | Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) | Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505. с 9 ч 00 мин. до 12 ч 00 мин. и с 13 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин. кроме субботы и воскресенья |
| 15 | Пункт 4.1.3. | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе | Лот № 1 - 50,00 тыс. руб.; Лот № 2 - 15,00 тыс. руб.; Лот № 3 - 60,00 тыс. руб.; Лот № 4 - 100,00 тыс. руб.; Лот № 5 - 30,00 тыс. руб.. При возврате денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, Администрация города Иванова производит удержание денежных средств за услуги банка с участника размещения заказа. По окончании процедуры возврата денежных средств участнику размещения заказа выставляется счет на возмещение затрат по услугам банка |
| 16 |  | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе | Администрация города Иваново ИНН 3728012487 КПП 370201001 р/счет 40302810600000000004 БИК 042406001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области, г. Иваново Денежные средства считаются внесенными при поступлении их на счет до 17.00 24.10.2007. В платежном поручении необходимо указать номер конкурсной документации, номер лота |
| 17 | Пункт 5.1.1. | Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 29 октября 2007 года в 14.00 час. 00 мин. Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 416 |
| 18 | Пункт 5.4.3. | Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: Лот № 1, 2, 3, 5 1) цена контракта; 2) срок выполнения работ; 3) срок предоставления гарантии качества работ; 4) качество работ. Оценка заявок осуществляется балльным методом. Максимально возможное количество баллов – 100. Методика расчетов баллов: 1) цена контракта: заявка может получить max 50 баллов. Баллы по данному критерию рассчитываются по следующей формуле: Бцк=Х/Ц*50, где Х – наименьшая предлагаемая цена из всех сопоставляемых заявок, Ц – цена заявки каждого рассматриваемого участника. 2) срок выполнения работ (Бср) – max 5 баллов. Баллы по данному критерию рассчитываются по следующей формуле: Бср=П/С*5, где П – наименьший предлагаемый срок выполнения работ из всех сопоставляемых заявок, С – срок выполнения работ заявки каждого рассматриваемого участника; 3) срок предоставления гарантии качества работ – max 5 баллов. Баллы по данному критерию рассчитываются по следующей формуле: Бгс= Г/М х 5, где Г – срок предоставления гарантии качества работ, заявки каждого рассматриваемого участника, М – максимальный предлагаемый срок предоставления гарантии качества работ из всех сопоставляемых заявок. 4) качество работ (Бк) – max 40 баллов. При оценке данного критерия будет учитываться значимость содержания критерия, указанная в форме № 5. Оценка по данному критерию осуществляется экспертно-расчетным методом. Качество работ получает оценку в баллах каждого члена комиссии в разрезе показателей в пределах относительной значимости на основе сравнения данных. Лучшему содержанию показателя присваивается максимальное количество баллов. Количество баллов, присвоенное членами конкурсной комиссии каждому показателю, суммируется. Баллы по каждому показателю критерия рассчитываются по следующей формуле: Пкрi=(pi/pmax)×n, где pi – суммарное количество баллов, присвоенное каждому показателю качества работ; n - значимость каждого показателя критерия «качество работ» в баллах; pmax – наибольшее суммарное количество баллов, присвоенное каждому показателю качества работ. Баллы по критерию «Качество работ» рассчитывается по следующей формуле: БК=(Пкрi/Пкрmax)×40, где Пкрi – суммарное количество баллов, присвоенное показателям критерия «качество работ» заявки каждого рассматриваемого участника; Пкрmax – наибольшее суммарное количество баллов, присвоенное показателям критерия «качество работ». Примечание: в случае снижения стоимости материалов более чем на 20% без подтверждения снижения соответствующими документами, комиссия не начисляет баллы по критерию «качество работ». Итоговые баллы, присуждаемые заявкам на участие в конкурсе (ИБ) по всем критериям, рассчитываются по формуле: ИБ = Бцк + Бк +Бср +Бгс По результатам расчета устанавливается порядковый номер каждой заявки. Присвоение порядковых номеров по степени выгодности для заказчика производится прямо пропорционально присужденным итоговым баллам. Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый балл. Лот № 4. 1) цена контракта; 2) срок выполнения работ; 3) качество работ. Оценка заявок осуществляется балльным методом. Максимально возможное количество баллов – 100. Методика расчетов баллов: 1) цена контракта: заявка может получить max 55 баллов. Баллы по данному критерию рассчитываются по следующей формуле: Бцк=Х/Ц*55, где Х – наименьшая предлагаемая цена из всех сопоставляемых заявок, Ц – цена заявки каждого рассматриваемого участника. 2) срок выполнения работ (Бср) – max 5 баллов. Баллы по данному критерию рассчитываются по следующей формуле: Бср=П/С*5, где П – наименьший предлагаемый срок выполнения работ из всех сопоставляемых заявок, С – срок выполнения работ заявки каждого рассматриваемого участника; 3) качество работ (Бк) – max 40 баллов. При оценке данного критерия будет учитываться значимость содержания критерия, указанная в форме № 5. Оценка по данному критерию осуществляется экспертно-расчетным методом. Качество работ получает оценку в баллах каждого члена комиссии в разрезе показателей в пределах относительной значимости на основе сравнения данных. Лучшему содержанию показателя присваивается максимальное количество баллов. Количество баллов, присвоенное членами конкурсной комиссии каждому показателю, суммируется. Баллы по каждому показателю критерия рассчитываются по следующей формуле: Пкрi=(pi/pmax)×n, где pi – суммарное количество баллов, присвоенное каждому показателю качества работ; n - значимость каждого показателя критерия «качество работ» в баллах; pmax – наибольшее суммарное количество баллов, присвоенное каждому показателю качества работ. Баллы по критерию «Качество работ» рассчитывается по следующей формуле: БК=(Пкрi/Пкрmax)×40, где Пкрi – суммарное количество баллов, присвоенное показателям критерия «качество работ» заявки каждого рассматриваемого участника; Пкрmax – наибольшее суммарное количество баллов, присвоенное показателям критерия «качество работ». Примечание: в случае снижения стоимости материалов более чем на 20% без подтверждения снижения соответствующими документами, комиссия не начисляет баллы по критерию «качество работ». Итоговые баллы, присуждаемые заявкам на участие в конкурсе (ИБ) по всем критериям, рассчитываются по формуле: ИБ = Бцк + Бк +Бср По результатам расчета устанавливается порядковый номер каждой заявки. Присвоение порядковых номеров по степени выгодности для заказчика производится прямо пропорционально присужденным итоговым баллам. Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый балл. В случае, если несколько заявок участников конкурса набрали одинаковое количество баллов, предпочтение будет отдано ранее поступившей заявке |
| 19 | Пункт 7.1.1 | Срок заключения муниципального контракта | 13.11.2007 |
| 20 | Пункт 7.2.1 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | Лот № 1, 3, 4, 5 - 10% (десять процентов) от начальной (максимальной) цены контракта |

Раздел I.4.

Образцы форм и документов для заполнения

участниками размещения заказа

Форма №1

На бланке организации

Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом конкурсе № 115

Настоящим ____________________________________________________ подтверждает, что для

(наименование организации - участника размещения заказа)

участия в вышеназванном конкурсе нами направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сопроводительное письмо (Форма № 2) |  |
| 2. | Анкета участника размещения заказа (Форма № 3) |  |
| 3. | Предложение о цене муниципального контракта, сроке выполнения работ и сроке предоставления гарантии качества работ (Форма № 4) |  |
| 4. | Предложение о качестве работ (Форма № 5). |  |
| 5. | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 6. | Копии лицензий на виды работ, предусмотренные предметом конкурса |  |
| 7. | Документ, подтверждающий перечисление обеспечения заявки на участие в конкурсе (оригинал платежного поручения) |  |
| 8. | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная (форма № 6)) свидетельствующие о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа. |  |
| 9. | Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту (Форма № 7) – для лотов № 1, 3, 4, 5 |  |
| 10. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса |  |

Форма №2

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

Управления муниципального заказа

Администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ _________________________________________________________________________________.

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты __________________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

в лице, ___________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в предложении о цене контракта.

3. Мы ознакомлены с материалами, влияющими на стоимость выполнения работ.

4. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что против __________________________________________________________________________________

(наименование организации-участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с заказчиком, уполномоченным органом, а также с их сотрудниками.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соПодрядчиках.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с ___________________________________________________

________________________ на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в установленный срок со дня получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

10. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с _____________________________________________________________________, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем конкурса и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в бюджет.

12. Мы извещены о включении сведений о __________________________________________________________________________ в Реестр

(наименование организации – участника размещения заказа)

недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен _________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

14. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений.

# Подпись руководителя _________________________________ (Ф.И.О.)

Подпись главного бухгалтера ___________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

- Форма № 3

На бланке организации

Дата, исх. номер

- АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| - Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10 %) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.3. Размер уставного капитала |  |
| 3.4. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика (необходимо указать ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника) |  |
| Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: - Устав, положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе |  |
| - Юридический адрес участника размещения заказа | Адрес |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |
| - Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| - Сведения о дочерних и зависимых предприятиях |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

Лот №______

На бланке организации

Дата, исх. номер

Предложение о цене муниципального контракта, сроке выполнения работ и сроке предоставления гарантии качества работ

участника ________ [указать полное название участника размещения заказа] ___________

| Раздел | Наименование вида работ, затрат | Ед. изм. объема работ | Объем работ в натуральном выражении | Начальная цена работ согласно смете (без НДС и непредвиденных расходов), руб. | Цена работ, предлагаемая участником размещения заказа, руб. (без НДС и непредвиденных расходов), руб. | Снижение по сравнению с начальной ценой, руб. (гр 7= гр 5 - гр 6) | Обоснование снижения начальной цены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | n |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого без НДС и непредвиденных расходов: (1…n) | - | - |  |  |  | - |
|  | Итого с НДС и непредвиденными расходами: |  |  |  |  |  |  |
| II | Предложение о цене муниципального контракта участника размещения заказа, руб. (предложение о цене контракта = начальная цена контракта – «итого снижение по сравнению с начальной ценой») |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1. Все приведенные в таблице цены указаны по состоянию на ____[число, месяц, год]_____.

2. В обосновании снижения начальной цены указать по каждому виду затрат, по которому осуществляется снижение, за счет каких факторов подрядчик предлагает снизить стоимость по сравнению с начальной ценой. Если экономия достигается по статье материалы – указать вид материала и процент снижения цены на единицу физического объема соответствующего материала.

3. В случае уменьшения (не соответствия) объемов работ относительно сметы, представленной в настоящей конкурсной документации, участнику размещения заказа будет отказано в допуске к участию в конкурсе.

4. Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа. В расчете не должно быть арифметических ошибок

Срок выполнения работ   ___________________

Срок предоставления гарантии качества работ, лет __________________ (не менее 3 лет)

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер			___________________   МП     __________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 5

Лот №______

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О  КАЧЕСТВЕ РАБОТ*

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с ___________________[указать наименование Заказчика]________________ муниципального контракта на выполнение работ по _________________________________________________

__________________________________________________ в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

Содержание и значимость критерия

| № п/п | Наименование показателя | Значимость (баллы) | Данные участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность силовыми, рабочими машинами и оборудованием (указать наименование) | 5 |  |
| 2. | Сведения о наличии необходимого персонала для выполнения работ | 5 |  |
| 3. | Обеспеченность материалами для производства работ | 15 |  |
| 4. | Сведения о производственной деятельности организации | 15 |  |

* В случае отсутствия предложения о качестве работ, конкурсная комиссия вправе не  оценивать данный критерий.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				                (подпись)

Примечание:

1) Конкурсная комиссия вправе не начислять баллы по показателям, не подтвержденным документально.

2) При наличии рекламаций на участника размещения заказа снимается до 10 баллов.

3) Форма должна быть представлена на бумажном и электронном носителях в формате Word или Excel.

Форма № 6

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация-участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

доверяет _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии______№_________выдан________________________«____» ____________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование организации  участника размещения заказа)

на конкурсах, проводимых управлением муниципального заказа администрации города Иванова.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.                   (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                                       (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 200_ г.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Форма №7

Лот № 1, 3, 4, 5

На бланке организации

Дата, исх. номер

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

В случае нашей победы на конкурсе [указать название конкурса], подтвержденной протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, мы

(полное наименование организации - Участника размещения)

в лице _______________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью)

обязуемся на момент подписания муниципального контракта с __________________________

___________________________________ представить заказчику (вид обеспечения победитель конкурса выбирает самостоятельно):

- либо банковскую гарантию обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту с _________ (указать название Банка-гаранта, которым будет выдана гарантия) в размере _______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].

- либо договор страхования ответственности по муниципальному контракту с _________ (указать название страховой организации, с которой будет заключен договор) в размере _______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].

- либо денежные средства, перечисленные на расчетный счет муниципального заказчика в обеспечение исполнений обязательств по контракту в размере _______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].

Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Часть II

ПроектЫ муниципальнЫХ контрактОВ

Лот № 1

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Иваново                                                                                                    «       »                   2007г.

# Управление здравоохранения Администрации г. Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника  Управления  А.  В.    Воробьева,    действующего   на   основании    Положения,   с   одной   стороны, и   ______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь протоколом конкурсной комиссии от __________ № _________  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению капитального ремонта в инфекционном отделении №4 корпус №9 (далее Работы) МУЗ «1-я городская клиническая больница» качественно, по цене и в сроки, обусловленные настоящим Контрактом, а Получатель - обеспечить оплату выполненных работ на условиях настоящего Контракта.

1.2. Получателем  результата Работ является МУЗ «1-я городская клиническая больница».

1.3. В рамках и на условиях настоящего контракта Получатель и Подрядчик в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта обязуются заключить договор на выполнение работ  указанных в п.1.1.

- Срок выполнения Работ

  - Сроки выполнения работ на объекте по настоящему Контракту устанавливаются:

- начало   -   в течение 1 дня со дня заключения Контракта;

- окончание работ - _____________________.

3. Цена и порядок расчета

3.1. Общая цена Контракта составляет _______________________________________ руб. с учетом НДС и включает в себя стоимость непосредственно Работ, стоимость материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком, транспортные затраты, накладные расходы и т.д.

3.2. Цена является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев установленных законодательством:

-  Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами,  предусмотренными контрактом. При  выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с  Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в  выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3.3. Все расчеты с Подрядчиком производит Получатель.

3.4. Источник финансирования – бюджет города Иваново.

3.5. Получатель перечисляет на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере 30% от стоимости Контракта в течение 10 (десяти) банковских дней со дня заключения настоящего Контракта.

3.6. Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится Получателем на основании  акта выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова, на основании счета-фактуры, направленного Подрядчиком Получателю, в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня наступления указанных обстоятельств, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.7. Стоимость Работ, подлежащая оплате, определяется в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Контракта.

3.8. Валютой платежа является российский рубль.

4. Выполнение Работ

4.1. Заказчик и Получатель имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

4.2. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ  в соответствии со сроками, указанными в разделе 2 настоящего Контракта.

4.3. Подрядчик письменно информирует Заказчика и Получателя за 7 дней до начала приемки Работ о завершении общестроительных работ. Готовность принимаемых Работ подтверждается соответствующими актами, подписываемыми Получателем.

Если завершение Работ произведено без подтверждения Получателя или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Получателя, затем восстановить ее.

5. Обязанности Подрядчика

5.1. Выполнить своими силами и средствами Работы строго в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем  Контракте и графике выполнения работ (Приложение №1), и передать результат Работ Получателю.

5.2. Нести риск случайного уничтожения или повреждения результата Работ до момента сдачи его в установленном порядке Получателю, а также риск повреждения, утраты или порчи  любого имущества, относящегося к процессу выполнения Работ по настоящему Контракту.

5.3. В процессе выполнения Работ использовать материалы, соответствующие стандартам, техническим условиям и имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта и иную документацию, подтверждающую их качество.

5.4. Осуществлять приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения Работ, поставленных на рабочую площадку материалов, конструкций, комплектующих изделий.

5.5. В ходе выполнения Работ на рабочей площадке, обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и рациональному использованию территории.

5.6. Обеспечить содержание и уборку площадки, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории. Строительный мусор  и принадлежащее ему имущество вывезти со строительной площадки в 3-х дневный срок со дня подписания акта приемки работ.

5.7. Письменно известить Заказчика и Получателя об окончании Работ не менее, чем за 7 дней до начала приемки.

5.8. Компенсировать убытки, возникшие у Получателя по вине Подрядчика, в течении 3 (трех) календарных дней с момента получения требования о компенсации от Получателя.

- Права и обязанности Заказчика и Получателя

6.1. Осуществление технического надзора на весь период выполнения работ и приемки их результата, за их качеством и сроками выполнения. Данный контроль осуществляется Заказчиком и Получателем.

Заказчик и Получатель  имеют право в течение всего времени действия настоящего Контракта осуществлять контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов проектно-сметной документации. Данный контроль осуществляется Заказчиком и Получателем  на любом из этапов выполнения работ согласно Графику выполнения работ путем:

- визуального осмотра  представителями Заказчика и Получателя;

- проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения работ и результата работ в присутствии Подрядчика, о чем Получатель предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком и Получателем в одностороннем порядке при наличии спора с Подрядчиком и невозможности достижения согласия.

При обнаружении  несоответствий качества материалов и работ, а также отклонений от проектно-сметной документации  в течение всего периода действия настоящего Контракта, составляется Акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, Акт составляется и подписывается Получателем в одностороннем порядке.

При выявлении указанных нарушений Получатель вправе по своему усмотрению и в одностороннем порядке:

а) при выявлении указанных нарушений до начала выполнения работ:

- Письменно предложить Подрядчику устранить выявленные нарушения в установленный Заказчиком срок;

б) при выявлении указанных нарушений во время исполнения работ:

- приостановить производство работ и платежей, причитающихся Подрядчику по настоящему контракту, до устранения данных нарушений Подрядчиком, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Получателем срок. В данном случае срок выполнения работ по настоящему контракту может быть изменён путем оформления дополнительного соглашения к контракту, подписанному обеими сторонами, скрепленному печатью. В случае нарушения указных сроков Подрядчик уплачивает пени, установленные пунктом 8.1. настоящего контракта;

в) при выявлении указанных нарушений после окончания работ:

- не производить оплату Подрядчику оставшейся части работ с момента составления Акта о выявленных нарушениях до момента их устранения, которое фиксируется в порядке, установленном п.6.1 настоящего контракта.

6.2. Осуществляет проверку Актов приемки выполненных работ  по настоящему Контракту, оформленных Подрядчиком по форме КС-2, КС-3, предъявленных Заказчику и Получателю.

Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей Получателя на объект в согласованные срок и время.

В случае проведения Подрядчиком скрытых работ - работ, которые скрываются последующими работами и конструкциями, Получатель осуществляет проверку Актов на скрытые работы, составленных Подрядчиком, путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей Получателя  на объект.

6.3.Получатель обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Контракта.

6. Порядок приема-сдачи Работ

6.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. Приемка объекта осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика, Получателя  и Подрядчика.

6.3. Приемка объекта производится в течение 2-х дней с даты получения Заказчиком и Получателем письменного уведомления Подрядчика о завершении общестроительных работ в инфекционном отделении № 4 корпус № 9 МУЗ «1-я городская клиническая больница».

6.4. При обнаружении дефектов Работ в ходе приемки, недостатки устраняются Подрядчиком в согласованные Сторонами сроки.

6.5. При обнаружении несоответствия качества материалов и Работ, а также отклонений от сметы в течение всего периода действия настоящего Контракта, составляется акт, который подписывается представителями Сторон, а в случае неявки представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком и Получателем в одностороннем порядке.

7. Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

7.2. Срок  гарантии выполненных Работ составляет ___________________с момента приемки в установленном порядке результата Работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет  в 10-дневный срок с момента их выявления. В случае отказа от устранения выявленных дефектов, Получатель привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика. Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счета, выданного Получателем.

8. Ответственность Сторон

8.1. При исполнении Работ ненадлежащим образом Получатель вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения допущенных дефектов с составлением двухстороннего акта. При не устранении дефектов в назначенный срок Подрядчик уплачивает пени в размере 0,3% от стоимости Контракта  за каждый день просрочки, после установленного срока. Сумма пени рассчитывается Получателем и вычитается из суммы, указанной Подрядчиком в счете на оплату работ по настоящему Контракту в одностороннем порядке без согласования с Подрядчиком.

8.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

8.3. В случае нарушения сроков выполнения  Работ, установленных п.2.1. Контракта,  Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0, 3% от стоимости Контракта за каждый день просрочки. При этом штрафные санкции применяются к каждому виду Работ, определенному проектно-сметной документацией. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, так и конечного сроков выполнения Работ.

8.4. В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока, установленного п.7.2 настоящего Контракта, нарушения Подрядчиком условий об используемых материалах, Подрядчик обязан безвозмездно выполнить Работу заново с использованием материалов, соответствующих смете и Правилам пожарной безопасности, в течение 30 дней со дня получения уведомления Получателя о выявленных нарушениях. В случае не устранения Подрядчиком выявленных недостатков в установленный срок Получатель вправе поручить выполнение Работ другому подрядчику и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

8.5. Получатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

9.Форс-Мажор

9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли Сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

Сторона, для которой создалась  невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении, либо прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

- Порядок рассмотрения споров

10.1. Спорные вопросы по настоящему Контракту Стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства РФ, возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

10.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

11. Срок действия Контракта, порядок его изменения и расторжения

11.1.Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие  по окончанию  выполнения работ по капитальному ремонту в инфекционном отделении №4 корпус №9 МУЗ «1-я городская клиническая больница», а в части товарно – денежных взаиморасчетов до полного выполнения сторонами условий данного Контракта.

11.2. Заказчик вправе требовать расторжения Контракта  в  следующих случаях:

- при  нарушении Подрядчиком сроков выполнения производства Работ (начального, конечного сроков выполнения работ, а также сроков завершения отдельных этапов работы)  или нарушения СниП при производстве работ, а также нарушения последовательности выполнения работ, предусмотренной технологическими картами по отдельным видам работ или  низком качестве выполняемых работ, что должно быть засвидетельствовано комиссией с участием представителей обеих сторон и подтверждено документально. При отказе Подрядчика от участия в работе комиссии или от подписания акта комиссии в акте делается отметка об этом  и акт подписывается представителями Получателя и  Заказчика;

- при выполнении работ Подрядчиком из материалов, не отвечающих стандартам качества или требованиям проектно-сметной документации;

- нарушении Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества Работ, предусмотренных проектно-сметной документацией;

- отказе Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественно выполненные работы;

- при  вынесении государственными органами  актов в порядке действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

- при признании Подрядчика неплатежеспособным.

В этих случаях Подрядчик  передает незавершенный результат работ Получателю по акту приемки. При расторжении Контракта по указанным основаниям Получатель не оплачивает Подрядчику некачественно выполненные работы.

11.3. При расторжении Контракта по соглашению Сторон, незавершенный результат работ передается Получателю, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимости выполненных работ.

11.4.  Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

11.5.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства РФ.

12. Прочие условия

12.1. Подрядчик не имеет права продать или передать проектно-сметную документацию на выполнение Работ или отдельной ее части третьей стороне.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

12.3. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

12.5. Настоящий Контракт составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:

Управление здравоохранения администрации г. Иваново

153000  г. Иваново пл. Революции,  6

ИНН 3728012624    КПП 370201001

Лицевой счет 002062484

в финансово-казначейском управлении администрации г. Иваново,

(р/счет 40204810900000000019      в РКЦ № 2   г. Иваново   БИК 042435000)

Подрядчик:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Заказчик______________ А.В.Воробьев

М.П.

Подрядчик__________    ______________

М.П.

Согласовано:

МУЗ  «1-я городская клиническая больница »

______________________________________

М.П.

Приложение №1

к муниципальному контракту

от «   »         2007г.

## ГРАФИК

выполнения работ по муниципальному контракту

от «   »                   2007г.

| № п/п | Адрес места проведения работ | Количество | Вид работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУЗ «1-я городская клиническая больница» г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.5 | Согласно объемов учтенных в сметах | Работы по капитальному ремонту в инфекционном отделении №4 корпус №9 МУЗ «1-я городская клиническая больница» |  |

Заказчик:

____________/ А. В. Воробьев

М. П.

Подрядчик:

_____________/ ______________

М. П.

Согласовано:

МУЗ  «1-я городская клиническая больница »

______________________________________

М.П.

Лот № 2

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Иваново                                                                         «____» ______________ 2007г.

Управление здравоохранения Администрации г. Иваново, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Воробьева А. В., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом ___________________________________ от «__» ____________ 200_ г. № ______, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению собственными силами и средствами работ по капитальному ремонту кабинетов колоноскопии и фиброгастроскопии (далее Работы) в здании стационара МУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова» (далее Получатель), расположенного  по адресу: г. Иваново ул. Постышева, д.57/3, в соответствии с проектно – сметной документацией по цене, в сроки, обусловленные настоящим Контрактом, а Получатель – обеспечить оплату выполненных работ на условиях настоящего Контракта.

1.2. Получателем работ является МУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова». Получатель осуществляет прием и проверку на соответствие объема и  качества выполненных работ Подрядчиком.

1.3. В рамках и на условиях настоящего Контракта Получатель и Подрядчик в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего контракта обязуются заключить договор на выполнение работ  указанных в п.1.1.

- Срок выполнения работ

  - Сроки выполнения работ на объекте по настоящему Контракту устанавливаются:

- начало  - в течение 1 дня со дня заключения Контракта;

- окончание работ- _____________________.

- Цена  и порядок расчетов

3.1.Общая цена контракта составляет __________________ (_______________________) рублей _______ копеек, с учетом НДС, и включает в себя стоимость непосредственно Работ по ремонту, стоимость материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком, транспортные затраты, расходы на разгрузку, накладные расходы и т.д.

3.2. Цена является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев установленных законодательством:

-  Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами,  предусмотренными Контрактом. При  выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с  Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в  выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

3.3. Все расчеты с Подрядчиком производит Получатель.

3.4. В течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего Контракта Получатель обязуется оплатить 30% стоимости Контракта Подрядчику в качестве предоплаты за оговоренные Контрактом Работы.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком Работы осуществляется на основании акта выполненных работ по форме КС-2 и справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова, с учетом замечаний и недочетов, по мере поступления финансовых средств на счет Получателя, в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня наступления указанных обстоятельств, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.6. Оплата Работ производится за счет средств городского бюджета.

3.7. Стоимость работ, подлежащая оплате, определяется в соответствии с пунктом 3.1. с учетом проектно – сметной документации.

3.8. Валютой платежа является российский рубль.

- Права и обязанности Подрядчика

4.1. Выполнить своими силами и средствами Работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и графике выполнения работ (приложение к договору Подрядчика с Получателем), и сдать работы  Получателю. Выполнить Работы в соответствии с проектно-сметной документацией. Выполнение Работ должно соответствовать СниП, Правилам пожарной безопасности (ППБ 01-03) в РФ, утвержденным приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313, последовательность выполнения Работ должна соответствовать технологическим картам по отдельным видам Работ.

4.2. Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения Работ приобретенных строительных материалов, изделий,  конструкций. Обеспечить качество приобретенных для выполнения работ строительных материалов.

4.3. Обеспечить выполнение в месте осуществления Работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения Работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке.

4.4. Компенсировать убытки, возникшие у Получателя по вине Подрядчика   в течение трех дней с момента получения требования о компенсации.

4.5. При выполнении Работ по настоящему Контракту не изменять в одностороннем порядке график выполнения Работ в сторону продления сроков их выполнения.

4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

4.7. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата Работ до момента сдачи его в установленном порядке Получателю, а также риск повреждения, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу  выполнения Работ по настоящему Контракту.

4.8. Обеспечить содержание и уборку территории, на которой производится выполнение Работ и прилегающей к ней территории. Строительный мусор упаковывать в мешки и вывозить с территории объекта 2 раза в неделю. Вывести в 3-х дневный срок со дня подписания акта приемки Работ за пределы указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

4.9. Передать Получателю по окончании работ техническую документацию при ее наличии.

- Права и обязанности Заказчика и Получателя

5.1. Осуществление технического надзора на весь период выполнения Работ и приемки их результата, за их качеством и сроками выполнения. Данный контроль осуществляется Заказчиком и Получателем.

Заказчик и Получатель  имеют право в течение всего времени действия настоящего Контракта осуществлять контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие Работ и материалов проектно-сметной документации. Данный контроль осуществляется Заказчиком и Получателем  на любом из этапов выполнения Работ согласно Графику выполнения работ путем:

- визуального осмотра  представителями Заказчика и Получателя;

- проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения Работ и результата Работ в присутствии Подрядчика, о чем Получатель предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком и Получателем в одностороннем порядке при наличии спора с Подрядчиком и невозможности достижения согласия.

При обнаружении  несоответствий качества материалов и Работ, а также отклонений от проектно-сметной документации  в течение всего периода действия настоящего Контракта, составляется Акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, Акт составляется и подписывается Получателем в одностороннем порядке.

При выявлении указанных нарушений Получатель вправе по своему усмотрению и в одностороннем порядке:

а) при выявлении указанных нарушений до начала выполнения Работ:

- Письменно предложить Подрядчику устранить выявленные нарушения в установленный Получателем срок;

б) при выявлении указанных нарушений во время исполнения Работ:

- приостановить производство Работ и платежей, причитающихся Подрядчику по настоящему Контракту, до устранения данных нарушений Подрядчиком, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Получателем срок. В данном случае срок выполнения Работ по настоящему Контракту может быть изменён путем оформления дополнительного соглашения к Контракту, подписанному обеими сторонами, скрепленному печатью. В случае нарушения указных сроков Подрядчик уплачивает пени, установленные пунктом 13.1. настоящего Контракта;

в) при выявлении указанных нарушений после окончания Работ:

- не производить оплату Подрядчику оставшейся части Работ с момента составления Акта о выявленных нарушениях до момента их устранения, которое фиксируется в порядке, установленном п.5.1 настоящего Контракта.

5.2. Осуществляет проверку Актов приемки выполненных работ  по настоящему Контракту, оформленных Подрядчиком по форме КС-2, КС-3, предъявленных Заказчику и Получателю.

Приемка выполненных Работ осуществляется путем визуального осмотра результата Работ при выходе представителей Получателя на объект в согласованные срок и время.

В случае проведения Подрядчиком скрытых работ - работ, которые скрываются последующими работами и конструкциями, Получатель осуществляет проверку Актов на скрытые работы, составленных Подрядчиком, путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей Получателя  на объект.

5.3. Получатель обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Контракта.

- Выполнение работ

6.1. Заказчик и Получатель имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.2. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ  в соответствии со сроками, указанными в разделе 2 настоящего Контракта.

6.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения Работ является обязанностью Подрядчика.

6.4. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов применяемых им для производства Работ, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

6.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 7 дней до начала приемки Работ о завершении этих работ. Готовность принимаемых работ подтверждается соответствующими актами, подписываемыми Получателем.

Если завершение Работ произведено без подтверждения Получателя или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Получателя, затем восстановить ее.

6.6.С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Получателя.

- Субподряд

  - Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения Работ по настоящему Контракту только на основании договора Субподряда, заключение которого возможно только при наличии письменного согласия Заказчика.

- Форс – мажор

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

8.2. Сторона, для которой создалась  невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении, либо прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

- Приемка результата выполненных Работ

9.1. Приемка результата выполненных Работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.2. Приемка объекта производится в течение 7 дней с момента получения Заказчиком и Получателем письменного уведомления Подрядчика о завершении выполнения Работ.

9.3. Подрядчик передает Получателю за 2 дня до начала приемки результата Работ 2 экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данный комплект документации полностью соответствует фактически выполненным работам.

- Гарантии

10.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

10.2. Срок  гарантии выполненных Работ составляет _____________________с момента приемки в установленном порядке результата Работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет  в 10-дневный срок с момента их выявления. В случае отказа от устранения выявленных дефектов, Заказчик привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика. Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счета, выданного Получателем.

- Порядок рассмотрения споров

11.1. Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства РФ, возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

11.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

- Изменение и расторжение контракта

12.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренных гражданским законодательством, а также в следующих случаях:

- при  нарушении Подрядчиком сроков выполнения производства Работ (начального, конечного сроков выполнения работ, а также сроков завершения отдельных этапов работы)  или нарушения СниП при производстве Работ, а также нарушения последовательности выполнения работ, предусмотренной технологическими картами по отдельным видам Работ или  низком качестве выполняемых Работ, что должно быть засвидетельствовано комиссией с участием представителей обеих сторон и подтверждено документально. При отказе Подрядчика от участия в работе комиссии или от подписания акта комиссии в акте делается отметка об этом  и акт подписывается Заказчиком и Получателем;

- при выполнении Работ Подрядчиком из материалов, не отвечающих стандартам качества или требованиям проектно-сметной документации, а также дополнительным соглашениям о качестве материалов;

- нарушения Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества Работ, предусмотренных проектно-сметной документацией;

- отказа Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественно выполненные Работы;

- при аннулировании лицензии на строительную деятельность, вынесении государственными органами других актов в порядке действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

- при признании Подрядчика неплатежеспособным.

В этих случаях Подрядчик  передает незавершенный результат работ Заказчику и Получателю по акту приемки. При расторжении Контракта по указанным основаниям Заказчик не оплачивает Подрядчику некачественно выполненные работы.

12.2. При расторжении Контракта по соглашению сторон, незавершенный результат работ передается Получателю, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимости выполненных Работ.

12.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт по основаниям, указанным в п.12.1 направляет письменное уведомление другой стороне не позднее, чем через 10 дней после выявления указанных в п. 12.1 обстоятельств. Обязательства сторон приостанавливаются до принятия решения о расторжении Контракта.

- Ответственность сторон

13.1. При исполнении Работ ненадлежащим образом Получатель вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения допущенных дефектов с составлением двухстороннего акта. При не устранении дефектов в назначенный срок Подрядчик оплачивает пени в размере 0,3% стоимости Контракта за каждый день просрочки, после установленного срока. Сумма пени рассчитывается Получателем и вычитается из суммы, указанной Подрядчиком в счете на оплату Работ по настоящему Контракту в одностороннем порядке без согласования с Подрядчиком.

13.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

13.3. В случае нарушения сроков Работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,3% стоимости Контракта за каждый день просрочки. При этом штрафные санкции применяются к каждому виду работ, определенному проектно-сметной документацией.

13.4. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

- Прочие условия

14.1. Подрядчик не имеет права продать или передать проектно-сметную документацию на выполнение Работ или отдельной ее части третьей стороне.

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

14.3. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

14.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

14.5. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:

Управление здравоохранения Администрации г. Иваново

153000 г. Иваново, пл. Революции, д. 6

ИНН 3728012624 КПП 370201001

Лицевой счет 002062484

в финансово-казначейском управлении администрации г. Иваново,

(р/счет 40204810900000000019      в РКЦ № 2   г. Иваново   БИК 042435000)

Подрядчик:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик:                                                                                 Подрядчик:

_______________Воробьев А. В.                                          _______________ /__________

М. П.                                                                                                            М. П.

Согласовано:

МУЗ  «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова»

______________________________________

М.П.

Лот № 3

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Иваново	                                               				 «____»________________2007

# Управление здравоохранения администрации г. Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника    А.  В.    Воробьева,    действующего   на   основании    Положения,   с   одной   стороны,  и                                     .                   .                                 именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, руководствуясь протоколом ______________________________________________________________________________от __________ № _________  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

- Предмет Контракта

1.1.По настоящему контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению собственными силами и средствами работ по капитальному ремонту здания детской поликлиники  (далее Работы) МУЗ «Городская клиническая больница № 7» (далее Получатель), расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Воронина, д. 10,   в соответствии с проектно – сметной документацией по цене, в сроки, обусловленные настоящим контрактом, а Получатель - обеспечить оплату выполненных работ на условиях настоящего Контракта.

1.2. Получателем  Работ является МУЗ «Городская клиническая больница № 7». Получатель осуществляет прием и проверку на соответствие объема и  качества выполненных работ Подрядчиком.

1.3. В рамках и на условиях настоящего контракта Получатель и Подрядчик в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего контракта обязуются заключить договор на выполнение работ  указанных в п.1.1 Контракта.

- Срок выполнения работ

  - Сроки выполнения работ на объекте по настоящему Контракту устанавливаются:

- начало   - в течение 1 дня со дня заключения Контракта;

- окончание работ- _____________________.

- Цена  и порядок расчетов

3.1.Общая цена контракта составляет _______________________________________ рублей с учетом НДС и включает в себя стоимость непосредственно Работ по ремонту, стоимость материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком, транспортные затраты, накладные расходы и т.д.

3.2.Все расчеты с Подрядчиком производит Получатель.

3.3.Получатель перечисляет на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере 30% стоимости Контракта в течение 20 банковских дней со дня заключения Контракта.

3.4. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится  после приемки работ Получателем, составления  акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова на основании счета-фактуры, направленного Подрядчиком Получателю, в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня наступления указанных обстоятельств.

3.5. Стоимость работ, подлежащая оплате, определяется в соответствии с пунктом 3.1 Контракта, с учетом проектно – сметной документации.

3.6. Валютой платежа является российский рубль.

- Права и обязанности Подрядчика

4.1. Выполнить своими силами и средствами Работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и графике выполнения работ (приложение к договору Получателя с Подрядчиком), и сдать работы  Получателю. Выполнить Работы в соответствии с проектно-сметной документацией. Выполнение работ должно соответствовать СниП, Правилам пожарной безопасности (ППБ 01-03) в РФ, утвержденным приказом МЧС России от 18.062003 № 313, последовательность выполнения работ должна соответствовать технологическим картам по отдельным видам работ.

4.2. Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения Работ приобретенных строительных материалов, изделий,  конструкций.

4.3. Обеспечить выполнение в месте выполнения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения Работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке.

4.4. Компенсировать убытки, возникшие у Получателя по вине Подрядчика   в течение трех дней с момента получения требования о компенсации.

4.5. При выполнении Работ по настоящему Контракту не изменять в одностороннем порядке график выполнения работ в сторону продления сроков их выполнения.

4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

4.7. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его в установленном порядке Получателю, а также риск повреждения, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу  выполнения Работ по настоящему Контракту.

4.8. Обеспечить содержание и уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории. Строительный мусор упаковывать в мешки и вывозить с территории объекта 2 раза в неделю. Вывести в 3-х дневный срок со дня подписания акта приемки Работ за пределы указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

- Права и обязанности Заказчика и Получателя

5.1. Осуществление технического надзора на весь период выполнения работ и приемки их результата, их качеством и сроками выполнения. Данный контроль осуществляется Заказчиком и Получателем.

Заказчик и Получатель  имеют право в течение всего времени действия настоящего Контракта осуществлять контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов проектно-сметной документации. Данный контроль осуществляется Заказчиком и Получателем  на любом из этапов выполнения работ согласно Графику выполнения работ путем:

- визуального осмотра  представителями Заказчика и Получателя;

- проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения работ и результата работ в присутствии Подрядчика, о чем Получатель предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком и Получателем в одностороннем порядке при наличии спора с Подрядчиком и невозможности достижения согласия.

При обнаружении  несоответствий качества материалов и работ, а также отклонений от проектно-сметной документации  в течение всего периода действия настоящего Контракта, составляется Акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, Акт составляется и подписывается Получателем в одностороннем порядке.

При выявлении указанных нарушений Получатель вправе по своему усмотрению и в одностороннем порядке:

а) при выявлении указанных нарушений до начала выполнения работ:

- Письменно предложить Подрядчику устранить выявленные нарушения в установленный Заказчиком срок;

б) при выявлении указанных нарушений во время исполнения работ:

- приостановить производство работ и платежей, причитающихся Подрядчику по настоящему контракту, до устранения данных нарушений Подрядчиком, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Получателем срок. В данном случае срок выполнения работ по настоящему контракту может быть изменён путем оформления дополнительного соглашения к контракту, подписанному обеими сторонами, скрепленному печатью. В случае нарушения указных сроков Подрядчик уплачивает пени, установленные пунктом 13.1. настоящего контракта;

в) при выявлении указанных нарушений после окончания работ:

- не производить оплату Подрядчику оставшейся части работ с момента составления Акта о выявленных нарушениях до момента их устранения, которое фиксируется в порядке, установленном п.5.1 настоящего контракта.

5.2. Осуществляет проверку Актов приемки выполненных работ  по настоящему Контракту, оформленных Подрядчиком по форме КС-2, КС-3, предъявленных Заказчику и Получателю.

Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей Получателя на объект в согласованные срок и время.

В случае проведения Подрядчиком скрытых работ - работ, которые скрываются последующими работами и конструкциями, Получатель осуществляет проверку Актов на скрытые работы, составленных Подрядчиком, путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей Получателя  на объект.

5.3.Получатель обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Контракта.

- Выполнение работ

6.1. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и любое время производства.

6.2. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ в соответствии со сроками, указанными в разделе 2 настоящего Контракта.

6.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения Работ является обязанностью Подрядчика.

6.4. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов применяемых им для выполнения Работ, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

6.5. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Получателя.

6.6. При обнаружении дефектов работ в ходе приемки, недостатки устраняются Подрядчиком в согласованные Сторонами сроки.

- Субподряд

  - Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения Работ по настоящему контракту только на основании договора Субподряда, заключение которого возможно только при наличии письменного согласия Заказчика.

- Форс-мажор

8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли Сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

8.2. Сторона, для которой создалась  невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении, либо прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

- Приемка результата выполненных Работ

9.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.2. Приемка объекта производится в течение 2 дней с момента получения Заказчиком и Получателем  письменного уведомления Подрядчика о завершении выполнения Работ.

9.3. Подрядчик передает получателю за 2 дня до начала приемки результата Работ два экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Получателя, что данный комплект документации полностью соответствует фактически выполненным Работам.

- Гарантии

10.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

10.2. Срок  гарантии выполненных Работ составляет __________________с момента приемки в установленном порядке результата Работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет  в 10-дневный срок с момента их выявления. В случае отказа от устранения выявленных дефектов, Получатель привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика. Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счета, выданного Получателем. При неоплате счета Подрядчик выплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости Контракта  за каждый день просрочки.

- Порядок рассмотрения споров

11.1. Спорные вопросы по настоящему Контракту Стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства РФ, возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

11.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

12. Изменение и расторжение Контракта

12.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, а также в следующих случаях:

- при нарушении Подрядчиком сроков выполнения производства работ (начального, конечного сроков выполнения работ, а также сроков завершения отдельных этапов работы) или нарушения СниП при производстве работ, а также нарушения последовательности выполнения работ, предусмотренной технологическими картами по отдельным видам работ или  низком качестве выполняемых работ, что должно быть засвидетельствовано комиссией с участием представителей обеих сторон и подтверждено документально. При отказе Подрядчика от участия в работе комиссии или от подписания акта комиссии в акте делается отметка об этом  и акт подписывается Заказчиком и Получателем;

- при выполнении работ Подрядчиком из материалов, не отвечающих стандартам качества или требованиям проектно-сметной документации, а также дополнительным соглашениям о качестве материалов;

- нарушения Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных

проектно-сметной документацией;

-     отказа Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественно         выполненные работы;

- при аннулировании лицензии на строительную деятельность, вынесении государственными органами других актов в порядке действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

- при признании Подрядчика неплатежеспособным.

В этих случаях Подрядчик  передает незавершенный результат Работ Заказчику и Получателю по акту приемки. При расторжении Контракта по вышеуказанным основаниям Получатель не оплачивает Подрядчику некачественно выполненные работы.

12.2. При расторжении Контракта по соглашению сторон, незавершенный результат работ передается Получателю, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимость выполненных работ.

12.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт по основаниям, указанным в п.12.1 направляет письменное уведомление другой Стороне не позднее, чем через 10 дней после выявления указанных в п. 12.1 обстоятельств. Обязательства сторон приостанавливаются до принятия решения о расторжении контракта.

12.4. В случае расторжения Муниципального Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по такому контракту Заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключается контракт при уклонении победителя торгов от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Если до расторжения муниципального контракта Подрядчиком частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

13.Ответственность сторон

13.1. При исполнении Работ Ненадлежащим образом Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения допущенных дефектов с составлением двухстороннего акта. При не устранении дефектов в назначенный срок Подрядчик уплачивает пени в размере 0,3% от стоимости Контракта за каждый день просрочки, после установленного срока. Сумма пени рассчитывается Заказчиком и вычитается из суммы, указанной Подрядчиком в счете на оплату работ по настоящему Контракту в одностороннем порядке без согласования с Подрядчиком.

13.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

13.3. В случае нарушения сроков выполнения Работ, установленных п.2.1. Контракта, Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,3%  от стоимости Контракта за каждый день просрочки. При этом штрафные санкции применяются к каждому виду работ, определенному проектно-сметной документацией. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, так и конечного сроков выполнения Работ.

13.4. В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока, установленного п.10.2. настоящего Контракта, нарушения Подрядчиком условий об используемых материалах, Подрядчик обязан безвозмездно выполнить Работу заново с использованием материалов, соответствующих смете и Правилам пожарной безопасности, в течение 30 дней со дня получения уведомления Заказчика о выявленных нарушениях. В случае не устранения Подрядчиком выявленных недостатков в установленный срок Заказчик вправе поручить выполнение Работ другому Подрядчику и потребовать от Подрядчика возмещения  понесенных расходов и других убытков.

13.5. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

- Прочие условия

14.1. Подрядчик не имеет права продать или передать проектно-сметную документацию на выполнение Работ или отдельной ее части третьей стороне.

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

14.3. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

14.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

14.5. Настоящий Контракт составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:

Управление здравоохранения администрации г. Иваново

153000  г. Иваново пл. Революции,  6

ИНН 3728012624    КПП 370201001

Лицевой счет 002062484

в финансово-казначейском управлении администрации г. Иваново,

(р/счет 40204810900000000019      в РКЦ № 2   г. Иваново   БИК 042435000)

Подрядчик:

__________________________________________________

Заказчик______________ А.В.Воробьев

М.П.

Подрядчик__________    ______________

М.П.

Согласовано:

МУЗ  «Городская клиническая больница № 7»

______________________________________

М.П.

Лот № 4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

на выполнение монтажа системы автоматической пожарной сигнализации

и оповещения людей о пожаре

г. Иваново                                                               «       »                   2007г.

# Управление здравоохранения Администрации г. Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника    А.  В.    Воробьева,    действующего   на   основании    Положения,   с   одной   стороны,

# и                                     .                   .                                 именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, руководствуясь протоколом ______________________________________________________________________________от __________ № _________  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.По настоящему контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работы по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в корпусах МУЗ «Городская клиническая больница № 7» по адресу: г. Иваново, ул.Воронина, д.10, 11, 13, далее именуемые Работы, в соответствии с проектно – сметной документацией по цене, в сроки, и качества, обусловленные настоящим контрактом, а Получатель - обеспечить оплату выполненных работ на условиях настоящего контракта.

Получателем  Работ является МУЗ «Городская клиническая больница № 7». Получатель осуществляет прием и проверку на соответствие объема и  качества выполненных работ Подрядчиком

1.2.В рамках и на условиях настоящего контракта Получатель и Подрядчик в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего контракта обязуются заключить договор на выполнение Работ  указанных в п.1.1. контракта.

2. Срок выполнения работ

2.1. Сроки выполнения Работ на объекте по настоящему Контракту устанавливаются:

начало – в течение 1 дня со дня заключения  контракта.

Окончание работ -  _____________________________ .

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена контракта составляет __________________________ рублей, (в том числе НДС _______________руб.) и включает в себя стоимость непосредственно Работ по монтажу, стоимость материалов, необходимых для его выполнения, приобретаемых Подрядчиком, транспортные затраты, накладные расходы, пусконаладочные работы и т.д.

3.2. Цена является твердой и не может изменятся в ходе его исполнения, за исключением случаев установленных законодательством:

-  Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами,  предусмотренными контрактом. При  выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с  Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в  выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3.3.Все расчеты с Подрядчиком производит Получатель.

3.4. В течение 15 банковских дней с момента подписания настоящего Контракта Получатель обязуется оплатить 30% стоимости Контракта Подрядчику в качестве предоплаты за оговоренные Контрактом Работы.

3.5. Оплата выполненных работ по настоящему контракту производится после приемки работ Получателем, составления  акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3, получения Подрядчиком заключения УГПС МЧС по Ивановской области, после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова на основании счета-фактуры, направленного Подрядчиком Получателю, но не позднее 20 дней со дня наступления указанных обстоятельств.

3.6. Стоимость работ, подлежащая оплате, определяется в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Контракта.

3.7. Оплата производится за счет средств городского бюджета.

3.8. Валютой платежа является российский рубль.

4. Права и обязанности Подрядчика

4.1. Выполнить своими силами и средствами Работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и графике выполнения работ (приложение к договору Получателя с Подрядчиком), и сдать работы  Получателю. Выполнить Работы в соответствии с проектно-сметной документацией. Последовательность выполнения работ должна соответствовать технологическим картам по отдельным видам работ.

4.2. Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения Работ приобретенных строительных материалов, изделий,  конструкций.

4.3. Обеспечить выполнение в месте выполнения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения Работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке.

4.4. Компенсировать убытки, возникшие у Получателя по вине Подрядчика   в течение трех дней с момента получения требования о компенсации.

4.5. При выполнении Работ по настоящему Контракту не изменять в одностороннем порядке график выполнения работ в сторону продления сроков их выполнения.

4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

4.7. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его в установленном порядке Получателю, а также риск повреждения, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу  выполнения Работ по настоящему Контракту.

4.8. Обеспечить содержание и уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории. Строительный мусор упаковывать в мешки и вывозить с территории объекта 2 раза в неделю. Вывести в 3-х дневный срок со дня подписания акта приемки Работ за пределы указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

4.9. Передать Получателю по окончании работ техническую и эксплуатационную документацию.

4.10. В процессе выполнения работ использовать материалы, соответствующие стандартам, техническим условиям и имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта и иную документацию, подтверждающую их качество.

4.11. Оплачивать все затраты, понесенные Получателем, в случае привлечения последним третьих лиц для осуществления контроля качества работ и материалов (проведение экспертиз, получение заключений и т.д.). Суммы затрат подтверждаются наличием заключенных гражданско – правовых договоров, квитанций, чеков, платежных поручений и другими платежными документами.

4.12. Обучить работников, уполномоченных Получателем для работы с автоматической пожарной сигнализацией и оповещения людей о пожаре, а также ответственных за ее эксплуатацию, работе с монтируемыми устройствами.

4.13. Произвести сдачу пожарной сигнализации УГПС МЧС по Ивановской области.

5. Права и обязанности Заказчика и Получателя

5.1. Осуществление технического надзора на весь период выполнения работ и приемки их результата, их качеством и сроками выполнения. Данный контроль осуществляется Заказчиком и Получателем.

Заказчик и Получатель  имеют право в течение всего времени действия настоящего Контракта осуществлять контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов проектно-сметной документации. Данный контроль осуществляется Заказчиком и Получателем  на любом из этапов выполнения работ согласно Графику выполнения работ путем:

- визуального осмотра  представителями Заказчика и Получателя;

- проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения работ и результата работ в присутствии Подрядчика, о чем Получатель предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком и Получателем в одностороннем порядке при наличии спора с Подрядчиком и невозможности достижения согласия.

При обнаружении  несоответствий качества материалов и работ, а также отклонений от проектно-сметной документации  в течение всего периода действия настоящего Контракта, составляется Акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, Акт составляется и подписывается Получателем в одностороннем порядке.

При выявлении указанных нарушений Получатель вправе по своему усмотрению и в одностороннем порядке:

а) при выявлении указанных нарушений до начала выполнения работ:

- Письменно предложить Подрядчику устранить выявленные нарушения в установленный Заказчиком срок;

б) при выявлении указанных нарушений во время исполнения работ:

- приостановить производство работ и платежей, причитающихся Подрядчику по настоящему контракту, до устранения данных нарушений Подрядчиком, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Получателем срок. В данном случае срок выполнения работ по настоящему контракту может быть изменён путем оформления дополнительного соглашения к контракту, подписанному обеими сторонами, скрепленному печатью. В случае нарушения указных сроков Подрядчик уплачивает пени, установленные пунктом 14.1. настоящего контракта;

в) при выявлении указанных нарушений после окончания работ:

- не производить оплату Подрядчику оставшейся части работ с момента составления Акта о выявленных нарушениях до момента их устранения.

5.2. Осуществляет проверку Актов приемки выполненных работ  по настоящему Контракту, оформленных Подрядчиком по форме КС-2, КС-3, предъявленных Заказчику и Получателю.

Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей Получателя на объект в согласованные срок и время, назначенные Получателем.

В случае проведения Подрядчиком скрытых работ - работ, которые скрываются последующими работами и конструкциями, Получатель осуществляет проверку Актов на скрытые работы, составленных Подрядчиком, путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей Получателя  на объект в срок и время, назначенные Получателем.

5.3.Получатель обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Контракта.

6. Выполнение работ

6.1. Заказчик и Получатель имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и любое время производства.

6.2. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ  в соответствии со сроками, указанными в разделе 6 настоящего Контракта.

6.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения Работ является обязанностью Подрядчика.

6.4 Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов применяемых им для выполнения Работ, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

6.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика и Получателя за 7 дней до начала приемки Работ о завершении этих работ. Готовность принимаемых работ подтверждается соответствующими актами, подписываемыми Получателем.

Если завершение Работ произведено без подтверждения Получателя или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Получателя, затем восстановить ее.

7. Субподряд

7.1. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения Работ по настоящему контракту только на основании договора Субподряда, заключение которого возможно только при наличии письменного согласия Заказчика.

- Форс-мажор

8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли Сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

8.2. Сторона, для которой создалась  невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении, либо прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

9. Приемка результатов выполненных работ

9.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.2 Приемка объекта осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика, Получателя  и Подрядчика.

9.3 Подрядчик передает Получателю за 2 дня до начала приемки результата Работ 2 экземпляра документации. Подрядчик письменно подтверждает Получателю, что данный комплект документации полностью соответствует фактически выполненным работам.

9.4.При обнаружении дефектов работ в ходе приемки, недостатки устраняются Подрядчиком в согласованные Сторонами сроки.

9.5. Подрядчик сдает работы Получателю и ОГПН по Ивановской области.

10. Гарантии

10.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

10.2. Срок  гарантии выполненных Работ составляет 3 года с момента приемки в установленном порядке результата Работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет  в 10-дневный срок с момента их выявления. В случае отказа от устранения выявленных дефектов, Получатель привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика. Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счета, выданного Получателем. При неоплате счета Подрядчик выплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости Контракта  за каждый день просрочки.

11.Порядок рассмотрения споров

11.1. Спорные вопросы по настоящему Контракту Стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства РФ, возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

11.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

12. Изменение и расторжение Контракта

12.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, а также в следующих случаях:

- при нарушении Подрядчиком сроков выполнения производства работ (начального, конечного сроков выполнения работ, а также сроков завершения отдельных этапов работы) или нарушения СниП при производстве работ, а также нарушения последовательности выполнения работ, предусмотренной технологическими картами по отдельным видам работ или  низком качестве выполняемых работ, что должно быть засвидетельствовано комиссией с участием представителей обеих сторон и подтверждено документально. При отказе Подрядчика от участия в работе комиссии или от подписания акта комиссии в акте делается отметка об этом  и акт подписывается Заказчиком и Получателем;

- при выполнении работ Подрядчиком из материалов, не отвечающих стандартам качества или требованиям проектно-сметной документации, а также дополнительным соглашениям о качестве материалов;

- нарушения Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных

проектно-сметной документацией;

-     отказа Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественно         выполненные работы;

- при аннулировании лицензии на строительную деятельность, вынесении государственными органами других актов в порядке действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

- при признании Подрядчика неплатежеспособным.

В этих случаях Подрядчик  передает незавершенный результат Работ Заказчику и Получателю по акту приемки. При расторжении Контракта по вышеуказанным основаниям Получатель не оплачивает Подрядчику некачественно выполненные работы.

12.2. При расторжении Контракта по соглашению сторон, незавершенный результат работ передается Получателю, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимость выполненных работ.

12.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт по основаниям, указанным в п.12.1 направляет письменное уведомление другой Стороне не позднее, чем через 10 дней после выявления указанных в п. 12.1 обстоятельств. Обязательства сторон приостанавливаются до принятия решения о расторжении контракта.

12.4. В случае расторжения Муниципального Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по такому контракту Заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключается контракт при уклонении победителя торгов от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Если до расторжения муниципального контракта Подрядчиком частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

13.Ответственность сторон

13.1. При исполнении Работ ненадлежащим образом Получатель вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения допущенных дефектов с составлением двухстороннего акта. При не устранении дефектов в назначенный срок Подрядчик оплачивает пени в размере 0,3% стоимости Контракта  за каждый день просрочки, после установленного срока. Сумма пени рассчитывается Получателем и вычитается из суммы, указанной Подрядчиком в счете на оплату работ по настоящему Контракту в одностороннем порядке без согласования с Подрядчиком.

13.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

13.3. В случае нарушения сроков Работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,3% стоимости Контракта за каждый день просрочки. При этом штрафные санкции применяются к каждому виду работ, определенному проектно-сметной документацией.

13.4. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

14. Прочие условия

14.1. Подрядчик не имеет права продать или передать проектно-сметную документацию на выполнение Работ или отдельной ее части третьей стороне.

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

14.3. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

14.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

14.5. Настоящий Контракт составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:

Управление здравоохранения администрации г. Иваново

153000  г. Иваново пл. Революции,  6

ИНН 3728012624    КПП 370201001

Лицевой счет 002062484

в финансово-казначейском управлении администрации г. Иваново,

(р/счет 40204810900000000019      в РКЦ № 2   г. Иваново   БИК 042435000)

Подрядчик:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Заказчик______________ А.В.Воробьев

М.П.

Подрядчик__________    ______________

М.П.

Согласовано:

МУЗ  «Городская клиническая больница № 7»

______________________________________

М.П.

Лот № 5

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _

на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Иваново                                                                         «____» ______________ 2007г.

Управление здравоохранения Администрации г. Иваново, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Воробьева А. В., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом ___________________________________ от «__» ____________ 200_ г. № ______, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению собственными силами и средствами работ по капитальному ремонту поликлиники № 13 МУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова» (далее Работы), расположенной по адресу: г. Иваново, Кохомское шоссе, д.15, в соответствии с проектно – сметной документацией по цене, в сроки, обусловленные настоящим Контрактом. Получатель – обеспечить оплату выполненных работ на условиях настоящего Контракта.

1.2. Получателем работ является МУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова». Получатель осуществляет прием и проверку на соответствие объема и качества выполненных работ Подрядчиком.

1.3. В рамках и на условиях настоящего Контракта Получатель и Подрядчик в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего контракта обязуются заключить договор на выполнение работ  указанных в п.1.1.

2. Срок выполнения работ

2.1. Сроки выполнения Работ на объекте по настоящему Контракту устанавливаются:

начало – в течение 1 дня со дня заключения  контракта.

Окончание работ -  _____________________________ .

3. Цена  и порядок расчетов

3.1.Общая цена контракта составляет __________________ (_______________________) рублей _______ копеек, с учетом НДС, и включает в себя стоимость непосредственно Работ по капитальному ремонту, стоимость материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком, транспортные затраты, расходы на разгрузку, накладные расходы, налоги, сборы и иные платежи связанные с обязательствами по исполнению контракта.

3.2. Цена является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев установленных законодательством:

-  Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами,  предусмотренными Контрактом. При  выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с  Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в  выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

3.3.Все расчеты с Подрядчиком производит Получатель.

3.4. В течение 5 банковских дней с момента подписания настоящего Контракта Получатель обязуется оплатить авансовый платеж в размере 30% от стоимости Контракта Подрядчику в качестве предоплаты за оговоренные Контрактом Работы.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком Работы осуществляется на основании акта выполненных работ по форме КС-2 и справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова, с учетом замечаний и недочетов, по мере поступления финансовых средств на счет Получателя, в течение 10 дней с момента наступления всех перечисленных обстоятельств путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.6. Оплата Работ производится за счет средств городского бюджета.

3.7. Стоимость работ, подлежащая оплате, определяется в соответствии с пунктом 3.1. с учетом проектно – сметной документации.

3.8. Валютой платежа является российский рубль.

- Права и обязанности Подрядчика

4.1. Выполнить своими силами и средствами Работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и графике выполнения работ (приложение к договору Подрядчика с Получателем), и сдать работы  Получателю. Выполнить Работы в соответствии с проектно-сметной документацией. Выполнение Работ должно соответствовать СниП, Правилам пожарной безопасности (ППБ 01-03) в РФ, утвержденным приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313, последовательность выполнения Работ должна соответствовать технологическим картам по отдельным видам Работ.

4.2. Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения Работ приобретенных строительных материалов, изделий, конструкций. Обеспечить качество приобретенных для выполнения работ строительных материалов.

4.3. Обеспечить выполнение в месте осуществления Работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения Работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке.

4.4. Компенсировать убытки, возникшие у Получателя по вине Подрядчика   в течение трех дней с момента получения требования о компенсации.

4.5. При выполнении Работ по настоящему Контракту не изменять в одностороннем порядке график выполнения Работ в сторону продления сроков их выполнения.

4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

4.7. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата Работ до момента сдачи его в установленном порядке Получателю, а также риск повреждения, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу  выполнения Работ по настоящему Контракту.

4.8. Обеспечить содержание и уборку территории, на которой производится выполнение Работ и прилегающей к ней территории. Строительный мусор упаковывать в мешки и вывозить с территории объекта 2 раза в неделю. Осуществить вывоз в 3-х дневный срок со дня подписания акта приемки Работ за пределы указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

4.9. Передать Получателю по окончании работ техническую документацию при ее наличии.

- Права и обязанности Заказчика и Получателя

5.1. Осуществление технического надзора на весь период выполнения Работ и приемки их результата, их качеством и сроками выполнения. Данный контроль осуществляется Заказчиком и Получателем.

Заказчик и Получатель  имеют право в течение всего времени действия настоящего Контракта осуществлять контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие Работ и материалов проектно-сметной документации. Данный контроль осуществляется Заказчиком и Получателем  на любом из этапов выполнения Работ согласно Графику выполнения работ путем:

- визуального осмотра  представителями Заказчика и Получателя;

- проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения Работ и результата Работ в присутствии Подрядчика, о чем Получатель предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком и Получателем в одностороннем порядке при наличии спора с Подрядчиком и невозможности достижения согласия.

При обнаружении  несоответствий качества материалов и Работ, а также отклонений от проектно-сметной документации  в течение всего периода действия настоящего Контракта, составляется Акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, Акт составляется и подписывается Получателем в одностороннем порядке.

При выявлении указанных нарушений Получатель вправе по своему усмотрению и в одностороннем порядке:

а) при выявлении указанных нарушений до начала выполнения Работ:

- Письменно предложить Подрядчику устранить выявленные нарушения в установленный Получателем срок;

б) при выявлении указанных нарушений во время исполнения Работ:

- приостановить производство Работ и платежей, причитающихся Подрядчику по настоящему Контракту, до устранения данных нарушений Подрядчиком, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Получателем срок. В данном случае срок выполнения Работ по настоящему Контракту может быть изменён путем оформления дополнительного соглашения к Контракту, подписанному обеими сторонами, скрепленному печатью. В случае нарушения указных сроков Подрядчик уплачивает пени, установленные пунктом 13.1. настоящего Контракта;

в) при выявлении указанных нарушений после окончания Работ:

- не производить оплату Подрядчику оставшейся части Работ с момента составления Акта о выявленных нарушениях до момента их устранения, которое фиксируется в порядке, установленном п.5.1 настоящего Контракта.

5.2. Осуществляет проверку Актов приемки выполненных работ  по настоящему Контракту, оформленных Подрядчиком по форме КС-2, КС-3, предъявленных Заказчику и Получателю.

Приемка выполненных Работ осуществляется путем визуального осмотра результата Работ при выходе представителей Получателя на объект в согласованные срок и время.

В случае проведения Подрядчиком скрытых работ - работ, которые скрываются последующими работами и конструкциями, Получатель осуществляет проверку Актов на скрытые работы, составленных Подрядчиком, путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей Получателя  на объект.

5.3. Получатель обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Контракта.

- Выполнение работ

6.1. Заказчик и Получатель имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.2. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ  в соответствии со сроками, указанными в разделе 2 настоящего Контракта.

6.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения Работ является обязанностью Подрядчика.

6.4. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов применяемых им для производства Работ, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

6.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 7 дней до начала приемки Работ о завершении этих работ. Готовность принимаемых работ подтверждается соответствующими актами, подписываемыми Получателем.

Если завершение Работ произведено без подтверждения Получателя или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Получателя, затем восстановить ее.

6.6.С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Получателя.

- Субподряд

  - Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения Работ по настоящему Контракту только на основании договора Субподряда, заключение которого возможно только при наличии письменного согласия Заказчика.

- Форс- мажор

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

8.2. Сторона, для которой создалась  невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении, либо прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

- Приемка результата выполненных Работ

9.1. Приемка результата выполненных Работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.2. Приемка объекта производится в течение 3-х дней с момента получения Заказчиком и Получателем письменного уведомления Подрядчика о завершении выполнения Работ.

9.3. Подрядчик передает Получателю за 2 дня до начала приемки результата Работ 2 экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данный комплект документации полностью соответствует фактически выполненным работам.

- Гарантии

10.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

10.2. Срок  гарантии выполненных Работ составляет ______ с момента приемки в установленном порядке результата Работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет  в 10-дневный срок с момента их выявления. В случае отказа от устранения выявленных дефектов, Заказчик привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика. Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счета, выданного Получателем.

- Порядок рассмотрения споров

11.1. Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства РФ, возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

11.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

- Изменение и расторжение контракта

12.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренных гражданским законодательством, а также в следующих случаях:

- при  нарушении Подрядчиком сроков выполнения производства Работ (начального, конечного сроков выполнения работ, а также сроков завершения отдельных этапов работы)  или нарушения СниП при производстве Работ, а также нарушения последовательности выполнения работ, предусмотренной технологическими картами по отдельным видам Работ или  низком качестве выполняемых Работ, что должно быть засвидетельствовано комиссией с участием представителей обеих сторон и подтверждено документально. При отказе Подрядчика от участия в работе комиссии или от подписания акта комиссии в акте делается отметка об этом  и акт подписывается Заказчиком и Получателем;

- при выполнении Работ Подрядчиком из материалов, не отвечающих стандартам качества или требованиям проектно-сметной документации, а также дополнительным соглашениям о качестве материалов;

- нарушения Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества Работ, предусмотренных проектно-сметной документацией;

- отказа Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественно выполненные Работы;

- при аннулировании лицензии на строительную деятельность, вынесении государственными органами других актов в порядке действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

- при признании Подрядчика неплатежеспособным.

В этих случаях Подрядчик  передает незавершенный результат работ Заказчику и Получателю по акту приемки. При расторжении Контракта по указанным основаниям Заказчик не оплачивает Подрядчику некачественно выполненные работы.

12.2. При расторжении Контракта по соглашению сторон, незавершенный результат работ передается Получателю, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимости выполненных Работ.

12.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт по основаниям, указанным в п.12.1 направляет письменное уведомление другой стороне не позднее, чем через 10 дней после выявления указанных в п. 12.1 обстоятельств. Обязательства сторон приостанавливаются до принятия решения о расторжении Контракта.

- Ответственность сторон

13.1. При исполнении Работ ненадлежащим образом Получатель вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения допущенных дефектов с составлением двухстороннего акта. При не устранении дефектов в назначенный срок Подрядчик оплачивает пени в размере 0,3% стоимости Контракта за каждый день просрочки, после установленного срока. Сумма пени рассчитывается Получателем и вычитается из суммы, указанной Подрядчиком в счете на оплату Работ по настоящему Контракту в одностороннем порядке без согласования с Подрядчиком.

13.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

13.3. В случае нарушения сроков Работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,3% стоимости Контракта за каждый день просрочки. При этом штрафные санкции применяются к каждому виду работ, определенному проектно-сметной документацией.

13.4. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

- Прочие условия

14.1. Подрядчик не имеет права продать или передать проектно-сметную документацию на выполнение Работ или отдельной ее части третьей стороне.

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

14.3. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

14.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

14.5. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:

Управление здравоохранения Администрации г. Иваново

153000 г. Иваново, пл. Революции, д. 6

ИНН 3728012624 КПП 370201001

Лицевой счет 002062484

в финансово-казначейском управлении администрации г. Иваново,

(р/счет 40204810900000000019      в РКЦ № 2   г. Иваново   БИК 042435000)

Подрядчик:

_______________________________________________________________________________

Заказчик:                                                                                 Подрядчик:

_______________Воробьев А. В.                                          _______________ /__________

М. П.                                                                                                            М. П.

Согласовано:

МУЗ  «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова»

______________________________________

М.П.

Часть III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Структура технической части:

1. Общие положения.

2. Место, срок и условия выполнения работ.

3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота).

4. Обеспечение материалами и оборудованием для выполнения работ.

5. Требования к безопасности выполняемых работ

6. Требования к качеству выполняемых работ

7. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ

- Общие положения

Открытый конкурс по определению Подрядчика на:

Лот № 1. Выполнение работ по капитальному ремонту инфекционного отделения №4 корпуса № 9 МУЗ «1-я городская клиническая больница»;

Лот № 2. Выполнение работ по капитальному ремонту кабинетов колоноскопии и фиброгастроскопии в здании стационара МУЗ «Городская клиническая больница № 3»;

Лот № 3. Выполнение работ по капитальному ремонту здания детской поликлиники в МУЗ «Городская клиническая больница  №7»;

Лот № 4. Выполнение работ  по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в 5-ти корпусах  МУЗ «Городская клиническая больница № 7».

Лот № 5. Выполнение работ по капитальному ремонту поликлиники № 13 МУЗ «Городская клиническая больница № 3»

Заказчиком выступает:

Управление здравоохранения администрации города Иванова

2. Место, срок и условия выполнения работ

2.1. Место выполнения работ:

Лот № 1  -  г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 5, МУЗ «1-я городская клиническая больница»;

Лот № 2 – г. Иваново, ул. Постышева, д. 57/3, МУЗ «Городская клиническая больница № 3»;

Лот № 3 -  г. Иваново, ул. Воронина, д. 10, МУЗ «Городская клиническая больница № 7»,

Лот № 4 - г. Иваново, ул. Воронина, д. 10, 11, 13, МУЗ «Городская клиническая больница

№ 7»;

Лот № 5 -  г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 15, поликлиника № 13

2.2. Срок выполнения работ:

Лот № 1 – до 30.11.2007

Лот № 2, 4 - в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта;

Лот № 3 - в течение 40 дней с момента заключения муниципального контракта;

Лот № 5 - до 10 декабря 2007 г.

2.3. Условия выполнения работ.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями, указанными в проекте муниципального контракта, и в соответствии со сметной документацией.

3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)

Лот № 1   -  1628,257  тыс. руб.;

Лот № 2   -  497,152  тыс. руб.;

Лот № 3  -   2027,180 тыс. руб.;

Лот № 4  -   3794,36 тыс. руб.;

Лот № 5  -   999,296 тыс. руб.

Цена муниципального контракта, представленная участником размещения заказа, указывается с учетом НДС, стоимости работ, материалов, транспортных затрат, накладных расходов и других обязательных платежей.

Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения муниципального контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ  не предусмотренных контрактом, но связанных с работами предусмотренными контрактом, а также изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

В случае, если организация работает по упрощенной системе налогообложения, расчет цены контракта производится в соответствии с письмом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.10.2003 № НЗ-6292/10.

4. Обеспечение материалами и оборудованием для выполнения работ

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению выполнения работ строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектно-сметной документацией.

4.2. Все поставляемые для выполнения работ строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до подписания акта приемки работ и за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5. Требования к безопасности выполняемых работ

В месте выполнения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6. Требования к качеству выполняемых работ

Качество выполняемых работ должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать обязательным требованиям СНиП, Правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03) в РФ, утвержденным приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313, последовательность выполнения работ должна соответствовать технологическим картам по отдельным видам работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком.

Подрядчик гарантирует достижение указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока и несет ответственность за отступление от них.

Гарантийный срок работ устанавливается с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта и составляет 3 года.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

7. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.