УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. (4932) 59-46-07

________№___________

Утверждено:

| Унитарное муниципальное предприятие водопровода, канализации и гидротехнических сооружений (УМП «Водоканал») | _________________ __________ Ф.И.О. М.П. подпись |
| --- | --- |
| Муниципальное предприятие «Ивгортеплоэнерго» | _________________ __________ Ф.И.О. М.П. подпись |
| МУЗ «Городская клиническая больница № 3» | _________________ __________ Ф.И.О. М.П. подпись |
| МУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника» | _________________ __________ Ф.И.О. М.П. подпись |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 81

Категория: Работы

Предмет контракта: Выполнение работ по:

Лоты №№ 1-18. Строительству сетей водопровода и канализации в частном секторе (1этап).

Лоты №№ 19-23. Капитальному ремонту инженерных коммуникаций, в том числе бесхозных, принятых (принимаемых) в муниципальную собственность.

Лот № 24. Капитальному ремонту участка тепловой сети, находящегося на балансе МП «Ивгортеплоэнерго».

Лот № 25. Капитальному ремонту коридора и лестничного марша детской поликлиники № 3.

Лот № 26. Капитальному ремонту рентгеновского кабинета детской поликлиники № 3.

Лот № 27.Капитальный ремонт здания «Детской стоматологической поликлиники»

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | КОНКУРС | 3 |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1 | Приглашение к участию в конкурсе | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2 | Общие условия проведения конкурсов | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3 | Информационная карта конкурса | 19 |
| РАЗДЕЛ I.4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками | 27 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ | 46 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 83 |
|  | Приложения |  |

Часть I

- КОНКУРС

  - ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В  КОНКУРСЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать с официального сайта Администрации города Иванова полный комплект настоящей конкурсной документации в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр конкурсной документации предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего конкурса.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения конкурсной документации, в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации. Управление муниципального заказа, как уполномоченное администрацией города структурное подразделение на размещение заказов для муниципальных нужд города Иванова (далее уполномоченный орган), не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

  - Общие условия проведения конкурса

Содержание

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Законодательное регулирование

  - Заказчик, уполномоченный орган

  - Предмет конкурса. Место и сроки поставки

  - Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)

  - Источник финансирования и порядок оплаты

  - Требования к участникам размещения заказа

  - Привлечение субподрядчиков

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

  - Преимущества

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

  - Разъяснение положений конкурсной документации

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

  - Отказ от проведения конкурса

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

  - Цена и валюта конкурсной заявки

  - Требования к описанию подлежащих выполнению работ

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов

  - Разъяснения предложений и изменения заявок на участие в конкурсе

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

  - Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

  - Порядок принятия решения о присуждения контракта

  - Публикация результатов конкурса

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

  - Права и обязанности победителя конкурса

  - Права и обязанности заказчика

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Законом РСФСР от 22.03.1991. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 20.04.2007г.  №53 «О внесении изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и отдельные законодательные акты Российской федерации»

1.2. Заказчик, уполномоченный орган

Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс для заказчика, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.3. Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ

1.3.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в конкурсе на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II).

1.3.2. Победивший участник конкурса должен будет выполнить работы, входящие в предмет муниципального контракта, в течение периода, указанного в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.

1.3.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

1.3.4. Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей конкурсной документации.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты

Финансирование муниципального контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источников, указанных в Информационной карте конкурса.

Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

1.6. Требования к участникам размещения заказа

1.6.1 В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

1.6.2.Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

а) требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, а именно:

- наличие действующих лицензий на выполнение работ по предмету конкурса;

- отсутствие аффилированности с заказчиком, уполномоченным органом, а также с их сотрудниками;

- соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника (для юридического лица – определенных на основании его учредительных документов);

б) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

в) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

г) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.6.3. При размещении заказа путем проведения конкурса, уполномоченный орган вправе установить дополнительные требования к участникам размещения заказа, которые указаны в Информационной карте конкурса.

1.6.4. Никакое аффилированное лицо заказчика, уполномоченного органа, имеющее непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость от участника, уполномоченного органа, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга, не может подать заявку на участие в конкурсе, если только не будет доказано, что отсутствует достаточная степень общности собственности и (или) организационно-правового устройства, позволяющая заказчику влиять на управление и принятие решений такого аффилированного лица и осуществлять контроль за его деятельностью, что вызывает конфликт интересов.

  - Привлечение субподрядчиков

Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету конкурса привлечь субподрядные организации в случае, если это допускается в Информационной карте конкурса.

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Уполномоченный орган не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

  - Преимущества

## В случае если уполномоченный орган установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

    - Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также  дополнения, выпускаемые в соответствии с разделом 2.3 настоящей Инструкции

| Часть I | Конкурс |
| --- | --- |
| Раздел I.1 | Приглашение к участию в конкурсе |
| Раздел I.2 | Общие условия проведения конкурсов |
| Раздел I.3 | Информационная карта конкурса |
| Раздел I.4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа |
| Форма № 1 | Опись документов, представляемых для участия в конкурсе |
| Форма № 2 | Сопроводительное письмо |
| Форма № 3 | Анкета участника размещения заказа |
| Форма № 4 | Предложение о цене муниципального контракта (цене лота) |
| Форма № 5 | Предложение о качестве работ |
| Форма № 6 | Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации-участника размещения заказа |
| Часть II | Проект муниципального контракта |
| Часть III | Техническая часть конкурсной документации |
|  | Приложения |

    - Конкурсная документация может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.

    - Участник размещения заказа обязан изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки, в основном не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

    - Заявка участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям уполномоченного органа, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

  - Разъяснение положений конкурсной документации

    - При проведении конкурса какие-либо переговоры уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Уполномоченный орган может давать разъяснения положений конкурсной документации.

    - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

    - Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

    - В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

2.3.3. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня опубликования и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе составлял не менее 20 дней.

  - Отказ от проведения конкурса

    - Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер публикации с извещением о проведении конкурса публикуется и размещается на официальной сайте уполномоченным органом соответственно в течение пяти и двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

    - В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченным органом конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

    - В случае, если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

    - Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между уполномоченным органом и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык.

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

  - Цена и валюта конкурсной заявки

## Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не может превышать начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в Информационной карте конкурса. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, данная заявка отклоняется конкурсной комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

## Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта (цены лота) в соответствии с требованиями Технической части конкурсной документации (Часть III) и предоставляет предложение по форме № 4, приведенной в Разделе 1.4.

3.4.3. Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям  пунктам работ, по объектам, описанным в Техническом задании, или снижение в процентах от начальной цены контракта, в зависимости от того, что установлено в Информационной карте конкурса. Категории, по которым цены и расценки не указаны участником размещения заказа, включаются в муниципальный контракт, но не подлежат оплате заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Техническом задании.

3.4.4. В случае если снижение начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), предлагаемое участником размещения заказа, превышает размер снижения, указанного в Информационной карте конкурса, участник должен представить обоснование снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

3.4.5. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.4.6. Цена контракта (лота), содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях.

  - Требования к описанию подлежащих выполнению работ

Описание подлежащих выполнению работ производится по форме № 5, приведенной в Разделе 1.4.

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

3.6.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов должны быть парафированы/завизированы уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

3.6.4. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.6.5. Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа, в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса.

3.6.6.После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

3.6.7. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

    - Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса.

    - Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

    - Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей с опозданием (пункт 4.4.1 настоящего раздела).

4.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего раздела, регистрируются уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу уполномоченного органа.

4.1.5. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, уполномоченным органом выдается уведомление в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе.

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 3.6.настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

    - В том случае, если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном в Информационной карте конкурса, такие конверты с заявками не принимаются уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта  уполномоченным органом по почте соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть подготовлены и запечатаны в соответствии с пунктами 3.6 и 4.1 настоящего раздела, конверт с комплектом документов – маркирован «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ № (необходимо указать порядковый номер заявки при регистрации)» и отправляться (доставляться) адресату до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, направляет в уполномоченный орган письмо об отзыве заявки. К письму необходимо приложить копию уведомления, выданного уполномоченным органом участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе, при регистрации заявки на участие в конкурсе. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку в течение одного дня после получения соответствующего уведомления.

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченным органом конверты с заявками вскрываются в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются уполномоченным органом в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока, проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием муниципального контракта или принятием решения об отмене конкурса.

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

4.6.1. Если требуется в Информационной карте конкурса, участники размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе предоставляют обеспечение заявки на сумму, выраженную в рублях и указанную в Информационной карте конкурса.

4.6.2. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

## а) в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства;

б) в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, должно быть оригинальное платежное поручение. В том случае, если перевод денежных средств осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «Банк-клиент», то должна быть приложена оригинальная выписка из банка, подтверждающая факт перевода денежных средств.

4.6.3. Любая заявка на участие в конкурсе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в конкурсе в соответствии с пунктом 5.3.7. настоящего раздела.

4.6.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого конкурса;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений п. 4.3 настоящего раздела;

в) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или акта, подписываемого в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего раздела, участникам размещения заказа, заявки которых были получены после окончания приема конвертов с заявками;

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в конкурсе;

д) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

е) участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса;

ж) победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

4.6.5. Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

а) отзыв заявки участником конкурса после вскрытия конвертов;

б) уклонения победителя конкурса от заключения муниципального контракта;

в) уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения муниципального контракта;

г) непредставления победителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела.

4.6.6. При возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, Администрация города Иванова производит удержание денежных средств за услуги банка с участника размещения заказа. По окончании процедуры возврата денежных средств участнику размещения заказа выставляется счет на возмещение затрат по услугам банка.

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов

    - Публично в день, во время и в месте, указанных в Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

    - В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе в отношении такого лота непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1 настоящего раздела, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявкой на участие в конкурсе.

    - Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили уполномоченному органу до времени вскрытия конвертов. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

    - Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае присутствия представителей участников размещения заказа, не являющихся первыми лицами организации, должна быть предоставлена доверенность на представление интересов соответствующего участника размещения заказа по форме № 6, прилагаемой в Разделе 1.4.

    - Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа.

    - Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола.

    - Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. При этом такой участник размещения заказа должен до начала процедуры вскрытия конвертов известить конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

5.1.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

  - Разъяснения предложений и изменения заявок на участие в конкурсе

5.2.1.	 При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе разъяснения предложений и изменения заявок на участие в конкурсе не допускаются

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

    - Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела.

    - Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Отвечающей формальным требованиям признается заявка на участие в конкурсе, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются те:

## а)	которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или качество выполняемых работ;

## б)	которые любым существенным образом ограничивают права заказчика, или обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту, предусмотренные в конкурсной документации;

в)	исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников, представивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки.

    - Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника конкурса, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно разделу 5.4. настоящего раздела.

    - Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);

-  об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

    - Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:

а) не предоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

б) несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела;

в) наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если конкурсной документацией установлено такое требование;

г) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если конкурсной документацией установлено требование обеспечения заявки;

д) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:

- наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота);

- заявка не соответствует форме конкурсной документации и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;

- документы не подписаны должным образом.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3. настоящего раздела, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа -  юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также если у участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника, уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

    - В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе в отношении каждого лота и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота

    - В процессе рассмотрений заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол размещается на официальном сайте в течение дня, следующего за днем подписания протокола.

    - Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

  - Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

5.4.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

5.4.2. Срок оценки и сопоставления так их заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.3.10 настоящего раздела.

5.4.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

5.4.4. В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

5.4.5. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, об условиях исполнения контракта, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении муниципального контракта, не подлежат раскрытию участникам конкурса или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса.

6.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

6.1.	Порядок принятия решения о присуждении контракта

6.1.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

6.1.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявке которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержаться одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.1.3. В случае если после объявления победителя конкурса уполномоченному органу станут известны факты несоответствия победителя конкурса требованиям к участникам размещения заказа, заявка победителя на участие в конкурсе отклоняется и новым победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер согласно протоколу оценки и сопоставления заявок.

6.2.	Публикация результатов конкурса

  - 6.2.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

6.2.2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте на следующий день после его подписания и публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

7.1.1. Муниципальный контракт между победителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе, которого присвоен второй номер и заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса, с даты передачи проекта контракта заказчиком победителю конкурса в соответствии с п. 6.2.1 настоящего раздела.

7.1.2. В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а так же о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

7.1.3. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

7.2.1. Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса.

7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечисления в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.2.3. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.4. В том случае если обеспечение муниципального исполнения контракта представляется в виде банковской гарантии, то условия банковской гарантии должны соответствовать образцу, включенному в Раздел I.4 настоящей конкурсной документации.

7.2.5. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в пункте 7.2.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.2.6. Сведения о победителе конкурса или участнике конкурса, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о подрядчике, с которыми муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

  - Права и обязанности победителя конкурса

7.3.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, с учетом положений пункта 7.4.3 настоящего раздела.

7.3.2. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается контракт, в срок, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего раздела, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела, а также не предоставил обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.3.3. Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктом 7.4.3 настоящего раздела направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

  - Права и обязанности заказчика

7.4.1. Заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником конкурса, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участника конкурса – юридического лица или проведения в отношении участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.4.2. В том случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.3.1 настоящего раздела, заказчик вправе обратиться в суд с иском  требования о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.4.3. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается  в порядке, установленном пунктом 5.3 настоящего раздела. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному участнику конкурса, подавшему заявку, проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

8.1.1. Решение конкурсной комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсе либо решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким участником.

8.1.2. Допуск конкурсной комиссией к участию в конкурсе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.3.7 настоящего раздела не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

8.1.3. Включение сведений об участнике конкурса, уклонившемся от заключения муниципального контракта, об исполнителе, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков, равно как и не исключение данных сведений из реестра, может быть обжаловано заинтересованным лицом в судебном порядке.

8.1.4. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в судебном порядке.

8.1.5. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, Конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.1.6. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

8.1.7. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу в письменной форме, в том числе в форме электронного документа или посредством использования факсимильной связи на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии при размещении заказа на выполнение работ для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти или в уполномоченный на осуществления контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

8.1.8. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в соответствии с пунктами 8.1.7 настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, уполномоченному органу, конкурсной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

- РАЗДЕЛ I.3.

- Информационная карта конкурса

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения конкурсов» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2. | Наименование Заказчика, контактная информация | Лоты №№ 1-23. Унитарное муниципальное предприятие водопровода, канализации и гидротехнических сооружений (УМП «Водоканал») Адрес:153038, г. Иваново, пр. Строителей, 4а, Номер контактного телефона/факса 53-68-43, т/факс 56-13-30 Адрес электронной почты: отсутствует. Лот № 24. Муниципальное предприятие «Ивгортеплоэнерго». Адрес:153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская дом 2/1 Номер контактного телефона: 41-60-03. Адрес электронной почты: отсутствует Лоты №№ 25,26 МУЗ «Городская клиническая больница № 3» Адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева д. 57/3 Номер контактного телефона (факса)-(4932) 30-08-08 Адрес электронной почты: отсутствует Лот № 27. МУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника» Адрес: 153000, г. Иваново, ул. Станко, 9 Номер контактного телефона/факса:30-43-81, 41-64-78 Адрес электронной почты: GDSPIvanovo@mail.ru |
| 2 | Пункт 1.2. | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Управление муниципального заказа администрации г. Иванова. Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505. Номер контактного телефона/факса: (4932) 59-46-07. Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru. Ответственный исполнитель: Сергеева Елена Витальевна |
| 3 | Пункт 1.3. | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс по определению Подрядчика на выполнение работ по: Лоты №№ 1-18. Строительству сетей водопровода и канализации в частном секторе-1этап. (Приложение № 1 к конкурсной документации). Лоты №№ 19-23. Капитальному ремонту инженерных коммуникаций, в том числе бесхозных, принятых (принимаемых) в муниципальную собственность.(Приложение № 2 к конкурсной документации). Лот № 24. Капитальному ремонту участка тепловой сети, находящегося на балансе МП «Ивгортеплоэнерго». Лот № 25. Капитальному ремонту коридора и лестничного марша детской поликлиники № 3. Лот № 26 Капитальному ремонту рентгеновского кабинета детской поликлиники № 3 Лот № 27 Капитальному ремонту здания «Детской стоматологической поликлиники» |
| 4 | Пункт 1.3. | Место и срок выполнения работ | Место выполнения работ: Лоты №№ 1-18. согласно Приложению 1 к конкурсной документации. Лоты №№ 19-23 согласно Приложению 2 к конкурсной документации. Лот № 24. г. Иваново, ул. Черниковых д. 33, (участок тепловой сети от ТК А -2 до ТК А -2.1, согласно проекта). Лот № 25. г. Иваново, ул. Постышева дом 57/3, коридор и лестничный марш. Лот № 26. г. Иваново, ул. Постышева дом 57/3, рентгеновский кабинет. Лот № 27 г. Иваново, ул. Станко, дом 9 Срок выполнения Работ: Лоты 1-23: до декабря 2007 года. Лот 24: 1 этап- монтаж трубопроводов до 15.09.2007 года, 2 этап- восстановление благоустройства до 15.10.2007 г. Лоты 25,26: календарный месяц после подписания контракта. Лот 27: в течение 2-х месяцев с момента подписания договора |
| 5 | Пункт 1.4. | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | Лоты 1-18.- 13783,61 тыс. руб. согласно перечня лотов Приложение № 1 к конкурсной документации. Лоты 19-23 – 11825,15 тыс. руб. согласно перечня лотов Приложение №2 к конкурсной документации Лот 24. 1939,130 тыс. руб. Лот 25 - 392,42 тыс. руб. с учетом НДС Лот 26 – 312,87 тыс. руб. с учетом НДС, Лот 27 – 600 тыс. руб. с учетом НДС |
| 6 | Пункт 1.5. | Источник финансирования заказа | Бюджет города Иваново. |
|  | Пункт 1.5. | Форма, срок и порядок оплаты | Лоты №№ 1-23. Заказчик выплачивает Подрядчику авансовый платеж в размере 30% общей цены контракта, на приобретение материалов. Расчеты за выполненные работы и производственные затраты ведутся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с муниципальными контрактами. Окончательный расчет по контракту производится после сдачи объекта в эксплуатацию. Лот № 24 Заказчик перечисляет аванс в размере 30 % от стоимости работ в течение 10-ти банковских дней со дня подписания настоящего контракта. Окончательный расчет происходит согласно всей исполнительной документации (акт о приемке выполненных работ - форма КС-2, справка о стоимости выполненных работ - форма КС-3 , счет-фактура – счёт), за вычетом соответствующей доли аванса, приходящейся на стоимость выполненных работ. Лоты 25,26 Оплата за выполненные работы производится на основании акта выполненных работ (Форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) после проверки представителями Заказчика и Финансово-казначейского управления Администрации города Иванова, с учетом выявленных замечаний и недочетов, по мере поступления финансовых средств на счет Заказчика в течение трех месяцев с момента наступления всех перечисленных обстоятельств путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Авансирование работ по капитальному ремонту производится в размере 30 % от цены контракта Лот № 27.Заказчик в течении 10 дней с момента заключения муниципального контракта оплачивает подрядчику аванс в размере 30 % цены контракта, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчику. Окончательный расчет за выполненные работы производится по безналичному расчету в течении 20 дней с момента подписания акта выполненных работ. |
| 7 | Пункт 3.5. | Объем выполняемых работ | Лоты № 1-18. Согласно перечню лотов (приложение №1) и проектно-сметной документации. Лоты № 19-23. Согласно перечню лотов (приложение № 2) и проектно-сметной документации. Лот № 24-26. В соответствии со Сметами и проектами муниципальных контрактов. Лот № 27. В соответствии с ведомостью объема работ (Приложение № 3 к конкурсной документации), со сметой и проектом муниципального контракта. Примечание: с проектами муниципальных контрактов можно ознакомиться в Части II конкурсной документации, со сметами можно ознакомиться на сайте mzakaz@ivgoradm.ru., или в Управлении муниципального заказа, по адресу: г. Иваново, пл. Революции дом 6, кабинет 505. |
| 8 | Пункт 1.6.2. | Дополнительные требования к участникам конкурса, установленные уполномоченным органом | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
| 9 | Пункт 1.7. | Привлечение субподрядных организаций | Лоты 1-25,27. Участник размещения заказа по согласованию с Заказчиком вправе привлекать субподрядные организации. Информация о привлекаемых субподрядчиках, должна быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе по форме №3, установленной в разделе I.4. Участник размещения заказа должен представить так же следующую информацию: - виды и объемы работ, передаваемых субподрядчикам; - копии лицензий субподрядчиков на выполнение работ по предмету конкурса; - копию договора с каждым субподрядчиком, заключенного в соответствии со статьей 429 ГК РФ». Лот 26. Привлечение субподрядных организаций не допускается |
| 10 | Пункт 1.9 | Преимущества | не предусмотрены |
| 11 | Пункт 3.3.1. | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы: 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о цене муниципального контракта (цене лота) (Форма № 4). 5. Предложение о качестве работ (Форма № 5). 6. Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). 7. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса: Лоты 1-25,27 - копия лицензии генерального Подрядчика (с приложением документов, указанных в пункте 9 Информационной карты конкурса) и/или копии действующих лицензий на заявленные виды работ, заверенные нотариально или органом, выдавшим лицензию (для лота № 24 лицензия на прокладку тепловых сетей с температурой теплоносителя выше 115 градусов Цельсия). Лот 26 - копии действующих лицензий на заявленные виды работ, заверенные нотариально или органом, выдавшим лицензию 8. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (оригинал платежного поручения). 9. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная (Форма № 6)), свидетельствующие о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа 10. Для лота № 24 Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту (Форма № 7) 11. Документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа в подтверждение своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: - копию бухгалтерского баланса (формы 1, 2) за последний завершенный отчетный период; - копию справки из ИФНС России за прошедший календарный год о состоянии расчетов по налогам и сборам; а также: - документы о том, что против участника размещения заказа не проводится процесс ликвидации или процедура банкротства; о том, что деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - копии учредительных и регистрационных документов, прочие документы К заявке необходимо приложить Формы 4,5 в электронном виде (дискета, диск) |
| 12 | Пункт 3.4.2. | Требования к предложениям о цене контракта (цене лота) | Лоты №№ 1-18. Начальная (максимальная) цена контракта (лота) формируется с учетом НДС, затрат на временные здания, сооружения, удорожания работ в зимнее время, непредвиденных затрат на добровольное страхование, в т.ч. страхование строительных рисков согласно сметного расчета, с учетом индекса дефлятора, не учитываются: затраты на премирование, содержание дирекции строящегося предприятия (технический надзор), проектно-изыскательские работы, проведение экспертизы, авторский надзор. По Лотам № 19-23 Начальная (максимальная) цена контракта (лота) формируется с учетом НДС, затрат на временные здания, сооружения, удорожания работ в зимнее время, непредвиденных затрат на добровольное страхование, в т.ч. страхование строительных рисков согласно сметного расчета, с учетом индекса дефлятора, не учитываются: затраты сводного сметного расчета: технический надзор, проектно-изыскательские работы, проведение экспертизы, авторский надзор. Лот № 24,27 Начальная (максимальная) цена контракта (лота) формируется с учетом НДС, стоимости материалов, необходимых для выполнения работ, приобретаемых Подрядчиком. Лоты 25,26 Цена муниципального контракта (цена лота), указывается с учетом НДС, стоимости непосредственно работ по капитальному ремонту, стоимости материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком, расходов на перевозку, разгрузку, установку, страхование, уплату налогов и сборов, других обязательных платежей. По Лотам №№ 1-26 Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Муниципального контракта вправе изменить стоимость работ по настоящему Муниципальному контракту на сумму пропорциональную объему работ, но не более чем на 10% от стоимости работ по настоящему Муниципальному контракту в следующих случаях: - при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, - при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. Примечание: В случае снижения начальной цены контракта (цены лота) участнику размещения заказа необходимо предоставить соответствующее обоснование (Форма №4). Обоснование снижения стоимости выполнения работ проводится с определением источников снижения начальной цены, оно должно быть указано по конкретным статьям и структуре затрат. Снижение затрат по статьям должно быть обоснованным (наличие закупленных ранее материалов, свое производство и т.п.). Не допускается снижение стоимости работ путем применения общего понижающего коэффициента к сметной стоимости выполнения работ. В расчете обоснования снижения стоимости не должно быть арифметических ошибок. |
| 13 | Пункт 3.6.5 | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется следующим образом: 1. Участник размещения заказа должен подготовить оригинал заявки на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 11 настоящей Информационной карты. Документы, входящие в заявку, должны быть пронумерованы и скреплены таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. Кроме того, участник размещения заказа представляет один экземпляр копии заявки на участие в конкурсе. В случае расхождений конкурсная комиссия будет руководствоваться оригиналом. 2. Участник размещения заказа должен поместить оригинал и копию заявки в отдельные конверты, должным образом маркированные надписями «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». На конвертах указываются номер и наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на конвертах свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) |
| 14 | Пункт 4.1.1 | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 29.06.2007. Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 30.07.2007 в 10.30 |
|  | Пункт 4.1.2 | Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) | Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505, с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.30 ежедневно кроме субботы и воскресенья. |
| 15 | Пункт 4.6.1 | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе | Лот 1-18 согласно перечню лотов (приложение № 1 к конкурсной документации) Лоты 19-23 согласно перечню лотов (Приложение № 2 к конкурсной документации) Лот 24 - 95000 рублей. Лот 25 - 15000 руб. Лот 26 – 10000 руб. Лот 27 – 30000 руб. При возврате денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, Администрация города Иванова производит удержание денежных средств за услуги банка с участника размещения заказа. По окончании процедуры возврата денежных средств участнику размещения заказа выставляется счет на возмещение затрат по услугам банка. |
| 16 |  | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе | Администрация г. Иванова РКЦ №2 г. Иванова Р/с № 40703810600000000030 ИНН 3728012487 КПП 370201001 БИК 042435000 Денежные средства считаются внесенными при поступлении их на счет до 17-00 25.07.2007. В платежном поручении необходимо указать номер конкурсной документации |
| 17 | Пункт 5.1.1 | Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 30.07.2007 в 10.30. Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 226 |
| 18 | Пункт 5.4.3 | Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе | Лоты №№ 1-23, 25,26,27 Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 1) цена контракта; 2) качество работ. Оценка заявок осуществляется балльным методом. Максимально возможное количество баллов – 100. Методика расчетов баллов: 1) цена контракта: заявка может получить max 60 баллов. Баллы по данному критерию рассчитываются по следующей формуле: Бцк=Х/Ц*60, где Х – наименьшая предлагаемая цена из всех сопоставляемых заявок, Ц – цена заявки каждого рассматриваемого участника. - качество работ (Бк) – max 40 баллов. При оценке данного критерия будет учитываться значимость содержания критерия, указанная в форме № 5. Оценка по данному критерию осуществляется экспертно-расчетным методом. Качество работ получает оценку в баллах каждого члена комиссии в разрезе показателей в пределах относительной значимости на основе сравнения данных. Лучшему содержанию показателя присваивается максимальное количество баллов. Количество баллов, присвоенное членами конкурсной комиссии каждому показателю, суммируется по качеству работ заявки каждого рассматриваемого участника (СБкi). Качеству работ, получившему максимальное количество баллов, присваивается максимальное количество баллов по критерию качество работ (Бкi). Баллы по данному критерию рассчитываются по следующей формуле: Бкi = (СБкi /CБк max) х 40, где СБкi – суммарное количество баллов, присвоенное каждому показателю качества работ; СБк мах – наибольшее суммарное количество баллов качества работ; Примечание: в случае снижения стоимости материалов более чем на 20% без подтверждения снижения соответствующими документами, комиссия не начисляет баллы по критерию «качество работ». Итоговые баллы, присуждаемые заявкам на участие в конкурсе (ИБ) по всем критериям, рассчитываются по формуле: ИБ = Бцк + Бк По результатам расчета устанавливается порядковый номер каждой заявки. Присвоение порядковых номеров по степени выгодности для заказчика производится прямо пропорционально присужденным итоговым баллам. Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый балл. В случае, если несколько заявок участников конкурса набрали одинаковое количество баллов, предпочтение будет отдано ранее поступившей заявке Лот № 24 Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 1) цена контракта; 2) качество работ; 3) срок выполнения работ. Оценка заявок осуществляется бальным методом. Максимально возможное количество баллов – 100. Методика расчетов баллов: 1) цена контракта: заявка может получить max 60 баллов. Баллы по данному критерию рассчитываются по следующей формуле: Бцк=Х/Ц*60, где Х – наименьшая предлагаемая цена из всех сопоставляемых заявок, Ц – цена заявки каждого рассматриваемого участника. 2) Качество работ (Бк)–max 35 баллов. При оценке данного критерия будет учитываться значимость содержания критерия, указанная в форме № 5 для Лота № 19. Оценка по данному критерию осуществляется экспертно-расчетным методом. Качество работ получает оценку в баллах каждого члена комиссии в разрезе показателей в пределах относительной значимости на основе сравнения данных. Лучшему содержанию показателя присваивается максимальное количество баллов. Количество баллов, присвоенное членами конкурсной комиссии каждому показателю, суммируется по качеству работ заявки каждого рассматриваемого участника (СБкi). Качеству работ, получившему максимальное количество баллов, присваивается максимальное количество баллов по критерию качество работ (Бкi). Баллы по данному критерию рассчитываются по следующей формуле: Бкi = (СБкi /CБк max) х 35, Где СБкi – суммарное количество баллов, присвоенное каждому показателю квалификации участника размещения заказа; СБк мах – наибольшее суммарное количество баллов по квалификации участника размещения заказа; Примечание: в случае снижения цены контракта более чем на 20% за счет стоимости материалов без подтверждения возможности снижения соответствующими документами баллы по критерию «качество работ» конкурсной комиссией не начисляются. 3. Срок выполнения работ (Бск)- max 5 баллов Оценка по данному критерию осуществляется расчетным методом. Баллы по данному критерию рассчитываются по следующей формуле: Бск = (Н/С) х 5, где где Н – наименьший предлагаемый срок выполнения работ из всех сопоставляемых заявок, С – срок выполнения работ заявки каждого рассматриваемого участника. Итоговые баллы, присуждаемые заявкам на участие в конкурсе (ИБ) по всем критериям, рассчитываются по формуле: ИБ = Бцк + Бк + Бск По результатам расчета устанавливается порядковый номер каждой заявки. Присвоение порядковых номеров по степени выгодности для заказчика производится прямо пропорционально присужденным итоговым баллам. Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый балл. В случае, если несколько заявок участников конкурса набрали одинаковое количество баллов, предпочтение будет отдано ранее поступившей заявке. |
| 19 | Пункт 7.1.1. | Срок заключения муниципального контракта | Муниципальный контракт между победителем конкурса и заказчиком должен быть подписан 20.08.2007. |
| 20 | Пункт 7.2.1 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | Лоты №№ 1-23,25-27. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту не предусмотрено. Лот № 24. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту 10% начальной цены контракта. |

Раздел I.4.

Образцы форм и документов для заполнения

участниками размещения заказа

Форма №1

На бланке организации

Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом конкурсе № __

Настоящим ____________________________________________________ подтверждает, что для

(наименование организации - участника размещения заказа)

участия в вышеназванном конкурсе нами направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сопроводительное письмо (Форма № 2) |  |
| 2. | Анкета участника размещения заказа (Форма № 3) |  |
| 3. | Предложение о цене муниципального контракта (Форма № 4) |  |
| 4. | Предложение о качестве работ (Форма № 5) |  |
| 5 | Предложение о сроке выполнения работ по Лоту № 24(Форма № 8) |  |
| 6. | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 7. | Копии лицензий на виды работ, предусмотренных предметом конкурса, заверенные нотариально или органом, выдавшим лицензии |  |
| 8. | Документ, подтверждающий перечисление обеспечения заявки на участие в конкурсе (оригинал платежного поручения) |  |
| 9. | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная (Форма № 6)), свидетельствующие о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа |  |
| 10 | Для лота № 24 Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту (Форма № 7) |  |
| 11. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса |  |

Форма № 2

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ _______________________________________________________________________________.

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

в лице, ________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в предложении о цене контракта.

3. Мы ознакомлены с материалами, влияющими на стоимость выполнения работ.

4. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ________________________________________________________________________________

(наименование организации-участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с заказчиком, уполномоченным органом, а также с их сотрудниками.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с ________________________________________________________________________________ на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в установленный срок со дня получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

10. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с ____________________________________________________________________________, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем конкурса и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в бюджет.

12. Мы извещены о включении сведений о _______________________________________________________________________________в

(наименование организации – участника размещения заказа)

Реестр недобросовестных Подрядчиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен ________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

14. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений.

# Подпись руководителя _________________________________ (Ф.И.О.)

Подпись главного бухгалтера ___________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

- Форма № 3

На бланке организации

Дата, исх. номер

- АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| - Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10 %) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.3. Размер уставного капитала |  |
| 3.4. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика (необходимо указать ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника) |  |
| Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: - Устав, положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе |  |
| - Юридический адрес участника размещения заказа | Адрес |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |
| - Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| - Сведения о дочерних и зависимых предприятиях |  |
| - Сведения о привлекаемых субподрядных организациях. (Для Лотов №№ 1-25,27) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(п-одпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

Лоты №№1-9,12-16

На бланке организации

Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ муниципального КОНТРАКТА

участника ________ [указать полное название участника размещения заказа] ___________

| Раздел | Наименование вида работ | Ед. изм. объема работ | Объем работ в натуральном выражении | Начальная цена работ согласно смете, прилагаемой к КД. составленной в базовых ценах 2001 г с пересчетом по коэффициенту в территориальные цены 2007 г без НДС и прочих затрат в тыс. руб. . | Цена работ, предлагаемая участником размещения заказа тыс. руб. | Снижение по сравнению с начальной ценой, (гр.7 = гр.5-гр.6) тыс.руб. | Обоснование снижения начальной цены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | --- | --- |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого без учета НДС, прочих затрат в территориальных ценах 1 кв. 2007 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с учетом НДС, прочих затрат в ценах 4 кв. 2007 г (согласно расчета цены контракта)*. |  |  |  |  |  |  |
|  | Предложение о цене муниципального контракта участника размещения заказа, руб. (предложение о цене контракта = начальная цена контракта – «всего снижение по сравнению с начальной ценой») |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

*Расчет цены контракта ( тыс. руб.) Лот № ________

| Наименование работ и затрат | СМР | Прочие | Всего | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл. 1. -8 |  |  |  |  |
| Гл.9 -Средства на покрытие затрат строительных организаций по платежам (страховым взносам) на добровольное страхование, в том числе строительных рисков-3% - дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,53% |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |
| итого с Непредвиденными работами и затратами 1,02% в ценах 2001 г. |  |  |  |  |
| итого в ценах1 кв.2007г. |  |  |  |  |
| итого в ценах 4 кв.2007г. |  |  |  |  |
| НДС- 18% |  |  |  |  |
| Цена контракта в ценах 4 кв.2007 г. |  |  |  |  |

Ид – индекс дефлятор 2006/2007 = 110,6%

Примечание:

1. Все приведенные в таблице цены указаны по состоянию на ____[число, месяц, год]_____.

2. В обосновании снижения начальной цены указать, за счет каких факторов подрядчик предлагает снизить стоимость по сравнению с начальной ценой. Если экономия достигается по статье материалы – указать вид материала и процент снижения цены на единицу физического объема соответствующего материала.

3. В случае уменьшения (не соответствия) объемов работ относительно сметы, представленной в настоящей конкурсной документации, участнику размещения заказа будет отказано в допуске к участию в конкурсе.

4. Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа. В расчете не должно быть арифметических ошибок.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

Лоты №№10,11,17,18

На бланке организации

Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ муниципального КОНТРАКТА

участника ________ [указать полное название участника размещения заказа] ___________

| Раздел | Наименование вида работ | Ед. изм. объема работ | Объем работ в натуральном выражении | Начальная цена работ согласно смете, прилагаемой к КД. составленной в ценах 4 кв. 2006 г без НДС и прочих затрат в тыс. руб. . | Цена работ, предлагаемая участником размещения заказа тыс. руб. | Снижение по сравнению с начальной ценой, (гр.7 = гр.5-гр.6) тыс.руб. | Обоснование снижения начальной цены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | --- | --- |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого без учета НДС, прочих затрат в ценах 4 кв. 2006 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с учетом НДС, прочих затрат в ценах 4 кв. 2007 г (согласно расчета цены контракта)*. |  |  |  |  |  |  |
|  | Предложение о цене муниципального контракта участника размещения заказа, руб. (предложение о цене контракта = начальная цена контракта – «всего снижение по сравнению с начальной ценой») |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

*Расчет цены контракта ( тыс. руб.) Лот № ________

| Наименование работ и затрат | СМР | Прочие | Всего | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл. 1. -8 |  |  |  |  |
| Гл.9 -Средства на покрытие затрат строительных организаций по платежам (страховым взносам) на добровольное страхование, в том числе строительных рисков-3% - дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,53% |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |
| итого с Непредвиденными работами и затратами 1,02% в ценах 4 кв. 2006 г. |  |  |  |  |
| итого в ценах 4 кв.2007г. без НДС |  |  |  |  |
| НДС- 18% |  |  |  |  |
| Цена контракта в ценах 4 кв.2007 г. |  |  |  |  |

Ид – индекс дефлятор 2006/2007 = 110,6%

Примечание:

1. Все приведенные в таблице цены указаны по состоянию на ____[число, месяц, год]_____.

2. В обосновании снижения начальной цены указать, за счет каких факторов подрядчик предлагает снизить стоимость по сравнению с начальной ценой. Если экономия достигается по статье материалы – указать вид материала и процент снижения цены на единицу физического объема соответствующего материала.

3. В случае уменьшения (не соответствия) объемов работ относительно сметы, представленной в настоящей конкурсной документации, участнику размещения заказа будет отказано в допуске к участию в конкурсе.

4. Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа. В расчете не должно быть арифметических ошибок.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

Лоты №№ 19-23

На бланке организации

Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ муниципального КОНТРАКТА

участника ________ [указать полное название участника размещения заказа] ___________

| Раздел | Наименование вида работ | Ед. изм. объема работ | Объем работ в натуральном выражении | Начальная цена работ согласно смете, прилагаемой к КД. составленной в в ценах 1 кв. 2007 г с НДС в тыс. руб. . | Цена работ, предлагаемая участником размещения заказа тыс. руб. | Снижение по сравнению с начальной ценой, (гр.7 = гр.5-гр.6) тыс.руб. | Обоснование снижения начальной цены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | --- | --- |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом НДС, в ценах 1 кв. 2007 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с учетом НДС, прочих затрат в ценах 4 кв. 2007 г (согласно расчета цены контракта)*. |  |  |  |  |  |  |
|  | Предложение о цене муниципального контракта участника размещения заказа, руб. (предложение о цене контракта = начальная цена контракта – «всего снижение по сравнению с начальной ценой») |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

*Расчет цены контракта ( тыс. руб.) Лот № ________

| Наименование работ и затрат | СМР | Прочие | Всего | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл. 1. -8 |  |  |  |  |
| Гл.7 -Средства на покрытие затрат строительных организаций по платежам (страховым взносам) на добровольное страхование, в том числе строительных рисков |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |
| Непредвиденные работы и затраты 2% |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |
| НДС-18% |  |  |  |  |
| итого в ценах1 кв.2007г. |  |  |  |  |
| итого в ценах 4 кв.2007 без НДС. |  |  |  |  |
| НДС- 18% |  |  |  |  |
| Цена контракта в ценах 4 кв.2007 г. |  |  |  |  |

Ид – индекс дефлятор 2006/2007 = 110,6%

Примечание:

1. Все приведенные в таблице цены указаны по состоянию на ____[число, месяц, год]_____.

2. В обосновании снижения начальной цены указать, за счет каких факторов подрядчик предлагает снизить стоимость по сравнению с начальной ценой. Если экономия достигается по статье материалы – указать вид материала и процент снижения цены на единицу физического объема соответствующего материала.

3. В случае уменьшения (не соответствия) объемов работ относительно сметы, представленной в настоящей конкурсной документации, участнику размещения заказа будет отказано в допуске к участию в конкурсе.

4. Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа. В расчете не должно быть арифметических ошибок.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

Лот № 24

На бланке организации

Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ муниципального КОНТРАКТА

участника ________ [указать полное название участника размещения заказа] ___________

| Раздел | Наименование вида работ | Ед. изм. объема работ | Объем работ в натуральном выражении | Начальная цена работ согласно смете, прилагаемой к КД без НДС в тыс. руб. | Цена работ, предлагаемая участником размещения заказа без НДС в тыс. руб. | Снижение по сравнению с начальной ценой, (гр.7 = гр.5-гр.6) тыс. руб. | Обоснование снижения начальной цены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --- | --- |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом НДС | --- | --- | 1841528,56 |  |  |  |
|  | Итого с учетом НДС и индекса-дефлятора |  |  | 1939130 |  |  |  |
| II | Предложение о цене муниципального контракта участника размещения заказа, тыс. руб. (предложение о цене контракта = начальная цена контракта – «итого снижение по сравнению с начальной ценой») |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1. Все приведенные в таблице цены указаны по состоянию на ____[число, месяц, год]_____.

2. В обосновании снижения начальной цены указать, за счет каких факторов подрядчик предлагает снизить стоимость по сравнению с начальной ценой. Если экономия достигается по статье материалы – указать вид материала и процент снижения цены на единицу физического объема соответствующего материала.

3. В случае уменьшения (не соответствия) объемов работ относительно сметы, представленной в настоящей конкурсной документации, участнику размещения заказа будет отказано в допуске к участию в конкурсе.

4. Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа. В расчете не должно быть арифметических ошибок.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

ЛОТЫ № 25,26

На бланке организации

Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ муниципального КОНТРАКТА

участника ________ [указать полное название участника размещения заказа] ___________

| Раздел | Наименование вида работ | Ед. изм. объема работ | Объем работ в натуральном выражении | Начальная цена работ согласно смете, прилагаемой к КД, в тыс. руб.(без НДС) | Цена работ, предлагаемая участником размещения заказа без НДС в тыс. руб. | Снижение по сравнению с начальной ценой, (гр.7 = гр.5-гр.6) тыс. руб. | Обоснование снижения начальной цены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого общестроительные работы с учетом НДС | --- | --- |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого электромонтажные работы с учетом НДС | --- | --- |  |  |  |  |
|  | Всего (Раздел I+Раздел II) с учетом НДС | --- | --- |  |  |  |  |
| II | Предложение о цене муниципального контракта участника размещения заказа, руб. (предложение о цене контракта = начальная цена контракта – «всего снижение по сравнению с начальной ценой») |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

Примечание:  	1. Все приведенные в таблице цены указаны по состоянию на ____[число, месяц, год]_____.

2. В обосновании снижения начальной цены указать, за счет каких факторов подрядчик предлагает снизить стоимость по сравнению с начальной ценой. Если экономия достигается по статье материалы – указать вид материала и процент снижения цены на единицу физического объема соответствующего материала.

3. В случае уменьшения (не соответствия) объемов работ относительно сметы, представленной в настоящей конкурсной документации, участнику размещения заказа будет отказано в допуске к участию в конкурсе.

4. Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа. В расчете не должно быть арифметических ошибок.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер			___________________        _____________________

(подпись)

Форма № 4

Лот № 27

На бланке организации

Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ муниципального КОНТРАКТА

участника ________ [указать полное название участника размещения заказа] ___________

| Раздел | Наименование вида работ | Ед. изм. объема работ | Объем работ в натуральном выражении | Начальная цена работ согласно смете, прилагаемой к КД. в тыс. руб., без НДС | Цена работ, предлагаемая участником размещения заказа. в тыс. руб., без НДС | Снижение по сравнению с начальной ценой, (гр.7 = гр.5-гр.6) тыс. руб. | Обоснование снижения начальной цены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --- | --- |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом НДС | --- | --- | 600,00 |  |  |  |
| II | Предложение о цене муниципального контракта участника размещения заказа, тыс. руб. (предложение о цене контракта = начальная цена контракта – «итого снижение по сравнению с начальной ценой») |  |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1. Все приведенные в таблице цены указаны по состоянию на ____[число, месяц, год]_____.

2. В обосновании снижения начальной цены указать, за счет каких факторов подрядчик предлагает снизить стоимость по сравнению с начальной ценой. Если экономия достигается по статье материалы – указать вид материала и процент снижения цены на единицу физического объема соответствующего материала.

3. В случае уменьшения (не соответствия) объемов работ относительно сметы, представленной в настоящей конкурсной документации, участнику размещения заказа будет отказано в допуске к участию в конкурсе.

4. Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа. В расчете не должно быть арифметических ошибок.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.

Форма № 5

Лоты №№1-23,25,26,27

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ*

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с ___________________[указать наименование Заказчика]________________ муниципального контракта на выполнение работ по __________________________________________________

__________________________________________________ в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

Содержание и значимость критерия

| № п/п | Показатель | Значимость (баллы) | Данные участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность силовыми, рабочими машинами, оборудованием, измерительными и регулирующими приборами и устройствами (указать наименование) | 10 |  |
| 2. | Обеспеченность материалами для производства работ | 10 |  |
| 3. | Обеспеченность кадрами для производства работ с соответствующим образованием и опытом работы | 10 |  |
| 4 | Сведения о производственной деятельности организации | 10 |  |

* В случае отсутствия предложения о качестве работ, конкурсная комиссия вправе

не оценивать данный критерий.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Примечание:

1) Конкурсная комиссия вправе не начислять баллы по показателям, не подтвержденным документально.

2) При наличии рекламаций на участника размещения заказа снимается до 10 баллов.

Форма № 5

Лот № 24

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ*

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с ___________________[указать наименование Заказчика]________________ муниципального контракта на выполнение работ по __________________________________________________

__________________________________________________ в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

Содержание и значимость критерия

| № п/п | Показатель | Значимость (баллы) | Данные участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность силовыми, рабочими машинами, оборудованием ,измерительными, регулирующими приборами и устройствами (указать наименование) | 7 |  |
| 2. | Обеспеченность материалами для производства работ | 9 |  |
| 3. | Обеспеченность кадрами для производства работ с соответствующим образованием и опытом работы | 7 |  |
| 4. | Сведения о производственной деятельности организации | 12 |  |

* В случае отсутствия предложения о качестве работ, конкурсная комиссия вправе

не оценивать данный критерий.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Примечание:

1) Конкурсная комиссия вправе не начислять баллы по показателям, не подтвержденным документально.

2) При наличии рекламаций на участника размещения заказа снимается до 10 баллов.

Форма № 6

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

______________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация-участник размещения заказа:

______________________________________________________________________________

(полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

доверяет ______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______№ _________выдан________________________«____» ____________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование организации  участника размещения заказа)

на конкурсах, проводимых управлением муниципального заказа администрации города Иванова.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.                   (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                                       (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 200_ г.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Форма №7

ЛОТ № 24

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

В случае нашей победы на конкурсе [указать название конкурса], подтвержденной протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, мы

(полное наименование организации - Участника размещения)

в лице _________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью)

обязуемся на момент подписания муниципального контракта с __________________________

___________________________________ представить заказчику (вид обеспечения победитель конкурса выбирает самостоятельно):

- либо банковскую гарантию обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту с _________ (указать название Банка-гаранта, которым будет выдана гарантия) в размере _______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].

- либо договор страхования ответственности по муниципальному контракту с _________ (указать название страховой организации, с которой будет заключен договор) в размере _______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].

- либо денежные средства, перечисленные на расчетный счет муниципального заказчика в обеспечение исполнений обязательств по контракту в размере _______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].

Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Форма № 8

ЛОТ № 24

На бланке организации

Дата, исх. номер

Предложение о СРОКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Наименование участника размещения заказа___________________________________

| Выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети, находящегося на балансе МП «Ивгортеплоэнерго», по адресу: г. Иваново, ул. Черниковых, 33 (от ТК А-2 до ТК А–2.1 согласно проекта) | Окончательный срок выполнения работ. не дольше 15.10.2007 года. |
| --- | --- |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              	                (подпись)

Часть II

ПроектЫ муниципальнЫХ контрактОВ

ЛОТЫ №№ 1-18.

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт   №     /07-кс

г. Иваново	                                                                         	                   _____________  2007 года

Предприятие УМП «Водоканал» в лице заместителя директора по капитальному строительству Морозова А.В. действующего на основании Доверенности № 88 от 19.12.2006г., выданной директором УМП «Водоканал», и в интересах города Иванова, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ______________________________, в лице ________________________________ действующего на основании Устава и именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федерального Закона №53-ФЗ от 20.04.2007г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных  и муниципальных нужд» и  иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения конкурса, протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе № от_________2007г., заключили настоящий муниципальный контракт (в дальнейшем – контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а  Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ по строительству «__________________________________________________»,входящего в состав объекта  «Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе (1 этап)»,

в объеме проекта и вводу в эксплуатацию объекта  в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

1.2. Проектно-сметная документация на объект утверждена Распоряжением Главы города Иванова

№  ____р от ____________200_г.

1.3. Строительство объекта осуществляется в рамках реализации муниципальной адресной инвестиционной программы в соответствии с титулом стройки.

1.4. Финансирование строительства объекта, указанного в пункте 1.1. настоящего контракта осуществляется за счет средств  бюджета города Иваново согласно   решению Ивановской  городской Думы   № 331 от 27.12.2006 г. «О бюджете города Иваново на 2007 г.» ( в действующей редакции).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена (максимальная) контракта на выполнение общестроительных работ, предусмотренных разделом 1 данного  контракта, определяется в Приложении №1 к настоящему контракту, являющемуся неотъемлемой частью контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения и  составляет в ценах 4 квартала 2007 года:

Всего и на 2007 год - ________ (________________) рублей, в том числе НДС -18% - _________ (________________) рублей, в том числе СМР – ______(_________ )рублей с НДС -18%, в том числе прочих затрат _______________(_____________) рублей финансируемых их городского бюджета в сумме _________________рублей, предназначенных для прокладки  ________ метров канализационной сети (водопроводной сети) с устройством  ________шт колодцев, водоразборных колонок-______шт, гидрантов_________шт  и благоустройства.

Цена (максимальная) настоящего контракта включает в себя стоимость непосредственно работ по строительству коллектора и стоимость материалов, необходимых для их выполнения.

2.2. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом  объем работ, на выполнение, оказание которых заключен контракт, в случае: при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, при прекращении потребности в предусмотренных настоящим контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком, Заказчик вправе изменить общую стоимость работ по настоящему контракту, установленную в п.2.1. настоящего контракта, пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не  более чем на 10 (Десять) процентов цены контракта.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Сроки выполнения и сдачи работ по п.1 стороны устанавливают:

- начало – с момента заключения муниципального контракта,

-окончание  – декабрь 2007 г., согласно календарному плану производства работ (Приложение №2), являющемуся неотъемлемой частью контракта.

3.2. Наименование вводимой мощности объекта: «_________________________________________», протяженностью ___________ метров, срок ввода декабрь 2007г.

3.3. Стороны обязуются давать письменные ответы на все письменные замечания и предложения другой стороны не позднее 10 дней со дня их поступления.

- ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ, ПЛАТЕЖИ

4.1. Авансовый платеж по контракту на приобретение материалов и оборудования не может превышать 30% от общей цены контракта и выплачивается при наличии бюджетных средств на расчетном счету Заказчика. В случае использования аванса не по назначению и непринятия мер к началу производства работ на объекте, в течение одного месяца, переданная сумма аванса засчитывается под действующий кредит с процентной ставкой, установленной ЦБ РФ в период действия контракта. При этом погашение перечисленного аванса Заказчиком Подрядчику производится пропорционально выполненным объемам работ.

4.2. Последующие расчеты за выполненные работы производятся ежемесячно по результатам подписания промежуточных актов выполненных работ и справки стоимости выполненных работ и затрат.

Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике, и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденную Постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение работ, и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы). Расчеты за выполненные работы и производственные затраты ведутся  путем перечисления денежных  средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчет по контракту производится после сдачи объекта в эксплуатацию.

4.3. Заказчик в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, анализирует, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

4.4. Оплата  выполненных работ производится по ценам, действующим на момент выполнения работ.

4.5.В случае просрочки платежей более 1 (одного) месяца Подрядчик имеет право потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Обязанности Заказчика:

5.1. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

5.2. Передать Подрядчику не позднее, чем за 20 рабочих дней до начала выполнения работ по настоящему контракту:

5.2.1. Проектно-сметную документацию в отношении объекта со штампом «К производству работ» с необходимыми согласованиями.

5.2.2. Строительную площадку, пригодную для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего контракта. Приемка - передача строительной площадки оформляется Актом приемки - передачи строительной площадки.

5.2.3. Геодезическую разбивку осей объекта выполненную управлением архитектуры и градостроительства г. Иванова.

5.3. Осуществлять контроль и технический надзор за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего контракта и требованиями нормативных документов в области капитального строительства.

Обязанности Подрядчика:

5.4. До начала строительства оформить разрешение на производство работ, связанных с нарушением внешнего благоустройства в административно-технической инспекции управления благоустройства администрации города Иваново

5.5. Качественно выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, утвержденной проектно-сметной документацией и СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ и техническими условиями.

5.6. Обеспечить: - выполнение работ по настоящему Контракту и оформление исполнительной первичной документации в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- представление Заказчику одного экземпляра проекта производства работ, разработанного в соответствии со СНиП 3.01.01-85;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта за свой счет;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

5.7. Принять по Акту приемки-передачи строительную площадку и возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту, согласно ПОС и выполнить закрепление геодезической разбивки осей, а также принять выполненную в натуре разбивку осей и обеспечить ее сохранность.

5.8. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке, в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническим условиям.

5.9. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП.

5.10. Известить Заказчика о готовности скрытых работ за 48 часов до начала приемки соответствующих работ.

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

5.11. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта. Подрядчик обеспечивает охрану строительной площадки до даты её освобождения.

5.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.13. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств, представить все необходимые документы и информацию по строительству объекта.

5.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

5.15. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

-    возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему контракту в этом  случае ни одна из сторон не будет иметь право требовать от другой стороны возмещения своих убытков.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ  СРОКИ.

7.1. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему контракту работы, составляет 2 года с даты утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.3. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 7.2. настоящего контракта недостатков, Заказчик должен в письменном виде заявить о них Подрядчику в 2-х дневный срок.

В течение 5 (Пяти) дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (Десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

7.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.5. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены контракта.

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше или в случае, если в течение 10 (Десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта,  от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующими законодательством РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту.

8.2. В случае просрочки исполнения  Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик  вправе потребовать уплату  неустойки (пеней, штрафа). Неустойка (пени, штраф) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки (пеней, штрафа) устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты  пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.3. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

8.4. Подрядчик не вправе передавать свои права по контракту без письменного разрешения Заказчика. Заключение субподрядных договоров или передача прав по контракту не изменяет обязательства Подрядчика по контракту.

8.5. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.

8.6. Стороны  настоящего контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации

9.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением, настоящего контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Ивановской области.

9.3. Все возможные претензии по настоящему контракту  должны быть рассмотрены в течение 10 дней с момента получения претензии.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в реестре муниципальных контрактов в течение 3 рабочих дней после подписания настоящего контракта Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по настоящему контракту.

10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.3. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязан:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;

- в течение трех рабочих дней с момента получения от Подрядчика актов приемки-передачи выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 Заказчик обязуется подписать указанные документы или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

10.4 В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по такому контракту Заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключается контракт при уклонении победителя торгов от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Если до расторжения муниципального контракта Подрядчиком частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному каждой стороне.

11.2. При исполнении  контракта не допускается перемена  подрядчика, за исключением случаев, если новый  подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Едином государственном реестре контрактов, являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре в течение 3 (Трех) дней со дня его подписания обеими Сторонами.

11.4. Настоящий контракт или другие дополнительные документы, переданные средствами факсимильной связи, при исполнении настоящего контракта имеют силу оригинала при наличии подписей руководителей и печатей с двух сторон.

12. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИЕТЕЛЬСТВА

12.1. Подрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков  связанных:

- со случайной гибелью и / или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения  строительно-монтажных работ, указанных  в настоящем контракте на страховую сумму равную цене контракта;

- с ответственностью за причинение  вреда жизни, здоровью и / или имуществу третьих лиц вследствие  проведения строительно-монтажных работ, указанных  в  настоящем контракте.

12.2. Подрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы, определенной  в текущем уровне цен в соответствии с нормативами, установленными на момент страхования.

12.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим контрактом договору страхования является Подрядчик.

12.4. При получении суммы страхового возмещения, Подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению объекта строительства до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами настоящего контракт сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления объекта,  Подрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение  5-ти банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

12.5. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности  принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

К данному контракту прилагаются и являются неотъемлемой частью:

- расчет цены контракта (Приложение №1),

-календарный план (Приложение № 2).

Реквизиты сторон

"Заказчик"       УМП «Водоканал»

153038, г. Иваново, пр.Строителей 4 «а», 53-68-43, 56-13-30

л.с.  _______________ в финансово-казначейском управлении г. Иваново.

"Подрядчик":  ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Подписи сторон:

"Заказчик ":		           					"Подрядчик":

Замдиректора  УМП «Водоканал»

________________А.В.Морозов 	                                       _________________________________

"___"_______________2007 г			                              "__"______________ 2007 г

Мп									мп

Главный бухгалтер ___________/Смирнова О.В./

Начальник подразделения (цеха) ___________/Ярандайеин Е.Н../

Юрисконсульт ___________/ ./

Приложение №1

к муниципальному контракту

№     /07-кс от     .    .2007г.

Расчет цены контракта на

«_________________________________________________________________»

тыс.руб.

| Наименование работ и затрат | СМР | Прочие | Всего | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл. 1. -8 |  |  |  |  |
| Гл.9 -Средства на покрытие затрат строительных организаций по платежам (страховым взносам) на добровольное страхование, в том числе строительных рисков-3% - дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,53% |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |
| итого с Непредвиденными работами и затратами 1,02% в ценах 2001 г. |  |  |  |  |
| итого в ценах1 кв.2007г. |  |  |  | х к= 4 |
| итого в ценах 4 кв.2007г. |  |  |  | х Кд= 1,0795 (10,6:4х3=7,95%) |
| НДС- 18% |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная )цена в ценах 4 кв.2007 г. |  |  |  |  |

Ид – индекс дефлятор 2006/2007 = 110,6%

" Заказчик ":                                                           "Подрядчик":

УМП «Водоканал»

_____________________А.В.Морозов		            ____________________

мп							    			мп

Приложение №2

к муниципальному контракту

№       /07 - кс от    .      .2007г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

производства строительно-монтажных работ по

строительству «______________________________________________________________ » на 2007г.

| Наименование объекта, здания , сооружения | Стоимость работ по контракту подряда, тыс.руб. | Объем подрядных работ по контракту подряда на 2007г., тыс.руб. |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. по кварталам |  |  |  |  |
|  |  |  | 1кв | 2кв | 3кв. | 4кв. |  |
| «________________________ » |  | городской бюджет |  |  |  |  | На сумму контракта 2007г.: - проложить ______метров коллектора - устройство _____ шт колодцев: - благоустройство |

" Заказчик ":	           					                                                                     "Подрядчик":

Замдиректора УМП «Водоканал»

________________________А.В.Морозов					                                         _________________________

ЛОТЫ №№ 19-23.

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт   №     /07-кр

г. Иваново	                         			                               _______  2007 года

Предприятие УМП «Водоканал» в лице директора Тихонова О.В.. действующего на основании Устава , и в интересах города Иванова,   именуемый в дальнейшем  Заказчик, с одной стороны и _____________________________ в лице_________________________ действующего на основании ___________ и именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, совместно именуемые стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федерального Закона №53-ФЗ от 20.04.2007г. «О внесении изменений в Федеральный закон  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных  и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения конкурса, протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе № ____ от _________.2007г., заключили настоящий муниципальный контракт (в дальнейшем – контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а  Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ по капитальному ремонту  "____________________________________________» в объеме проекта и вводу в эксплуатацию данного объекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией .

1.2. Проектно-сметная документация на объект утверждена Директором УМП «Водоканал» «___»__________2007г.

1.3. Финансирование капитального ремонта объекта, указанного в пункте 1.1. настоящего контракта осуществляется за счет средств бюджета города Иваново согласно решению Ивановской  городской Думы № 331 от 27.12.2006 г. «О бюджете города Иваново на 2007 г.» ( в действующей редакции).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта на выполнение ремонтно-строительных работ, предусмотренных разделом 1 данного контракта является твердой и составляет в ценах 4 квартала 2007 года:

Всего  на 2007 год : ____________рублей (______) рублей, в т.ч. НДС- 18% - ___________ (_____), финансируемых  из городского бюджета в сумме _________ (_______ ) рублей,  в том числе ремонтно-строительных работ – _______ (____________) рублей, в т.ч. НДС-18% _________ (_______)рублей, и прочие работы - затраты подрядчика- средства на покрытие затрат строительных организаций по платежам на добровольное страхование, в том числе строительных рисков - _______ (_______) рублей, в том числе  НДС -18%- _______(_______), предназначенных для капитального ремонта - ______ метров канализационной линии (водопроводной сети), ______ колодцев (камер) и выполнения благоустройства.

Цена настоящего контракта включает в себя стоимость работ по капитальному ремонту  канализационной линии (водопроводной сети) и стоимость материалов, необходимых для их выполнения.

2.2. Заказчик вправе при исполнении настоящего контракта изменить объем всех предусмотренных настоящим контрактом работ не более чем на 10 (десять) процентов такого объема в случае:

- выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим контрактом, но связанными с работами, предусмотренными настоящим контрактом,

- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим контрактом части работ.

При этом по согласованию с Подрядчиком, Заказчик вправе изменить общую стоимость работ по настоящему контракту, установленную в п.2.1. настоящего контракта пропорционально объему

указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не  более чем на 10(Десять) процентов цены контракта.

3. СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1.	Сроки выполнения и сдачи работ по п.1 стороны устанавливают: начало – с момента подписания контракта, окончание – декабрь 2007 г. согласно календарного графика производства работ, являющегося неотъемлемой частью контракта.

3.2. Сроки выполнения работ могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

3.3. Стороны обязуются письменно отвечать на все письменные замечания и предложения другой стороны не позднее 10 дней со дня их поступления.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ, ПЛАТЕЖИ

4.1. Авансовый платеж по контракту на приобретение материалов и оборудования не может превышать 30% от общей цены контракта и выплачивается при наличии бюджетных средств на расчетном счету Заказчика. В случае использования аванса не по назначению и непринятия мер к началу производства работ на объекте, в течение одного месяца, переданная сумма аванса засчитывается под действующий кредит с процентной ставкой, установленной ЦБ РФ в период действия контракта. При этом погашение перечисленного аванса Заказчиком Подрядчику производится пропорционально выполненным объемам работ.

4.2. Последующие расчеты за выполненные работы производятся ежемесячно по результатам подписания промежуточных актов выполненных работ и справки стоимости выполненных работ и затрат.

Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике, и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденную Постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение работ, и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы). Расчеты за выполненные работы и производственные затраты ведутся путем перечисления денежных  средств на расчетный счет Подрядчика. Окончательный расчет по контракту производится после сдачи объекта в эксплуатацию.

4.3. Заказчик в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, анализирует, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

4.4. Оплата  выполненных работ производится по ценам, действующим на момент выполнения работ.

4.5.В случае просрочки платежей более 1 (одного) месяца Подрядчик имеет право потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Обязанности Заказчика:

5.1. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

5.2. Передать Подрядчику не позднее, чем за 20 рабочих дней до начала выполнения работ по настоящему контракту проектно-сметную документацию в отношении объекта со штампом «К производству работ» с необходимыми согласованиями.

5.3. Осуществлять контроль и технический надзор за капитальным ремонтом Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего контракта и требованиями нормативных документов в области капитального ремонта.

Обязанности Подрядчика:

5.4. До начала капитального ремонта оформить разрешение на производство работ, связанных с нарушением внешнего благоустройства в административно-технической инспекции управления благоустройства администрации города Иваново

5.5. Качественно выполнить все работы по капитальному ремонту Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, утвержденной проектно-сметной документацией и СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ и техническими условиями.

5.6. Обеспечить:  - выполнение работ по настоящему Контракту и оформление исполнительной первичной документации в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- представление Заказчику одного экземпляра проекта производства работ, разработанного в соответствии со СНиП 3.01.01-85;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта за свой счет;

- бесперебойное функционирование инженерных систем  при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока (2-х лет).

5.7. Возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту, согласно ПОС .

5.8. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке, в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническим условиям.

5.9. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП.

5.10. Известить Заказчика о готовности скрытых работ   за 48 часов до начала приемки соответствующих работ.

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

5.11. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.  Подрядчик обеспечивает охрану  строительной площадки до даты её освобождения.

5.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов   выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.13. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств, представить все необходимые документы и информацию по капитальному ремонту объекта.

5.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящим контрактом.

5.15. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

-    возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств,  поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему контракту в этом  случае ни одна из сторон не будет иметь право требовать от другой стороны возмещения своих убытков.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ.

7.1. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему контракту работы, составляет 2 года с даты утверждения Акта приемки  объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.

7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.3. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 7.2. настоящего контракта недостатков, Заказчик должен в письменном виде заявить о них Подрядчику в 2-х дневный срок об  их обнаружении.

В течение 5 (Пяти) дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (Десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

7.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.5.  В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены контракта.

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше или в случае, если в течение 10 (Десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта,  от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту.

8.2. В случае просрочки исполнения  Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик  вправе потребовать уплату  неустойки (пеней, штрафа). Неустойка (пени, штраф) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного   контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  контрактом срока исполнения обязательств. Размер  неустойки (пеней, штрафа) устанавливается   в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты  пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика .

8.3. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

8.4. Подрядчик не вправе передавать свои права по контракту без письменного разрешения Заказчика. Заключение субподрядных договоров или передача прав по контракту не изменяет обязательства Подрядчика по контракту.

8.5. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.

8.6. Стороны  настоящего контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней),  если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. ПОРЯДОК  УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации

9.2.  В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением, настоящего контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Ивановской области.

9.3.  Все возможные претензии по настоящему контракту  должны быть рассмотрены в течение 10 дней с момента получения претензии.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в реестре муниципальных контрактов в течение 3 рабочих дней после подписания настоящего контракта Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по настоящему контракту.

10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.3. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязан:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;

- в течение трех рабочих дней с момента получения от Подрядчика актов приемки-передачи выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 Заказчик обязуется подписать указанные документы или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

10.4 В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по такому контракту Заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключается контракт при уклонении победителя торгов от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Если до расторжения муниципального контракта Подрядчиком частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1.  Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному каждой стороне.

11.2.  При исполнении контракта не допускается перемена  подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Едином государственном реестре контрактов, являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре в течение 3 (Трех) дней со дня его подписания обеими Сторонами.

11.4. Настоящий контракт или другие дополнительные документы, переданные средствами факсимильной связи, при исполнении настоящего контракта имеют силу оригинала при наличии подписей руководителей и печатей с двух сторон.

12. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПРЕМОНТА

12.1. Подрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков связанных:

- со случайной гибелью и / или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения ремонтных  работ, указанных  в настоящем контракте на страховую сумму равную цене контракта;

- с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и / или имуществу третьих лиц вследствие проведения ремонтных работ, указанных в настоящем контракте.

12.2. Подрядчик передает  Заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответствии с нормативами, установленными на момент страхования.

12.3.  Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим контрактом договору страхования является Подрядчик.

12.4. При получении суммы страхового возмещения, Подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению  объекта строительства до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами настоящего контракт сроки. В случае  принятия  решения о нецелесообразности восстановления объекта,  Подрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение  5-ти банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

12.5. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности  принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

К данному контракту прилагаются и являются неотъемлемой частью: расчет цены контракта, календарный план.

Реквизиты сторон

"Заказчик"УМП «Водоканал» 153038, г. Иваново, пр.Строителей 4 «а»

л.с. __________________ в финансово-казначейском управлении г. Иваново.

"Подрядчик":___________________________________________

Почтовый адрес __________________________________________

Юридический адрес _______________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Подписи сторон:

"Заказчик ":		           					"Подрядчик":

Замдиректора  УМП «Водоканал»				_____________________________________

_____________________________________

________________/ А.В.Морозов 	 			_____________________/________________

"___"_______________2007 г.			           "__"______________ 2007 г.

мп								мп

Заместитель директора по финансам /Шабаршина Л.Г./

Главный бухгалтер ______ _/Смирнова О.В./

Начальник подразделения (цеха) __________ _/Морозов А.В./

Юрисконсульт ___________/ /

Приложение №1

к муниципальному  контракту

№ ____/07-кр от _______.2007г.

Расчет  цены  контракта на

«_________________________________________________________________»

| Наименование работ и затрат | СМР | Прочие | Всего | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл. 1. -8 |  |  |  |  |
| Гл.7 Средства на покрытие затрат строительных организаций по платежам (страховым взносам) на добровольное страхование, в том числе строительных рисков |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |
| Непредвиденные работы и затраты 2% |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |
| НДС- 18% |  |  |  |  |
| итого в ценах 1 кв.2007г. |  |  |  | Кд=10,66:4х3=7,95% |
| Итого в ценах 4 кв.2007г.без НДС |  |  |  |  |
| НДС-18% |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная )цена в ценах 4 кв.2007 г. |  |  |  |  |

Ид – индекс дефлятор 2006/2007 = 110,6%

"Заказчик ":		           					"Подрядчик":

Замдиректора  УМП «Водоканал»				_________________________________

________________А.В.Морозов 	 			_____________________ ___________

"___"_______________2007 г.			                         "__"______________ 2007 г.

мп								мп

Приложение №2

к муниципальному  контракту

№ _____- кр  от  ______2007г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

производства ремонтных  работ по

_____________________________________________________________________________________________

на 2007г.

| Наименование объекта, здания , сооружения | Стоимость работ по контракту подряда, тыс.руб. | Объем подрядных работ по контракту подряда на 2006г., тыс.руб. |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. по кварталам |  |  |  |  |
|  |  |  | 1кв | 2кв | 3кв. | 4кв. |  |
| Лот № «_______________» |  | _____________ в т.ч. |  |  |  |  | На сумму контракта 2007года: отремонтировать - метров сети, выполнить ремонт _______ шт колодцев(камер) и благоустройство. . |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  |

" Заказчик ":	           					                                                                     "Подрядчик":

Замдиректора УМП «Водоканал»								             _______________________________

________________________А.В.Морозов					                              ___________________ _______________

мп														мп

ПРОЕКТ

ЛОТ № 24

Муниципальный контракт № ________________

на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Иваново		                      		          	                	  «_____» ____________ 2007 г.

МП «Ивгортеплоэнерго», в лице директора Саванова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава предприятия и в соответствии с договором № _______от «_____» ___________ 2007г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________________, в лице  _________________, действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. В соответствии с протоколом конкурсной комиссии № ________ от «___» ________ 2007 года, Подрядчик обязуется в соответствии с существующим проектом,  Графиком выполнения работ  (Приложение № 1) и  в соответствии со Сметой (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта, выполнить для Заказчика работы по капитальному ремонту нижеуказанных теплотрасс (Лот № ____ ):

2. Цена работ.

2.1. На момент заключения контракта цена работ определяется на основании Первоначальной сметы (Приложение № 2), подписанной обеими сторонами, и ориентировочно составляет ____________ ( _____________ ) руб. с учетом НДС 18 %.  Эта сумма оплачивается за счет средств городского бюджета.

2.2. Окончательная стоимость работ определяется согласно Уточненной сметы (Приложение № 3), составленной на основании подписанных сторонами Актов в соответствии с п.5.1.4 и п.5.1.5. настоящего контракта с обязательным применением согласованных цен (расценок), указанных в Первоначальной смете.

Окончательная стоимость работ не может превышать стоимость, указанную в п.2.1. настоящего контракта.

В случае выявления в ходе выполнения работ дополнительных объемов работ, неучтенных в Уточненной смете, Подрядчик обязан немедленно сообщить об этом Заказчику в письменном виде.

2.3. Требование обеспечения исполнения настоящего контракта устанавливается в размере         10 % от суммы указанной в п.2.1. настоящего контракта и осуществляется Подрядчиком до заключения настоящего контракта. Способами обеспечения исполнения контракта являются: банковская гарантия; страхование ответственности; залог денежных средств. Подрядчик самостоятельно определяет способ обеспечения исполнения контракта.

3. Порядок расчетов.

3.1. Оплата стоимости работ производится в следующем порядке:

аванс в сумме __________ руб. (30 % от стоимости работ) в течение 10-ти банковских дней со дня подписания настоящего контракта;

__________ руб. согласно всей исполнительной документации (акт о приемке выполненных работ - форма КС-2, справка о стоимости выполненных работ - форма КС-3 , счет-фактура – счёт), за вычетом соответствующей доли аванса, приходящейся на стоимость выполненных работ.

3.2. Цена работ включает в себя стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, приобретаемых Подрядчиком. Цены на материалы согласовываются с Заказчиком в соответствии с п.5.1.8.

4. Сроки выполнения работ.

4.1. Начало выполнения работ: «___» ___________ 2007 года;

4.2. Окончание выполнения работ: «___» _________ 2007 года.

5. Обязанности «Подрядчика».

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить  все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

5.1.2. Обеспечить выполнение  необходимых мероприятий по технике безопасности.

5.1.3. При выполнении работ по настоящему контракту строго соблюдать график выполнения работ, являющийся неотъемлемой частью настоящего контракта.

5.1.4. Обеспечить вызов представителя Заказчика на момент вскрытия объекта (оборудования, сооружения) для составления:

- двухстороннего акта первоначального осмотра, в котором должно быть отражено состояние объекта (оборудования, сооружения), полный объём работ, определено состояние материалов с указанием возможности их повторного применения, необходимости возврата или утилизации;

- двухстороннего акта оценки условий производства работ.

5.1.5. Обеспечить сохранность материалов, пригодных согласно двухстороннего акта первоначального осмотра к повторному применению. Если произошла порча или кража вышеперечисленных материалов, Подрядчик обязан за свой счет произвести замену утраченных материалов, причем данные затраты Заказчиком не компенсируются.

5.1.6. Сдать демонтируемые материалы, подлежащие возврату согласно акта первоначального осмотра в места складирования, определенные Заказчиком, или выплатить их стоимость Заказчику.

Подлинники документов, подтверждающих сдачу материалов на склады Заказчика, прилагаются к исполнительной документации.

5.1.7. В случае выявления в ходе выполнения работ дополнительных объёмов, не учтённых в смете и акте первоначального осмотра, а также обстоятельств, препятствующих выполнению работ или снижающих их качество немедленно сообщить об этом «Заказчику» в письменном виде.

5.1.8. До начала выполнения работ письменно согласовать с Заказчиком стоимость и качественные характеристики всего используемого материала, приобретенного Подрядчиком у сторонних организаций и стоимость материалов, неучтенных в Первоначальной смете.

Согласованная стоимость материалов используется при составлении Уточненной сметы в соответствии с п.2.2 настоящего контракта.

6. Обязанности Заказчика

6.1. Заказчик обязан передать Подрядчику по акту, подписанному обеими сторонами, документы необходимые для выполнения работ, а также создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ.

6.2. Заказчик обязан участвовать в составлении Акта первоначального осмотра и Акта оценки условий производства работ.

6.3. Заказчик, обнаруживший отступления от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

6.4. Заказчик обязан оплатить выполненные Подрядчиком работы в течение 3-х дней со дня зачисления бюджетных средств на счет Заказчика, за вычетом  стоимости авансового платежа согласно п. 3.1., при наличии подписанных актов выполненных работ.

6.5. В случае, если требование обеспечения исполнения контракта осуществлялось Подрядчиком в виде передачи Заказчику в залог денежных средств и при надлежащем исполнении Подрядчиком условий настоящего контракта, Заказчик обязан в течение 20-ти банковских дней вернуть указанные денежные средства Подрядчику, а при предоставлении последним банковской гарантии или договора страхования ответственности Заказчик обязан своевременно сообщить об исполнении настоящего контракта соответствующим организациям.

7. Выполнение работ.

7.1. Заказчик назначает в месте выполнения работ своего представителя для организации контроля за выполнением работ. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

7.2. Подрядчик самостоятельно организует производство работ в соответствии со сроками, предусмотренными настоящим контрактом.

7.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения работ является обязанностью Подрядчика.

7.4. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, комплектующих и конструкций, применяемых им для строительства, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Объем и номенклатура применяемых материалов согласовываются сторонами на основании Акта первоначального осмотра согласно п.5.1.4

7.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика не позднее чем за 24 часа  о сроке приемки отдельных ответственных конструкций, скрытых работ и полном окончании работ. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций, актов освидетельствования скрытых работ и актов приемки. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом, либо был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть оборудования, согласно указанию Заказчика, для определения качества скрытых работ, а затем за свой счет восстановить ее.

7.6. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости капитального ремонта обязан в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.7. Подрядчик несёт риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К таким обстоятельствам относятся: природные катастрофы, восстания, военные действия, забастовки, экономическая блокада, когда обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

8.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы должна незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме о наступлении форс-мажорных обстоятельств с предоставлением соответствующих доказательств.

8.3. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9. Приемка работ.

9.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется с обязательным составлением двухстороннего Акта выполненных работ, который составляется после выполнения Подрядчиком всех работ, предусмотренных данным контрактом. Если срок работ по настоящему контракту превышает месяц - допускается составление промежуточных Актов в соответствии с Графиком выполнения работ.

9.2. Подрядчик в течение 3 дней с момента окончания работ (устранения всех недостатков и дефектов) направляет в адрес Заказчика акт выполненных работ и всю исполнительную документацию. Заказчик в течение 20 дней подписывает указанный акт или направляет в адрес Подрядчика мотивированный отказ.

9.3. Акты приемки выполненных работ, помимо общепринятых данных, должны включать в себя следующие пункты:

- ссылку на настоящий контракт, дату и место подписания акта;

- место выполнения работ;

- наименование выполненных работ;

- указание недоделок или отсутствие таковых;

- фамилии и подписи уполномоченных представителей сторон.

9.4. Вся документация, имеющая отношение к настоящему контракту проходит через секретариаты Сторон с сопроводительным письмом с указанием номеров телефонов исполнителей.

10. Гарантии.

10.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ.

10.2. Срок гарантии выполненных работ устанавливается 3 года с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

10.3. Срок гарантий на применяемые Подрядчиком в ходе выполнения работ материалы устанавливается в соответствии с техническими данными заводов-изготовителей.

11. Расторжение договора.

11.1. Расторжение муниципального контракт допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. При расторжении настоящего контракта незавершенный результат работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

11.4 Подрядчик вправе, в случае задержки в оплате выполненных работ более 30 дней, приостановить выполнение работ по контракту.

12. Ответственность сторон.

12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего контракта виновная сторона несет ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

12.2. В случае отсутствия Акта первоначального осмотра Заказчик вправе не принимать выполненные Подрядчиком работы и отказаться от их оплаты.

12.3. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта, им уплачивается пеня в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день, до устранения нарушения. Кроме того, обеспечение исполнения настоящего контракта, осуществленное Подрядчиком, обращается в пользу Заказчика.

13. Прочие условия.

13.1. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на выполнение работ или отдельной их части третьей стороне.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

13.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений к настоящему контракту.

13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы законодательства РФ.

13.5. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

13.6. Ответственные лица со стороны Заказчика-                       , тел.                        .

13.7. Ответственное лицо со стороны Подрядчика-                         , тел.

Приложения к настоящему контракту:

№ 1 – График выполнения работ;

№ 2 – Первоначальная смета;

№ 3 – Уточненная смета и Акт первоначального осмотра теплотрассы;

Адреса и реквизиты сторон.

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| МП «Ивгортеплоэнерго» 153021 г. Иваново, ул. Рабфаковская, 2/1 тел. 41-60-03 факс 38-45-41 гл. бух. 33-98-91 л/с 40206810200000310203 в ФКУ администрации г. Иваново ИНН 3731023432, БИК 042406705 |  |
| Директор _____________________ / С.В. Саванов М.П. | Директор _________________/ М.П. |

ПРОЕКТ

ЛОТ № 25

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___

г. Иваново                                                                                                  «___»_________2007 г.

МУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Иваново», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Фролова И.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________,  именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь протоколом комиссии по размещению заказа путем проведения конкурса для муниципальных нужд города Иваново № ___ от «___» ___________2007 г.,  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

- Предмет Контракта

1.1. Настоящий Контракт заключается Заказчиком от имени городского округа Иваново в целях обеспечения муниципальных нужд.

1.2.  Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами работы (далее именуемые Работы) по капитальному ремонту коридора и лестничного марша поликлиники №3 (детская), расположенной по адресу: г. Иваново ул. Постышева, д.57/3, в соответствии с проектно-сметной документацией.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить Работы по настоящему Контракту.

- Цена Работ и порядок расчетов

2.1.Цена Контракта является твердой и составляет _________________________________.

2.2 Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта в связи с выявлением потребности в дополнительных работах или при сокращении потребности в выполнении таких работ пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10 % такой цены Контракта.

2.3. Все расчеты с Подрядчиком производит Заказчик.

2.4. Оплата за выполнение Работ производится на основании акта выполненных работ (Форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) после проверки представителями Заказчика и Финансово-казначейского управления Администрации г. Иваново, с учетом выявленных замечаний и недочетов, по мере поступления финансовых средств на счет Заказчика в течение 3 (трех) месяцев с момента поступления всех перечисленных замечаний обстоятельств путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Авансирование Работ производится в размере 30 % от цены Контракта.

- Обязательства Подрядчика

3.1.Выполнить своими силами и средствами Работы в объеме и в сроки, предусмотренные  настоящим Контрактом  и сдать Работы Заказчику. Выполнять Работы в соответствии с проектно-сметной документацией.

3.2. Обеспечить производство строительных работ материалами и конструкциями, инженерными (технологическим) оборудованием, которые необходимы для выполнения Работ. Все используемые в работе материалы и оборудование должны соответствовать  проектно-сметной документации и иметь документы, удостоверяющие их качество.

3.3. Нести  ответственность за использование материалов и оборудования ненадлежащего качества.

3.4. Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения Работ приобретенных строительных материалов, изделий, конструкций.

3.5. Обеспечить проведение в месте выполнения Работ необходимых мероприятий по техники безопасности, охране труда, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время выполнения Работ, а также охрану материальных ресурсов и строительных материалов, находящихся на строительной площадке.

3.6. Осуществлять систематическую, а по завершению работ – окончательную уборку рабочих мест и прилегающей территории от остатков материалов и отходов.

3.7. Вывезти в 3-х дневный срок со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ, оборудование, инструменты, строительный мусор за пределы территории Заказчика.

3.8. Устранять по требованию Заказчика и за свой счет недостатки, выявленные в ходе приемки Работ, либо в ходе осуществления контроля в процессе выполнения Работ.

3.9. Передать Заказчику по окончании строительства документацию о выполненных Работах.

3.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

- Обязательства Заказчика

4.1.На весь период выполнения Работ и приемки их результата Заказчик организует технический надзор за производством Работ, их качеством и срокам выполнения.

4.2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора отступления от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику, который в течение 5 (пяти) дней обязан устранить указанные недостатки собственными силами и за свой счет.

4.3. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего Контракта.

- Срок выполнения Работ

5.1. Срок выполнения Работ на объекте по настоящему Контракту устанавливаются: до ____________2007 года.

- Выполнения Работ

6.1. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам  Работ  в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.2. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ в соответствии со сроками, указанными в разделе 5 настоящего Контракта.

6.3. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц- субподрядчиков для выполнения Работ по настоящему Контракту только на основании договора Субподряда, заключение которого возможно только при наличии письменного согласия Заказчика.

6.4. Подрядчик не вправе изменять в одностороннем порядке объем Работ, определенный проектно-сметной документацией, а также сроки производства Работ  в сторону их продления.

6.5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом  объем работ, на выполнение, которых заключен контракт, в случае: при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, при прекращении потребности в предусмотренных настоящим контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком, Заказчик вправе изменить общую стоимость работ по настоящему контракту, установленную в п.2.1. настоящего контракта, пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на 10 (Десять) процентов цены контракта.

- Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли сторон  и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное  уведомление  о наступлении, либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны право ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

8. Приемка и результат выполненных Работ

8.1. Приемка результата выполненных Работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

8.2. Заказчик приступает к приемке выполненных Работ в течение 3-х рабочих дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

8.3. Приемка объекта осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика и уполномоченного представителя Управления  здравоохранения администрации г. Иваново, результатом которой является подписание обеими сторонами настоящего Контракта Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

8.4. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены.

8.5. Подрядчик передает Заказчику за 3 (три) дня до начала приемки результата Работ 2 (два) экземпляра исполнительной документации.

9. Гарантии

9.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемки Работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

9.2. Срок гарантии выполненных Работ составляет 5 (пять) лет  с момента приемки в установленном порядке результата Работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет в 10-дневный срок с момента их выявления. В случае отказа от устранения выявленных дефектов, Заказчик привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика. Подрядчик оплачивает Работу по устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счета, выставленного Заказчиком. При неоплате счета Подрядчик выплачивает неустойку в размере 0,5% от стоимости Работ за каждый день просрочки.

10. Порядок рассмотрения споров

10.1.  Настоящий Контракт может быть изменен, расторгнут, признан не действительным на основании действующего законодательства российской Федерации.

10.2. Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства Российской Федерации, возникшие договоренности  в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, которые становятся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства Российской Федерации. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязан дать на него мотивированный ответ в течение 10 (десяти) календарных  дней с момента получения претензии.

10.3. Споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде Ивановской области.

11. Расторжение Контракта

11.1.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. Заказчик вправе потребовать расторжения Контракта с Подрядчиком также в следующих случаях:

- при систематическом нарушении Подрядчиком сроков выполнения производства Работ или их низком качестве, что должно быть засвидетельствовано комиссией с участием представителей обеих сторон и подтверждено документально;

- нарушения Подрядчиком  условий Контракта, ведущего к снижению качества Работ, предусмотренных проектной документацией;

- отказа Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественного выполнения Работ;

- при аннулировании лицензии на строительную деятельность, вынесении государственными органами других актов в порядке действующего законодательства РФ, лишающих Подрядчика права на производство Работ.

В этих случаях Подрядчик возвращает Заказчику всю сумму, уплаченную Подрядчиком за частично выполненные Работы, и передает незавершенный результат Работ Заказчику по акту приемки.

- Ответственность  сторон

12.1. В случае если Подрядчик не выполнит Работы, предусмотренные п. 1.2, он уплачивает Заказчику штраф размере 1/300 действующей на день уплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости выполненных Работ.

12.2. В случае нарушения сроков Работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,5% от стоимости Работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки. При этом штрафные санкции применяются к каждому виду Работ, определенному проектно-сметной документацией.

12.3. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

- Прочие условия

13.1. Подрядчик не имеет право продать или передать проектно-сметную документацию на выполнение Работ или отдельной его части третьей стороне.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными при условии, что они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

13.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений к настоящему Контракту.

13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено  настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик: МУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Иваново»

Адрес:       153008 г. Иваново, ул. Постышева, д.57/3

Тел./факс: (4932) 30-08-08

Банковские реквизиты: _______________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Подрядчик:____________________________________________________

Адрес: ________________________________________________________

Телефон:  _____________________________________________________

Банковские реквизиты: ________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

Подписи:

Заказчик:                                                                        Подрядчик:

МУЗ «Городская клиническая                                   _______________________________

больница №3 г. Иваново»                                            _______________________________

_______________/И.В. Фролов/                                    _________________ /_____________/

М.П.                                                                                       М.П.

ЛОТ № 26

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___

г. Иваново                                                                                                  «___»_________2007 г.

МУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Иваново», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Фролова И.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь протоколом комиссии по размещению заказа путем проведения конкурса для муниципальных нужд города Иваново № ___ от «___» ___________2007 г., заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Настоящий Контракт заключается Заказчиком от имени городского округа Иваново в целях обеспечения муниципальных нужд.

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами работы (далее по тексту Работы) по капитальному ремонту рентгеновского кабинета поликлиники №3 (детская), расположенного по адресу: г. Иваново ул. Постышева, д.57/3, в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу (приложение №1, которое является неотъемлемой частью Контракта).

Перечень видов Работ и материалов для их проведения, а также технические характеристики объектов, предоставляемых для проведение Работ, отражены в проектно-сметной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить Работы по настоящему Контракту.

1.4. Срок выполнения Работ: до 25.07.2007 года.

- ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.Цена Контракта является твердой и составляет __________________________________ рублей.

2.2. Цена Работ по Контракту составляет и включает в себя стоимость непосредственно Работ по капитальному ремонту объекта Заказчика, стоимость материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком, а также расходы на перевозку, разгрузку, установку, страхование, уплату налогов и сборов и других обязательных платежей.

2.3. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену  Контракта в связи с выявлением потребности в дополнительных работах или при сокращении потребности в выполнении таких работ пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10 % такой цены Контракта.

2.4. Все расчеты с Подрядчиком производит Заказчик.

2.5. Оплата  за выполнение Работы производится на основании акта выполненных работ (Форма КС-2)  и справки стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) после проверки представителями Заказчика и Финансово-казначейского управления Администрации г. Иваново, с учетом выявленных замечаний и недочетов, по мере поступления финансовых средств на счет Заказчика в течение 3–х месяцев с момента поступления всех перечисленных обстоятельств, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Авансирование Работ по капитальному ремонту производится в размере до  30 % от цены Контракта.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

3.1.Выполнить своими силами и средствами Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать работы Заказчику. Выполнять Работы

в соответствии с проектно-сметной документацией.

3.2. Обеспечить производство строительных работ материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием, которые необходимы для выполнения Работ. Все используемые в работе материалы и оборудование должны соответствовать  проектно-сметной документации и иметь документы, удостоверяющие их качество.

3.3. Нести ответственность за использование материалов и оборудования ненадлежащего качества.

3.4. Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения Работ приобретенных строительных материалов, изделий, конструкций.

3.5. Обеспечить проведение в месте выполнения Работ необходимых мероприятий по техники безопасности, охране труда, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время выполнения Работ, а также охрану материальных ресурсов и строительных материалов, находящихся на строительной площадке.

3.6. Осуществлять систематическую, а по завершению работ – окончательную уборку рабочих мест и прилегающей территории от остатков материалов и отходов.

3.7. Вывезти в 3-х дневный срок со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ оборудование, инструменты, строительный мусор за пределы территории Заказчика.

3.8. Устранять по требованию Заказчика и за свой счет недостатки, выявленные в ходе приемки Работ, либо в ходе осуществления контроля в процессе выполнения Работ.

3.9. Передать Заказчику по окончании строительства документацию о выполненных Работах.

3.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

4.1.На весь период выполнения работ и приемки их результата Заказчик организует технический надзор за производством Работ, их качеством и срокам выполнения.

4.2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора отступления от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику, который в течение 5-ти дней обязан устранить указанные недостатки собственными силами и за свой счет.

4.3. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1 Контракт  вступает в силу с момента  подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

- ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам  Работ  в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.2. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ в соответствии со сроками, указанными в разделе 5 настоящего Контракта.

6.3. Подрядчик не вправе изменять в одностороннем порядке объем Работ, определенный проектно-сметной документацией, а также сроки производства Работ  в сторону их продления.

- ФОРС-МАЖОР

7.1.  Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли сторон  и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

7.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное  уведомление  о наступлении, либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны право ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

8. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

8.1. Приемка результата выполненных Работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

8.2. Заказчик приступает к приемке выполненных Работ в течение 3-х рабочих дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

8.3. Приемка объекта осуществляется комиссией, результатом Работы которой является подписание обеими сторонами  Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

8.4. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены.

8.5. Подрядчик передает Заказчику за 3  дня до начала приемки результата Работ два  экземпляра исполнительной документации.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемки Работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

9.2. Срок гарантии выполненных Работ составляет не менее  5 (пять) лет  с момента приемки в установленном порядке результата Работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет в 10-дневный срок с момента их выявления.

10. ПОРЯДОК  РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1.  Настоящий Контракт может быть изменен, расторгнут, признан не действительным на основании действующего законодательства Российской Федерации.

10.2. Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства РФ, возникшие договоренности  в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства Российской Федерации. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязан дать на него мотивированный ответ в течение 10  календарных  дней с момента получения претензии.

10.3. Споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в арбитражном Суде Ивановской области в случае не достижения сторонами согласия по спорным вопросам.

11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1 Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. Заказчик вправе потребовать расторжения Контракта у Подрядчика также в следующих случаях:

- при нарушении Подрядчиком срока выполнения Работ, указанного в п.1.4. настоящего Контракта, или их низком качестве, что должно быть засвидетельствовано комиссией с участием представителей обеих сторон и подтверждено документально;

- нарушения Подрядчиком  условий Контракта, ведущего к снижению качества работ, предусмотренных проектной документацией;

- отказа Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественного выполненные  работы;

- при аннулировании лицензии на строительную деятельность, вынесении государственными органами других актов в порядке действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на производство Работ.

В этих случаях Подрядчик возвращает Заказчику всю сумму, уплаченную Подрядчиком за уже выполненные Работы, и передает незавершенный результат Работ Заказчику по акту приемки.

11.2. При расторжении Контракта по соглашению сторон, незавершенный результат работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимости частично выполненных Работ в объеме, определяемом ими совместно с Заказчиком.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. В случае если Подрядчик отказывается исправлять дефекты, выявленные Заказчиком, последний имеет право не оплачивать выполненные работы.

12.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости Работ по настоящему Контракту 	за каждый день просрочки, начиная со дня следующего после дня исполнения обязательства. При этом штрафные санкции применяются к каждому виду Работ, определенному проектно-сметной документацией.

12.4. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Подрядчик не имеет право продать или передать проектно-сметную документацию на выполнение Работ или отдельной его части третьей стороне.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено  настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: МУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Иваново»

Адрес:       153008 г. Иваново, ул. Постышева, д.57/3

Тел./факс: (4932) 30-08-08

Реквизиты: Р/с 40204810800000000054 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области

Г. Иваново  ИНН 3728023930  КПП 370201001  БИК 042406001

Главный врач МУЗ ГКБ №3                                                                                      Фролов И.В.

М.П.

Подрядчик:____________________________________________________

Адрес: ________________________________________________________

Телефон:  _____________________________________________________

Банковские реквизиты: ________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

ЛОТ № 27

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___

На  капитальный ремонт здания детской стоматологической поликлиники

г. Иваново                                                                                                  «___»_________2007 г.

МУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача СОРОКИНА АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.	 Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами Работы по ремонту здания детской стоматологической поликлиники, далее именуемые Работы, в соответствии с проектно - сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу.

Перечень видов Работ и материалов для их проведения, а также технические характеристики объектов, предоставляемых для проведения Работ, оговариваются сторонами в дополнительных соглашениях, оформляемых в установленном законом порядке, подписываемых уполномоченными представителями сторон и являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2.	 Заказчик обязуется оплатить Работы по настоящему Контракту.

1.3.	 Срок сдачи работ определяется календарным графиком работ (Приложение №1), составляющим неотъемлемую часть настоящего контракта.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Цена Контракта является твердой и составляет ________________________ рублей (______________________________________________________________________) рублей и включает в себя НДС, стоимость непосредственно Работ по ремонту здания детской стоматологической поликлиники, а также стоимость материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком.

2.2. Все расчеты с Подрядчиком производит Заказчик.

2.3.	Заказчик в течении 10 дней с момента заключения контракта оплачивает Подрядчику аванс в размере 30% цены контракта, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.4. Окончательный расчет за выполненные работы производится после окончания всех работ, включая устранение всех дефектов, выявленных при приемке результата Работ по акту приема-передачи.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1.	 При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ и справку стоимости выполненных работ и затрат после проверки представителями учреждения здравоохранения, и управления здравоохранения с учетом выявленных замечаний и недочетов. Заказчик в течении 5 дней со дня получения  обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи – приемки выполненных работ или мотивированный отказ от подписания акта до устранения всех дефектов, выявленных при приемке результата Работ.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

4.1.	Выполнить своими силами и средствами Работы в объеме и сроки,
предусмотренные в настоящем Контракте и дополнительных соглашениях к нему, и сдать
работы Заказчику. Выполнять Работы в соответствии с проектно-сметной документацией и
пожеланиями Заказчика.

4.2 Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения Работ
приобретенных строительных материалов, изделий, конструкций.

4.3. Обеспечить соблюдение в месте выполнения Работ необходимых мероприятий по
технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, зеленых насаждений и
земли во время проведения Работ, а так же охрану материальных ресурсов, находящихся на
площадке.

При выполнении Работ по настоящему Контракту не изменять в одностороннем
порядке график производства работ в сторону продления сроков их выполнения.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем
Контракте.

На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата
работ до момента сдачи его в установленном порядке Заказчик, а так же риск повреждения,
утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу выполнения работ по
настоящему Контракту.

4.7.	Обеспечить содержание и уборку территории, на которой производится
выполнение работ и прилегающей к ней территории. Вывести в 3-дневный срок со дня
подписания акта приемки Работ за пределы указанной территории все принадлежащее ему
имущество и строительный мусор.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

5.1.	 На весь период выполнения работ и приемки их результата Заказчик организует технический надзор за производством Работ, их качеством и сроками выполнения. Указанный надзор осуществляется Заказчиком.

5.2.	 Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора отступления от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику; который в течение 5-ти дней обязан устранить указанные недостатки собственными силами и за свой счет.

5.3.		Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего Контракта.

5.4.	Заказчик обязаны выполнить в полном объеме все свои обязательства,
предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

5.5.	Заказчик в процессе выполнения Работ совместно с Подрядчиком, осуществляет
приемку по акту выполненных работ, контроль за их выполнением и качеством, может
производить проверку соответствия используемых Подрядчиком	материалов и
оборудования условиям Контракта и проектно-сметной документации.

6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1.	Сроки выполнения Работ на объекте по настоящему Контракту устанавливаются:
начало - в течение 10 календарных дней с момента заключения Контракта. Работы завершаются в срок до ________________ 2007 г.

6.2.	Работы по настоящему Контракту производятся Подрядчиком в строгом
соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Контракта, (приложение 1).

7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1.	Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение
всего периода их выполнения и в любое время производства.

7.2 Подрядчик самостоятельно организует производство Работ в соответствии со сроками, указанными в разделе 6 настоящего договора.

7.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения Работ является обязанностью Подрядчика.

7.4. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов применяемых им для строительства, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 3 дня до начала приемки Работ о завершении этих работ. Готовность принимаемых работ подтверждается соответствующими
актами,  подписываемыми  Заказчиком, и управлением здравоохранения администрации
города Иваново.

Если завершение Работ произведено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

7.6.	С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства
работ, в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и
обстоятельства, связанные с производством Работ и имеющие значение во
взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика.

8. СУБПОДРЯД

8.1. 	Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения Работ по настоящему Контракту только на основании договора Субподряда, заключение которого возможно только при наличии письменного согласия Заказчика.

9.ФОРС-МАЖОР

9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независимые от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлений, либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

10. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется Заказчиком после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

10.2.Приемка объекта осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика, и управления здравоохранения администрации города Иваново.

10.3.Приемка объекта производится в течение 5 дней с даты получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о завершении выполнения Работ.

10.4. Подрядчик передает Заказчику за 2 дня до начала приемки результата Работ 2-а экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данный комплект документации полностью соответствует фактически выполненным работам.

11. ГАРАНТИИ КОНТРАКТА

11.1.	Подрядчик гарантирует:

выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями
настоящего Контракта;

качество выполнения Работ в соответствии с проектно-сметной документацией и
действующими нормами;

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в
период гарантийной эксплуатации результата Работ.

11.2.	Срок гарантии выполненных Работ составляет 12 месяцев с момента приемки в
установленном порядке результата Работ. В течение  гарантийного срока Подрядчик
обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет в 10-дневный срок с момента их
выявления. В случае отказа от устранения выявленных дефектов, Заказчик привлекает
третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика. Подрядчик оплачивает работу по
устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счета, выданного Заказчиком.
При неоплате счета Подрядчик выплачивает неустойку в размере 0,3 % от стоимости работ.

12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

12.1 Настоящий Контракт может быть изменен, расторгнут, признан не действительным на основании действующего законодательства.

12.2. Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства РФ, возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), которые становятся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ.

Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

12.3. Споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ивановской области в случае не достижения сторонами согласия по спорным вопросам.

13. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

13.1.	Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, а также в следующих
случаях:

-при систематическом нарушении Подрядчиком сроков выполнения производства
Работ или их низком качестве, что должно быть засвидетельствовано комиссией с участием
представителей обеих сторон и подтверждено документально;

-нарушения Подрядчиком условий Контракта, ведущего к снижению качества работ,
предусмотренных проектной документацией;

-отказа Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественно
выполненные работы;

-при аннулировании лицензии на строительную деятельность, вынесении
государственными органами других актов в порядке действующего законодательства,
лишающих Подрядчика права на производство Работ;

-при признании Подрядчика неплатежеспособным.

В этих случаях Подрядчик возвращает Заказчику сумму, уплаченную Подрядчику за уже выполненные Работы, и передает незавершенный результат работ Заказчику по акту приемки.

13.2. В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по такому контракту Заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключается контракт при уклонении победителя торгов от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Если до расторжения муниципального контракта Подрядчиком частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

13.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт по основаниям, указанным в
п. 13.1, направляет письменное уведомление другой стороне не позднее, чем через 30 дней
выявления указанных в п. 13.1 обстоятельств.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.2.	В случае если Подрядчик отказывается исправлять дефекты, выявленные
Заказчиком, Заказчик имеет право:

-	не оплачивать выполненные работы;

-	предъявлять  Подрядчику штрафные санкции относительно денежных средств,
затраченных на завершение незаконченных Подрядчиком Работ.

14.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине
Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

14.4.	В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

14.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

14.6. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1.	Подрядчик не имеет права продать или передать проектно-сметную
документацию на выполнение работ или отдельной его части третьей стороне.

Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые
обстоятельства, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений к
настоящему Контракту.

15.4.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются
нормы законодательства РФ.

15.5.	Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

МУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника»

Адрес: 153000 г. Иваново, ул. Станко, д. 9.

Банковские реквизиты: р/с 40204810900000000019 в ФКУ администрации г. Иваново

Л/с 002023391   РКЦ №2 г. Иваново, ИНН 3702442171

Главный врач МУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника»

М.П.     ________________  СОРОКИН  А.В.

ПОДРЯДЧИК: __________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________   /_________________________/

М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

Календарный график работ

| Наименование работ по контракту | Срок выполнения | Расчетная цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| Работы по ремонту здания детской стоматологической поликлиники | 60 календарных дней с момента подписания договора | _________________ рублей. |

ЗАКАЗЧИК:

Главный врач МУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника»

______________________    СОРОКИН  А.В.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

__________________________________________

___________________________ /____________________________/

М.П.

Часть III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Структура технической части:

1. Общие положения.

2. Место, срок и условия выполнения работ.

3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота).

4. Технические характеристики выполняемых работ.

5. Обеспечение материалами и оборудованием для выполнения работ.

6. Требования к безопасности выполняемых работ.

7. Требования к качеству выполняемых работ.

8. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ.

- Общие положения

Открытый конкурс на выполнение работ по:

Лоты №№ 1-18. Строительству сетей водопровода и канализации в частном секторе 1этап. (Приложение № 1 к конкурсной документации).

Лоты №№ 19-23. Капитальному ремонту инженерных коммуникаций, в том числе бесхозных, принятых (принимаемых) в муниципальную собственность. (Приложение № 2 к конкурсной документации).

Лот № 24. Капитальному ремонту участка тепловой сети, находящегося на балансе МП «Ивгортеплоэнерго».

Лот № 25. Капитальному ремонту коридора и лестничного марша детской поликлиники № 3.

Лот № 26. Капитальному ремонту рентгеновского кабинета детской поликлиники № 3.

Лот № 27.Капитальный ремонт здания «Детской стоматологической поликлиники»

Заказчиками выступают:

Лоты №№ 1-23. Унитарное муниципальное предприятие водопровода, канализации и гидротехнических сооружений (УМП «Водоканал»)

Лот № 24. Муниципальное предприятие «Ивгортеплоэнерго».

Лоты №№ 25,26 МУЗ «Городская клиническая больница № 3»

Лот № 27. МУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника»

По сметным документациям на заявленные виды работ получены положительные заключения Управления государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской области (ОГУ «Ивгосэкспертиза»).

2. Место, срок и условия выполнения работ

2.1. Место выполнения работ:

Лоты №№ 1-18 Согласно перечню лотов (приложение № 1 к конкурсной документации)

Лоты № 19-23. Согласно перечню лотов (приложение № 2 к конкурсной документации)

Лот № 24. г. Иваново, ул. Черниковых дом 33, участок тепловой сети от ТК А-2 до ТК А-2.01 согласно проекта.

Лот № 25, г. Иваново, ул. Постышева, дом 57/3 (коридор и лестничный марш детской поликлиники № 3 МУЗ «ГКБ № 3»)

Лот № 26. г. Иваново, ул. Постышева, дом 57/3 (рентгеновский кабинет детской поликлиники № 3 МУЗ «ГКБ № 3»)

Лот № 27. г. Иваново, ул. Станко дом 9 (здание детской стоматологической поликлиники)

2.2. Срок выполнения работ:

Лоты №№ 1-23: до декабря 2007 год

Лот № 24 1 этап- монтаж трубопроводов до 15.09.2007 года,

2 этап- восстановление благоустройства до 15.10.2007 г.

Лоты №№ 25,26 - календарный месяц после подписания контракта.

Лот № 27. – в течении двух месяцев с даты подписания контракта.

2.3. Условия выполнения работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с проектно- сметной документацией и проектами муниципальных контрактов, прилагаемых к конкурсной документации.

3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)

Лоты №№ 1-18. Согласно перечня лотов (приложение № 1 к конкурсной документации). Начальная (максимальная) цена контракта (лота) формируется с учетом НДС, затрат на временные здания, сооружения, удорожания работ в зимнее время, непредвиденных затрат на добровольное страхование, в т.ч. страхование строительных рисков согласно сметного расчета, с учетом индекса дефлятора, не учитываются: затраты на премирование, содержание дирекции строящегося предприятия (технический надзор), проектно-изыскательские работы, проведение экспертизы, авторский надзор. Цена муниципального контракта:

- по Лотам №№  1-9,12-16 рассчитана исходя из сметной стоимости в уровне цен 1 квартала 2007 года с учетом НДС и индекса-дефлятора 2006/2007 равного 110,6%,

- по Лотам №№ 10,11,17,18 - исходя из сметной стоимости в уровне цен 4 квартала 2006 года с учетом НДС и индекса-дефлятора 2006/2007 равного 110,6%.

Лоты № 19-23. Согласно перечню лотов (приложение № 2 к конкурсной документации). Начальная (максимальная) цена контракта (лота) формируется с учетом НДС, затрат на временные здания, сооружения, удорожания работ в зимнее время, непредвиденных затрат на добровольное страхование, в т.ч. страхование строительных рисков согласно сметного расчета, с учетом индекса дефлятора, не учитываются: затраты сметного расчета: технический надзор, проектно-изыскательские работы, проведение экспертизы, авторский надзор. Цена муниципального контракта рассчитана исходя из сметной стоимости в уровне цен 1 квартала 2007 года с учетом НДС и индекса-дефлятора равного 110,6 %

Лот № 24 -1939,130 тыс. руб. Цена муниципального контракта (цена лота), представленная участником размещения заказа, указывается с учетом НДС, стоимости материалов, необходимых для выполнения работ, приобретаемых Подрядчиком. Цена муниципального контракта формируется  исходя из сметной стоимости в уровне цен 1 квартала 2007 года с учетом НДС и индекса-дефлятора равного 5,3% (97,61 тыс. руб.).

Лоты № 25 – 392,42 тыс. руб.

Лот № 26 – 312,87 тыс. руб. Цена контракта по данным лотам формируется с учетом НДС, стоимости непосредственно работ по капитальному ремонту, стоимости материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком, расходов на перевозку, разгрузку, установку, страхование, уплату налогов и сборов, других обязательных платежей.

Лот № 27 – 600 тыс. руб. Цена контракта (лота) формируется с учетом НДС, стоимости материалов, необходимых для выполнения работ, приобретаемых Подрядчиком.

По Лотам №№ 1-26 Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Муниципального контракта вправе изменить стоимость работ по настоящему Муниципальному контракту на сумму пропорциональную объему работ, но не более чем на 10% от стоимости работ по настоящему Муниципальному контракту в следующих случаях:

- при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом,

- при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт.

В случае, если организация работает по упрощенной системе налогообложения, расчет цены контракта (цены лота) производится в соответствии с письмом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.10.2003 № НЗ-6292/10.

4.Технические характеристики выполняемых работ

Работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией и проектами муниципальных контрактов (Часть II конкурсной документации).

С проектно-сметной документацией можно ознакомиться в управлении муниципального заказа администрации города Иванова или на официальном сайте mzakaz@ivgoradm.ru

5. Обеспечение материалами и оборудованием для выполнения работ

Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению выполняемых работ строительными материалами, машинами, механизмами.

Все поставляемые на объект материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных материалов до подписания акта приемки работ и за соответствие используемых материалов государственным стандартам, техническим условиям и качественным характеристикам материалов, указанных в проектно-сметной документации.

- Требования к безопасности выполняемых работ

Лоты №№ 1-23. В месте выполнения работ необходимо обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП.

Лоты №№ 24- 27 В месте выполнения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, рациональному использованию территории, противопожарные мероприятия, меры по охране окружающей среды, зеленых насаждений.

- Требования к качеству выполняемых работ

Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с ПСД и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.

Гарантийный срок качества выполненных работ устанавливается:

Лоты №№ 1-23 – в течении 2-х лет с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

Лот № 24. – 3 года с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

Лоты №№ 25,26 – не менее 5 лет с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

Лот № 27 – 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

- Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от контроля качества работ и материалов.

Приложение №1

Перечень лотов объекта «Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе (1 этап)» в 2007 году

| № лота | Наименование объекта | Объемы | Начальная цена контракта 4 кв.2007г тыс.руб. | Размер обеспечения заявок тыс. руб. | Заключения экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водоразборной колонки на улице Рабфаковской (у дома №38) | Д-160мм, L-48м. | 397,99 | 19,00 | 129072.1 от 23.05.07г. |
| 2 | Строительство водопровода от улицы 2-й Первомайской до улицы .2- й Межевой | Д-160мм, L -193 | 894,88 | 44,00 | 128072.1 от 22.05.07г. |
| 3 | Строительство водопровода по улице Колхозной (до ввода в жилой дом № 3) | Д-160мм, L -44 м | 204,49 | 10,00 | 130072 от 22.05.07г. |
| 4 | Строительство водопровода по улице 1-й Первомайской и улице 3-й Межевой | Д-160мм, L -149м | 673,59 | 30,00 | 125072.1 от 22.05.07г. |
| 5 | Строительство водопровода по улице Красногвардейской (до существующей водоразборной колонки у дома № 46) | Д-160мм, L -240 м | 636,86 | 30,00 | 126072.1 от 22.05.07г. |
| 6 | Строительство водопровода по улице Городской ( до водоразборной колонки у дома № 35) | Д-160мм, L -193,5 м | 969,77 | 44,00 | 124072.1 от 23.05.07г. |
| 7 | Строительство водопровода по улице Пророкова (до существующей водоразборной колонки у дома № 16) | Д-160мм, L -185,5 м | 924,68 | 44,00 | 127072.1 от 22.05.07г. |
| 8 | Строительство водопровода с установкой водоразборной колонки у дома № 9 по переулку 2 –87му Авдотьинскому | Д-160мм, L -77 м | 225,82 | 10,00 | 132072.1 от 23.05.07.г. |
| 9 | Строительство водопровода с установкой водоразборной колонки у дома № 90 по улице 4-й Березниковской | Д-160мм, L -123 м | 364,23 | 18,00 | 133072.1 от 23.05.07г. |
| 10 | Строительство водопровода с установкой водоразборных колонок у дома № 20 по ул. 8-й Березниковской и в районе домов №№ 22-26 по ул. 9-й Березниковской | Д-160мм, L -605,8 м | 2760,79 | 138,00 | 122072.1 от 10.04.07г. |
| 11 | Строительство водопровода по улицам 2-й Чапаева, 6-й Южной, 3-й Чапаева | Д-160мм, L -350 м | 1338,18 | 65,00 | 138072 от 10.04.07г. |
| 12 | Строительство водопровода по улицам Майской, Генерала Хлебникова, Приволжской | Д-160мм, L -460 м | 1285,83 | 64,00 | 135072.1 от 22.05.07г. |
| 13 | Строительство водопровода с установкой водоразборной колонки у домов № 26 и № 3-7 по ул. Розы Люксембург | Д-160мм, L -35 м | 259,56 | 10,00 | 134072.1 от 23.05.07г. |
| 14 | Строительство водоразборной колонки на пересечении ул. Розы Люксембург и ул. Плеханова | Д-160мм, L -37,5 м | 293,24 | 10,00 | 136072.1 от 23.05.07г. |
| 15 | Строительство водоразборной колонки на пересечении переулка 6-ого Северного и ул. Задней Бассейной | Д-160мм, L -120 м | 705,89 | 35,00 | 137072.1 от 23.05.07г |
| 16 | Строительство водоразборной колонки на пересечении ул. 4-й Курьяновской и ул. Березовой | Д-63мм, L -13 м | 170,03 | 8,00 | 131072.1 от 23.05.07г. |
| 17 | Строительство канализации по улице 6-й Южной (на участке от ул. Голубева до ул. Д. Бедного) | Д-160мм, L -153 м | 939,05 | 44,00 | 123072.1 от 10.04.07г. |
| 18 | Строительство канализации по улице 6-й Южной на участке от улицы Ударников до ул. Д. Бедного) | Д-160мм, L -277,3 м | 738,73 | 35,00 | 139072.1 от 10.04.07г. |
|  | Итого |  | 13783,61 |  |  |

Заместитель директора УМП «Водоканал»_______________________________ А.В.Морозов

Приложение №2

Перечень лотов объекта капитального ремонта инженерных коммуникаций, в том числе бесхозных, принятых (принимаемых) в муниципальную собственность финансируемых из городского бюджета в 2007 году.

| № лота | Наименование объекта | Объемы работ | начальная (максимальная) цена контракта в ценах 4 кв.2007г. тыс.руб. | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе. Тыс. руб. | Наименование работ | ПСД и Заключение ОГУ «Ивгосэкспертиза) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Капитальный ремонт канализационной линии по территории 2-й горбольницы (ул.Ермака,52/2) | Д – 160мм, L-305м, колодцы 19 шт | 5198,68 | 250,00 | Замена труб , ремонт колодцев | Общая пояснительная записка Сметная документация Организация строительства № 55.02.39-00 Заключение № 591072 от 18.05.2007г. |
| 20 | Капитальный ремонт дворовой канализации у д.9-б по пр.Текстильщиков и д.25 по ул.Шубиных | Д – 160мм, L -105,5м, Д –200мм, L - 41 м, колодцев 8 шт | 2198,81 | 100,00 | Замена труб ремонт колодцев | Общая пояснительная записка Сметная документация Организация строительства № 55.02.41-00 Заключение № 590072 от 18.05.2007г. |
| 21 | Капитальный ремонт дворовой канализации у д.70-а по ул.Велижская от СК-4 до СК-6, | Д –200мм, L - 72,5 м, колодцев 3 шт | 976,09 | 48,00 | Замена труб , ремонт колодцев | Общая пояснительная записка Сметная документация Организация строительства № 55.02.42-00 Заключение № 592072 от 18.05.2007г. |
| 22 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Окуловой от ул.6-ой Сосневской до ул. Г.Фейгина, | Д – 160мм, L – 119 м колодцев 3 шт | 481,59 | 24,00 | Замена труб , ремонт колодцев | Общая пояснительная записка Сметная документация Организация строительства № 55.02.49-00 Заключение № 649072 от 09 06.2007г. |
| 23 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Шевченко от ул.П.Коммуны до ул.Красных Зорь | Д – 300мм L -380,5 м Д – 110мм, L -11м, колодцев 8 шт | 2969,98 | 145,00 | Замена труб , ремонт колодцев | Общая пояснительная записка Сметная документация Организация строительства № 55.02.48-00 Заключение № 650072 от 09.06.2007г. |
|  | итого |  | 11825,15 |  |  |  |

Заместитель директора УМП «Водоканал»			А.В.Морозов

Приложение № 3

Ведомость объема работ (Лот № 27)

Капитальный ремонт здания детской стоматологической поликлиники

| № п/п | Наименование работ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м² | 1,25 |  |
| 2 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,25 |  |
| 3 | Снятие подоконных досок в зданиях каменных | 100 м² | 0,252 |  |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м² Установка блоков дерево- алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных | 100 м² | 0,625 |  |
| 5 | Оконные блоки ПВХ 2-х камерные | блок | 25 |  |
| 6 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м ПВХ | 100 м² | 0,625 |  |
| 7 | Подоконник ПВХ шириной 800 м | м | 42 |  |
| 8 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м² | 0,276 |  |
| 9 | Облицовка откосов ГКЛ по у каркасу | 100 м² | 0,788 |  |
| 10 | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых | 100 м² | 0,41 |  |
| 11 | Кладка отдельных участков стен из кирпича | 100 м³ | 0,045 |  |
| 12 | Кирпич | 1000 шт. | 1,764 |  |
| 13 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м² толщиной слоя до 22 мм | 100 м² | 0,34 |  |
| 14 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м² | 0,34 |  |
| 15 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м² толщиной слоя до 20 мм | 100 м² | 0,126 |  |
| 16 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м², добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м² | 0,126 |  |
| 17 | Окрашивание водоэмульсионной краской ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м² | 1,34 |  |
| 18 | Снятие дверных проемов | 100 м² | 0,0336 |  |
| 19 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |  |
| 20 | Устройство перегородок до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции | 100 м² | 0,112 |  |
| 21 | Листы гипсокартонные | м² | 23,52 |  |
| 22 | Установка блоков в перегородках площадью проема до 3 м² | 100 м² | 0,0168 |  |
| 23 | Дверной блок | Комп. | 1 |  |
| 24 | Скобяные изделия | Комп. | 1 |  |
| 25 | Установка металлических дверных блоков | 100 м² | 0,034 |  |
| 26 | Металлический дверной блок | Комп. | 1 |  |
| 27 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен | 100 м² | 0,224 |  |
| 28 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приб. | 0,02 |  |
| 29 | Смена санитарных приборов унитазов типа Компакт | 100 шт. | 0,04 |  |
| 30 | Унитаз | Комп. | 4 |  |
| 31 | Смена санитарных приборов моек на одно отделение | 100 шт. | 0,04 |  |
| 32 | Мойка | Комп. | 4 |  |
| 33 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м | 0,63 |  |
| 34 | Прокладка водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м | 0,63 |  |
| 35 | Кран шаровой | шт. | 8 |  |
| 36 | Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм | 100 шт. | 0,06 |  |
| 37 | Задвижка 30 ч 6 бр диаметром 50 мм | шт. | 6 |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | 100 м | 0,24 |  |
| 39 | Демонтаж элеваторных узлов номер 1,2 | 100 шт. | 0,01 |  |
| 40 | Демонтаж грязевиков наружным диаметром патрубков, до 57 мм. | шт. | 2 |  |
| 41 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков, до 57 мм. | шт. | 2 |  |
| 42 | Установка регулятора ТРЖ | шт. | 1 |  |
| 43 | Регулятор ТРЖ | шт. | 1 |  |
| 44 | Установка манометров с трехходовым краном | Комп. | 4 |  |
| 45 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | Комп. | 4 |  |
| 46 | Установка вентилей задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 1 |  |
| 47 | Клапан обратный диаметром 50 мм | шт. | 1 |  |
| 48 | Установка элеваторов номером 1,2 | 10 шт. | 0,1 |  |
| 49 | Установка клапанов предохранительных однорычажных | шт. | 1 |  |
| 50 | Клапан предохранительный | шт. | 1 |  |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм | 100 м | 0,62 |  |
| 52 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,14 |  |
| 53 | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт | 0,1776 |  |
| 54 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | 17,76 |  |
| 55 | Радиаторы отопительные чугунные | Секц. | 96 |  |
| 56 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м² | 0,371 |  |
| 57 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м² | 0,56 |  |
| 58 | Устройство выравнивающих стяжек цементно - песчаных толщиной 15 мм | 100 м² | 0,56 |  |
| 59 | Устройство выравнивающих стяжек цементно - песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12 01 017 01) | 100 м² | 0,56 |  |
| 60 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м² | 0,56 |  |
| 61 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м² | 0,56 |  |
| 62 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев (марка по проекту) | м² | 64,4 |  |
| 63 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя (марка по проекту) | м² | 63,28 |  |
| 64 | Устройство примыканий кровель из направляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м | 0,35 |  |
| 65 | Материалы рулонные кровельные | м² | 66,15 |  |
| 66 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 0,18 |  |
| Итого: |  |  |  | 600 000,0 |