- Исх. №18.6-КД/14

- от 19.06.2014г.

# Предложение участника закупки в отношении объекта закупки, в том числе предложение по качественным и функциональным характеристикам объекта закупки

I. Методология выполнения работ

Основная цель выполнения научно-исследовательской работы «Совершенствование нормативных механизмов планирования бюджетных ассигнований» состоит в ликвидации существующего пробела в нормативном регулировании на уровне города Иванова, касающегося «утверждения нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели» (соответствующее полномочие предусмотрено Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Основным результатом выполнения работ должна стать система определения нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Иванова (нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог города Иванова к настоящему моменту уже утверждены), а также правила определения на их основе объемов бюджетных ассигнований бюджета города, направляемых на эти цели.

Новая система планирования бюджетных ассигнований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог должна удовлетворять следующее концептуальным требованиям:

1)	система должна быть выстроена на основе объективизированных расчетных формул, не допускающих вольного установления объемов бюджетных ассигнований (данное требование направлено на предотвращение ситуации хронического недофинансирования данной сферы, свойственной для предыдущих лет);

2)	в системе должны использоваться нормативно установленные данные, или данные, имеющиеся в официальной и ведомственной статистике, либо данные, получение которых не вызывает значительных ресурсных затрат;

3)	системой должна быть установлена непосредственная связь между объемом планируемых (требуемых) работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения и размером бюджетных ассигнований, направляемых на эти цели;

4)	система должна учитывать инфляционное изменение затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, приводящее плановые объемы бюджетных ассигнований к существующему масштабу цен;

5)	система планирования должна отвечать принципу адекватности, практической применимости – применение модели не должно иметь критических последствий для сбалансированности бюджета города Иванова.

Достижение поставленной цели предполагает решение трех основных задач:

- во-первых, определение базовых нормативов финансовых затрат и (или) методов расчета данных нормативов;

- во-вторых, выработку правил определения нормативов финансовых затрат на плановый период;

- в-третьих, разработку правил определения объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог.

1. Определение базовых нормативов финансовых затрат

Построение системы планирования бюджетных ассигнований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог предполагается осуществить на основе базовых нормативов финансовых затрат, утверждаемых в абсолютных суммах (с фиксацией года, для которого определен базовый норматив), на основе которых определяются нормативы финансовых затрат для конкретных лет планового периода.

Выбор метода построения новой системы на основании базовых нормативов основан на относительной простоте его применения, объективности и сопоставимости получаемых результатов.

Альтернативой данному подходу является метод планирования затрат «с чистого листа» или нормативный метод, предполагающий калькуляцию затрат, необходимых для выполнения соответствующих работ (нередко используется для определения нормативных затрат на оказание государственных и муниципальных услуг). Однако в рассматриваемом случае этот метод имеет целый ряд недостатков практического характера:

- во-первых, данный метод расчета предполагает очень существенные трудозатраты на его осуществление, связанные с поиском и мониторингом рыночных цен, пересчетом объемов и стоимости отдельных дробных работ и т.д.;

- во-вторых, работы по ремонту и, тем более, капитальному ремонту, автомобильных дорог, как правило, имеют свою специфику, зависящую от конкретного объекта, состояния дорожного полотна, имеющихся дефектов и т.д. Как следствие, нахождение типового проекта, на основе которого определяются нормативы финансовых затрат, выглядит весьма проблематичным и будет сопряжено со значительной погрешностью.

Метод расчета на основании базовых нормативов подобных недостатков практически лишен. Учитывая это, указанный он является наиболее распространённым, практически единственным в текущей федеральной и региональной практике нормирования финансовых затрат на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог.

Подобный подход используется:

- на федеральном уровне (Постановление Правительства РФ от 23 августа 2007 г. N 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета»);

- в большинстве субъектов Российской Федерации, в т.ч. в Ивановской области (постановление Правительства Ивановской области от 17 декабря 2008 г. N 342-п «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области и правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели»);

- во многих муниципальных образованиях – например, в г. Тейково Ивановской области (постановление администрации городского округа Тейково от 09.12.2013 N 754 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения городского округа Тейково и правил их расчета»).

Базовые нормативы финансовых затрат предполагается определить в отношении, как типологически различных работ (ремонт и капитальный ремонт), так и в отношении разных категорий автомобильных дорог. Тут могут быть использованы два различных метода закрепления базовых нормативов:

1)	непосредственное установление базовых нормативов в денежном выражении в разрезе всех категорий автодорог. Иными словами, если в городе существуют автомобильные дороги I, II и III категории, то устанавливается шесть базовых нормативов:

- стоимость капитального ремонта 1 километра автодороги I категории;

- стоимость капитального ремонта 1 километра автодороги II категории;

- стоимость капитального ремонта 1 километра автодороги III категории;

- стоимость ремонта 1 километра автодороги I категории;

- стоимость ремонта 1 километра автодороги II категории;

- стоимость ремонта 1 километра автодороги III категории.

2)	установление одного базового норматива в денежном выражении для одной работы и одной категории и, дополнительно к нему, системы коэффициентов дифференциации стоимости работ по видам работ и по категориям автодорог. В дальнейшем, при расчете нормативов на плановый период через коэффициенты дифференциации учитывается различия в стоимости выполняемых работ. Как пример, в качестве базового устанавливается стоимость ремонта 1 километра автодороги III категории, и задаются коэффициенты дифференциации:

- для ремонта: 1,6 – I категория; 1,4 – II категория; 1 – III категория;

- для капитального ремонта: 2,8 – I категория; 2,5 – II категория; 2,1 – III категория.

В качестве натуральных единиц, в расчете на которые осуществляется определение базового норматива, могут использоваться как километры дорог, так и квадратные метры дорожного полотна или иные единицы.

Касательно способов определения базовых нормативов финансовых затрат выделяются следующие основные подходы:

1.	Определение базовых нормативов финансовых затрат на основе фактически сложившихся расходов.

Для расчета используются данные об исполненных за последние несколько лет муниципальных контрактах на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения. В частности, берется отношение общих объемов финансирования по этим контрактам к общим натуральным объемам выполненных работ, с помощью которого определяется средний уровень бюджетных ассигнований, сложившийся за последнее время. Данный средний уровень и принимается в качестве базового норматива финансовых затрат.

В этом случае при расчете среднего уровня необходимо учитывать следующие моменты:

- инфляционные факторы – объемы финансирования за разные годы должны быть приведены к сопоставимым;

- изменение структуры работ – сегрегация расчетов по видам работ;

- уникальный характер каждого из реализованных контрактов – исключать из состава затрат работы, напрямую не связанные с ремонтом или капитальным ремонтом автодорог;

- иные факторы, которые могут вызвать значительное искажение среднего расчетного значения.

2.	Определение базовых нормативов финансовых затрат на основе нормативов, установленных федеральными и (или) областными нормативными правовыми актами, в отношении затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог федерального и регионального значения.

В качестве базовых могут быть приняты:

- нормативы, установленные Правительством Российской Федерации в отношении дорог федерального значения с использованием территориальных коэффициентов, учитывающих дифференциацию стоимости выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог федерального значения по федеральным округам (с возможной корректировкой, учитывающей различия федеральных  дорог и дорог местного значения);

- базовые нормативы, установленные в Ивановской области, Центральном федеральном округе, одном или нескольких муниципальных образованиях, аналогичных городу Иванову.

Вместе с тем могут быть применены иные удовлетворяющие принятым принципам решения, найденные при выполнении научно-исследовательской работы.

3.	Определение базовых нормативов финансовых затрат на основе модельных расчетов типового капитального ремонта (ремонта) - по системе сметных расчетов, на основе фактически выполненных работ и т.д.

2. Выработка правил расчета нормативов финансовых затрат на плановый период

Решение данной задачи связано с определением модели приведения (корректировки) базового норматива финансовых затрат к нормативам, используемым в плановом периоде.

Наиболее простым методом является увеличение базового норматива на индексы потребительских цен, прогнозируемых Министерством экономического развития Российской Федерации или региональными органами государственной власти. Преимущество данного метода состоит в его простоте и высокой прозрачности, предсказуемости. К недостаткам следует отнести возможную погрешность, которая может возникнуть в связи с опережающим ростом цен на составляющие, имеющие наибольшее значение для выполнения работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог. Так, при опережающем росте цен на нефтепродукты (играющих значительную роль, как в стоимости работ, связанных с использованием механизированной техники, так и в стоимости материалов, прежде всего асфальта и битума), рассчитываемые нормативы финансовых могут оказаться заметно ниже их «справедливого» уровня.

Избежать этого можно при использовании сводного индекса изменения цен, учитывающего различия изменения цен на разные составляющие структуры затрат. Данный подход является более трудоемким и требует большего объема первичных данных:

- должны быть проанализированы сметы на проведенные работы, выявлены «эталонные» структуры затрат на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог;

- должны быть определены коэффициенты, отражающие вес затрат в «эталонных» структурах,

- необходимо определить источники прогнозных значений индексов изменений цен на соответствующие затраты,

- только после этого может быть рассчитан сводный индекс изменения стоимости работ.

Как минимум при расчете сводного индекса изменения цен представляется целесообразным выделение в составе затрат двух частей: оплаты труда индексируемой посредством индекса потребительских цен, и затрат на использование машин и приобретение нефтепродуктов (асфальта и битума), индексируемых через индекс цен на нефтепродукты.  Могут быть выделены и иные составляющие структуры затрат.

В случае использования сводного индекса, общий вид модели расчета нормативов финансовых затрат на плановый период исходя из базовых нормативов (для отдельной категории автодорог и выбранного вида работ) может быть представлен следующей формулой:

где:

–	норматив финансовых затрат на ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог определенной категории на плановый период;

–	базовый норматив финансовых затрат на ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог;

–	коэффициент дифференциации по соответствующей категории автодорог и виду работы;

–	годы, используемые для расчета планового периода (соответственно: базовый и расчетный);

–	сводный индекс изменения цен в i-ом году, рассчитываемый как:

где:

–	индекс изменения цен в i-ом году на j-ую статью затрат, определяемый в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития Российской Федерации для и учитываемый при формировании федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период;

–	коэффициент, отражающий вес j-ой статьи затрат в «эталонной» структуре затрат для базового года.

Помимо индекса, учитывающего изменение цен на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог, также может использоваться индекс, учитывающий плановое повышение производительности выполнения работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог.

3. Разработка правил расчета объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

При расчете объемов бюджетных ассигнований бюджета города Иванова представляется важным включение в расчетную формулу следующих моментов:

1.	Линейная зависимость между объемом планируемых работ и размером бюджетных ассигнований, направляемых на эти цели.

При построении модели предполагается заложить в качестве переменных объемы планируемых (необходимых в соответствии с установленными межремонтными сроками) работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог. В соответствии с этим же подходом, объемы выполненных в отчетный период работ по капитальному ремонту и ремонту, могут быть использованы в качестве основания при расчете базового норматива финансовых затрат.

2.	Решение проблемы несоответствия объемов фактически проводимых работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог требуемым исходя из установленных межремонтных сроков объемам.

Причины существования указанной проблемы лежат, прежде всего, в недостаточных объемах текущего финансирования из бюджета ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, обусловленного ограниченными возможностями местного бюджета.

Решение данной проблемы предполагается через использование механизма последовательного приведения планируемых объемов бюджетных ассигнований к требуемым показателям, определенным на основе межремонтных сроков. Иными словами, объем бюджетных ассигнований определяется исходя из нормативно необходимого (требуемого) объема работ, в соответствии с межремонтными сроками, однако на переходном периоде данный объем ассигнований корректируется на коэффициенты приведения, учитывающие текущие возможности местного бюджета и размеры дорожного фонда.

Необходимо установить график изменения коэффициентов приведения, обеспечивающий в перспективе выход на объем бюджетных ассигнований, необходимый для поддержания автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии, согласующийся с установленными на федеральном уровне межремонтными сроками.

Так, на пример, на текущий момент фактически может осуществляться 50% нормативно установленных ремонтных работ, но к 2025 году планируется выйти на 100%. Соответственно коэффициент приведения должен быть установлен в возрастающей последовательности от 0,5 в 2015 году до 1,0 в 2025. Последовательность может быть установлена, как линейной – с равнозначным ежегодным приростом, так и экспоненциальной, когда прирост ежегодно увеличивается.

Если принимать во внимание указанные аспекты общая формула определения бюджетных ассигнований на ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог местного значения может быть представлена в следующем виде:

где:

–	планируемый размер бюджетных ассигнований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на плановый год n;

–	общая протяженность автомобильных дорог j-ой категории в году предшествующему планируемому (n-1);

–	нормативно установленный межремонтный срок в части проведения i-ой работы в отношении автомобильных дорог j-ой категории;

–	коэффициент, приведения фактических объемов выполняемой i-ой работы в отношении автомобильных дорог j-ой категории на плановый год n;

–	норматив финансовых затрат проведения i-ой работы в отношении автомобильных дорог j-ой категории на плановый год n;

–	индексы, соответственно определяющие вид работ, категорию автодорог местного значения, год для которого определяется размер бюджетных ассигнований.

***

Представленная методология выполнения работ по согласованию с Заказчиком или его требованию может быть изменена, как в части отдельных подходов, так и в отношении общих, концептуальных требований.

II. Порядок проведения работ

1. Перечень проводимых работ

В рамках выполнения Технического задания, планируется проведение следующих работ:

1.	Выбор метода, используемого для определения нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, а также согласование основных требований, устанавливаемых для расчета ассигнований местного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения:

- оценка текущей региональной практики определения нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения;

- анализ нормативных правовых актов Российской Федерации и Ивановской области, а также муниципальных правовых актов города Иванова регламентирующих правоотношения в рассматриваемой сфере;

- проведение с представителями ответственных органов Администрации города Иванова и финансово-казначейского управления Администрации города Иванова встречи для: 1) представления существующих подходов в определения нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, их преимуществ и недостатков; 2) обсуждения и выбора метода, который будет использован в рамках выполнения работ.

2.	Сбор сведений о реализованных в 2010-2013 годах проектах по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения (осуществляется в случае, когда в качестве модели расчета базовых нормативов финансовых затрат выбирается модель расчета на основе фактически сложившихся расходов):

а)	подготовка запроса для сбора сведений о выполненных в 2010-2013 годах работах по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог города Иванова. В форму запроса планируется включить общие сведения о существующей структуре автомобильных дорог местного значения:

- общая протяженность автомобильных дорог города Иванова в целом и по отдельным категориям;

- объем финансовых средств, затраченных на капитальный ремонт и ремонт (по годам);

- отчетные данные об объемах выполненных работ в натуральных показателях (по годам),	и сведения обо всех выполненных работах (в разрезе муниципальных контрактов):

- наименование (и категория) объекта (городской автодороги), в отношении которой проводились ремонтные работы;

- объем выполненных работ: в погонных метрах (протяженность автодороги) и в квадратных метрах дорожного полотна;

- проектно-сметная документация (смета) выполненных ремонтных работ (с указанием видов затрат).

б)	направление запроса для сбора сведений о выполненных в 2010-2013 годах работах по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения:

- согласование формы запроса с ответственным органом и финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова;

- при необходимости с ответственным органом Администрации города Иванова может быть проведен семинар, на котором будут даны разъяснения относительно порядка заполнения представленного запроса.

в)	оперативное консультирование по вопросам сбора и представления запрашиваемых сведений:

- проведение телефонных консультаций по вопросам, возникающим в ходе сбора сведений о выполненных в 2010-2013 годах работах по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог города Иванова.

г)	проверка и уточнение представленных сведений:

- коррекция ошибок и устранение противоречий в представленных сведениях;

- уточнение неполных данных и получение дополнительной информации (при необходимости).

3.	Расчет базовых нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения города Иванова:

а)	проведение анализа собранных сведений о выполненных в 2010-2013 годах работах по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения (осуществляется в случае, когда в качестве модели расчета базовых нормативов финансовых затрат выбирается модель расчета на основе фактически сложившихся расходов):

- анализ объемов выполненных работ;

- анализ экономического обоснования расходов (смет) по исполнению муниципальных контрактов;

- формирование сводных баз данных о выполненных работах;

- оценка структуры затрат.

б)	формирование модели расчета нормативов финансовых затрат:

- установление формул расчета базовых значений нормативов финансовых затрат;

- установление формул расчета нормативов финансовых затрат на плановый период (формул корректировки базовых значений);

- определение аргументов и их значений, используемых при расчете базовых и плановых значений нормативов финансовых затрат.

в)	расчет значений нормативов финансовых затрат (и размеров бюджетных ассигнований) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения:

- расчет базовых значений нормативов финансовых затрат;

- расчет значений нормативов финансовых затрат на 2015-2017 годы;

- расчет размеров бюджетных ассигнований города Иванова на 2015-2017 годы;

- корректировка формул расчета базовых и плановых значений нормативов финансовых затрат (при необходимости).

4.	Подготовка проекта постановления Администрации города Иванова «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и правил расчета ассигнований местного бюджета на указанные цели»:

- разработка структуры муниципального правового акта;

- разработка правил определения ассигнований бюджета города на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения;

- оформление предварительного проекта муниципального правового акта;

- направление предварительного проекта муниципального правового акта на электронный адрес ответственного органа и финансово-казначейского управления Администрации города Иванова;

- предоставление текущих консультаций с пояснениями относительно представленного проекта.

5.	Обсуждение и согласование проекта постановления Администрации города Иванова «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и правил расчета ассигнований местного бюджета на указанные цели»:

- проведение с представителями ответственного органа Администрации города Иванова и финансово-казначейского управления Администрации города Иванова встречи по обсуждению и согласованию представленного проекта муниципального правового акта;

- доработка проекта постановления Администрации города Иванова с учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе обсуждения и формирование окончательного (согласованного) проекта муниципального правового акта;

- предоставление окончательного (согласованного) проекта муниципального правового акта на бумажном носителе и направление электронной версии в адрес ответственного органа Администрации города Иванова и финансово-казначейского управления Администрации города Иванова.

***

В ходе реализации проекта состав работ может корректироваться в зависимости от получаемых промежуточных результатов и (или) дополнительно возникающих потребностей Заказчика.

2. График выполнения работ

|  | Июль |  |  |  |  | Август |  |  |  |  | Сентябрь |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недели проекта: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Выбор метода определения нормативов финансовых затрат и согласование основных требований расчета бюджетных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сбор сведений о реализованных в 2010-2013 годах проектах по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Расчет базовых нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения города Иванова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Подготовка проекта постановления Администрации города Иванова «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и правил расчета ассигнований местного бюджета на указанные цели» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Согласование проекта постановления Администрации города Иванова «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и правил расчета ассигнований местного бюджета на указанные цели» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резерв |  |  |  |

III. Ожидаемые результаты

По итогам выполнения научно-исследовательской работы «Совершенствование нормативных механизмов планирования бюджетных ассигнований», Заказчику будут представлены:

1.	Проект постановления Администрации города Иванова «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и правил расчета ассигнований местного бюджета на указанные цели».

В проекте муниципального правового акта будут отражены: общая (постановляющая) часть, а также порядок расчета нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и правил расчета ассигнований местного бюджета на указанные цели (в качестве предложений), устанавливающие:

- базовые значения нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения;

- коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения по соответствующим категориям;

- межремонтные сроки для проведения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в зависимости от их категории;

- коэффициенты приведения нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения до уровня, обеспечивающего соблюдение межремонтных сроков;

- правила расчета и (или) корректировки (индексирования) значений нормативов финансовых затрат на плановый период в зависимости от категории автомобильной дороги местного значения и индекса-дефлятора на соответствующий год;

- расчетные значения нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения города Иванова на 2015-2017 годы;

- формулу расчета ассигнований из бюджета города Иванова на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения.

Содержание и структура проекта постановления Администрации города Иванова «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и правил расчета ассигнований местного бюджета на указанные цели» могут быть изменены по согласованию с Заказчиком. Проект муниципального правового акта города Иванова будет представлен на бумажном носителе, а также в электронном виде (в формате MS Word).

2.	Пояснительная записка к проекту постановления Администрации города Иванова «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и правил расчета ассигнований местного бюджета на указанные цели».

В пояснительной записке предполагается отразить цели принятия указанного муниципального правового акта, краткое изложение подходов, использованных при расчете нормативов и определении размеров бюджетных ассигнований, а также дать оценку дополнительных издержек городского бюджета, связанных с принятием муниципального правового акта. Пояснительная записка будет представлена на бумажном носителе, а также в электронном виде (в формате MS Word).

3.	Результаты расчета значений нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Иванова на 2015-2017 гг.

Расчет значений нормативов финансовых затрат будет оформлен в виде расчетных таблиц, отражающих используемые параметры и аргументы, их математические (формульные) связи, промежуточные значения (если таковые будут), а также итоговые значения нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог. В расчетных таблицах планируется сохранить в открытом доступе исходные данные, математические формулы и связи, используемые в расчете.

Расчетные таблицы будут представлены в электронном виде (в формате MS Excel) .

По требованию Заказчика дополнительно могут быть представлены:

4.	Расчет базовых нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения (в виде электронных расчетных таблиц, в формате MS Excel).

5.	Электронные шаблоны расчета значений нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на плановые периоды последующих лет (расчетные таблицы в формате MS Excel).

В каждом шаблоне планируется закрепить математические связи параметров и аргументов расчета (индексирования) плановых значений нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, а также объемов ассигнований из местного бюджета на эти цели. Таким образом, при подстановке в шаблон исходных данных плановые значения нормативов и объемов бюджетных ассигнований будут рассчитываться автоматически. При этом сохранится открытый доступ до заложенных в шаблон формул и параметров расчета.

Электронные шаблоны будут подготовлены в форме расчетных таблиц и представлены в электронном виде (формат MS Excel).

6.	Расчет объемов бюджетных ассигнований города Иванова на  капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на 2015-2017 гг. (в виде электронных расчетных таблиц, в формате MS Excel)).

Директор ООО «Про-Грамма»					Е. Е. Шацкий

М.П.