- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата:  «4» июня 2007 г.

- Регистрационный № 365

| Заказчик | Управление благоустройства администрации города Иванова |
| --- | --- |
| Адрес | 153 000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к.124 |
| Адрес электронной почты | blag@ivgoradm.ru |
| Контактное лицо | Финогеева Ольга Александровна |
| Номер контактного телефона | 30-07-42 |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Еди-ница изме-рения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт воинских мемориалов на кладбище в м. Балино | Воинский мемориал «Скорбящая мать» Замена гранитной облицовки стен (плиты гранитные, цвет черный, размер 20*50) | м2 | 12 |
|  |  | Воинский мемориал «Неизвестный солдат» Ремонт поверхности кирпичных стен (глубина заделки – в 1 кирпич, армирование кладки стен, ремонт штукатурки (толщ. 30 мм), отделка мелкозернистым декоративным покрытием) | м2 | 16 |
|  |  | Обязательные условия: - наличие лицензии на выполнение работ по предмету запроса котировок. - качественное выполнение работ в сроки, предусмотренные контрактом, использование качественных материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям, и имеющим соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. - гарантийный срок на произведенные работы составляет один год с момента подписания акта выполненных работ. - соблюдение действующего законодательства РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, других нормативных актов в области строительства. |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Кладбище м. Балино: воинский мемориал «Скорбящая мать», воинский мемориал «Неизвестный солдат» |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выпол-нения работ, оказания услуг | до 01.09.2007 |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 221,7038 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена контракта включает все затраты, понесенные участником размещения заказа при выполнении работ (НДС, стоимость работ, материалов, транспортные, накладные и иные затраты) |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Заказчик вправе выделить аванс в размере до 30% от цены контракта. Окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ, счетов-фактур, при условии, что работы выполнены надлежащим образом, по мере поступления финансовых средств из городского бюджета на эти цели. |
| Срок подписания победителем контракта | через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |
| Место подачи котировочных заявок | управление благоустройства администрации города Иванова, 153 000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 127 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 08.06.2007 до 16:00 |

Котировочная  заявка может быть подана  по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются  участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник  размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение  изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена  в письменной форме, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более  одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального  контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ _____________________

(присваивается Заказчиком)

Приложение

к Извещению о проведении

запроса котировок

от «____» _________200 __г.

Регистрационный № ______.

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица / фамилия, имя отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выпол-нения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации_________________                           __________________

(подпись)	 		               (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ № ______

г. Иваново 					                       	     	              «____»___________ 2007

Управление благоустройства администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Рощина С.Ю., действующего на основании Положения, с одной стороны и ___________________________________ ______________________________________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом  рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___ от ____________, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

  - Настоящий контракт заключается Заказчиком от имени городского округа Иваново в целях обеспечения муниципальных нужд.

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по текущему  ремонту воинских мемориалов на кладбище в м. Балино в срок до 01.09.2007.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА.

2.1. Цена контракта  составляет _________________________________________________.

2.2. Цена контракта  формируется с учетом НДС, стоимости работ, материалов, необходимых для их выполнения и приобретаемых Подрядчиком, транспортных, накладных расходов  и иных затрат, понесенных Подрядчиком при выполнении работ

2.3. Цена настоящего контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Стоимость работ определяется в текущем уровне цен базисно-индексным методом на основе утвержденных нормативов (ТЕРов) и действующих нормативных документов по ценообразованию.

3.2. Окончательная стоимость работ определяется сторонами на основании актов приемки выполненных работ (форма КС-2) по фактически выполненным объемам работ.

3.3. Заказчик вправе выделить Подрядчику аванс в размере до 30% от цены контракта, при наличии финансовых средств на эти цели.

3.4. Окончательный расчет производится в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ, счетов-фактур, при условии, что работы выполнены надлежащим образом, по мере поступления финансовых средств из городского бюджета на эти цели.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

  - Заказчик вправе:

- осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, сроков их выполнения, путем плановых и внеплановых проверок;

- требовать безвозмездного устранения Подрядчиком  выявленных недостатков в работе

и возмещения расходов по устранению недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось  Заказчиком. В случае невозможности устранить недостатки обоснованно снижать объемы выполненных работ.

4.2. Заказчик обязан:

- рассматривать и утверждать акты приемки выполненных работ в течение 5 рабочих дней с момента их предоставления Подрядчиком;

- оплатить Подрядчику фактически выполненные объемы работ согласно актам приемки выполненных работ в размере и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

4.3. Подрядчик вправе:

- завершить выполнение работ в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим контрактом, при согласовании с Заказчиком;

- самостоятельно выбирать численность необходимого персонала;

- приостановить выполнение работ в случае нарушения Заказчиком условий, предусмотренных п.3.4. настоящего муниципального контракта.

4.4. Подрядчик обязан:

- выполнять работы, предусмотренные п.1.2. настоящего муниципального контракта, качественно и в сроки, указанные Заказчиком;

-  использовать качественные материалы, соответствующие стандартам и техническим условиям, и имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество;

- соблюдать правила техники безопасности и технологию производства работ в соответствии с действующими нормативными документами;

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

5.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего муниципального контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ по вине Подрядчика, им  уплачивается неустойка в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему контракту.

6.4.  Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение взятых на себя обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и иных событий чрезвычайного характера.

6.5. Окончание срока действия муниципального контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период действия настоящего контракта.

6.6. Гарантийный срок на работы устанавливается 1 год. Гарантийный срок начинается с момента подписания акта  выполненных работ. Подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные в течение гарантийного срока дефекты и недостатки выполненных работ в срок, установленный Заказчиком.

6.7. Споры по настоящему муниципальному контракту решаются путем переговоров, а в случае невозможности принятия решения – в Арбитражном суде Ивановской области, с обязательным соблюдением претензионного порядка.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Настоящий муниципальный контракт может быть изменен, дополнен или досрочно расторгнут по взаимному соглашению сторон, в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительным соглашением, подписанным сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

7.3. Настоящий муниципальный контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах.

7.4. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

7.5. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик – Управление благоустройства администрации города Иванова

г. Иваново, пл. Революции, д.6, к.124, тел.327294

Лицевой счет в финансово-казначейском управлении администрации города Иванова.

ИНН 3728023270  КПП 370201001

Начальник управления	     					          С. Рощин

Подрядчик - __________________________________________________________________