| Заказчик: МУП ЖХ № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Утверждаю" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки - капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный инженер МУП ЖХ № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект : детская площадка у жилого дома № 173а по ул.Лежневской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________ Баранов К.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на планировку и подготовку участка для оборудования детской площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: решение Ивановской городской Думы № 340 от 31.01.2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  | 97,864 тыс.руб |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  |  | 309,41 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  |  | 13,851 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Апреля 2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  |  | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. машин | Материалы |  | Всего |  |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  | Материалы |  | обслуживающ. машины |  |
|  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
| 1 | ТЕР01-02-119-01 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при редкой поросли |  |  | 3,5 | 21,23 |  | 0 | 0 |  | 74,31 |  |  | 74,31 |  | 0 |  | 0 |  | 3,09 | 10,82 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 площади | 21,23 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 2 | ТЕР01-02-123-04 | Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 (80) кВт (л.с.) в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье редкие |  |  | 0,035 | 384,53 |  | 384,53 | 0 |  | 13,46 |  |  | 0 |  | 13,46 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | (0) |  |  |  | 1 га | 0 |  | 31,85 |  |  |  |  |  |  |  | 1,11 |  |  |  | 3,08 | 0,11 |
| 3 | ТЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) |  |  | 3,86 | 28,91 |  | 28,91 | 0 |  | 111,59 |  |  | 0 |  | 111,59 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | (0) |  |  |  | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бу | 0 |  | 2,76 |  |  |  |  |  |  |  | 10,65 |  |  |  | 0,25 | 0,97 |
| 4 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  | 3,86 | 144,04 |  | 144,04 | 0 |  | 555,99 |  |  | 0 |  | 555,99 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | (0) |  |  |  | 1000 м2 спланированной площади | 0 |  | 11,84 |  |  |  |  |  |  |  | 45,7 |  |  |  | 1,1 | 4,25 |
| 5 | ТЕР11-01-002-03 | Устройство подстилающих слоев гравийных |  |  | 37,5 | 234,02 |  | 41,68 | 168,52 |  | 8775,75 |  |  | 893,25 |  | 1563 |  | 6319,5 |  | 3,56 | 133,5 |
|  | (0) |  |  |  | 1 м3 подстилающего слоя | 23,82 |  | 4,24 |  |  |  |  |  |  |  | 159 |  |  |  | 0,55 | 20,63 |
| 6 | ТЕР11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных |  |  | 37,5 | 153,43 |  | 23,36 | 106,34 |  | 5753,63 |  |  | 889,88 |  | 876 |  | 3987,75 |  | 3,41 | 127,88 |
|  | (0) |  |  |  | 1 м3 подстилающего слоя | 23,73 |  | 2,32 |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  | 0,3 | 11,25 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15284,73 |  |  | 1857,44 |  | 3120,04 |  | 10307,25 |  | 272,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,46 |  |  |  | 37,21 |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 1857,44*6,41 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 11906 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 3120,04*3,14 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 9797 |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 10307,25*3,7 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 38137 |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59840 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом. Ремонт (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (0+10,65)*6,41*0,855*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,855 |  |  |  | 55 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (0+10,65)*6,41*0,425 |  |  |  |  |  |  |  | 0,425 |  |  |  | 29 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным). Ремонт (1, 2, 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (74,31+46,81)*6,41*0,72*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  | 525 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (74,31+46,81)*6,41*0,3825 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3825 |  |  |  | 297 |  |  |
| Полы. Ремонт (5, 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (1783,13+246)*6,41*1,107*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,107 |  |  |  | 13535 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (1783,13+246)*6,41*0,6375 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6375 |  |  |  | 8292 |  |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 14115 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 14115 |  |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 8618 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 8618 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82573 |  |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  | 82573*0,0044 |  |  |  |  |  |  |  | 0,44% |  |  |  | 363 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82936 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 82936*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 14928 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97864 |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |