Муниципальный контракт  № ____

на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Иваново								                «___» _______ 2007 г.

Комитет по физической культуре и спорту администрации  г. Иваново,  именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице председателя Пшеничных И.В.., действующей на основании Устава,  и _______________________________________, именуемое  в  дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в  лице ______________________________________,   действующего на основании ___________, со второй стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства  выполнить   работы по капитальному ремонту   трубопроводов обвязки калориферов в здании МУ ДОД  СДЮСШОР №3 расположенного  по адресу : г. Иваново ул. Лежневская, д.158 А на условиях настоящего контракта и согласно утвержденной сметы.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы в порядке и на условиях настоящего контракта.

1.3. Срок выполнения работ с «    » .11. 2007 г.  до « 20 ».12. 2007 г.

Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

2.  Цена контракта, порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет _____________________  рублей.

Указанная в настоящем пункте цена включает в себя стоимость работ, материалов и НДС.

2.2. Объем и стоимость работ определяются в соответствии с утвержденной сметой.

2.3. В течение 5 рабочих  дней после подписания контракта Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 % от суммы контракта.

Оплата выполненных работ (окончательный расчет) производится в форме безналичного расчета на основании смет, соответствующих условиям п. 2.2. настоящего контракта, счетов-фактур, актов выполненных работ в  течение 5 рабочих  дней после подписания акта выполненных работ и при условии  надлежащего выполнения Подрядчиком своих  обязательств по настоящему контракту.

3. Права и обязанности сторон

3.1. ПОДРЯДЧИК обязуется:

3.1.1. качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, использовать качественные материалы, соответствующие стандартам и техническим условиям, и имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество.

Гарантийный срок на произведенные работы составляет 1 год с момента подписания акта выполненных работ.

Подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные в течение гарантийного срока дефекты и недостатки выполненных работ в срок, установленный Заказчиком;

3.1.2. передать результат выполненных работ Заказчику;

3.1.3. безвозмездно устранить по первому требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы, в срок, установленный Заказчиком;

3.1.4. соблюдать действующее законодательство Российской Федерации в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, проектов, другие нормативные акты в области строительства и лицензирования строительной деятельности, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной и электробезопасности.

В случае нарушения обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, Подрядчик возмещает весь ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам, в том числе работникам Подрядчика и Заказчика;

3.1.5. в случае изменений реквизитов и банковских счетов  письменно уведомить об этом Заказчика в 5-дневный срок. В случае нарушения указанного условия Подрядчик несет ответственность за все возникшие в результате этого неблагоприятные последствия;

3.1.6. Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему контракту лично, без привлечения субподрядчиков;

3.1.7. по требованию Заказчика за свой счет вскрыть указанную Заказчиком часть скрытых работ, а затем восстановить ее, также за свой счет, в срок, указанный Заказчиком, с соблюдением условий о качестве и иных условий настоящего контракта;

3.1.8. во время выполнения работ осуществлять своими силами и за свой счет уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории, в течение трех дней со дня подписания акта приема выполненных работ вывезти с  указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:

3.2.1. в течение 10 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 1.3. контракта, иных сроков выполнения работ, установленных приложениями к настоящему контракту, осмотреть и принять результат работы по акту выполненных работ, а при обнаружении недостатков в работе либо отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, - немедленно сообщить об этом Подрядчику.

3.2.2. утвердить смету на выполнение работ в соответствии с п. 2.2. настоящего контракта.

3.3. ЗАКАЗЧИК имеет право:

3.3.1. проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

3.3.2. устранять недостатки работ своими силами, поручать устранение недостатков третьим лицам и требовать у Подрядчика возмещения всех расходов, связанных, с устранением недостатков.

3.4. Если Заказчик принял работу без проверки, то он не лишается права ссылаться на явные недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки работы.

3.5. При уклонении Заказчика от приема выполненных работ Подрядчик не имеет права продавать результат работ.

4. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего контракта стороны несут ответственность в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

4.2. За нарушение сроков выполнения работ, указанных в пунктах. 1.3., 3.1.1., 3.1.3., 3.1.7. настоящего контракта, приложениями к настоящему контракту,  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню из расчета 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки.

4.3. За невыполнение обязанностей, предусмотренных п. 3.1.8 настоящего контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % от цены контракта, а также пеню в размере 0,5 % от цены контракта за каждый день просрочки вывоза строительного мусора и принадлежащего Подрядчику имущества.

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков,  если отступления в работе от условий контракта подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

4.5. Уплата неустойки не освобождает сторону от выполнения обязательств или устранения нарушений.

4.6. Подрядчик возмещает Заказчику в полном объеме ущерб, причиненный ненадлежащим исполнением условий настоящего контракта.

4.7. Подрядчик возмещает ущерб, причиненный третьим лицам, во время исполнения обязательств по настоящему контракту.

5. Порядок разрешения разногласий

5.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе подписания и исполнения настоящего контракта, разрешаются путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

6. Заключительные условия

6.1. Настоящий контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязанностей.

6.2. Заказчик имеет право отказаться от его исполнения в любое время до сдачи ему результатов работы, письменно уведомив об этом Подрядчика.

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме, согласованы и подписаны уполномоченными представителями сторон.

6.4. Во всем ином, не урегулированном настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7. Реквизиты и подписи сторон

Комитет по Физической культуре и Спорту администрации г. Иваново

г. Иваново, пл. Революции д. 6 к.627, тел.30-02-64

ИНН 3728013392, КПП 370201001

Банковские реквизиты ГРКЦ   ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново

р/с 4024810800000000054 БИК 042406001

Исполнитель _________________________________________:

Юридический адрес:__________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

- Подписи Сторон

| Исполнитель | Комитет по Физической Культуре и Спорту администрации г. Иваново |
| --- | --- |
| Руководитель ___________ | Председатель комитета_________ |