- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № ____

- город  Иваново                                                                                    «____» ___________ 2008 г.

МУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании _________________________________, с одной стороны, и ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________ действующего на основании __________________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом __________________________________________ № ____ от «___» _________ 2007 г., заключили настоящий Контракт  о нижеследующем:

- 1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами капитальный ремонт теплового узла учета взрослой в поликлинике №3 МУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Иванова» (далее по тексту Работы), расположенная по адресу: г. Иваново ул. Постышева, 57/3.

- 1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить  Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.3. До начала выполнения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику необходимые лицензии, сертификаты соответствия, технические паспорта и документы, удостоверяющие стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики материалов, указанных в Смете.

1.4. Замена материалов, используемых при выполнении работ по настоящему контракту, предусмотренных Сметой, на аналогичные материалы, качество которых не ниже качества, предусмотренных сметой материалов, осуществляется только по письменному согласованию с Заказчиком и оформляется в письменном виде как  дополнительное соглашение к настоящему Контракту. При этом Подрядчик обязан выполнить условия пункта 1.1. настоящего Контракта. При отсутствии подписанного дополнительного соглашения  к настоящему Контракту согласование о замене материалов считается недостигнутым, и работа выполняется из материалов, указанных в Смете.

2. Срок выполнения Работ

2.1. Срок выполнения Работ по настоящему Контракту устанавливаются:

начало работ –  в течение 3 (трех) календарных дней с момента  поступления аванса на расчетный счет Подрядчика;

окончание работ -  не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Контракта.

- 3. Цена Работ и порядок расчетов

3.1. Цена Работ по Контракту  составляет  ___________________________________________

______________________________________________________рублей и включает в себя стоимость непосредственно работ, стоимость материалов, оборудования, транспортные затраты, накладные расходы, НДС и налоги, сборы и  другие обязательные платежи.

3.2. Объем и стоимость Работ, составляющих предмет Контракта, определяется в соответствии со сметой. Сметная документация является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.3. Цена является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3.4. В течение 14 банковских дней с момента заключения настоящего Контракта Заказчик перечисляет аванс в размере  30% от стоимости Контракта на расчетный счет Подрядчика.

Окончательный расчет за выполненные Работы производится на основании акта выполненных работ (Форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) после проверки представителями Заказчика и финансово-казначейского управления администрации города Иванова, с учетом выявленных замечаний и недочетов, по мере поступления финансовых средств на счет Заказчика, в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента поступления всех перечисленных обстоятельств путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Валютой платежа является российский рубль.

4. Выполнение Работ

4.1. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

4.2. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ  в соответствии со сроками, указанными в разделе 2 настоящего Контракта.

4.3. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, комплектующих, применяемый им для производства работ, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь необходимые сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4.4. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 5 (пять) дней до начала приемки Работ о завершении Работ. Готовность принимаемых Работ подтверждается соответствующими актами, подписываемыми Заказчиком.

Если завершение Работ произведено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, затем восстановить ее.

5.Права и обязанности Подрядчика

5.1. Выполнить своими силами и средствами Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и сдать работы  Заказчику. Выполнить Работы в соответствии с проектно-сметной документацией. Выполнение работ должно соответствовать СниП, Правилам пожарной безопасности (ППБ 01-03) в РФ, утвержденным приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313.

5.2. Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения Работ приобретенных строительных материалов, изделий.

5.3. Обеспечить выполнение в месте выполнения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения Работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке.

5.4. Компенсировать убытки, возникшие у Заказчика по вине Подрядчика   в течение трех дней с момента получения требования о компенсации.

5.5. При выполнении Работ по настоящему Контракту не изменять в одностороннем порядке график выполнения работ в сторону продления сроков их выполнения.

5.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

5.7. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его в установленном порядке Заказчику, а также риск повреждения, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу  выполнения Работ по настоящему Контракту.

5.8. Обеспечить содержание и уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории. Строительный мусор упаковывать в мешки и вывозить с территории объекта 2 раза в неделю. Вывести в 3-х дневный срок со дня подписания акта приемки Работ за пределы указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

5.9. Передать Заказчику по окончании работ техническую и эксплуатационную документацию при ее наличии.

6.Права и обязанности Заказчика

6.1. Осуществление технического надзора на весь период выполнения работ и приемки их результата, их качеством и сроками выполнения. Данный контроль осуществляется Заказчиком.

Заказчик имеет право в течение всего времени действия настоящего Контракта осуществлять контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов проектно-сметной документации. Данный контроль осуществляется Заказчиком  на любом из этапов выполнения работ согласно Графику выполнения работ путем:

- визуального осмотра  представителями Заказчика;

- проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения работ и результата работ в присутствии Подрядчика, о чем Заказчик предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком в одностороннем порядке при наличии спора с Подрядчиком и невозможности достижения согласия.

При обнаружении  несоответствий качества материалов и работ, а также отклонений от проектно-сметной документации  в течение всего периода действия настоящего Контракта, составляется Акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, Акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по своему усмотрению и в одностороннем порядке:

а) при выявлении указанных нарушений до начала выполнения работ:

- Письменно предложить Подрядчику устранить выявленные нарушения в установленный Заказчиком срок;

б) при выявлении указанных нарушений во время исполнения работ:

- приостановить производство работ и платежей, причитающихся Подрядчику по настоящему контракту, до устранения данных нарушений Подрядчиком, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок. В случае нарушения указных сроков Подрядчик уплачивает пени, установленные пунктом 11.1. настоящего контракта;

в) при выявлении указанных нарушений после окончания работ:

- не производить оплату Подрядчику оставшейся части работ с момента составления Акта о выявленных нарушениях до момента их устранения, которое фиксируется в порядке, установленном п.6.1 настоящего контракта.

6.2. Осуществляет проверку Актов приемки выполненных работ  по настоящему Контракту, оформленных Подрядчиком по форме КС-2, КС-3, предъявленных Заказчику.

Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей Заказчика на объект в согласованные срок и время.

В случае проведения Подрядчиком скрытых работ - работ, которые скрываются последующими работами и конструкциями, Заказчик осуществляет проверку Актов на скрытые работы, составленных Подрядчиком, путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей Заказчика  на объект.

6.3.Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Контракта.

- 7.ФОРС-МАЖОР

7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независимые от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту  соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме  извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении, либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

8.Гарантии

8.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

8.2. Срок  гарантии выполненных Работ составляет 3 (три) года с момента приемки в установленном порядке результата Работ, на оборудование – согласно паспорта завода изготовителя.

В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты и недостатки, произвести  замену вышедшего из строя оборудования за свой счет  в 5 -дневный срок с момента их выявления. В случае отказа от устранения выявленных дефектов, Заказчик привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика.

Гарантийные обязательства распространяются на все оборудование.

9.Порядок рассмотрения споров

9.1. Спорные вопросы по настоящему Контракту Стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства РФ, возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

10. Расторжение Контракта

10.1. Контракт, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, а также в следующих случаях:

- при нарушении Подрядчиком сроков выполнения производства работ (начального, конечного сроков выполнения работ, а также сроков завершения отдельных этапов работы) или нарушения СниП при производстве работ, а также нарушения последовательности выполнения работ, предусмотренной технологическими картами по отдельным видам работ или  низком качестве выполняемых работ, что должно быть засвидетельствовано комиссией с участием представителей обеих сторон и подтверждено документально. При отказе Подрядчика от участия в работе комиссии или от подписания акта комиссии в акте делается отметка об этом,  и акт подписывается Заказчиком;

- при выполнении работ Подрядчиком из материалов, не отвечающих стандартам качества или требованиям проектно-сметной документации, а также дополнительным соглашениям о качестве материалов;

- нарушения Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектно-сметной документацией;

-     отказа Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественно         выполненные работы;

- при аннулировании лицензии на строительную деятельность, вынесении государственными органами других актов в порядке действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

- при признании Подрядчика неплатежеспособным.

В этих случаях Подрядчик  передает незавершенный результат Работ Заказчику по акту приемки. При расторжении Контракта по вышеуказанным основаниям Заказчик не оплачивает Подрядчику некачественно выполненные работы.

10.2. При расторжении Контракта по соглашению сторон, незавершенный результат работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимость выполненных работ.

11.Ответственность сторон

11.1. При исполнении Работ ненадлежащим образом Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения допущенных дефектов с составлением двухстороннего акта. При не устранении дефектов в назначенный срок Подрядчик оплачивает пени в размере 0,3% стоимости Контракта  за каждый день просрочки, после установленного срока. Сумма пени рассчитывается Заказчиком и вычитается из суммы, указанной Подрядчиком в счете на оплату работ по настоящему Контракту в одностороннем порядке без согласования с Подрядчиком.

11.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

11.3. В случае нарушения сроков Работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,3% стоимости Контракта за каждый день просрочки. При этом штрафные санкции применяются к каждому виду работ, определенному сметной документацией.

11.4. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

12.Прочие условия

12.1. Подрядчик не имеет права продать или передать проектно-сметную документацию на выполнение Работ или отдельной ее части третьей стороне.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

12.3. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

12.5. Настоящий Контракт составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13.Юридические адреса и реквизиты Сторон

- Заказчик: ________________________________________

- Адрес: ___________________________________________

- Тел./факс: ________________________________________

Реквизиты: _______________________________________

_________________________________________________

- _____________________________________ /_____________/

- М.П.

Подрядчик: __________________________________________

Адрес: _______________________________________________

Тел./факс: _____________________________________________

Реквизиты: ____________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_______________________________________/                             /

М.П.

Приложение №1

к муниципальному контракту № __

от «   »         2008г.

## ГРАФИК

выполнения работ по муниципальному контракту № __

от «   »         2008г.

| № п/п | Адрес места проведения работ | Количество | Вид работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взрослая поликлиника №3 МУЗ «Городская клиническая больница №3 г. Иванова», расположенная по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 57/3. | Согласно объемов учтенных в сметах | капитальный ремонт теплового узла учета | начало работ – в течение 3 (трех) дней с момента поступления аванса на расчетный счет Подрядчика; окончание работ - не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с момента заключения Контракта. |

Заказчик:

_______________/ ________________/

М. П.

Подрядчик:

________________/_______________/

М.П.