- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата: 22.08.2008 г.

Регистрационный № 490

| Заказчик | МУЗ г. Иванова городская клиническая больница №8 |
| --- | --- |
| Адрес | 153032, г.Иваново, ул. Станкостроителей, д.4 |
| Адрес электронной почты | gor_bol_8@mail.ru |
| Контактное лицо | Главный врач Ратманов М. А. |
| Номер контактного телефона | 23-45-11 |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, пл. Революции, д. 6 каб. 518 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 29.08.2008 до 15-00 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт электроснабжения вентиляции | Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Выполнение работ в соответствии с нормативными требованиями ТУ, ГОСТ, СНиП, правилам пожарной безопасности (ППБ 01-03), другим нормативным актам, регламентирующим производство соответствующих работ. Наличие сертификатов на применяемые материалы. Наличие соответствующих лицензий на работы являющиеся предметом запроса котировок (в т. ч. лицензия на выполнение электромонтажных работ). Объем выполненных работ, материалы и изделия должны соответствовать смете. При выполнении работ ориентироваться на проект электроснабжения МУЗ г. Иванова городская клиническая больница №8. |  | В соответствии с локальной сметой |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | В соответствии с локальной сметой |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Обеспечить проведение в месте выполнения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, а также охрану материальных ресурсов и строительных материалов, находящихся на ремонтной площадке |  |  |
|  | Требования к результатам работ, оказанию услуг | Работы должны быть выполнены в соответствии со сметной документацией качественно в полном объеме и в срок, предусмотренный муниципальным контрактом. Срок гарантии на выполненные работы - 3 года с момента приемки в установленном порядке работ Заказчиком. |  |  |

| Источник финансирования заказа | Бюджет г. Иваново |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 178,719 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена контракта включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, накладные расходы, налоги в т. ч. НДС, сборы и другие обязательные платежи. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ города Иванова городская клиническая больница № 8 г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 4 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | - начало - в течение 2 рабочих дней со дня заключения Контракта. - окончание работ - в течение 14 рабочих дней со дня начала производства работ. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Оплата за выполненные работы будет произведена на основании акта выполненных работ (форма КС-2), справки стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры после проверки и согласования данных документов финансово-казначейским управлением администрации города Иванова с учетом выявленных замечаний в четвертом квартале 2008 года, но не позднее 20 декабря 2008 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |
| Срок подписания победителем контракта | Не ранее 07.09.2008 и не позднее 19.09.2008 |

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей печатью (для индивидуальных предпринимателей, при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку), в том числе при указании участниками размещения заказа цены муниципального контракта. Не допускается разночтений при указании цены муниципального контракта прописью и цифрами.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме в оригинале.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель согласно п. 1 ст. 10 ФЗ № 94.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от 22 августа 2008 г.

Регистрационный № 490

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения  об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |
| 3.4. Код БИК |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |

Предложение участника размещения заказа.

| Наименование выполняемых работ | Цена контракта, руб. | Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах (с обязательным указанием о включении или не включении расходов, указанных в извещении о проведении запроса котировок) |
| --- | --- | --- |

Цена муниципального контракта _____________________________________________ руб.

(прописью)

_______________________________________________ , согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 490 от 22.08.2008, с учетом предложений, указанных  в настоящей котировочной  заявке, в том числе  о цене контракта  и сведениях  о включенных или не включенных в данную цену  контракта  расходах.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.

Проект

Муниципальный контракт  № ____

на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Иваново							               «___» __________ 2008 года

МУЗ г. Иванова городская клиническая больница № 8, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ратманова Михаила Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  _______________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  __________________________________________,  действующего на основании _________________,  лицензии _______________ № ____________ от «___» ____________, выданной на осуществление ________________________________________, с другой стороны, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от _____________ № ____ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет Контракта

1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению собственными силами и средствами работ по ремонту электроснабжения вентиляции (далее Работы) МУЗ г. Иванова городская клиническая больница № 8, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 4, согласно Графику производства работ (Приложение № 1 к контракту).

Заказчик обязан обеспечить оплату выполненных работ на условиях настоящего Контракта.

1.2. Заказчик осуществляет прием и проверку на соответствие объемам и качеству выполненных работ Подрядчиком.

1.3.Объем работ определяется в соответствии с утвержденной сметой, являющейся неотъемлемой частью контракта.

1.4. Замена материалов, используемых при выполнении работ по настоящему контракту, предусмотренных Сметой, на другие материалы осуществляется только по письменному согласованию с Заказчиком и оформляется в письменном виде как соглашение о материалах к настоящему Контракту. При этом Подрядчик обязан выполнить условия пункта 1.1. настоящего Контракта. При отсутствии подписанного соглашения к настоящему Контракту согласование о замене материалов считается недостигнутым, и работа выполняется из материалов, указанных в Смете.

- Сроки выполнения работ

  - Сроки выполнения работ на объекте по настоящему Контракту устанавливаются:

- начало - в течение 2 рабочих дней со дня заключения Контракта;

- окончание работ - в течение 14 рабочих дней со дня начала производства работ.

3.  Цена контракта, порядок расчетов

3.1. Цена контракта составляет ______________( ______________________________) рублей.

Цена контракта включает в себя стоимость работ, материалов, необходимых для выполнения работ, накладные расходы, налоги, в том числе НДС, сборы и другие обязательные платежи.

3.2. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится  после приемки работ Заказчиком на основании  акта выполненных работ (форма КС-2), справки стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры после проверки и согласования данных документов финансово-казначейским управлением администрации города Иванова с учетом выявленных замечаний в четвертом квартале 2008 года, но не позднее 20 декабря 2008 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.3. Стоимость работ, подлежащая оплате, определяется в соответствии с пунктом 3.1 Контракта, с учетом сметной документации.

3.3. Валютой платежа является российский рубль.

4.Права и обязанности Подрядчика

4.1. Выполнить своими силами и средствами Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте, и сдать работы  Заказчику. Выполнить Работы в соответствии со сметной документацией. Выполнение работ должно соответствовать СниП, ТУ, ГОСТ, Правилам пожарной безопасности (ППБ 01-03) в РФ, утвержденным приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313, другим нормативным актам, регламентирующим производство соответствующих работ.

4.2. Осуществить доставку, приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения Работ приобретенных строительных материалов и изделий.

4.3. Обеспечить выполнение в месте выполнения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения Работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на ремонтной площадке.

4.4. Компенсировать убытки, возникшие у Заказчика по вине Подрядчика   в течение трех дней с момента получения требования о компенсации.

4.5. При выполнении Работ по настоящему Контракту не продлять в одностороннем порядке сроки выполнения работ.

4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

4.7. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его в установленном порядке Заказчику, а также риск повреждения, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу выполнения Работ по настоящему Контракту.

4.8. Обеспечить содержание и уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории. Строительный мусор упаковывать в мешки и вывезти с территории. Вывезти в 3-х дневный срок со дня подписания акта приемки Работ за пределы указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

5.Права и обязанности Заказчика

5.1. Осуществление технического надзора на весь период выполнения работ и приемки их результата, за их качеством и сроками выполнения. Данный контроль осуществляется Заказчиком

Заказчик имеет право в течение всего времени действия настоящего Контракта осуществлять контроль соответствия работ сметной документации. Данный контроль осуществляется Заказчиком на любом из этапов выполнения работ путем:

- визуального осмотра  представителями Заказчика;

- проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве:  проведения работ и результата работ в присутствии Подрядчика, о чем Заказчик предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком  в одностороннем порядке при наличии спора с Подрядчиком и невозможности достижения согласия.

При обнаружении несоответствий качества работ, а также отклонений от сметной документации  в течение всего периода действия настоящего Контракта, составляется Акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, Акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по своему усмотрению и в одностороннем порядке:

а) при выявлении указанных нарушений до начала выполнения работ:

- Письменно предложить Подрядчику устранить выявленные нарушения в установленный Заказчиком срок;

б) при выявлении указанных нарушений во время исполнения работ:

- приостановить производство работ и платежей, причитающихся Подрядчику по настоящему контракту, до устранения данных нарушений Подрядчиком, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок. В данном случае срок выполнения работ по настоящему контракту может быть изменён путем оформления дополнительного соглашения к контракту, подписанному обеими сторонами, скрепленному печатью. В случае нарушения указных сроков Подрядчик уплачивает пени, установленные пунктом 12.1. настоящего контракта;

в) при выявлении указанных нарушений после окончания работ:

- не производить оплату Подрядчику оставшейся части работ с момента составления Акта о выявленных нарушениях до момента их устранения.

5.2. Осуществляет проверку Актов приемки выполненных работ  по настоящему Контракту, оформленных Подрядчиком по форме КС-2 предъявленных Заказчику.

Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей Заказчика на объект в согласованные срок и время.

В случае проведения Подрядчиком скрытых работ - работ, которые скрываются последующими работами и конструкциями, Заказчик осуществляет проверку Актов на скрытые работы, составленных Подрядчиком, путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей Заказчика  на объект.

5.3.Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Контракта.

- Выполнение работ

6.1. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и любое время производства.

6.2. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ в соответствии со сроками, указанными в разделе 2 настоящего Контракта.

6.3.Обеспечение производственного порядка в месте выполнения Работ является обязанностью Подрядчика.

6.4.Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов применяемых им для выполнения Работ, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

6.5. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика.

6.6. При обнаружении дефектов работ в ходе приемки, недостатки устраняются Подрядчиком в согласованные Сторонами сроки.

- Форс-мажор

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли Сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой создалась  невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении, либо прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

- Приемка результата выполненных Работ

8.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

8.2. Приемка объекта производится в течение 2 дней с момента получения Заказчиком  письменного уведомления Подрядчика о завершении выполнения Работ.

8.3. Подрядчик передает Заказчику за 2 дня до начала приемки результата Работ два экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данный комплект документации полностью соответствует фактически выполненным Работам.

- Гарантии

9.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

9.2. Срок гарантии выполненных Работ составляет 3 года с момента приемки в установленном порядке результата Работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет  в 10-дневный срок с момента их выявления. В случае отказа от устранения выявленных дефектов, Заказчик привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика. Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счета, выданного Заказчиком. При неоплате счета Подрядчик выплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости Контракта  за каждый день просрочки.

- Порядок рассмотрения споров

10.1. Спорные вопросы по настоящему Контракту Стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства РФ, возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

10.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

11. Изменение и расторжение Контракта

11.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, а также в следующих случаях:

- при нарушении Подрядчиком сроков выполнения производства работ (начального, конечного сроков выполнения работ, а также сроков завершения отдельных этапов работы) или нарушения СниП при производстве работ, других нормативных актов, регламентирующих производство соответствующих работ, низком качестве выполняемых работ, что должно быть засвидетельствовано комиссией с участием представителей обеих сторон и подтверждено документально. При отказе Подрядчика от участия в работе комиссии или от подписания акта комиссии в акте делается отметка об этом  и акт подписывается Заказчиком;

- при выполнении работ Подрядчиком из материалов, не отвечающих стандартам качества или требованиям сметной документации, а также  соглашениям о качестве материалов;

- нарушения Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных сметной документацией;

-   отказа Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественно  выполненные работы;

- при аннулировании лицензии на строительную деятельность, вынесении государственными органами других актов в порядке действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

- при признании Подрядчика неплатежеспособным.

В этих случаях Подрядчик  передает незавершенный результат Работ Заказчику по акту приемки. При расторжении Контракта по вышеуказанным основаниям Заказчик не оплачивает Подрядчику некачественно выполненные работы.

11.2. При расторжении Контракта по соглашению сторон, незавершенный результат работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимость выполненных работ.

11.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт по основаниям, указанным в п.11.1 направляет письменное уведомление другой Стороне не позднее, чем через 10 дней после выявления указанных в п. 11.1 обстоятельств. Обязательства сторон приостанавливаются до принятия решения о расторжении контракта.

11.4. В случае расторжения Муниципального Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по такому контракту Заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключается контракт при уклонении победителя торгов от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Если до расторжения муниципального контракта Подрядчиком частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

12.Ответственность сторон

12.1. При исполнении Работ ненадлежащим образом Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения допущенных дефектов с составлением двухстороннего акта. При не устранении дефектов в назначенный срок Подрядчик уплачивает пени в размере 0,3% от стоимости Контракта за каждый день просрочки, после установленного срока.

12.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

12.3. В случае нарушения сроков выполнения Работ, установленных п.2.1. Контракта, Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,3%  от стоимости Контракта за каждый день просрочки. При этом штрафные санкции применяются к каждому виду работ, определенному сметной документацией. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, так и конечного сроков выполнения Работ.

12.4. В случае обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока, установленного п.9.2. настоящего Контракта, нарушения Подрядчиком условий об используемых материалах, Подрядчик обязан безвозмездно выполнить Работу заново с использованием материалов, соответствующих смете и Правилам пожарной безопасности, в течение 30 дней со дня получения уведомления Заказчика о выявленных нарушениях. В случае не устранения Подрядчиком выявленных недостатков в установленный срок Заказчик вправе поручить выполнение Работ другому Подрядчику и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

12.5. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

13.Прочие условия

13.1. Подрядчик не имеет права продать или передать сметную документацию на выполнение Работ или отдельной ее части третьей стороне.

13.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

13.4. Настоящий Контракт составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

14.Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:  МУЗ города Иванова городская клиническая больница № 8

153032, г.Иваново, ул. Станкостроителей, д.4, тел.(4932) 23-45-11

р/сч 40204810800000000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново

БИК 042435000 ИНН 3731011300 КПП 370201001

Подрядчик: ____________________________________________________________________

Юридический адрес: ____________________________________________________________

свидетельство о государственной регистрации № _______серия _________от ____________

лицензия ________№ ___________  от ____________ на виды работ:____________________

ИНН ______________________________________  Расч /счет: _________________________

________________________________________________________________________________

Приложение № 1

к муниципальному контракту №            от                    2008 г.

УТВЕРЖДАЮ

___________________________			___________________________										«____»___________200__г.

# ГРАФИК

производства работ по капитальному ремонту _________________________________________

по адресу:________________________________

| № п.п | Наименование работ (согласно смете) | Ед. изм. | Количество | Сроки исполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С по |  |  |  | С по |  |  |  | С по |  |  |  | С по |  |  |  | С по |  |  |  |  | % | Дата оконч. работ |
|  |  |  |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | план |  | Факт |  |  |  |  |
|  |  |  |  | объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | объем | % |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный за проведение работ по контракту №                от  ______________

Подрядная организация _________________________     Директор   ________________     Печать