Извещение о проведении запроса котировок

Дата: «22» октября 2008 г.

Регистрационный № 607

| Наименование заказчика |  |  | Управление благоустройства администрации города Иванова |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес |  |  | 153 000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к.124 |  |  |
| Адрес электронной почты |  |  | blag@ivgoradm.ru |  |  |
| Контактное лицо |  |  | Финогеева О.А. |  |  |
| Номер контактного телефона |  |  | 30-07-42 |  |  |
| Место подачи котировочных заявок |  |  | г. Иваново, пл. Революции д.6, к. 518 |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок |  |  | 01.11.2008 до 15:00 |  |  |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| Благо-устройство территории площади Революции | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Выполнение работ в соответствии с нормативными требованиями ТУ, ГОСТ, СНиП и прочими нормативными документами, регламентирующими производство соответствующих работ. Качественное выполнение всех работ, использование качественных материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Наличие соответствующих действующих лицензий на данный вид работ. |  | В соответствии с ведомостью объемов работ |  |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | к п.6 ведомости объемов работ: - цвет плитки в строгом соответствии с цветом гранитной плитки, которой выполнена облицовка пантеона памятника «Борцам Революции» к п.13 ведомости объемов работ: - тротуарная плитка – «кирпич» 198х98х60 мм, цвет – серый. |  |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдение техники безопасности и технологии производства работ в соответствии с действующими нормативными документами. В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли |  |  |  |
|  | Требования к результатам работ, оказанию услуг | Гарантийный срок – 5 лет. |  |  |  |

| Источник финансирования заказа | бюджет города Иванова |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 497,161 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена контракта формируется с учетом НДС, стоимости работ, материалов, необходимых для их выполнения и приобретаемых Подрядчиком, транспортных, накладных расходов. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Площадь Революции города Иванова |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | до 01.12.2008 года |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Заказчик вправе выплатить аванс в размере до 30 % от цены контракта, окончательный расчет производится после подписания актов приемки выполненных работ (КС-2), счетов-фактур, при условии, что работы выполнены надлежащим образом, по мере поступления финансовых средств из городского бюджета на эти цели |
| Срок подписания победителем контракта | Не ранее 11.11.2008 и не позднее 14.11.2008 |

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку), в том числе при указании участниками размещения заказа цены муниципального контракта. Не допускается разночтений при указании цены муниципального контракта прописью и цифрами.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель согласно ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от «22» октября 2008 г.

Регистрационный № 607

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения  об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |
| 3.4. Код БИК |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |

Предложение участника размещения заказа.

| Наименование выполняемых работ | Цена контракта, руб. | Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах (с обязательным указанием о включении или не включении расходов, указанных в извещении о проведении запроса котировок, в том числе о включении или не включении НДС в цену контракта). Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения. Организации, работающие с применением упрощенной системы налогообложения, указывают «без учета НДС, в связи с применением упрощенной системы налогообложения» |
| --- | --- | --- |

Цена муниципального контракта ______________________________руб., в т.ч. НДС (для

(прописью)

плательщиков НДС) _____________руб.

_______________________________________________ , согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 607 от 22.10.2008, с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта  и сведениях о включенных или не включенных в данную цену  контракта расходах.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.

проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ № ______

г. Иваново 					      	     	               «____»___________ 2008г.

Управление благоустройства администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице начальника управления Рощина С.Ю., действующего на основании Положения, с одной стороны и ____________________________________ ,   именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от __________ № _____, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Настоящий контракт заключается Заказчиком от имени городского округа Иваново в   целях обеспечения муниципальных нужд.

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по благоустройству территории площади Революции (далее именуемые – «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.3. Объем работ, составляющих предмет настоящего контракта, определяется на основании ведомости объемов работ (Приложение № 1 к контракту), составленной Заказчиком, в том числе и путем включения части работ, предусмотренных рабочим проектом на благоустройство площади Революции.

1.4. Срок выполнения подрядных работ: до 01.12.2008.

2.ЦЕНА КОНТРАКТА.

2.1. Цена контракта  составляет _________________________________________________.

2.2. Цена контракта  формируется с учетом НДС, стоимости работ, материалов, необходимых для их выполнения и приобретаемых Подрядчиком, транспортных, накладных расходов.

2.3. Цена настоящего контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.4. Оплата производится за счет средств городского бюджета.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Стоимость работ определяется сторонами на основе утвержденных ТЕРов и других действующих нормативных документов по ценообразованию.

3.2. Заказчик вправе выделить Подрядчику аванс в размере до 30% от цены контракта, при наличии средств на эти цели.

3.3. Окончательный расчет производится после подписания актов приемки выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, счетов-фактур, при условии, что работы выполнены надлежащим образом, по мере поступления финансовых средств из городского бюджета на эти цели.

4. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

4.1. Заказчик в течение 7 дней со дня получения акта приемки выполненных работ и исполнительной документации обязан подписать представленный акт или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

4.2. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

4.3. При обнаружении отступлений от условий контракта или иных недостатков, ухудшающих результаты работы, Заказчик обязуется немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.4. Качество работ по контракту должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать обязательным требованиям СНиП, ГОСТ, социальных норм и правил эксплуатации.

4.5. Оценка качества и приемка выполняемых Подрядчиком работ производится Заказчиком путем плановых и внеплановых проверок, результаты которых фиксируются в журнал производства работ. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от контроля качества работ и материалов.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

5.1. Заказчик обязан:

-   передать Подрядчику на период  выполнения работ  рабочий проект на благоустройство объекта;

- доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполнения работ;

- выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего контракта;

- в течение 1 часа после принятия телефонограммы направить своего представителя для приемки скрытых работ. В случае неявки представителя Заказчика, Подрядчик может продолжить выполнение следующего этапа работ, отразив вышеуказанный факт в журнале производства работ;

- требовать от Подрядчика акты на скрытые работы, сертификаты на используемые материалы. В случае отказа Подрядчика предоставить акты на скрытые работы, сертификаты на используемые материалы, приостановить выполнение работ до предоставления Подрядчиком вышеуказанных актов и сертификатов;

- при производстве работ указать местоположение смотровых колодцев и их балансодержателей для составления акта передачи.

5.2. Подрядчик обязан:

-   на момент заключения настоящего контракта  разработать и представить Заказчику смету, являющуюся неотъемлемой частью контракта (приложение №2 к настоящему контракту);

- до начала выполнения работ Подрядчик вызывает балансодержателей смотровых колодцев для составления акта передачи колодцев под охрану, после окончания производства ремонтных работ Подрядчик сдает балансодержателю смотровые колодцы по акту;

- до начала работ осуществить проверку качества материалов;

- своевременно и качественно выполнять работы в соответствии с рабочим проектом (сметой, ведомостью объемов работ);

- способ выполнения работ согласовывать с Заказчиком;

- по требованию Заказчика выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ, плановых и внеплановых проверок и контроля качества работ;

- вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Предъявлять журнал производства работ по первому требованию Заказчика;

- за свой счет исправить дефекты и недостатки по выполненным работам, в согласованный с Заказчиком срок, а в случае неустранения недостатков в установленный срок, Подрядчик уплачивает неустойку согласно п.6.2 настоящего контракта. Наличие дефектов и срок их устранения фиксируются двухсторонним актом. В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов, акт заключения дает независимая организация, признанная обеими сторонами. Расходы по привлечению независимой организации несет Подрядчик;

- своевременно извещать Заказчика о готовности отдельных видов скрытых работ, что подтверждается двусторонними актами освидетельствования скрытых работ;

- приступать к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчиком, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за счет собственных средств вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем ее восстановить. В случае же обнаружения Заказчиком дефектов при выполнении скрытых работ, Подрядчик безвозмездно устраняет дефекты в полном объеме;

- в случае приостановки работ по любой причине уведомить Заказчика в течение 24 часов;

- сдать Заказчику завершенный объект по акту приемочной комиссии;

- выдать гарантийный паспорт на выполнение работ продолжительностью 5 лет, с момента  подписания акта приемочной комиссии.

5.3. Заказчик имеет право:

- требовать от Подрядчика надлежащим образом оформленную отчетную документацию (акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ, сертификаты на используемые материалы и др.);

- требовать безвозмездного устранения Подрядчиком  выявленных недостатков в работе и возмещения расходов по устранению недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось  Заказчиком;

- привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации;

- в случае выполнения Подрядчиком работ, не предусмотренных настоящим контрактом без согласования с Заказчиком, либо не соответствующих требованиям СНиП, ГОСТ Заказчик вправе отказаться от их оплаты;

- ежедневно проверять и своей подписью подтверждать записи в журнале. Заказчик излагает свое мнение в журнале, если он неудовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика.

5.4. Подрядчик имеет право:

-     завершить выполнение работ в более короткий срок, чем предусмотрено контрактом при согласовании с Заказчиком;

- самостоятельно выбирать численность необходимого персонала;

- привлекать субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, при условии получения обязательного письменного согласования Заказчиком на привлечение данной субподрядной организации и заключение договора субподряда.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков им уплачивается неустойка в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта за каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему контракту.

6.4.  Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение взятых на себя обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и иных событий чрезвычайного характера.

6.5. Окончание срока действия муниципального контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период действия настоящего контракта.

6.6. Гарантийный срок на выполнение работ составляет 5 лет. Гарантийный срок начинается с момента подписания акта приемочной комиссии.

6.7. 	В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет в разумный срок, согласованный Заказчиком.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Перед началом производства работ, Подрядчик совместно с Заказчиком определяется с перечнем намечаемых работ с выходом на объект, который подписывается обеими сторонами.

7.2. По инициативе Заказчика для осуществления контроля качества работ может быть привлечена независимая организация.

7.3. При погодных условиях, которые делают полностью или частично невозможным производство работ (дождь, снег и другие погодные явления) сроки выполнения обязательств по настоящему контракту продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

7.4. В связи с действием форс-мажорных обстоятельств, указанных в п.7.3. настоящего контракта, окончательные сроки выполнения обязательств оформляются дополнительным соглашением сторон, являющимся неотъемлемой частью контракта.

8.  СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

8.1. Контракт  вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2008. Обязательства по контракту могут быть исполнены сторонами досрочно.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

9.1. Настоящий муниципальный контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, либо по решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительным соглашением, подписанным сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

10.1. Все споры по настоящему контракту разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности принятия решения  - в Арбитражном суде, с обязательным соблюдением претензионного порядка.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

11.1. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.2. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

11.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик – Управление благоустройства администрации города Иванова

г. Иваново, пл. Революции, д.6, к.124, тел.32-72-94

Лицевой счет в финансово-казначейском управлении администрации города Иванова

ИНН 3728023270  КПП 370201001

Начальник  управления							        С. Рощин

Подрядчик - _________________________________________________________________