| «Согласовано» «Утверждаю» Генеральный директор ООО «ГУК» Начальник УЖКХ Администрации г.Иваново. _________________ Конов Ю.Н. ____________________ Маннов О.Г. «______» _____________ 2009 г. «______»______________ 2009 г.. |
| --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт центрального и запасного выходов по адресу г.Иваново ул. 19 Линия д. 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  | 163,061 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  | 183,29 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  | 13,734 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах 2 кв. 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ТЕР46-04-006-03 |  | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых | 0,332 | 413,46 | 235,02 |  | 0 | 137,27 |  | 59,24 |  | 78,03 |  |  | 0 | 29,3 |  | 9,7276 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 | 178,44 | 57,87 |  |  |  |  |  |  | 19,21 |  |  |  | 6,84 |  | 2,27088 |
| 2 | ТЕРр56-9-04 |  | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках | 0,06 | 431,36 | 0 |  | 0 | 25,88 |  | 25,88 |  | 0 |  |  | 0 | 67,4 |  | 4,044 |
|  | (0) |  |  | 100 коробок | 431,36 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 2.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор | 0,0804 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр53-20-04 |  | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних | 0,095 | 22364,74 | 5107,44 |  | 12734,8 | 2124,65 |  | 429,64 |  | 485,21 |  |  | 1209,81 | 670 |  | 63,65 |
|  | (0) |  |  | 100 м3 кладки | 4522,5 | 348,27 |  |  |  |  |  |  | 33,09 |  |  |  | 39 |  | 3,705 |
| 3.1 | Прайс лист |  | Кирпич | 3,8 |  |  |  | 10169,49 |  |  |  |  |  |  |  | 38644,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1000 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр56-10-01 |  | Снятие дверных полотен центрального входа | 0,06 | 232,19 | 0 |  | 0 | 13,93 |  | 13,93 |  | 0 |  |  | 0 | 36,28 |  | 2,1768 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 дверных полотен | 232,19 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 4.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор | 0,0708 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР10-04-013-02 |  | Установка металлических дверных коробок с навеской полотен | 0,06 | 2315,58 | 495,08 |  | 328,2 | 138,93 |  | 89,54 |  | 29,7 |  |  | 19,69 | 186,7715 |  | 11,20629 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 |  | ЗП=1297,66*1,15; ЭММ=396,06*1,25; ЗПм=15,3*1,25; ТЗТ=162,41*1,15; ТЗТм=3,68*1,25 | 100 м2 проемов | 1492,31 | 19,13 |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 4,6 |  | 0,276 |
| 5.1 | Прайс лист |  | Дверн. полотно | 3 |  |  |  | 5539,83 |  |  |  |  |  |  |  | 16619,49 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Прайс лист |  | Короб дверной | 3 |  |  |  | 2086,44 |  |  |  |  |  |  |  | 6259,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прайс лист |  | Замок | 3 |  | 0 |  | 1006,78 |  |  |  |  |  |  |  | 3020,34 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр56-10-01 |  | Снятие дверных полотен запасного выхода | 0,164 | 232,19 | 0 |  | 0 | 38,08 |  | 38,08 |  | 0 |  |  | 0 | 36,28 |  | 5,94992 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 дверных полотен | 232,19 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 7.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор | 0,19352 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР10-01-039-01 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0,164 | 5852,56 | 2151,35 |  | 2813,79 | 959,82 |  | 145,54 |  | 352,82 |  |  | 461,46 | 119,922 |  | 19,66721 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 |  | ЗП=771,67*1,15; ЭММ=1721,08*1,25; ЗПм=117,35*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=13,34*1,25 | 100 м2 проемов | 887,42 | 146,69 |  |  |  |  |  |  | 24,06 |  |  |  | 16,675 |  | 2,7347 |
| 9 | Прайс лист |  | Коробка дверная | 4 |  | 0 |  | 1177,97 |  |  |  |  |  |  |  | 4711,88 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Прайс лист |  | Полотно дверное | 4 |  | 0 |  | 3211,86 |  |  |  |  |  |  |  | 12847,44 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прайс код 178641 |  | Петля дверная | 4 |  | 0 |  | 144,07 |  |  |  |  |  |  |  | 576,28 |  |  |  |
|  |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Прайс код 178722 |  | Ручка дверная | 4 |  | 0 |  | 244,07 |  |  |  |  |  |  |  | 976,28 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР15-02-016-03 |  | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 0,35 | 2225,03 | 123,41 |  | 1354,34 | 778,76 |  | 261,55 |  | 43,19 |  |  | 474,02 | 98,716 |  | 34,5506 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 |  | ЗП=649,81*1,15; ЭММ=98,73*1,25; ЗПм=51,26*1,25; ТЗТ=85,84*1,15; ТЗТм=6,29*1,25 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 747,28 | 64,08 |  |  |  |  |  |  | 22,43 |  |  |  | 7,8625 |  | 2,75187 |
| 14 | ТЕР15-04-025-08 |  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен и откосов дверей | 0,35 | 1372,84 | 13,63 |  | 930,4 | 480,49 |  | 150,08 |  | 4,77 |  |  | 325,64 | 58,6615 |  | 20,53152 |
|  | (0) |  | ЗП=372,88*1,15; ЭММ=10,9*1,25; ЗПм=1,87*1,25; ТЗТ=51,01*1,15; ТЗТм=0,12*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 428,81 | 2,34 |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  | 0,15 |  | 0,0525 |
| 15 | ССЦ01.2009 п.26 |  | Погрузочные работы: Мусор строительный | 3,8 | 14,73 | 0 |  | 0 | 55,97 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | тонн | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ССЦ01.2009 Табл.2.6 |  | Расстояние перевозки - от 19,1 до 20 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 | 3,8 | 162,88 | 0 |  | 0 | 618,94 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4697,81 |  | 1213,48 |  | 993,72 |  |  | 2490,62 | 171,50394 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,76 |  |  |  | 11,79095 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 1213,48*10,45 |  |  |  |  |  |  | 10,45 |  |  |  | 12681 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 993,72*4,31 |  |  |  |  |  |  | 4,31 |  |  |  | 4283 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 2490,62*5,03 |  |  |  |  |  |  | 5,03 |  |  |  | 12528 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83655 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  | 83655*0,05 |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 4183 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118005 |  |
| Деревянные конструкции. Ремонт (5, 6, 8, 9, 10, 11, 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (235,08+25,21)*10,45*1,062*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,062 |  |  |  | 2715 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (235,08+25,21)*10,45*0,5355 |  |  |  |  |  |  | 0,5355 |  |  |  | 1457 |  |
| Отделочные работы. Ремонт (13, 14, 15, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (411,63+23,25)*10,45*0,945*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  |  | 4037 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (411,63+23,25)*10,45*0,4675 |  |  |  |  |  |  | 0,4675 |  |  |  | 2125 |  |
| Проемы при ремонте. Ремонт (2, 4, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (77,89+0)*10,45*0,82*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  | 627 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (77,89+0)*10,45*0,62 |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  | 505 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (59,24+19,21)*10,45*1,1*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  | 848 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (59,24+19,21)*10,45*0,7 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 574 |  |
| Стены при ремонте. Ремонт (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (429,64+33,09)*10,45*0,86*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  | 3909 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (429,64+33,09)*10,45*0,7 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 3385 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 12136 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 12136 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 8046 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 8046 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138187 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  | 138187*0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138187 |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  | 138187*0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138187 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138187 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138187 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 138187*0,18 |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 24874 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163061 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163061 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |