- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата: 15.09.2010

Регистрационный номер № 563

| Наименование заказчика |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес заказчика |  |  | г. Иваново, пл. Революции, д. 6 |  |  |  |
| Адрес электронной почты заказчика |  |  | отсутствует |  |  |  |
| Контактное лицо заказчика |  |  | Ермолаева Татьяна Витальевна |  |  |  |
| Номер контактного телефона заказчика |  |  | 59-45-62 |  |  |  |
| Место подачи котировочных заявок |  |  | г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 519, Администрация города Иванова |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок |  |  | 27.09.2010 до 15:30 |  |  |  |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  |
| Снос домов по адресам: г. Иваново, ул.Некрасова, д. 126; ул.Парижской Коммуны, д. 43 | Требование к качеству товаров, работ, услуг | В соответствии со СНиП и локальной сметой. Объемы выполненных работ должны соответствовать смете Заказчика. Наличие у участников размещения заказа документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта: - свидетельство, выданное саморегулируемой организацией, о допуске к работам, выполнение которых является предметом муниципального контракта *, (* - для видов работ, включенных в «Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624). |  | В соответствии с локальной сметой | В соответствии с локальной сметой |  |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | В соответствии с локальными сметами и проектом муниципального контракта |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил проектов, другие нормативные акты в области строительной деятельности. В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. |  |  |  |  |
|  | Требования к результатам работ, оказанию услуг | Работы должны соответствовать требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации. |  |  |  |  |
| Требования к участникам размещения заказа (устанавливаются Заказчиком, уполномоченным органом) |  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |  |  |  |  |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Иванова (средства на оказание муниципальной услуги утвержденной постановлением Администрации города от 28.10.2009 № 840 «Снос и разбор аварийных домов и хозяйственных построек») |  |  |  |  |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. |  | 369,62833 |  |  |  |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  | Цена включает все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи |  |  |  |  |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  | г. Иваново, ул. ул.Некрасова, д. 126; ул.Парижской Коммуны, д. 43 |  |  |  |  |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  | с момента заключения контракта до 20.10.2010 |  |  |  |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  | Оплата за выполненные работы будет произведена на основании сметной документации, актов выполненных работ (форма КС-2), справок стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счетов-фактур, после приемки положительного результата работ представителями Заказчика, специалистами МУ «ПДС и ТК» по мере поступления бюджетных средств на счет Заказчика, при условии полного и надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту до 30 декабря 2010 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |  |  |  |  |
| Срок подписания победителем контракта |  | 06.10.2010 |  |  |  |  |

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94). Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от 15.09.2010.

Регистрационный № 563

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 20__ г.

Сведения  об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |
| --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |
| 3.4. Код БИК |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |

Предложение участника размещения заказа.

| Наименование выполняемых работ | Цена контракта, руб. | Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах |
| --- | --- | --- |
| Снос домов по адресам: г. Иваново, ул. Некрасова, д. 126; ул. Парижской Коммуны, д. 43 |  | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи. |

Цена муниципального контракта ____________________________________________________руб.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС___________.

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

________________________________________________________ , согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 563 от 27.09.2010, с учетом предложения о цене контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	              (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  № ____

на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Иваново	                       						                     «___» __________ 2010 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Иванова в лице начальника Смагина Сергея Владимировича, действующего на основании Положения, утвержденного решением Ивановской городской Думы от 28.03.2007 № 397, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  __________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от _____________ № ____ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению муниципальной услуги «Снос и разбор аварийных домов и хозяйственных построек» - снос домов расположенных по адресам: г. Иваново, ул. Некрасова, д. 126; ул. Парижской Коммуны, д. 43 согласно Графику производства работ (Приложение № 1 к муниципальному контракту) по цене и в сроки, обусловленные настоящим контрактом.

1.2. Объем работ определяется в соответствии с утвержденной локальной Сметой, являющейся неотъемлемой частью контракта работ.

1.3. Заказчик обязуется принять работы, произведенные по настоящему контракту и оплатить в размере и порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

- Сроки выполнения работ

  - Сроки выполнения работ на объекте по настоящему Контракту устанавливаются: с момента заключения контракта до  20.10.2010. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

3.  Цена контракта, порядок расчетов

3.1. Цена контракта составляет _______________( _________________________________________) рублей, в т.ч. НДС__________________.

Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи.

3.2. Цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случая предусмотренного п. 3.3.

3.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального Контракта.

3.4. Оплата за выполненные работы будет произведена на основании сметной документации, актов выполненных работ (форма КС-2), справок стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счетов-фактур, после приемки положительного результата работ представителями Заказчика, специалистами МУ «ПДС и ТК» по мере поступления бюджетных средств на счет Заказчика, при условии полного и надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту до   30 декабря 2010 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Валютой платежа является российский рубль.

3.6. Оплата производится за счет средств бюджета города Иванова (средства на оказание муниципальной услуги «Снос и разбор аварийных домов и хозяйственных построек»)).

4. Права и обязанности Подрядчика

4.1. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и сдать работы Заказчику. Выполнить Работы в соответствии со сметной документацией. Выполнение работ должно соответствовать СниП, ТУ, ГОСТ, Правилам пожарной безопасности (ППБ 01-03) в РФ, утвержденным приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313, другим нормативным актам, регламентирующим производство соответствующих работ.

4.2. При проведении работ обеспечить:

- ограждение мест проведения работ, в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Опасные участки (участки движения пешеходов и автотранспорта) в темное время суток и в условиях недостаточной видимости должны быть помечены сигнальными огнями;

- обустройство пешеходных переходов над ямами, траншеями и иными препятствующими движению объектами, в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- установку временных дорожных знаков на автомобильных дорогах, в соответствии с требованиями, установленными правилами дорожного движения (требуется, если проведение работ затрагивает участки движения автотранспорта);

установку информационных стендов с указанием наименования организации, оказывающей услугу, ее номера телефона и сроков проведения работ.

4.3. Сбор, хранение и вывоз мусора при проведении работ должны проводиться в соответствии с требованиями содержания мест производства земляных, ремонтных и иных видов работ, установленными законодательством Ивановской области. Строительные материалы и изделия должны складироваться в пределах ограждения в соответствии с утвержденным планом производства работ.

4.4. При проведении работ грязь, мусор и иные предметы не должны попадать за пределы установленных ограждений, а также не допускается слив в воду жидких отходов, топлива и иных жидких материалов, используемым в ходе работ. Колеса транспортных средств, покидающих место проведения работ, должны быть очищены (помыты) от грунта и иных загрязнителей.

4.5. При проведении работ не допускается блокировать движение автотранспорта более чем на 15 минут. При необходимости прекращения движения большей продолжительности, данные действия должны быть согласованы в государственном органе надзора за безопасностью дорожного движения, и организован объезд.

4.6.	При проведении работ вблизи жилой застройки, работы с повышенным уровнем шума осуществляются в рабочие дни с 8 до 22 часов, за исключением случаев ликвидации аварийных ситуаций.

4.7. По окончании работ организация, оказывающая услугу, должна обеспечить:

- в течение суток - снятие временно установленных дорожных знаков, запрещающих или ограничивающих движение транспорта и (или) пешеходов;

- в течение 1 недели - очистку территории проведения работ от посторонних предметов (строительных отходов и остатков строительных материалов, образовавшихся в ходе работ, иных посторонних предметов);

- в течение одного месяца - восстановление, поврежденных при проведении работ, объектов благоустройства (асфальтового покрытия, бордюров, тротуаров, ограждений, придомовой инфраструктуры, дорожной разметки и иных объектов благоустройства), в соответствии с проектом благоустройства или их состоянием и оборудованием до начала проведения работ. В случае, если для указанных работ погодно-климатические условия являются неблагоприятными, то такие работы проводятся в течение месяца с момента наступления благоприятных условий для их проведения.

4.8. Компенсировать убытки, возникшие у Заказчика по вине Подрядчика в течение трех дней с момента получения требования о компенсации.

4.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

4.10. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика.

4.11. При обнаружении дефектов работ в ходе приемки, недостатки устраняются Подрядчиком в согласованные Сторонами сроки.

4.12. Подрядчик обязан обеспечить доступ на объект специалистов МУ «ПДС и ТК».

4.13. В случае изменения реквизитов и банковских данных, письменно уведомить Заказчика в пятидневный срок.

4.15. Представителями Подрядчика по настоящему контракту являются ___________ _________________________________________________________________________.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. В течение всего времени действия настоящего контракта осуществляет контроль качества и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов локальной Смете. Данный контроль осуществляется Заказчиком на любом из этапов выполнения работ согласно Графику производства работ по капитальному ремонту путем:

- визуального осмотра в сравнении со Сметой представителями Заказчика;

- проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения работ и результата работ в присутствии Подрядчика, о чем последний предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком в одностороннем порядке при наличии спора с Подрядчиком и невозможности достижения согласия.

Несоответствием качества материала является несоответствие Смете:

- марки материала;

- наименования материала;

- стоимости материала;

- количества материала.

Несоответствием работ является:

- несоответствие Смете объемов и состава;

- несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

- несоответствие Графику производства работ по капитальному ремонту сроков выполнения работ.

При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, выявления несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от локальной Сметы в течение всего периода действия настоящего контракта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

5.2. Осуществляет проверку актов приемки выполненных работ по окончании выполненных работ в целом по настоящему контракту, оформленных Исполнителем по форме КС-2, КС-3, предъявленных Заказчику.

Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей Заказчика на объект в согласованные срок и время.

В случае проведения Подрядчиком скрытых работ - работ, которые скрываются последующими работами и конструкциями, Заказчик осуществляет проверку Актов на скрытые работы, составленных Подрядчиком, путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей Заказчика  на объект.

5.3. Заказчик имеет право давать Подрядчику обязательные для выполнения письменные и устные предписания в рамках условий настоящего контракта.

5.4. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Контракта.

5.5. Представителем Заказчика по настоящему контракту являются предприятия жилищного хозяйства, обслуживающие объекты на которых выполняются работы в рамках настоящего контракта. Представителем муниципальных предприятий жилищного хозяйства является лицо уполномоченное на основании доверенности выданной руководителем указанного предприятия.

- Форс-мажор

6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли Сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

6.2. Сторона, для которой создалась  невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении, либо прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

- Приемка результата выполненных Работ

7.1 Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.2. Приемка объекта осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика, в том числе специалиста муниципального учреждения по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности

7.3. Приемка объекта производится в течение 5-ти дней с момента получения Заказчиком  письменного уведомления Подрядчика о завершении выполнения Работ.

7.4. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результата Работ четыре экземпляра исполнительной документации (акта выполненных работ (форма КС-2), справки стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)), копии сметы и контракта. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данный комплект документации полностью соответствует фактически выполненным Работам.

- Гарантии

8.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

- Порядок рассмотрения споров

9.1. Спорные вопросы по настоящему Контракту Стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

10. Ответственность Сторон

10.1. При исполнении Работ ненадлежащим образом Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения допущенных дефектов с составлением двухстороннего акта. При не устранении дефектов в назначенный срок Подрядчик уплачивает пени в размере 0,5% от стоимости Контракта за каждый день просрочки, после установленного срока.

10.2. Все возможные риски, ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ (с момента заключения настоящего Контракта до момента сдачи объекта по акту выполненных работ по форме КС-2, КС-3) возлагаются и компенсируются Подрядчиком.

10.3. В случае нарушения сроков выполнения Работ, установленных п.2.1. Контракта, Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,5% от стоимости Контракта за каждый день просрочки. Подрядчик несет ответственность за нарушение начального, конечного сроков выполнения Работ, а также отдельных этапов работ, установленных графиком производства работ.

Оплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по контракту.

10.4. Любые нарушения или невыполнения сторонами условий настоящего контракта фиксируются актами, составленными сторонами. При этом сторона, инициирующая составление акта, письменно, либо путем направления телефонограммы уведомляет другую сторону о дате и времени его составления. В случае неявки одной из сторон акт составляется в одностороннем порядке и принимается другой стороной как бесспорное доказательство.

10.5. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

11. Расторжение Контракта

11.1. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. При расторжении Контракта по соглашению сторон, незавершенный результат работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимость выполненных работ.

11.3. В случае расторжения Муниципального Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по такому контракту Заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок цен от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Если до расторжения муниципального контракта Подрядчиком частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

12. Прочие условия

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30 декабря 2010 года.

12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

12.3. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова

153000, г. Иваново, пл.Революции, д. 6

тел.(4932) 59-46-18, 59-45-61

р/сч 402 048 108 000 000 000 54 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской обл. г. Иваново

БИК 042406001 ИНН 3702525090 КПП 370201001

# Подрядчик:

Заказчик___________ С.В. Смагин                        Подрядчик_____________ / _________________/

М.П.                                                                               М.П.

Приложение № 1 к муниципальному контракту

№                    от                                 2010г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УЖКХ		_________________   Смагин С.В.	«____»______________2010 г.

ГРАФИК

производства работ по сносу домов расположенных по адресам:

г. Иваново, ул. Некрасова, д. 126; ул. Парижской Коммуны, д. 43

| № п/п | Наименование работ (согласно смете) | Ед. изм. | Количество | Сроки исполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С по |  |  |  | С по |  |  |  | С по |  |  |  | С по |  |  |  | С по |  |  |  |  | % | Дата окончания работ |
|  |  |  |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | план |  | Факт |  |  |  |  |
|  |  |  |  | объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | объем | % |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный за проведение работ по контракту №                от  ______________

Подрядная организация _________________________     Директор   ________________               Печать                              Число

Управляющая компания

Проверил                                   ________________________

УТВЕРЖДАЮ"

Начальник УЖКХ администрации г. Иваново       ________С.В.Смагин

| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки - снос жилого дома ул.Парижской Коммуны д.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01/01/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на снос жилого дома ул.Парижской Коммуны д.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  | 137,719 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  | 613,60 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  | 44,223 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Апреля 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ФЕР46-06-001-04 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов деревянных зданий любой этажности | 51,48 | 106,3 | 13,96 |  | 0 | 5472,32 |  | 4753,66 |  | 718,66 |  |  | 0 | 11,63 |  | 598,7124 |
|  | (0) |  | 10 м3 строительного объема | 92,34 | 1,61 |  |  |  |  |  |  | 82,88 |  |  |  | 0,14 |  | 7,2072 |
| 2 | ФЕР01-01-036-03 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) | 0,286 | 25,37 | 25,37 |  | 0 | 7,26 |  | 0 |  | 7,26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | (0) |  | 1000 м2 спланир. поверх-ти за 1 проход бульдозера | 0 | 2,74 |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  | 0,19 |  | 0,05434 |
| 3 | ФЕР310-3010-1 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 13,2 | 10,41 | 10,41 |  | 0 | 137,41 |  | 0 |  | 137,41 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | (0) |  | 1 т | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 4 | ФЕР311-01-146-01 | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка | 13,2 | 32,93 | 28,78 |  | 0 | 434,68 |  | 54,78 |  | 379,9 |  |  | 0 | 0,5777 |  | 7,62564 |
|  | (0) |  | 1 т | 4,15 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 6051,67 |  | 4808,44 |  | 1243,23 |  |  | 0 | 606,33804 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,66 |  |  |  | 7,26154 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  | 4808,44*11,16*0,81 |  |  |  |  |  |  | 11,16 |  |  |  | 43466,37 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 1243,23*4,45*1,06 |  |  |  |  |  |  | 4,45 |  |  |  | 5864,32 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 0*4,91*0,99 |  |  |  |  |  |  | 4,91 |  |  |  | 0 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  | 0*0*0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49330,69 |  |
| Земляные работы, выполняемые:механизированным способом. Ремонт (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (0+0,78)*11,16*0,81*0,855*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,855 |  |  |  | 5,67 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (0+0,78)*11,16*0,81*0,425 |  |  |  |  |  |  | 0,425 |  |  |  | 3 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (4753,66+82,88)*11,16*0,81*0,99*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  | 40686,19 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (4753,66+82,88)*11,16*0,81*0,595 |  |  |  |  |  |  | 0,595 |  |  |  | 26013,63 |  |
| Погрузка-разгрузка. Ремонт (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (54,78+0)*11,16*0,81*0,9*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 418,93 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (54,78+0)*11,16*0,81*0,51 |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  | 252,55 |  |
| Перевозка. Ремонт (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (0+0)*11,16*0,81*0,9*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 0 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (0+0)*11,16*0,81*0,51 |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  | 0 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  | 41110,79 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 41110,79 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 26269,18 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 26269,18 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116710,66 |  |
| НДС |  |  |  |  |  | 116710,66*0,18 |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 21007,92 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137718,58 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ"

Начальник УЖКХ администрации г. Иваново       ________С.В.Смагин

| Ведомость объемов работ снос жилого дома ул.Парижской Коммуны д.43 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов деревянных зданий любой этажности | 10 м3 строительного объема |
|  | 1/51,48 | 51,48 |
| 2 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 спланир. поверх-ти за 1 проход бульдозера |
|  | 2/0,286 | 0,286 |
| 3 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т |
|  | 3/13,2 | 13,2 |
| 4 | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка | 1 т |
|  | 4/13,2 | 13,2 |

УТВЕРЖДАЮ"

Начальник УЖКХ

администрации г. Иваново       ________А.С.Лукин

| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект : Жилой дом по ул.Некрасова д.126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01/01/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на снос жилого дома по адресу :ул.Некрасова д.126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  | 231,910 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  | 486,63 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  | 50,832 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Апреля 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ФЕР46-06-003-01 |  | Разборка санитарно-технических систем водопровода | 73,1 | 20,53 | 5,18 |  | 3,37 | 1500,74 |  | 875,74 |  | 378,66 |  |  | 246,35 | 1,29 |  | 94,299 |
|  | (0) |  |  | 10 м3 строительного объема | 11,98 | 0,27 |  |  |  |  |  |  | 19,74 |  |  |  | 0,02 |  | 1,462 |
| 2 | ФЕР46-06-009-02 |  | Разборка зданий методом обрушения кирпичных неотапливаемых | 7,31 | 2745,31 | 2548,27 |  | 0 | 20068,22 |  | 1440,36 |  | 18627,85 |  |  | 0 | 23,1 |  | 168,861 |
|  | (0) |  |  | 100 м3 строительного объема, включая подвал | 197,04 | 430,8 |  |  |  |  |  |  | 3149,15 |  |  |  | 27,74 |  | 202,7794 |
| 3 | ФЕР01-01-036-03 |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) | 0,12 | 25,37 | 25,37 |  | 0 | 3,04 |  | 0 |  | 3,04 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | (0) |  |  | 1000 м2 спланир. поверх-ти за 1 проход бульдозера | 0 | 2,74 |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |  | 0,19 |  | 0,0228 |
| 4 | ФЕР310-3010-1 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 33,25 | 10,41 | 10,41 |  | 0 | 346,13 |  | 0 |  | 346,13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | (0) |  |  | 1 т | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 5 | ФЕР311-01-146-01 |  | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка | 33,25 | 32,93 | 28,78 |  | 0 | 1094,92 |  | 137,99 |  | 956,94 |  |  | 0 | 0,5777 |  | 19,20852 |
|  | (0) |  |  | 1 т | 4,15 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 23013,05 |  | 2454,09 |  | 20312,62 |  |  | 246,35 | 282,36852 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3169,22 |  |  |  | 204,2642 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 2454,09*11,16*0,81 |  |  |  |  |  |  | 11,16 |  |  |  | 22183,99 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 20312,62*4,45*1,06 |  |  |  |  |  |  | 4,45 |  |  |  | 95814,63 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 246,35*4,91*0,99 |  |  |  |  |  |  | 4,91 |  |  |  | 1197,48 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  | 0*0*0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119196,1 |  |
| Земляные работы, выполняемые:механизированным способом. Ремонт (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (0+0,33)*11,16*0,81*0,855*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,855 |  |  |  | 2,4 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (0+0,33)*11,16*0,81*0,425 |  |  |  |  |  |  | 0,425 |  |  |  | 1,27 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (1, 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (2316,1+3168,89)*11,16*0,81*0,99*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  | 46141,12 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (2316,1+3168,89)*11,16*0,81*0,595 |  |  |  |  |  |  | 0,595 |  |  |  | 29501,36 |  |
| Погрузка-разгрузка. Ремонт (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (137,99+0)*11,16*0,81*0,9*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 1055,28 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (137,99+0)*11,16*0,81*0,51 |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  | 636,16 |  |
| Перевозка. Ремонт (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (0+0)*11,16*0,81*0,9*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 0 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (0+0)*11,16*0,81*0,51 |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  | 0 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 47198,8 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 47198,8 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 30138,79 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 30138,79 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196533,69 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 196533,69*0,18 |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 35376,06 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231909,75 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УТВЕРЖДАЮ" Начальник УЖКХ администрации г. Иваново ________А.С.Лукин Ведомость объемов работ на снос жилого дома по адресу :ул.Некрасова д.126. |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разборка санитарно-технических систем водопровода | 10 м3 строительного объема |
|  | 1/73,1 | 73,1 |
| 2 | Разборка зданий методом обрушения кирпичных неотапливаемых | 100 м3 строительного объема, включая подвал |
|  | 2/7,31 | 7,31 |
| 3 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 спланир. поверх-ти за 1 проход бульдозера |
|  | 3/0,12 | 0,12 |
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 10 км | 1 т |
|  | 4/33,25 | 33,25 |
| 5 | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка | 1 т |
|  | 5/33,25 | 33,25 |