**Извещение о проведении запроса котировок**

Дата: 19.06.2013

Регистрационный № 265

1.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова |
| Адрес заказчика | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6. |
| Номер контактного телефона заказчика | (4932) 59-45-89 |
| Уполномоченный орган | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа Администрации города Иванова |
| Место подачи котировочных заявок | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 301 |

2. Наименование и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код ОКДП | Ед.измерения | Кол-во |
| 1 | Монтаж локально-вычислительной сети | 4530010 | ЕД. | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | в соответствии с проектно-сметной документацией и техническим заданием |
| Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) | Срок гарантии выполненных работ составляет 3 (три) года с момента приемки в установленном порядке результата работ. Гарантия качества распространяется на весь перечень выполненных подрядчиком работ и примененных материалов согласно принятым актам выполненных работ. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена Контракта включает в себя стоимость выполнения работ, материалов, затрат на организацию вывоза строительного мусора, использование машин, механизмов, рабочей силы и транспорта, накладные расходы, расходы на уплату таможенных пошлин, сборов, налогов, в том числе НДС[[1]](#footnote-1)\*и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с выполнением работ.  Обоснование начальной максимальной цены муниципального контракта – проектно-сметная документация (Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок цен) |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, пл. Революции, д. 6, 6 этаж. |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | по безналичному расчету; на основании акта выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение 15 банковских дней после проверки и согласования данных документов МКУ «ПДС и ТК на основании счета-фактуры, направленного Подрядчиком Заказчику. |

**При упоминании в локальном сметном расчете торговых наименований используемых материалов считать их сопровождающимися словами «или эквивалент».**

Приложение № 1 к извещению к Извещению

о проведении запроса котировок

ПРОЕКТ

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_\_**

г. Иваново «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.

**Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова,** именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Селезневой Анны Владимировны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Контракт в соответствии с протоколом от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, с использованием своих материалов, работы по монтажу локально-вычислительной сети в административном здании по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д.6, 6 этаж.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную настоящим Контрактом стоимость работ.

1.3. Работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Контракта, выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), проектно-сметной документацией (Приложение №2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

**2. ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ**

2.1. Цена Контракта составляет ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***руб., в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Цена Контракта включает в себя стоимость выполнения работ, материалов, затрат на организацию вывоза строительного мусора, использование машин, механизмов, рабочей силы и транспорта, накладные расходы, расходы на уплату таможенных пошлин, сборов, налогов, в том числе НДС[[2]](#footnote-2)\*и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с выполнением работ.

2.2. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.3. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий его исполнения.

2.4. Объем и стоимость работ определяются в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией (Приложение № 2), являющийся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.5. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету на расчетный счет Подрядчика на основании акта выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течении 15 банковских дней после проверки и согласования данных документов МКУ «ПДС и ТК на основании счета-фактуры, направленного Подрядчиком Заказчику.

2.6. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту и начисления ему штрафных санкций окончательный расчет между Сторонами производится только после перечисления Подрядчиком сумм пени (штрафов) на текущий счет Заказчика и представления подтверждающих оплату документов.

**4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА**

4.1. Качественно выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, приложениями к нему без уменьшения объемов работ.

4.2. Самостоятельно организовать производство работ в соответствии со сроками, указанными в разделе 6 настоящего контракта.

В течение 3 дней с момента подписания настоящего Контракта представить на согласование Заказчику график выполнения работ. При выполнении работ по настоящему Контракту не изменять в одностороннем порядке график производства работ в сторону продления сроков их выполнения.

Работы производить по графику, согласованному с Заказчиком.

4.3. Обеспечить производственный порядок в месте выполнения работ, а также выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, охране, находящихся на площадке материальных ресурсов во время проведения работ.

4.4. Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил.

4.5. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его в установленном порядке Заказчику, а так же риск повреждения, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу выполнения работ по настоящему Контракту.

4.6. Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения работ приобретенных строительных материалов, изделий, конструкций.

4.7. Использовать применяемые им для строительства качественные строительные материалы, соответствующие стандартам, техническим условиям, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Наименование и виды материалов (оборудования) определяются проектно-сметной документацией, замена другими материалами, более низкого качества не допускается.

4.8. С момента начала работ и до их завершения вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ и имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика.

4.9. Обеспечить доступ представителям Заказчика и специалистам МКУ «ПДС и ТК» на объект, порученный в работу для обеспечения контроля за ходом и качеством работ и материалов

4.10. Письменно проинформировать Заказчика за 3 дня до начала приемки работ о завершении этих работ. Готовность принимаемых работ подтверждается соответствующими актами, подписываемыми Заказчиком.

Если завершение работ произведено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

4.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте и передать результат работ Заказчику.

4.12. Обеспечить за свой счет содержание и уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории. Производить уборку мусора по мере его образования, но не реже чем 1 раз в 2 дня. Вывезти в 3-дневный срок со дня подписания согласованного акта выполненных работ по форме КС-2, за пределы указанной территории все принадлежащее ему имущество и оставшийся строительный мусор.

4.13. Устранить за свой счет выявленные в течении гарантийного срока все дефекты и недостатки выполненных работ в срок, установленный Заказчиком.

4.14. Безвозмездно по требованию Заказчика в течение 3-х дней (либо иной срок, согласованный Заказчиком) устранить все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы.

4.15. В случае нарушения обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом возместить весь ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам.

**5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА**

5.1. На весь период выполнения работ и приемки их результата Заказчик организует технический надзор за производством работ, их качеством и сроками выполнения. Указанный надзор осуществляется Заказчиком.

5.2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора отступления от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику, который в течение 3-х дней (либо иной срок, согласованный Заказчиком) обязан устранить указанные недостатки собственными силами и за свой счет.

5.3. Заказчик в процессе выполнения работ совместно с Подрядчиком, осуществляет приемку по акту выполненных работ по форме КС-2, контроль за их выполнением и качеством, может производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта.

Принятие результата работ Заказчиком без проверки не лишает его права ссылаться на явные недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки работ.

5.4. Заказчик обязан в течении 5-ти дней после получения письменного уведомления Подрядчика о завершении выполнения работ осмотреть и принять результат работ, либо, при обнаружении недостатков в работе, направить Подрядчику мотивированный отказ от их принятия.

5.5. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего Контракта.

5.6. Заказчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

**6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

6.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту устанавливается в течение 30-ти календарных дней со дня подписания Контракта.

**7. ФОРС-МАЖОР**

7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независимые от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении, либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

**8. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

8.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

8.2. Приемка объекта осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика и МКУ «ПДС и ТК».

8.3. Приемка результата работ производится в течение 5 дней со дня получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о завершении выполнения работ.

8.4. Подрядчик передает Заказчику за 2 дня до начала приемки результата работ три экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данный комплект документации полностью соответствует фактически выполненным работам.

В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

**9. ГАРАНТИИ**

9.1. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

9.2. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта, качество выполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией, Техническим заданием и действующими нормами, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ.

9.3. Срок гарантии выполненных работ составляет 3 (три) года с момента приемки в установленном порядке результата работ. Гарантия качества распространяется на весь перечень выполненных подрядчиком работ и примененных материалов согласно принятым актам выполненных работ.

9.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки выполненных работ, Подрядчик обязан устранить их за свой счет, в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Подрядчик уплачивает неустойку в соответствии с разделом 12 настоящего Контракта.

**10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ**

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязано дать на него мотивированный ответ в течение 3 рабочих дней с момента получения претензии.

10.2. В случае не достижения сторонами согласия по спорным вопросам, споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области.

**11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА**

11.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в виде дополнительных соглашений в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном статьей 19.2. Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

11.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных п. 6.1 и 5.2 настоящего Контракта, а так же выполнения работ ненадлежащего качества, в том числе при наличии дефектов и недостатков, которые не устранены в согласованный с Заказчиком срок, Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению в полном объеме настоящего Контракта в установленный срок.

При наличии указанных обстоятельств Заказчик направляет в адрес Подрядчика уведомление о расторжении контракта. С момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления настоящий контракт считается расторгнутым по соглашению Сторон.

11.4. При расторжении Контракта по соглашению сторон незавершенный результат работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимости выполненных работ в объеме, определяемом им совместно с Подрядчиком.

**12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

12.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Контракта стороны несут ответственность в порядке и в случаях, действующим законодательством РФ.

12.2. При нарушении сроков выполнения работ по настоящему Контракту, а также в случае отказа Подрядчика от исправления выявленных Заказчиком дефектовПодрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере **1/300**действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки.

12.3. За невыполнение обязанностей, предусмотренных п. 4.1, 4.7, 4.12. 4.13, 4.14 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов от цены настоящего Контракта, а также пеню в размере 0, 5 процента от цены настоящего контракта за каждый день просрочки вывоза строительного мусора и принадлежащего Подрядчику имущества.

12.4. Ответственность за соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды возлагается на Подрядчика.

12.5. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его в установленном порядке Заказчику, а так же риск повреждения, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу выполнения работ по настоящему Контракту

12.6. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине подрядчика, компенсируется подрядчиком.

12.7. Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков, если отступление в работе от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми.

12.8. В случае не устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ в срок, установленный Заказчиком, Заказчик имеет право устранить недостатки за свой счет с привлечением третьих лиц с отнесением на счет Подрядчика всех расходов, связанных с устранением выявленных недостатков.

12.9. Неустойка (штраф, пени) перечисляются Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента выставления соответствующей претензии на расчетный счет Заказчика, указанный в претензии. Уплата неустойки не освобождает сторону от выполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

12.10. Подрядчик возмещает Заказчику в полном объеме ущерб, причиненный ненадлежащим  
исполнением условий настоящего Контракта.

12.11. Окончание срока действия муниципального контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период действия настоящего контракта.

12.12. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

**13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

13.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения и действует до  полного и надлежащего исполнения сторонами обязательств по Контракту.

13.2. Подрядчик не имеет права продать или передать проектно-сметную документацию на выполнение работ или отдельной его части третьей стороне.

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

13.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений к настоящему Контракту.

13.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

13.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13.7. Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомлять друг друга об изменении банковских реквизитов и юридических адресов.

13.8. Все уведомления в рамках настоящего Контракта должны направляться Сторонами в письменном виде или по факсу с последующим отправлением оригиналов по почте или курьером.

**14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик |  | Подрядчик |
|  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Проектно-сметная документация

**Заказчик Подрядчик**

Приложение № 2

к муниципальному контракту от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Техническое задание**

**1.Технические характеристики работ, объем работ**

Все работы по монтажу локально-вычислительной сети в административном здании по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д.6, 6 этаж выполняются в соответствии с проектно-сметной и рабочей документацией, с которой можно ознакомиться на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru/).

**2. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ**

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями рабочей документацией, с которой можно ознакомиться на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru/).

**3. Характеристики товаров, используемых при выполнении работ**

Качество строительных материалов применяемых для строительства, должно соответствовать стандартам, техническим условиям. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Наименование и виды материалов (оборудования) определяются проектно-сметной документацией, замена другими материалами, более низкого качества не допускается.

Применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, приобретаемыми у изготовителя или его официального представителя.

**4. Требования к сроку предоставления гарантии качества работ**

Срок гарантии выполненных работ составляет **3 (три) года** с момента приемки в установленном порядке результата работ. Гарантия качества распространяется на весь перечень выполненных подрядчиком работ и примененных материалов согласно принятым актам выполненных работ.

**5. Требования к документации**

На все выполненные работы Подрядчиком должна быть представлена исполнительная документация, включающая:

* Кабельный журнал;
* Акты скрытых работ (при наличии скрытых работ);
* Акт выполненных работ по форме КС-2;
* Справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

**Заказчик Подрядчик**

Начальник управления А.В. Селезнева

Начальник отдела бухгалтерского учета и делопроизводства –

главный бухгалтер Г.В. Косульникова

И.о. начальника отдела правового сопровождения И.А. Карнеева

Главный специалист ИТО А.А. Абрывалин

1. \* в соответствии с системой налогообложения, применяемой подрядчиком [↑](#footnote-ref-1)
2. \* в соответствии с системой налогообложения, применяемой подрядчиком [↑](#footnote-ref-2)