Приложение № 1

к муниципальному контракту

от __________________ № ___

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |
| на выполнение работ по разработке лесохозяйственного регламента городских лесов города Иваново |  |
| 1. | Требования к выполняемым работам |
|  | 1. Выполнение работ по лесоустройству и разработке лесохозяйственного регламента городских лесов города Иваново площадью 190,8345 га осуществляется в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - Лесной кодекс Российской Федерации № 200-ФЗ от 04.12.2006 года; - Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 года; - Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 года; - Федеральный закон Российской Федерации № 7-ФЗ от 10.02.2002 «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон Российской Федерации № 78 ФЗ от 18.06.2001 года «О землеустройстве»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2007 № 414 «Об утверждении правил санитарной безопасности в лесах»; - Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 № 185 «Об утверждении правил ухода за лесами»; - Приказ Рослесхоза от 10.01.2012 № 1 «Об утверждении правил лесоразведения»; - Приказ Рослесхоза от 21.01.2012 № 62 «Об утверждении правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности»; Приказ Рослесхоза от 12.12.2011 № 516 «Об утверждении Лесоустроительной Инструкции» (далее – Инструкция); - Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 № 183 «Об утверждении правил лесовосстановления»; - Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 26.10.2011 №447 «Об утверждении нормативов площади участковых лесничеств, лесных кварталов». Состав работ по лесоустройству городских лесов города Иваново 1 этап. Подготовительные работы: - Проведение лесоустроительного совещания до начала полевых работ с целью организации проведения лесоустройства, определения особенностей объектов лесотаксационных работ и рассмотрения основных технических и организационных вопросов. - Приобретение космоснимков высокого разрешения и изготовление ортофотопланов способом фотограмметрической обработки материалов цифровой аэрокосмической съемки, привязанных к топографическим картам. - Уточнение границ устраиваемых лесов, административно-хозяйственное устройство. Разделение на группы и категории защитности, предложения по их изменению; - Распределение площадей по целевому назначению; - Обследование и распределение городских лесов по угодьям; - Проектирование лесных участков, деление на лесные квартала; - Инвентаризация таксационных, геодезических и планово-картографических материалов прежнего лесоустройства, выявление наличия материалов других изыскательских или проектных работ, оценка их полноты и возможность использования при предстоящем лесоустройстве; - Получение сведений по объемам и размещению выполненных лесохозяйственных работ, рубок ухода, санитарном состоянии лесов, лесовосстановления, транспортное освоение территории; - Получение сведений о границе муниципального образования, границ городской черты, о приеме-передаче лесов в другие категории за ревизионный период. 2 этап. Полевые работы: - Таксационные работы выполняются методом натурной глазомерно-измерительной таксации по 1 таксационному разряду; - Проведение ландшафтной таксации: типа ландшафта, рекреационная оценка, эстетическая оценка, санитарно-гигиеническая оценка, просматриваемость и проходимость, стадии рекреационной дигрессии, биологическая устойчивость лесных насаждений; - Определение интенсивности, порядка и способов проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, мелиорации, лесозащите, уходу за лесами, охране от пожаров и другие лесохозяйственные мероприятия; - Выявление эксплуатационных, защитных, резервных лесов, особо защитных участков леса; - Составление таксационных описаний на каждый таксационный выдел на бумажном носителе и в электронном виде; - Таксационные описания лесотаксационных выделов должны иметь картографическое сопровождение в виде лесоустроительных планшетов, планов лесонасаждений. - По результатам проектирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов составляются соответствующие ведомости проектируемых мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов по формам Инструкции. - Геодезической основой для составления лесоустроительных планшетов и планов лесонасаждений может служить электронная карта границ зон лесов, лесопарков, выделенных на карте градостроительного зонирования; Масштаб применяемых топографических карт (фотокарт) и других материалов, применяемых для изготовления планово-картографических материалов, составляемых при лесоустройстве, должен составлять 1:5000 и соответствовать масштабу изготовляемых лесоустроительных планшетов и планов лесонасаждений, указанных в Инструкции. Картографические материалы, составляемые при лесоустройстве, должны быть подготовлены в графической, цифровой формах в формате TIFF, GPCt и соответствовать данным государственного кадастрового учета. - Составление отчета по подготовительным работам. - Определение координат опорных точек для последующей корректировки привязокматериалов ДЗЗ, определение координат характерных точек и пересечения квартальных просек с помощью GPS-приемника. - Контроль качества выполнения полевых лесотаксационных работ заказчиком и техническими руководителями работ подрядчика. - Сдача выполненных работ, оформление и подписание приемо-сдаточного акта по окончании полевого сезона, проведение технических совещаний. 3 этап. Камеральные работы: - Проверка атрибутивной и картографической лесоустроительной, полученной в процессе полевых работ, информации; - Составление лесных карт, планшетов, схем лесничеств в цифровом и на бумажных носителях; - Увязка границ городских лесов; - Создание картографической базы данных на объект; - Изготовление электронной карты в формате TIFF, GPCt границ зон лесов, лесопарков, выделенных на карте градостроительного зонирования у заказчика; - Обработка данных и составление полного перечня предоставляемых материалов; - Печать, размножение, компоновка, переплет, ламинирование комплектов документов, изготовляемых в результате лесоустройства. - Разработка лесохозяйственного регламента. - Проведение технического совещания по итогам работ, согласование видов и объемов мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов. 4 этап. Принятие лесохозяйственного регламента: В случае поступления замечаний и предложений от заинтересованных лиц по проекту лесохозяйственного регламента, подрядчик течение 30 дней обеспечивает доработку проекта за свой счет. Заказчик организует утверждение лесохозяйственного регламента. Для рассмотрения, оценки качества лесохозяйственного регламента, анализа поступивших замечаний и предложений Администрация города Иванова вправе создавать комиссии, привлекать независимых экспертов. |
| 2. | Этапы и сроки выполнения работ: |
|  | 2.1. Работы выполняются в четыре этапа: первый этап – подготовительные работы по лесоустройству на площади – 190,834 га; второй этап – организация и проведение полевых лесоустроительных работ на площади – 190,834 га; третий этап – камеральные работы по лесоустройству на площади – 190,834 га; четвертый этап – принятие лесохозяйственного регламента городских лесов города Иваново. 2.2. Сроки выполнения работ по этапам: Первый этап: в течение 14 дней с момента заключения Контракта; Второй этап: в течение 30 дней с момента заключения Контракта; Третий этап: в течение 45 дней с момента заключения Контракта; Четвертый этап: в течение 120 дней с момента заключения Контракта. |
| 3. | Требования к сроку и объёму предоставления гарантий качества |
| 3.1. | к объему предоставления гарантий качества |
|  | Гарантии качества должны быть предоставлены на весь объем выполненных работ. |
| 3.2. | к сроку предоставления гарантий качества |
|  | Срок, в течение которого подрядчик принимает и устраняет претензии на обнаруженные дефекты после подписания акта выполненных работ, должен быть не менее 1 года. |
| 4. | Условия выполнения работ |
|  | Работы проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае отсутствия прямых указаний в нормативно-правовых актах, принятых в реализацию положений Лесного кодекса Российской Федерации, руководствоваться более ранними актами, в части не противоречащей действующему законодательству в области лесных отношений). Основой для разработки лесохозяйственного регламента являются материалы лесоустройства лесничества (лесопарка), материалы специальных изысканий и исследований, документы территориального планирования. Виды разрешенного использования лесов, возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки и другие параметры использования лесов, ограничения использования лесов, требования к охране, защите и воспроизводству лесов устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Геодезические и картографические работы проводятся с применением геоинформационных систем (ГИС). Геодезической основой картографических материалов являются данные государственного кадастра недвижимости, а при их отсутствии – материалы предыдущего лесоустройства. Обработка используемых материалов, включая пространственные данные, в том числе данные дистанционного зондирования земли (далее – материалы ДЗЗ), должна проводиться с применением лицензионного программного обеспечения. Геодезические и картографические работы с применением геоинформационных систем (ГИС), имеющие межотраслевое значение, должны производится при наличии соответствующих действующих лицензий. Наличие лицензионного программного обеспечения, материалов аэро – и космосъемки и топоосновы проверяется Заказчиком с составлением акта перед началом полевых работ. Подрядчик обязан выполнять работы на основе космосъемки (материалов ДЗЗ) давностью не более 2-х лет, облачностью не более 5% и топокарт масштаба 1: 5 000. Масштаб применяемых топографических карт (фотокарт) и других материалов, применяемых для изготовления планово-картографических материалов, составляемых при лесоустройстве должен соответствовать масштабу изготавливаемых лесоустроительных планшетов и планов лесонасаждений, указанных в приложении 16 к Приказу Рослесхоза от 12.12.2011 № 516 «Об утверждении Лесоустроительной Инструкции». |

| Заказчик Начальник управления благоустройства Администрации города Иванова _______________________ А.В. Смирнов | Подрядчик ______________________ |
| --- | --- |