| № п/п | Условия исполнения контракта | Предложение единственного участника запроса предложений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена контракта, руб. | 29 823 262,00 руб. |
| 2. | Опыт (длительность) работы на рынке общестроительных работ, лет | 7 лет 6 месяцев |
| 3. | Сроки (периоды) выполнения работ с даты заключения муниципального контракта, календарные дни |  |
| 3.1. | Первый этап (max – 20 календарных дней) | 18 календарных дней |
| 3.2. | Второй этап: |  |
|  | - 60 % готовности (max – 50 календарных дней) | 47 календарных дней |
|  | - 80 % готовности (max – 80 календарных дней) | 76 календарных дней |
|  | - 100 % готовности (max – 110 календарных дней) | 105 календарных дней |